A Szombathely Megyei Jogú Város

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága részére

Tisztelt Bizottság!

Cégünk elkészítette a 2009. évi üzleti terv 2. sz. módosítását. Ez a módosítás alapvetően a hődíj bevétel tervezésében tér el a korábbi verzióktól, valamit tartalmazza az első három negyedév tényadatait. A korábbi tervek elkészítésekor még úgy láttuk, hogy pozitív üzleti eredmény csak egy szeptemberi hődíj emelésével valósítható meg. Időközben költségeink nagysága lényegesen kedvezőbben alakult, így arra teszünk/tettünk javaslatot, hogy a díjemelésre ne kerüljön sor. A díjemelés elmaradásának a következő üzleti évre negatív következménye várhatóan nem lesz, hiszen a költségek a jelenlegi prognózisok szerint nem emelkednek számottevő mértékben, likviditási helyzetünk pedig folyamatosan stabilizálódik.

A felhasználók teherbíró képessége szempontjából szintén lényeges, hogy az áraink igazodjanak a ráfordításokhoz így csak a szolgáltatás biztonsága, a fejlesztések valamint tulajdonosi elvárások fedezetét jelentő üzleti eredmény realizálódjon.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottság hozzájárulását a terv 2009. októberi Közgyűlés elé történő beterjesztéshez!

Szombathely, 2009. október 20.

Tisztelettel:

Idrányi Zsolt

ügyvezető igazgató

A Szombathely Megyei Jogú Város

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága részére

#### ELŐTERJESZTÉS

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2009. évi üzleti terve

2.sz. módosítás

Tisztelt Bizottság!

2009. I-III. negyedév

Az üzleti év első kilenc hónapjának adatai – a korrekciós átvezetések nélkül – ismertek. A tevékenység eredménye igazolta várakozásainkat, a vállalat jelentős mértékű negatív eredményt halmozott fel. Ennek oka elsősorban a földgáz költséget meghatározó tényezőkből adódnak. Az első negyedév átvételi ára rendkívül magas volt, ami a nyersanyag jegyzésárának illetve a deviza árfolyamának emelkedéséből fakad. Mivel felhasználásunk döntő része ebben az időszakban jelentkezik, a költség nagysága determinálta az időszak eredményét.

A hődijak emelésének mértéke illetve időpontja csak később ad megfelelő fedezetet a megnövekedett költségekre.

Villamos energia termelési tevékenységünk várhatóan a tervezett bevételek és kiadások szintjén fog alakulni, mivel a termelés üteme a kiesésekkel együtt az elmúlt éveknek megfelelő arányok szerint alakult. Az átvételi árakban két változás is volt, ezek a KÁT rendszer átvételi árait meghatározó képletnek megfelelő módon követték a költségek változását.

Személyi költségeink a tervben meghatározott keretek szerint alakulnak.

Megvalósult karbantartásainkra elkészített kalkulációink szerint a nem alapanyag jellegű költségeink terén is jelentkeznek megtakarítások.

2009. IV. negyedév

A 2009. üzleti év IV. negyedéve várakozásaink szerint jelentős pozitív eredményt fog produkálni. Az eredmény legfőbb forrása a földgáz költségének jókora csökkenése. Az utolsó negyedév US$-ban meghatározott átvételi ára ismert, ezen kívül számlák ellenértékének jelentős részére a kedvező árfolyam miatt devizát kötöttünk le. Számításaink szerint a földgáz egységköltsége nem fogja elérni az I. negyedévi egységár 60%-át amelynek köszönhetően változó költségeink megtérülnek a hődíj bevételeinkben. A hátralévő időszak eredményességét az időjárási körülmények, ezáltal a hődíj bevételek nagysága valamint hátralévő karbantartásaink és egyéb szolgáltatások költségei befolyásolják számottevő mértékben. Elkészített kalkulációink és prognosztizálásunk alapján úgy látjuk, hogy az üzleti év eredménye kis mértékben ugyan de pozitív lesz. Ezt a legutóbbi – 2009. szeptember 30-án készült – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére elkészített levelünkben is jeleztük. Ezt az eredményt annak ellenére fogjuk elérni, hogy a szeptember 1-től tervezett 15%-os hődíj emelésre nem került sor ami a bevételi oldalon ~ 100 millió Ft-os kiesést jelent. Az azóta eltelt időben ismertté vált a fűtés indításának időpontja – így az októberre várható értékesítési mennyiség – valamint a deviza lekötések következtében a földgáz egységköltsége.

Az eredmény alakulása szempontjából az október hónap – mint a fűtés indulásának hónapja még lényeges adatokkal szolgál számunkra, így ezek feldolgozása után tovább tudnánk pontosítani tervünket.

Szombathely, 2009. október 20.

Tisztelettel:

Idrányi Zsolt

ügyvezető igazgató

| 2009. (adatok e Ft-ban) | Tény 1-9.hó | Terv 10-12.hó | 2009. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alapdíj bevétel | 474.270 | 160.735 | 635.005 |
| Hődíj árbevétele | 789.221 | 542.500 | 1.331.721 |
| HMV és HHV értékesítés bevétele | 227.527 | 63.545 | 291.072 |
| Alaptev.árbevétele összesen | 1.491.018 | 766.780 | 2.257.798 |
| Egyéb értékesítés | 46.686 | 18.864 | 65.550 |
| Közvetített szolgáltatás - gáz | 722.682 | 215.708 | 938.390 |
| Egyéb bef.ért.árbevétele össz. | 769.368 | 234.572 | 1.003.940 |
| Vill.energia term.árbev.össz. | 264.201 | 95.755 | 359.956 |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2.524.587 | 1.097.108 | 3.621.695 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítés nettó árbevétele | 2.524.587 | 1.097.108 | 3.621.695 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 26.076 | 11.000 | 37.076 |
| Egyéb bevételek | 12.981 | 1.500 | 14.481 |
| Földgáz | 1.112.009 | 325.000 | 1.437.009 |
| Faapríték | 61.631 | 32.780 | 94.411 |
| Vásárolt energia | 101.779 | 36.000 | 137.779 |
| Egyéb anyag | 185.793 | 62.000 | 247.793 |
| Anyagköltség | 1.461.212 | 455.780 | 1.916.992 |
| Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás | 103.463 | 57.000 | 160.463 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 18.533 | 5.250 | 23.783 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 1.583.208 | 518.030 | 2.101.238 |
| Bérköltség | 180.747 | 60.250 | 240.997 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25.586 | 12.000 | 37.586 |
| Bérjárulékok | 64.797 | 24.425 | 89.222 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 271.130 | 96.675 | 367.805 |
| Értékcsökkenési leírás | 157.021 | 52.230 | 209.251 |
| Közvetített szolgáltatás - gáz | 722.682 | 215.708 | 938.390 |
| Közv.szolg. kívüli ráfordítások | 29.765 | 11.250 | 41.015 |
| Egyéb ráfordítások | 752.447 | 226.958 | 979.405 |
| ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -200.162 | 215.714 | 15.552 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 65.831 | 0 | 65.831 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 86.767 | 9.000 | 95.767 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -20.936 | -9.000 | -29.936 |
| SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | -221.098 | 206.714 | -14.384 |
| Rendkívüli bevételek | 28.299 | 6.250 | 34.549 |
| Rendkívüli ráfordítások | 2.005 | 13.000 | 15.005 |
| RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 26.294 | -6.750 | 19.544 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -194.804 | 199.964 | 5.160 |

| KIMUTATÁS A LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOKRÓL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Állománycsoportok | Létszámadatok /fő/ |  | Éves kifizetett béradatok /ezer Ft/ |  |  |  |
|  | Bázis | Terv | Tényleges kifizetés | Bázis | Terv | Bérszín-vonal terv / bázis % |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 |  |
| Fizikai dolgozók | 41 | 43 | 89.533 | 96.123 | 100.929 | 105,0 |
| Szellemi foglalkozásúak | 37 | 43 | 118.482 | 127.217 | 133.578 | 105,0 |
| Teljes munkaidős összesen: | 78 | 86 | 208.015 | 223.340 | 234.507 | 105,0 |
| Felügyelő bizottság | 5 | 5 | 5.904 | 5.904 | 6.199 | 105,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám: | 83 | 91 | 214.368 | 229.244 | 240.706 | 105,0 |

A 2009. üzleti évben a legjelentősebb beruházásaink a társaság hőtermelő kazánházainak felújítására fókuszálnak.

A Rákóczi utcai kazánházban új kazán beépítésével biztosítani tudjuk a területen felmerülő 12 MW-ra növekedett fűtési hőigényt. Az újonnan beépített kazánnal (3,7 MW többlettel) biztosítható a zavartalan szolgáltatás a fűtési menetrendek korrekt betartása.

A faapríték tüzelésű kazánháznál falazatátépítés szükséges, mivel az évek során a falazatra lerakodott égéstermékek a kazán hatásfokát és élettartamát csökkentették. A felújítás elmaradásával a kazán állapotának további romlását és biztonságos üzemeltetését kockáztatnánk.

A Mikes utcai kazánháznál új égők beépítésével növelhetjük a teljesítményt és egy könnyen karbantartható, megbízható kazánházat hozhatunk létre.

Mikes Kelemen úti tömbfűtőmű területén lévő direkt hőközpontok indirekté alakítása a fogyasztói rendszer meghibásodási lehetőségeit zárja ki.

A Huszár úti kazáncserével nő szolgáltatásunk üzembiztonság és a jobb hatásfokkal jelentős gázmegtakarítást érünk el.

A technológia területén a mérés- és irányítástechnika kapott prioritást a folyamatok ellenőrzésére és az elszámolások megalapozása érdekében.

Tovább folytatjuk a 2008-ban már megkezdett a mérés szerinti elszámolás feltételeit megteremtő felhasználói hőközpont létesítését vagy hőfogadó állomási mérés kialakítását. (A 2005. évi távhőtörvény 48. § (2) értelmében 2010-ig ki kell biztosítani a hőmennyiségmérés feltételeit hőközpontok létesítésével és mérők beépítésével.)

Mindemellett 2009. évben, az előző év gyakorlatának megfelelően, folyamatosan cseréljük hőközpontjainkban a sokszor hibásan működő szárnykerekes hőmennyiségmérőinket ultrahangosra. A szárnykerekes mérőóráinkkal pontossági problémák lépnek fel, évről-évre kevesebbet mérnek és az egyre kevesebbnek mért fogyasztás állandó bevételkiesésként jelentkezik a cégünknél, lehetetlenné téve a korrekt energetikai kalkulációt.

A várostervezési koncepcióban helyet kapott a Rákóczi u.-Thököly u. kereszteződésének átépítése, körforgalom kialakítása. Az érintett szakaszon lévő 1969-ben létesített távvezetékünk költségtakarékos cseréje ezáltal praktikusnak és időszerűnek bizonyulhat.

A 2008-as évben a központi irodaház földszintjén üzemelő Belvárosi kazánház a Rákóczi utcai kazánházba költözött. A fennmaradó helyiség alkalmat ad arra, hogy itt új irodahelyiségeket alakítsuk ki. A beruházással megemelkedett létszámunk helyigényét biztosítanánk, valamint üzleti partnereinkkel megbeszélési lehetőséget nyújtó tárgyalóterem létrehozása gördülékenyebb ügyintézést garantál.

Karbantartási tervünknél kazánházaink megfelelő üzemeltetése és szakszerű szervizelése képezi kiadásaink jelentős részét. Irodaházainkra és hőközpontjainkra fordított költségeink az állagmegóvás és fenntartás alapjait adják.

BERUHÁZÁSI TERV 2009

| Projektszám |  |  |  | Terület | Megnevezés | Érték | Aktiválás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 9 | KH | 1 | Mikes | faapríték kazán falazat átépítése | 22.000.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | KH | 2 | Mikes | 3. kazán égőcsere | 6.500.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | KH | 2 | Mikes | 4. kazán égőcsere | 6.500.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | KH | 3 | Mikes-Rákóczi | gázégők és leadóakna zajszigetelése | 1.575.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | KH | 4 | Rákóczi | 2. kazán cseréje | 30.000.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | KH | 5 | 11-es Huszár u. 2-6. | kazáncsere | 10.000.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | KH | 6 | Bagolyvár | új vízlágyító beépítése | 400.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | KH | 7 | Szt Flórián | új vízlágyító beépítése | 1.000.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | KH | 8 | Pázmány | Pázmány kazánház ellátásbiztonságának javítása | 7.330.000 Ft | március 31. |
| Kazánházak összesen: |  |  |  |  |  | 85.305.000 Ft |  |
| B | 9 | TV | 1 | Északi terület | szakaszolók beépítése primer távvezetékbe | 2.060.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | TV | 2 | Vízöntő hk-ok | primer rendszer hidraulikai méretezése | 800.000 Ft | szeptember 30. |
| B | 9 | TV | 3 | Rákóczi hk-ok | távvezeték kiváltáss, cseréje (ISIS-Thököly u. 31) | 5.000.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | TV | 4 | Pázmány kh | kazánházat megkerülő primer vezeték kiépítése | 1.000.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | TV | 5 | Összes kh | szivárgáskereső műszer beszerzése | 3.000.000 Ft | július 31. |
| Távvezetékek és szerelvényeik összesen: |  |  |  |  |  | 11.860.000 Ft |  |
| B | 9 | HK | 1 | Olad I-II | épületenkénti szabályozás kialakítása | 18.000.000 Ft | szeptember 30. |
| B | 9 | HK | 2 | Olad II | hőmennyiségmérő beépítése (NA 65 főmérő) | 350.000 Ft | augusztus 15. |
| B | 9 | HK | 3 | Északi terület | szárnykerekes hőmennyiségmérők cseréje ultrahangosra (8db) | 2.500.000 Ft | augusztus 15. |
| B | 9 | HK | 4 | Rohonci 26-36 | Aqua Control beszerelése | 800.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | HK | 5 | Szűrcsapó 34 | frekvenciaváltó beépítése szekunder szivattyúhoz | 500.000 Ft | augusztus 31. |
| B | 9 | HK | 6 | Vízöntő hk | változó tömegáramúra alakítás | 400.000 Ft | július 31. |
| B | 9 | HK | 7 | Mikes hk-ok | direkt hőközpontok átalakítása indirekté | 10.000.000 Ft | szeptember 30. |
| Hőközpontok összesen: |  |  |  |  |  | 32.550.000 Ft |  |
| B | 9 | IT | 1 | Összes kh | diszpécserrendszer bővítése | 3.000.000 Ft | augusztus 31. |
| Irányítástechnika összesen: |  |  |  |  |  | 3.000.000 Ft |  |
| Projektszám |  |  |  | Terület | Megnevezés | Érték | Aktiválás |
| B | 9 | GM | 1 | Vízöntő | Perkins blokk csere | 6.000.000 Ft | április 30. |
| Gázmotor összesen: |  |  |  |  |  | 6.000.000 Ft |  |
| B | 9 | ÉP | 1 | Központ | irodahelyiségek kialakítása | 10.000.000 Ft | október 31. |
| B | 9 | ÉP | 2 | Vízöntő kh | tűzivíz vezeték kiépítése | 1.500.000 Ft | augusztus 31. |
| Építészet összesen: |  |  |  |  |  | 11.500.000 Ft |  |
| B | 9 | P | 1 | Központi iroda | középtávú műszaki stratégiai koncepció kialakítása | 5.000.000 Ft | augusztus 31. |
| Projektek összesen: |  |  |  |  |  | 5.000.000 Ft |  |
| B | 9 | IHW | 1 | Központi iroda | színes fénymásoló beszerzése | 550.000 Ft | február 28. |
| B | 9 | IHW | 2 | Központi iroda | új számítógép beszerzés monitorral (2 db) | 300.000 Ft | október 31. |
| B | 9 | IHW | 3 | Központi iroda | IP telefonhálózat beszerzése (ügyfélszolgálati beszélgetések rögzítésére) | 1.500.000 Ft | szeptember 30. |
| B | 9 | IHW | 4 | Központi iroda | szerver az iktatóprogramhoz | 400.000 Ft | október 31. |
| B | 9 | IHW | 5 | Központi iroda | hálózatbővítés (Király u. iroda Központi Irodaházba költözése) | 300.000 Ft | szeptember 30. |
| Informatikai hardver összesen: |  |  |  |  |  | 3.050.000 Ft |  |
| B | 9 | ISW | 1 | Központi iroda | irat és dokumentumkezelő program (II.prioritás) | 2.500.000 Ft | október 31. |
| B | 9 | ISW | 2 | Központi iroda | MS WinXP beszerzése (5 db) | 150.000 Ft | október 31. |
| B | 9 | ISW | 3 | Központi iroda | levelezőprogram licencbővítése (5 user) | 25.000 Ft | február 28. |
| B | 9 | ISW | 4 | Központi iroda | NOD 32 Antivírus program licencbővítése | 40.000 Ft | március 31. |
| Informatikai szofrver összesen: |  |  |  |  |  | 2.715.000 Ft |  |
| B | 9 | T | 1 | Központi iroda | kis értékű tárgyi eszköz beszerzése | 500.000 Ft | folyamatos |
| B | 9 | T | 2 | Kazánházak | szerszámbeszerzés fűtők és hőközpontosok részére | 110.000 Ft | március 31. |
| B | 9 | T | 3 | Hőközpontok | szerszámbeszerzés irányítástechnikusok részére | 230.000 Ft | március 31. |
| B | 9 | T | 4 | Gázmotor | szerszámbeszerzés gázmotor szerviz részére | 960.000 Ft | március 31. |
| B | 9 | T | 5 | Hőközpontok | mobil HMV hőcserélő beszerzése | 175.000 Ft | április 15. |
| Tárgyi eszköz összesen: |  |  |  |  |  | 1.975.000 Ft |  |
| B | 9 | GJ | 1 | Vízöntő th | kisteher gépjármű az ügyelet részére | 2.500.000 Ft | május 29. |
| Gépjármű összesen: |  |  |  |  |  | 2.500.000 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | 173.985.000 Ft |  |

KARBANTARTÁSI TERV 2009

Tevékenység szerint

| Megnevezés | Tervezett költség Ft |
| --- | --- |
| Üzemeltetés | 40.000.000 |
| Karbantartások | 50.000.000 |
| Javítások | 27.162.773 |
| Összesen | 117.162.773 |

Költséghely szerint

| Megnevezés | Tervezett költség Ft |
| --- | --- |
| 11-es Huszár u. GM | 1.315.000 |
| Szt. Flórián GM | 2.120.000 |
| Vízöntő u.GM | 20.000.000 |
| Gázmotorok összesen: | 23.435.000 |
| Faaprítékos kazánház | 11.160.596 |
| Mikes kazánház | 9.300.496 |
| Rákóczi kazánház | 5.551.681 |
| Szt. Flórián kazánház | 30.000.000 |
| Vízöntő kazánház | 20.000.000 |
| Kazánházak összesen: | 76.012.773 |
| Központi irodaház | 17.715.000 |
| Összesen: | 117.162.773 |

ENERGETIKAI TERV 2009.

|  | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Év összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hőértékesítés (GJ) | 100.913 | 78.325 | 63.124 | 17.353 | 6.751 | 5.580 | 5.461 | 5.711 | 9.832 | 33.616 | 62.243 | 87.901 | 476.810 |
| Hő vízmelegítésre (GJ) | 6.577 | 6.561 | 5.822 | 5.573 | 5.718 | 5.396 | 5.400 | 5.613 | 5.912 | 5.542 | 5.761 | 5.098 | 68.973 |
| Hő fűtésre (GJ) | 94.336 | 71.764 | 57.302 | 11.780 | 1.033 | 184 | 61 | 97 | 3.921 | 28.074 | 56.482 | 82.803 | 407.837 |
| Értékesített villamos energia (kWh) | 807.034 | 660.981 | 902.243 | 1.254.977 | 1.321.726 | 1.123.419 | 1.168.528 | 1.192.019 | 1.078.984 | 1.359.384 | 1.377.830 | 1.303.092 | 13.550.217 |
| Vásárolt hő (GJ) | 12.867 | 11.103 | 12.689 | 7.012 | 4.641 | 4.456 | 7.209 | 6.812 | 8.987 | 12.556 | 13.074 | 13.410 | 114.817 |
| Földgáz felhasználás Nm3 | 2.964.128 | 2.190.581 | 1.789.688 | 793.623 | 497.076 | 429.709 | 419.459 | 420.296 | 659.526 | 1.176.860 | 1.851.368 | 2.562.780 | 15.755.093 |
| Faapríték felhasználás (tonna) | 1.638 | 1.541 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.341 | 6.858 |