| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. október 29-i ülésére

Javaslat a 2010. évi illetve a következő évek útfelújítási programjára.

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten kezeli az útfelújítási programot. Minden évben jelentős összeg szerepel a költségvetésében az út, járda építésekre és  felújításokra.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály elkészítette a  2010-ben, illetve az azt követő években felújításra ( kiépítésre) javasolt utcák listáját és a becsült bekerülési összeget.

I. 2010. évben felújítandó utcák:

A mellékelt listán szereplő útfelújítások első része (290 millió Ft) a 2008. évben a 317/2008. (VI. 16.) Kgy. számú határozattal elfogadott, de fedezethiány miatt elmaradt (164/2009. (III. 26.) Kgy sz. módosító határozat), utcákat tartalmazza. Ezeknek az utcáknak a tervdokumentációi illetve a  kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációval elkészültek, így a fedezet rendelkezésre állása után azonnal indítható a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás.

II. 2011. évtől felújítandó utcák:

A listán szereplő felújítások második  része (mintegy kétmilliárd Ft) a 2011. évtől felújítandó, illetve kiépítendő utcákat tartalmazza. Ezek az utcák nem rendelkeznek kiviteli tervvel, illetve a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációval, ezért ha Közgyűlési döntés alapján egy részük mégis 2010. évben kerülne felújításra, a terveztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást még 2009. évben el kell indítani.

2009. évben ennek költségvonzata nincs, csak kötelezettség vállalás szükséges a megkötendő tervezői szerződés 2010. évi pénzügyi teljesítéséhez. A fedezetet 2010. évben szükséges biztosítani.

III. 2009 évi útfelújításra jóváhagyott építési engedély köteles utcák:

Az időközbeni költségvetés módosítások valamint a beérkezett vállalkozói ajánlatok alapján a 2009. évben jóváhagyott útfelújítások egy részét (2009. év III. ütem  építési engedély köteles utcák. A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárások folyamatban vannak) fedezet hiány miatt nem tudjuk indítani. Ezeknek az utcáknak a felújítását a 2010. évi programmal együtt lehet indítani a szükséges fedezet rendelkezésre állása után. A becsült költsége 110 millió Ft.

Kérem a Tisztelt közgyűlést, hogy   az útfelújítási listát tekintse át, rangsorolja és határozza meg a 2010. évi, valamint az elkövetkező évek feladatait.

Szombathely, 2009. október    „            „

(:Dr. Ipkovich György:)

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2009. (X. 29.) Kgy. sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi illetve a következő évek útfelújítási programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

2010 évben felújítandó utcák:

------------------------------

------------------------------

-----------------------------

2010 év utáni években kiépítendő valamint felújítandó utcák:

------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2010. évben felújításra kerülő, kiviteli tervvel nem rendelkező utcák esetében a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására.

A közbeszerzési eljárás anyagi kötelezettség vállalást 2009 évre nem jelent, annak fedezetét a Közgyűlés a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2009. évben fedezethiány miatt nem indítható útfelújításokra (2009. évi III. ütem  építési engedély köteles utcák) a 2010. évi költségvetésben biztosítja a fedezetet.

4. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az útfelújítások fedezetéről a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása során gondoskodjanak.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

Soós József, a Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője 2. pont esetében Ávár János Tisztségviselői Osztály vezetője, 2. és 4. pont esetében Stéger Gábor a Költségvetési Osztály vezetője)

Határidő:	folyamatos

2. pont esetében 2009. december 31. illetve a 2010. évi költségvetés  jóváhagyásának időpontja.

3. és 4. pont esetében a 2010. évi költségvetés  jóváhagyásának időpontja