Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Költségvetési Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. október 29-i ülésére

Javaslat a Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003) projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

A „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” c. NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. sz. projekt esetében Szombathely városa a támogatási szerződés megkötését készíti elő abból a célból, hogy a tervezett beruházások és tevékenységek mihamarabb megvalósulhassanak.

A kétfordulós, kiemelt eljárásrendben bonyolított projekt-előkészítés főbb mérföldkövei az alábbiak voltak:

|  | Tevékenység | időpont | Határozat/Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Integrált Városfejlesztési Stratégia | 2008. február 27. | 61/2008 (II. 28.) |
| 2. | „A belváros kulturális és üzleti célú megújítása c. Előzetes Akcióterületi terv | 2008. február 27. | 61/2008 (II. 28.) |
| 4. | Pályázati dokumentáció benyújtása 1. forduló | 2008. február 28. | - |
| 3. | Regionális Fejlesztési Tanács határozata | 2008. április 08. | 378_2016_et1_MJV _városrehab_080409 |
| 5. | Záradékolt antiszegregációs terv | 2008. április 24. | 169/2008 (IV. 24.) |
| 6. | NFÜ értesítése | 2008. június 17. | - |
| 7. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése kormányhatározatról | 2008. szeptember 26. | - |
| 8. | IVS módosítása kormányhatározat alapján |  | 494/2008 (XI. 27.) |
| 9. | A belváros kulturális és üzleti célú megújítása c. Végeleges Akcióterületi terv - első olvasat |  | 495/2008.(XI.27.) |
| 10. | A belváros kulturális és üzleti célú megújítása c. Végeleges Akcióterületi terv - második olvasat, SZMJV önrész ütemezése |  | 21/2009 (I. 30.) |
| 11. | Pályázati dokumentáció benyújtása 2. forduló | 2009. április 24. | - |
| 12. | Hiánypótlás | 2009. június 12. | - |

| 13. | Regionális Fejlesztési Ügynökség Támogató levelének kézhezvétele | 2009. szeptember 05. | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Panaszlevél benyújtása az NFÜ-höz | 2009. szeptember 11. | - |
| 15. | Támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontja | 2009. november 05-december 18. | Jelen előterjesztés alapján |

Tájékoztatásul szükséges beszámolni arról, hogy az eljárás során a második fordulóban a projekt kódszáma KIEPR-2008-0006/NYDR-ról NYDOP-3.1.1/B-2009-0003-ra változott.

A kézhez vett támogató levél alapján a bíráló bizottság a projektet 875 998 658 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt teljes költségvetése 1 490 209. 500,- Ft, amely összegből a támogatás 58,78%-t tesz ki. A projektben rézvevő partnerek vállalt tevékenységeit, felmerülő költségekre jutó támogatás, önrész és a teljes költségvetés összegét az alábbi táblázat mutatja be:

|  | Tag neve | Feladat | A feladatra jutó támogatás összege (Ft) | Önrész összege | Összes költségvetés összeg (Ft) (100%) | Feladat elvégzésének határideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szombat-hely MJV Önkormányzata (bruttó) | 1. Közterület fejlesztés (11 875 m2-en) a Kőszegi, Király, Szent Márton utcákban, valamint a Gyöngyös patak menti területek rehabilitációja. 2. A Savaria Art Mozi épületszerkezetének korszerűsítése és az Árkádok felújítása, 3. Polgármesteri Hivatal bővítése a Kossuth L. u. 7. sz. műemlék épület felújításával, | 711 871 368 (72%) | 270 200 732 (28%) | 982 072 100 | 2011.09.30 |
| 2. | SZOVA ZRt. (nettó) | A gazdasági célú fejlesztési projektelemek: 1. Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi üzletek bővítése, új építése; 2. Kossuth u. 11 üzlethelyiségek kialakítása; 3. Kőszegi utcában kiskereskedelmi üzletek felújítása | 146 067 000 (30%) | 340 823 000 (70 %) | 486 890 000 | 2011.09.30 |
| 3. | Vas Megyei TIT Egyesület (bruttó) | A város fenntartható fej-lesztésével kapcsolatos is-meretterjesztő programok szervezése és lebonyolítása, kapcsolódó kiadványok készítése, Főépítészi fórum, 2 db Study tour, Nyugat-dunántúli Városfejlesztési klub, Energia-hatékonyság nyílt nap a Fő téren, Környezetvédelmi versenyek | 4 987 137 (85%) | 880 083 (15%) | 5 867 220 | 2011.05.31 |
| 4. | Germinal Kulturális Egyesület (bruttó) | közösség erősítő ifjúsági programok, közösségi és kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, a város fenntartható fejlesztésével kapcsolatos ismeretterjesztő programok megvalósítása. Programok: 1. "Képzés mindenkinek a Fő téren", 2. "Művészeti nap és papírmakettes találkozó", 3. "FŐ TÉR AZ EGÉSZSÉG" | 6 862 696 (85%) | 1 211 064 (15%) | 8 073 760 | 2011.06.30 |
| 5. | Savaria Tendency Art Group (bruttó) | kulturális élet szereplőinek és alkotásainak bemutatása, a képzőművészeti alkotások megismertetése, Kiállítások, könnyűzenei koncertek szervezése a belvárosban | 6 210 457 (85%) | 1 095 963 (15%) | 7 306 420 | 2010.11.30 |
|  | ÖSSZESEN |  | 875 998 658 | 614 210 842 | 1 490 209 500 |  |

A megítélt támogatás összege a támogató levél alapján kevesebb, mint az igényelt támogatás összege, ezért az Önkormányzat panasszal élt, az erre vonatkozó dokumentációt az eljárásrend betartása mellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére 2009. szeptember 11-én eljuttattuk, azonban a mai napig válasz nem érkezett. A támogatási szerződés megkötéséhez azonban szükség van a támogató levél tartalma szerinti pályázati önrész közgyűlési határozattal történő, pontos leigazolására.

Az önrész növekedés Szombathely MJV Önkormányzata projektelemeire vonatkozik. A Támogató levél tartalma szerint a Kossuth u 7. sz. alatti ingatlan felújítása csak 70%-os támogatással számolható el a tervezett 80% helyett, ezért szükséges növelni a biztosítandó önkormányzati önrészt. Ezért szükség van a korábban eredetileg (495/2008.(XI.27.) Kgy. sz. 3. pontjában meghatározott és az azt módosító és 21/2009 (I. 30.) Kgy. sz. határozat 2. pontjában meghatározott önrész módosítására, az alábbiak szerint:

Az 5 konzorciumi partner által megvalósítani kívánt Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003) projekt esetében a Szombathely MJV Önkormányzata projektelemeinek teljes költségvetése 982 072 100,- Ft, a megítélt támogatás 711 871 368,- Ft, és a biztosítandó önrész pedig 270 200 732,- Ft. (27,51% önrész mellett.) A támogatási szerződés megkötéséhez, a támogató levélben szereplő adatok - megítélt támogatás, önrész összege és teljes költségvetés a projektben elszámolható költségek – figyelembe vételével szükséges az önrészt közgyűlési határozattal leigazolni.

A Támogató Levél másik kikötése szerint a Kossuth u 7. sz alatti ingatlan tervezett eszközbeszerzéseire vonatkozó elszámolható költségek összegét is csökkenteni kellett. Ezért szükséges a Kossuth u. 7. sz épület eszközbeszerzésének mint a projektben nem elszámolható költségekre Szombathely város 2010. évi költségvetésében további bruttó  13 500 000,- Ft. (25% ÁFÁ-val) összegű fedezetet biztosítani (külön költségvetési soron). Az eszközbeszerzésre tervezetett 27 millió Ft összegű költségvetésből a fennmaradó              14 058 000,- Ft összeg változatlanul a projekt költségvetésének részét képezi.

A projekt előkészítése során Szombathely MJV Önkormányzatának 2008. évben     34 750 100,-Ft. költsége merült fel - a tervek és a pályázati dokumentumok elkészítésére –, amiből 27 436 468,- Ft támogatást igényelhet a támogatási szerződés megkötése után. Ugyanígy a 2009. évben további, kötelező pályázati dokumentációk – Integrált Városfejlesztési   Stratégia,   és   a   Belvárosi   akcióterületi   terv,   stb.    –   elkészítésének

11 460 000,- Ft összegére eső 9 741 000,- Ft. nagyságú támogatás lehívható a támogatási szerződés megkötése után, a benyújtásra kerülő első kifizetési kérelemmel, várhatóan 2010. júniusában. Így összesen a két előkészítési évben felmerült, 46 210 100 Ft,- összegű előkészítési költségre eső 37 177 468,- Ft. összegű támogatás lehívható.

Lehetőség van továbbá a támogatási szerződés megkötése után előleg igénylésére, ami a projektben tervezett szolgáltatásokra eső támogatások 35%-a, azaz 33 958 179,- Ft. A támogatási szerződés megkötésekor Önkormányzatunk az előleg igénylési kérelmét is benyújtja 2009. november 05-ig a pályázat közreműködő szervezetéhez.

Javaslom továbbá, hogy Szombathely MJV Önkormányzata a projektbe kötelezően bevonásra kerülő civil konzorciumi partnerek részére a partnerek önrészét támogatás formájában biztosítsa, a 2010 évi önkormányzati költségvetés terhére, és támogatási megállapodást kössön civil konzorciumi partnereinkkel:

1. a Vas Megyei TIT Egyesülettel esetében 880 0083,- Ft összegre vonatkozóan;

2. a Germinal Kulturális Egyesület esetben 1 211 064,- Ft összegre vonatkozóan;

3. a Savaria Tendency Art Group esetében 1 095 963,- Ft. összegre vonatkozóan;

összesen 3 187 110 Ft. összegben.

Fel kell hívni azonban a figyelmet arra is, hogy ÁFA törvény változása miatt további, a projekt költségvetése és a biztosítandó önrészt érintő változtatások várhatók, azonban mivel a projekttervezési szakaszban 20% ÁFA összeggel kellett tervezni a költségvetést, a most megkötésre kerülő támogatási szerződés is ennek megfelelő. A Szombathely MJV Önkormányzata projektelemei összköltségvetésére eső ÁFA növekmény összege               40 919 671,- Ft.

A Közreműködő Szervezet (RFÜ) ezidáig csak szóbeli tájékoztatást adott arról, hogy a megkötött támogatási szereződéseket az ÁFA törvény módosulása miatt módosítani fogja, és a támogatásra eső ÁFA különbözet összegét biztosítja a végső kedvezményezettek részére. Az önkormányzati önrész összege is növekedni fog, 11 258 364 Ft-tal. ezért ezt az összeget szükséges a 2010. évi költségvetésben biztosítani. Írásbeli tájékoztatást a RFÜ akkor tud részünkre adni, amikor a támogatási szerződés módosításának megfelelő eljárásrendjét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága jóváhagyta.

Az elindított feltételes közbeszerzési eljárások estében (kivitelező kiválasztása a Mozi homlokzatfel-újítására, a Kossuth 7. felújítására és a közterület-fejlesztésekre, valamint mérnök kiválasztása a műszaki ellenőri feladatok ellátására) szerződés megkötése már csak a hatályos Áfa törvény értelmében 25% ÁFA-val lehetséges.

A projekt pénzügyi stabilitását az Önkormányzat igyekszik megtartani mind szolgáltatások esetében igényelhető előleg igénylésével, mind pedig azzal, hogy a beruházók esetében szállítói kifizetésre köt szerződést. Ebben az esetben Önkormányzatunk a pénzügyi teljesítéskor a számlák önrészét köteles kiegyenlíteni, a pályáztató szervezet fizeti ki a kivitelezőnek a támogatás részt a Pénzügyi, továbbá a Kifizető Hatóságán keresztül.

A fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy az Önkormányzatunk önrészére eső ÁFA-növekmény összegét, 11 258 364,- Ft-t a 2009 –2011. évi költségvetésben a Tisztelt Közgyűlés biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. október „……”

/: Dr. Szabó Gábor :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (X. 29.) kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003) projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára című előterjesztést megtárgyalta.

- A Közgyűlés jóváhagyja a 21/2009. I. 30.) kgy. sz. határozat 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

A Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003) projekt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata projektelemire vonatkozó, a pályázatban biztosítandó önrész összege 270 200 732 Ft., amelyet az Önkormányzat a 2008-2011 évi költségvetésében biztosít.

- A Közgyűlés elhatározza, hogy a Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása c. (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. sz. ) projektben nem elszámolható költségre, a Kossuth u 7. sz. épület felújítása projektelemnél az el nem számolható eszközbeszerzésekre a város 2010. évi költségvetésében további bruttó 13 500 000,- Ft. összeget biztosít.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

- pont:  azonnal

- pont:  azonnal, 2010. és 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásakor

- pont:  azonnal, 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásakor

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (X. 29.) kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés elhatározza, hogy Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása c. (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. sz.) projektben, a civil konzorciumi partnereikkel az önrész biztosítására támogatási szerződést kössön. A Vas Megyei TIT Egyesület esetében 880 083,- Ft összegre vonatkozóan; a Germinal Kulturális Egyesület esetben 1 211 064,- Ft összegre vonatkozóan; a Savaria Tendency Art Group esetében 1 095 963,- Ft. összegre vonatkozóan. Az összesen 3 187 110,- Ft. összeget Szombathely MJV Önkormányzata a 2010. évi költségvetésben biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

- A Közgyűlés elhatározza, hogy az ÁFA törvényváltozás következtében az önkormányzati projekt önrészére eső növekmény 11 258 364 Ft összegét a 2009-2011. évi költségvetésben biztosítja.

- A Közgyűlés elhatározza, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárások során a tervezett költségvetésben meghatározott összegeknél kedvezőbb ellentételezésű összegben köthet az Önkormányzat beszállítókkal szerződést, úgy a fennmaradó összegből az önkormányzat a projektben váratlanul felmerülő, el nem számolható költségeket finanszírozza.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

- pont:  a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásakor

- pont:  a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásakor

- pont:  folyamatos