Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. október 29-i ülésére

Javaslat a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” MÓDOSÍTOTT beruházási programjára

A Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében építési engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyező határozatok közlése megtörtént. A kiviteli tervek egy része elkészült.

A megvalósuló Szombathely Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakításának összesített becsült költsége 1 720 312 394,-Ft, (összhangban a 182/2009. (III.26.) Kgy . sz. határozattal ) mely teljes egészében Kormányzat által kapott támogatási összegből valósul meg. A kivitelezés összköltsége nem változik, a módosítás nem érinti az eredetileg jóváhagyott beruházási program végösszegét.

A Támogatási szerződések aláírása megtörtént.

A 490/2009.(X.8.) Kgy. sz. határozat 1. pontja szerint az időközben elkészült tervek költségbecslései alapján a 230/2009. (IV.30.) Kgy. sz. határozatot  - mely a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének HEMO épületében történő kialakítás beruházási programjáról szól – módosítani szükséges.

A beruházás megvalósulása:

A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására 2009 évben kerül sor.

A kivitelezés várható időszakát lehetőség szerint összhangba kell hozni az épületben működő Weöres Sándor Színház tevékenységével, az évadok időszakával.

Várható kivitelezői munkakezdés: 2010 január 1, a teljes kivitelezés befejezése: 2010 december 30.

A kivitelezés földmunkával érintett részei csak régészeti felügyelet mellett végezhetők a bővítményi épületrészen, mely régészeti felügyeleti munka elvégeztetése a kivitelező feladata.

A próbaüzem illetve a használatba vételi engedélyek, működési engedély beszerzése várhatóan: 2010 december hóban elkezdődhetnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” MÓDOSÍTOTT beruházási programját ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. október  „……”

(:Dr. Ipkovich Gyögy:)

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2009. (X.29.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” MÓDOSÍTOTT beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítására vonatkozó módosított beruházási programot megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.	A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt megvalósításának gyorsítása érdekében - a jelen beruházási program alapján - a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását végeztesse el.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyező

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (1. pont tekintetében)

folyamatos ( 2. pont tekintetében )