| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: - Költségvetési Szakmai Bizottság - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 26.-i ülésére

J A V A S L A T

a Szűrcsapó úti Csodaország Bölcsőde fűtési rendszerének felújítására.

A Szűrcsapó u. 45. sz. alatti Csodaország Bölcsőde szekunder oldali padlócsatornában lévő fűtési alapvezetéke kilyukadt.  A  belső fűtési rendszert  naponta többször utána kell tölteni, pótolva az elszivárgó vízmennyiséget.

A lecsökkenő nyomás miatt a fűtővíz áramlása nem megfelelő, ezáltal  a foglalkoztatókban  a maximálisan 16 - 17 fokos hőmérséklet lehet biztosítani az előírt 24 fok helyett. Az intézményben a gyermekek körében sorozatos megbetegedések fordulnak elő.

Mivel az előírt hőmérséklet nem tartható, veszélybe került az intézmény működése. A gyermekeket a többi intézmény telítettsége miatt nem lehet máshol elhelyezni, a működőképességet fent kell tartani.

Szükséges a teljes alapvezeték falon kívüli újraszerelése, valamint a régi rossz hőleadó képességű radiátorok kicserélése, védőburkolattal történő ellátása.

A Távhőszolgáltató Kft. bruttó 14.853.656,-Ft összegű ajánlatot adott a bölcsőde fűtési rendszerének felújítására. Folyamatos munkavégzés esetén a szerelési munka két hét alatt elvégezhető. A rekonstrukciót sürgősen el kell kezdeni. A kivitelező a munkákat úgy ütemezi, hogy az intézmény zavartalan működése biztosított legyen.

A fűtési rendszer felújítása az intézmény megrendelése alapján történik, ezért a szükséges fedezetet az intézményi költségvetésében kell biztosítani.

A Távhőszolgáltató Kft. – mint primer szolgáltató, ezért érdekelt, hogy a szekunder rendszer működőképes legyen -  lehetőséget biztosít arra, hogy a fenti összeget négy egyenlő részletben (3.713.414,-Ft/év)  fizesse ki – 2010, 2011, 2012, 2013. években -  az intézmény minden év április 30. esedékességi idővel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely,  2009. november  „        „

Dr. Ipkovich György

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2009. (XI. 26.) Kgy. számú határozat

1.	      A Közgyűlés a Szűrcsapó úti Csodaország Bölcsőde fűtési rendszerének felújításához - tekintettel annak sürgőségére - hozzájárul.

2. 	Elhatározza, hogy a felújítási munkák fedezetére 14.853.656,-Ft-ot biztosít az

intézmény 2010-2013 évi költségvetésében egyenlő részletekben.

3.   Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bölcsőde fűtési rendszere felújításának fedezetéről a 2010, 2011, 2012, és a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása során évi 3.713.414,-Ft összeggel gondoskodjanak az intézmény költségvetésében.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző ( a 3. pontban foglaltakért )

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:    azonnal (1 pont vonatkozásában )

2010 – 2013. évi költségvetések megalkotása (2. pont vonatkozásában )