Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. november 26-i ülésére

Javaslat a „Savaria Városfejlesztési Kft.” létrehozására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata rövidesen megkezdheti a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című akcióterületi terv alapján előkészített „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” c. NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. sz. projekt megvalósítását, amihez a bíráló bizottság 875 998 658 Ft összegű támogatást ítélt meg. A Bíráló Bizottság a projektjavaslatot a támogatás megítélésével, de több feltétel teljesítése esetén támogatta.

A támogató levél kézhezvételétől számítva legfeljebb 60 nap állt rendelkezésre a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Non-profit Közhasznú Kft-vel (továbbiakban KSZ) történő támogatási szerződés megkötésére, a határidő 2009. november 05-én lejárt. A határidő meghosszabbítására volt szükség, mivel a SZOVA ZRt. Kőszegi utcai házak bontására és építésére vonatkozó jogerős építési engedély még nem áll rendelkezésre, ami előfeltétele a támogatási szerződés megkötésének, továbbá szükséges a pályázati kiírásban előírt városfejelesztési gazdasági társaság működtetéséhez szükséges döntések meghozatala.

Szombathely MJV Önkormányzata 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozatában létrehozta a SZOVA ZRt. Városfejlesztési divízióját a projekt sikeres előkészítése és bonyolítása érdekében, hasonlóan Nagykanizsa és Zalaegerszeg példájához. A Divízió létrehozását és működését a KSZ is támogatta, figyelemmel kísérte, együttműködött képviselőjével. A pályázati dokumentáció második fordulójára történő benyújtása után (2009. áprilisban majd hiánypótlás 2009. június) ülésezett a bíráló bizottság 2009. augusztus 11-én, ahol észrevételeket tettek a divízió működtetésével kapcsolatban. A 2009. szeptember 05-én kézhez vett támogató levélben pedig feltételként szabta a támogatási szerződés megkötéséhez a SZOVA Zrt. Városfejlesztési Divíziójának a projekt menedzsment ellátására és a projekt végrehajtására történő alkalmassá tételét, további személyzet (műszaki szakember, projekt adminisztrátor, projektvezető, pénzügyi munkatárs, külső, jogi szolgáltatás) biztosításával, továbbá szükséges megállapodás megkötése minden konzorciumi partnerrel projektmenedzsment biztosítására.

A projektben az egyes projektelemekre jutó projektmenedzsment tevékenységek költségvétését az alábbi táblázat mutatja be:

| projektelem | Megvalósításért felelős szervezet | Projektmenedzsment tevékenységre tervezett költségve- tése (nettó Ft) | Költségtételre eső támogatás (85%) Összege (nettó Ft) | Önrész összege (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savaria Art Mozi felújítása | Szombathely MJV Önkormányzat | 7 928 333 | 6 739 083 | 1 189 250 |
| Műemlék középület felújítása, Kossuth 7. | SZMJV | 8 933 333 | 7 593 333 | 1 340 000 |
| Közterület-fejlesztés | SZMJV | 13 958 333 | 11 864 583 | 2 093 750 |
| Összesen |  | 30 819 999 | 26 196 999 | 4 623 000 |
| projektelem | Megvalósításért felelős szervezet | Projektmenedzsmentet támogató szolgáltatás tervezett költségve- tése (nettó Ft) | Költségtételre eső támogatás (85%) Összege (nettó Ft) | Önrész összege (15%) |
| Városfejlesztési szakmai programok és Fő téri rendezvények | Vas Megyei TIT | 1 879 350 | 1 597 448 | 281 903 |
| Művészeti rendezvények a Fő téren | Savaria TAG | 1 577 850 | 1 341 173 | 236 678 |
| Összesen |  | 3 457 200 | 2 938 620 | 518 580 |
| projektelem | Megvalósításért felelős szervezet | Projektmenedzsment tevékenységre tervezett költségve- tése (nettó Ft) | Költségtételre eső támogatás (30%) Összege (nettó Ft) | Önrész összege (70%) |
| projektmenedzsment elszámolható bér | SZOVA Zrt. | 11 800 000 | 3 540 000 | 8 260 000 |
| bért terhelő járulékok | SZOVA Zrt. | 4 012 000 | 1 203 600 | 2 808 400 |
| Összesen |  | 15 812 000 | 4 743 600 | 11 068 400 |
| Projektelem | Megvalósításért felelős szervezet | Projektmenedzsment tevékenységre tervezett költségvetés a (nettó Ft) | Költségtételre eső támogatás (30%) Összege (nettó Ft) | Önrész összege (70%) |
| Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi | SZOVA Zrt. | 900 000 | 270 000 | 630 000 |

| Projektelem | Megvalósításért felelős szervezet | Projektmenedzsment tevékenységre tervezett költségvetés a (nettó Ft) | Költségtételre eső támogatás (30%) Összege (nettó Ft) | Önrész összege (70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Műemléki védettségi épületekben kiskereskedelmi üzletek felújítása a Kőszegi utcában | SZOVA Zrt. | 5 700 000 | 1 710 000 | 3 990 000 |
| Kossuth u. 11 üzlethelyiségek kialakítása | SZOVA Zrt. | 2 100 000 | 630 000 | 1 470 000 |
| Összesen |  | 8 700 000 | 2 610 000 | 6 090 000 |
| MINDÖSSZESEN (SZMJV+CIVILEK+SZOVA) |  | 58 789 199 |  |  |

A Szombathely MJV önkormányzati projektelemek menedzsmenti tevékenységeinek ellátására a SZOVA ZRt-vel szükséges megbízási szerződést kötni. Ennek lehetséges módja olyan megállapodás megkötése, ami a 2003. évi Kbt. 2/A §-a feltételi szerint történik, azonban a rendelkezésre álló, a SZOVA ZRT részéről megküldött nyilatkozat alapján a cég esetében ezek a feltételek  nem állnak fenn. (bevételeinek 90% önkormányzati megbízásból származik).

A SZOVA Zrt-vel történő tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Irodája nem találja megalapozottnak: a hatályos jogszabályok szerint nyílt, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja. A pályázat kiírója véleménye szerint a projektmenedzsment szolgáltatás közbeszerzés során történő szerződéskötése ellentétes lehet a pályázati kiírás szellemével, ami szerint ezt a tevékenységet 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak kell elvégezni a projektmegvalósítás sikere érdekében, azonban nem garantálható, hogy a SZOVA ZRt. lesz a pályázat nyertese. Amennyiben nem a projektben megjelölt városfejlesztési gazdasági társaság végzi el ezt a feladatot, abban az esetben kockáztatjuk a pályázaton elnyert támogatás összegét, mivel a KSZ visszavonhatja a projekt egészére megítélt támogatást.

Jogi konzultáció során született javaslat az, hogy a projektmenedzsment tevékenységek ellátásra kötendő megállapodásban, amennyiben a díjazás 0 Ft, akkor a SZOVA Zrt.-vel akadály nélkül megköthető az erre vonatkozó megállapodás. Ebben az esetben a projekt költségvetésébe, az önkormányzati projektelemek menedzsmentjére beállított nettó 30 819 999,- Ft. összegre jutó nettó 26 196 999,- Ft. támogatás nem hívható le. További hátrányok az IVS 2 és a szociális városrehabiltációs projekt előkészítése és megvalósítása során érik a várost hasonló léptékben, ami majd nettó 90 millió Ft összegre tehető összességében a következő években.

Mivel a fenti megoldási javaslatok nem járnak sem a kedvezményezettek számára, sem a pályázat kiírójának megfelelő eredménnyel, a KSZ képviselőivel egyeztetést folytattunk, akik azt a javaslatot tették, hogy a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban” kiemelt projekt eljárásrendben megfogalmazott célok elérése és az egyes projektelemek sikeres megvalósítása érdekében 100%-os önkormányzati tulajdonú városfejlesztési gazdasági társaság, Városfejlesztési Kft. alapítása a legoptimálisabb.

A gazdasági társaság kiemelt feladata az önkormányzati közszolgáltatási tevékenység biztosításához kapcsolódó előkészített, településfejlesztési projekt megvalósításának, projekt menedzsmentjének biztosítása, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és minden konzorciumi projektpartnere igénybe vesz. A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, különös tekintettel a Közbeszerzési Törvényre és a gazdasági társaságok alapítására vonatkozó rendelkezésekre javasoljuk, hogy Szombathely MJV Önkormányzata alapítson városfejlesztési Kft-t. A Városfejlesztési Kft. megalapítása után, a konkrét feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat és a Kft. között meg kell kötni a városrehabilitációs alapszerződést.

A társaság létrehozásánál figyelembe kell venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elkészített, A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás című módszertani útmutatót, továbbá a „Belvárosi kulturális és üzleti célú megújítása” című Akcióterületi Tervben a városfejlesztő társaságra vonatkozó részeket. A Savaria Városfejlesztési Társaságnak is minimálisan rendelkeznie kell az alábbi kompetenciákkal: városrehabilitációs, műszaki és gazdasági kompetenciákkal, amit belső munkatársak biztosítanak.

A társaság fő feladata rövidtávon a belváros rehabilitációjával kapcsolatban elnyert pályázati források által finanszírozott fejlesztések, fejlesztési projektek lebonyolítása. Továbbá más, Szombathely MJV Önkormányzata, mint végső kedvezményezett által megvalósítani kívánt uniós projekt kötelezően biztosítandó menedzsmenti tevékenységeinek ellátása.

A támogatási szerződés megkötése előtt álló „Szombathely MJV belvárosának funkcióbővítő megújítása projektben minden konzorciumi partnernek projektmenedzsmenti megállapodást szükséges kötni a Savaria Városfejlesztési Kft-vel. A pályázati kisírásnak megfelelően, a projekt költségvetésében tervezett pénzügyi feltételek figyelembe vételével:

| Projektmenedzsment tervezett költségvetése | nettó Ft. |
| --- | --- |
| Szombathely MJV Önkormányzata | 30 819 999 |
| Civil partnerek | 3 457 200 |
| SZOVA ZRt. | 24 512 000 |
| Összesen: | 58 789 199 |

A társaság az Önkormányzattól kapott felhatalmazás alapján, éves üzleti tervében foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat által meghatározott feladatokat hajtja végre, az Önkormányzat nevében és érdekében jár el. Feladatait az Önkormányzat a Közgyűlés által elfogadott Akcióterületi Terv alapján külön megállapodásban határozza meg. A társaság ügyvezetője évenként köteles a Közgyűlést tájékoztatni tevékenységéről, a feladatok végrehajtásának pillanatnyi állásáról és üzleti helyzetéről.

Hosszabb távon a társaság az Integrált Városfejlesztési Stratégiában és az Akcióterületi Tervben meghatározott projekteket készíti elő és – üzleti terve alapján, a tulajdoni helyzet rendezése, a helyi településrendezési előírások szükséges módosítása, a módosítások kezdeményezése, a szükséges infrastruktúra kiépítése és a kapcsolódó közterületek rendezése után – megvalósításukra javaslatot tesz.

Előterjesztőként javaslom, hogy a törvény által előírt minimális alaptőkével, 500 000 Ft-tal, amelyet a 2009. évi költségvetésben biztosítani szükséges, egy 100% os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot hozzunk létre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság ügyvezetőjét, könyvvizsgálóját és felügyelő bizottságát válassza meg, és a Szombathelyi Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratát hagyja jóvá.

A Savaria Városfejlesztési Kft. megalapítása után azonnal elkészíti üzleti tervét, amelyet Pénzügyi és Gazdasági Bizottság decemberben hagy jóvá.

Továbbá javasolom, hogy a Savaria Városfejlesztési Kft. működési költségeire a város a 2009. és 2010. évi költségvetése terhére biztosítson 16 000 000 Ft-ot: irodai sokszorosító, nyomtató és informatikai és telekommunikációs berendezések, munkaviszonyban állók bére, amíg a támogatásból nem finanszírozható; irodabérlet és az iroda üzemeltetési költségei, jogi eljárások díjai, egyéb a projektben nem elszámolható kft. működtetéséhez szükséges költségek fedezésére. A jelen és további uniós projektek támogatási szerződésének megkötése után a projekt menedzsment szolgáltatás díja elszámolható a projektek költségvetéséből. A konzorciumi partnerek megállapodást kötnek a Savaria Városfejlesztési Kft-vel a projektmenedzsmenti tevékenységek ellátására a saját projektelemük vonatkozásában.

A cégalapítással kapcsolatban felmerülő költségeket az alábbi ideiglenes üzleti terv mutatja be:

| 2009 évi ideiglenes üzleti terv, dologi és személyi kiadások |  |  |  |  |  |  | bruttó (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| irodai eszközök, sokszorosító, nyomtató, kommunikációs eszközök, és üzemeltetési költségeik karbantartásuk |  |  |  |  |  |  | 3 500 000 |
| bérek járulékokkal és munkaadói járulékokkal 1 hó, 4 fő |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 |
| számítógépek, legális szoftverekkel |  |  |  |  |  |  | 3 200 000 |
| irodabérlet, bútor, üzemeltetési költség, 1 hó |  |  |  |  |  |  | 150 000 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 9 350 000 |
| 2010 évi ideiglenes üzleti terv, dologi és személyi kiadások |  |  |  |  |  |  | bruttó (Ft.) |
| bérek járulékokkal és munkaadói járulékokkal 2 hó, 4 fő |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |
| irodabérlet, üzemeltetési költség, 6 hó |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| informatikai karbantartó szerződés 12 hó |  |  |  |  |  |  | 1 050 000 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 6 650 000 |

Szombathely MJV Önkormányzata Közgyűlése 2009. október 6-i ülésén a jelen előterjesztést megtárgyalta, és határozatában arról döntött, hogy az előterjesztést Bizottságok is tárgyalják meg, mielőtt a Körgyűlésen újra napirendre kerül.

A Savaria Városfejlesztési Kft. létrehozására vonatkozó előterjesztést a Jogi Bizottság 2009. október 13-i rendkívüli ülésén megtárgyalta és 187/2009 (X. 13.)JB. Sz. határozatában jóváhagyta. A Bizottság által javasolt változtatásokat a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat már tartalmazza.

Továbbá az azonos témájú előterjesztést Városfejlesztési Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2009. október 29-i ülésén megtárgyalta és a 138/2009 (X. 29.) határozatában jóváhagyta.

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztés személyi és az ügyvezető bérének megállapítására vonatkozó részét zárt ülésen szíveskedjen megtárgyalni, a vonatkozó jogszabályok és a közgyűlés korábbi gyakorlata szerint.

Amennyiben a Közgyűlés a Savaria Városfejlesztési Kft. megalapítása mellet dönt, szükséges a pályázati dokumentáció és kapcsolódó dokumentumainak átdolgozása, amelyek a következők: a kiemelt projekt adatlap, a Belváros Kulturális és üzleti célú megújítása című akcióterületi terv és a város-rehabilitációs alapszerződés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. november „……”

/: Dr. Ipkovich György :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (XI. 26.) Kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. létrehozására” című előterjesztést megtárgyalta.

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a melléklet szerinti alapító okirat jóváhagyásával megalapítja a Savaria Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű társaságot. A cégalapítás eljárási költségeinek fedezetére 100 000 Ft összeget, a Kft. törzstőkéjének biztosítására 500 000 Ft összeget a 2009. évi költségvetésben biztosít.

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Savaria Városfejlesztési Kft. megalapításával kapcsolatos és 2009. évi, támogatásból nem finanszírozható indulási és működési költségekre 16 000 000 Ft-ot a 2009. és 2010. évi költségvetésben biztosít. Az ideiglenes, 2009 évi üzleti terv alapján:

| 2009 évi ideiglenes üzleti terv, dologi és személyi kiadások |  |  |  |  |  |  | bruttó (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| irodai eszközök, sokszorosító, nyomtató, kommunikációs eszközök, és üzemeltetési költségeik karbantartásuk |  |  |  |  |  |  | 3 500 000 |
| bérek járulékokkal és munkaadói járulékokkal 1 hó, 4 fő |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 |
| számítógépek, legális szoftverekkel |  |  |  |  |  |  | 3 200 000 |
| irodabérlet, bútor, üzemeltetési költség, 1 hó |  |  |  |  |  |  | 150 000 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 9 350 000 |
| 2010 évi ideiglenes üzleti terv, dologi és személyi kiadások |  |  |  |  |  |  | bruttó (Ft.) |
| bérek járulékokkal és munkaadói járulékokkal 2 hó, 4 fő |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |
| irodabérlet, üzemeltetési költség, 6 hó |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| informatikai karbantartó szerződés 12 hó |  |  |  |  |  |  | 1 050 000 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 6 650 000 |

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fedezet biztosításáról a 2009. és 2010. évi költségvetésben gondoskodjanak. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön működési célú pénzeszköz-átadási megállapodást a Savaria Városfejlesztési Kft-vel.

- A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja Savaria Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

- A Savaria Városfejlesztési Kft. - amennyiben uniós pályázati felhívásban más feltétel nem szerepel – köteles ellátni az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó nyertes projektek esetében, a projektmegvalósítási szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, marketing tevékenységek és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat az uniós társfinanszírozási forrás felhasználásával.

- A Közgyűlés felkéri a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, készítse el a társaság végleges üzleti tervét. A Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot az üzleti terv jóváhagyására.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a korábban elfogadott Városrehabilitációs alapszerződés változatlan tartalommal történő, a Savaria Városfejlesztési Kft-vel való megkötésére, egyúttal felhatalmazza, hogy a 2009. május 5-én, a SZOVA ZRt-vel aláírt Városrehabilitációs alapszerződés megszűntetését aláírja.

- A Közgyűlés felkéri a projekt konzorciumi partnereit, hogy a Támogatási szerződés megkötéséig az egyes projektelemekre eső projektmenedzsment feladatok ellátásról szóló megállapodását a Savaria Városfejlesztési Kft-vel kösse meg a pályázati dokumentáció feltételeinek, megfelelően:

| Projektmenedzsment tervezett költségvetése | nettó Ft. |
| --- | --- |
| Szombathely MJV Önkormányzata | 30 819 999 |
| Civil partnerek | 3 457 200 |
| SZOVA ZRt. | 24 512 000 |
| Összesen: | 58 789 199 |

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója,

Dr. Németh Gábor, SZOVA Zrt. vezérigazgatója

Wiktora Antal, a Vas Megyei TIT Munkaszervezetének Vezetője

Erdei Zsuzsa, a Savaria Tendency Art Group elnöke

Határidő:

1. pont: azonnal

2. pont: azonnal

3. pont: azonnal és a 2009. évi költségvetési rendelet következő módosítása, valamint a 2010. évi költségvetési rendelet megalakítása

4. pont: azonnal

5. pont: 30 napon belül

6. pont: 30 napon belül

7. pont: azonnal

8 pont: támogatási szerződés megkötéséig, legkésőbb 2009. december 16-ig.