Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Költségvetési Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. november 26-i ülésére

- Javaslat a „Szombathely I/C jelű Bartók B. krt. - Magyar L. u. közötti kerékpárút építése” című (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011) projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

A „Szombathely I/C jelű Bartók B. krt. - Magyar L. u. közötti kerékpárút építése” c. NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011 sz. projekt esetében Szombathely városa a támogatási szerződés megkötését készíti elő abból a célból, hogy a tervezett beruházás mihamarabb megvalósulhasson.

Az egyfordulós projekt-előkészítés főbb mérföldkövei az alábbiak voltak:

|  | Tevékenység | időpont | Határozat/Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pályázati dokumentáció benyújtása | 2009. július 20. | 385/2009 (VI. 18.) |
| 2. | Hiánypótlás | 2009. augusztus 17. | - |
| 3. | Regionális Fejlesztési Ügynökség Támogató levelének kézhezvétele | 2009. október 30. | - |
| 4. | Panaszlevél benyújtása az NFÜ-höz | 2009. november 6. | - |
| 5. | Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésének határideje | 2009. november 29. | Jelen előterjesztés alapján |
| 6. | Támogatási szerződés megkötésének várható időpontja | 2009. december 29. | Jelen előterjesztés alapján |

A kézhez vett támogató levél alapján a bíráló bizottság a projektet 56.873.182 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A Bíráló Bizottság a projektjavaslatot 66.909.626 Ft összes elszámolható költség mellett, 56.873.182 Ft (85 %) támogatás megítélésével támogatta. A projekt sikeres megvalósítása érdekében így Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10.036.444 Ft önerőt szükséges biztosítania 2010. évben.

A megítélt támogatás összege a támogató levél alapján kevesebb, mint az igényelt támogatás összege, ezért az Önkormányzat panasszal élt, az erre vonatkozó dokumentációt az eljárásrend betartása mellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére 2009. november 6-án eljuttattuk, a mai napig válasz nem érkezett. A támogatási szerződés megkötéséhez azonban szükség van a támogató levél tartalma szerinti pályázati önrész közgyűlési határozattal történő, pontos leigazolására.

A projekt összköltsége csökkentésre került a kerékpárút mellé tervezett közvilágítás költségével (12.195.780 Ft), mivel annak költsége nem ismerhető el. Továbbá a projekt belső arányainak megtartása érdekében a projekt előkészítés költsége 395.303 Ft-tal csökkentésre kerül.

A támogatási szerződés megkötéséhez, a támogató levélben szereplő adatok - megítélt támogatás, önrész összege és teljes költségvetés a projektben elszámolható költségek – figyelembe vételével szükséges az önrészt közgyűlési határozattal leigazolni.

A támogató levél kikötése értelmében a kerékpárút mellé tervezett közvilágítás költségét a projekt keretében nem lehet elszámolni. Ezért szükséges Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésében – külön költségvetési soron – ltovábbi bruttó 12 195 780 Ft (25% ÁFÁ-val) összegű fedezetet biztosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. november „……”

/: Dr. Szabó Gábor :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (XI. 26.) kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a „Szombathely I/C jelű Bartók B. krt. - Magyar L. u. közötti kerékpárút építése” című (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011) projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára című előterjesztést megtárgyalta.

- A Közgyűlés jóváhagyja a 385/2009. (VI. 18.) kgy. sz. határozat 3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

A projektben az elszámolható összes költség 66.909.626 Ft, a támogatás összege 56.873.182 Ft (85%). A saját forrás 10.036.444 Ft (15%). A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önrész biztosításáról a 2010. évi költségvetés összeállításakor gondoskodjon.

- A Közgyűlés elhatározza, hogy a „Szombathely I/C jelű Bartók B. krt. - Magyar L. u. közötti kerékpárút építése” című projektben nem elszámolható költségre, a kerékpárút mellé tervezett közvilágítás költségére a város 2010. évi költségvetésében további bruttó 12.195.780 Ft összeget biztosít.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

- pont:  azonnal

- pont:  azonnal, 2010. és 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásakor

- pont:  azonnal, 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásakor