Az előterjesztést megtárgyalja:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Költségvetési Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely, Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. november 26-i ülésére

Javaslat a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” NYDOP-2009-5.4.1 kódszámú „A regionális információs társadalom kiteljesítése” megnevezésű pályázaton való részvételre

Szombathely Megyei Jogú Város mindig is kiemelt szerepet vállalt az önkormányzati informatikai területén. Az országban elsők közt hoztuk létre az önkormányzati térinformatikai rendszert, az elsők között valósítottuk meg az Intézményeket összekötő városi hálózatot és az azon működő informatikai rendszert.

Az elektronikus ügyintézés megteremtésében az NFT I, GVOP 431-2004 (e-Savaria I. Projekt) pályázati támogatással az országban elsőként teremtettük meg az elektronikus ügyintézés informatikai feltételrendszerét, a hozzá kapcsolódó ügyfélszolgálati alapszolgáltatással együtt. Erre „építkezve” szintén az elsők között alapszintű távoli e-ügyintézési alkalmazásszolgáltatást (azaz ASP) alakítottunk ki a szombathelyi kistérségben.

Felkészülve az Új Magyarország Fejlesztési Tervre keretein belül megnyíló forrásokra, Szombathely MJV közgyűlése 2007-ben elfogadta (25/2007. I.25. Kgy. sz. határozat) az ezt támogató programot (fejlesztési nagyprojektek), melynek keretein belül – többek közt az Informatikai témákban is – Szombathely regionális szerepének a növelése az egyik cél. Ennek érdekében elkészültek azon szakmai tervek (informatikai stratégia, megvalósíthatósági tanulmány), melyek nélkülözhetetlenek egy ilyen központ megteremtése szempontjából. Ezen dokumentumokat a város közgyűlése 2008-ban megtárgyalta és elfogadta.

Egy ilyen alkalmazásszolgáltató központ (ASP) létrehozása a térségben lévő partnerek nélkül lehetetlen. Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött Szombathely Megyei Jogú Város a megye kistérségi társulásaival (1.sz. melléklet), valamit Győr és Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal (2.sz. melléklet). Az együttműködési megállapodás alapján a felek Szombathelyt, mint szakmai koordinátort elfogadták.

A támogatási forrásból kötelezően megvalósítandó portfolió elemei (szakrendszerek) a következők:

1. iratkezelő- és workflow rendszer

2. önkormányzati portál rendszer

3. szociális igazgatási rendszer

4. adóügyi alkalmazás

5. ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer

6. építéshatósági rendszer

7. gazdálkodási rendszer

8. gyámügyi rendszer

9. testületi munka támogató rendszer

A kedvezményezett saját forrásait és a bevételeit felhasználva támogatási forrás igénybe vétele nélkül további alkalmazásokat, modulokat is biztosíthat az ASP központ ügyfelei számára. A pályázat rövid összefoglalása az 3. sz. mellékletben található.

A pályázati kiírásban az alábbi kiemelt közgyűlési döntéseket kell meghozni:

- Gesztor szerepkör elfogadása: Mivel a pályázatot térségenként egy gesztor Önkormányzat képviselheti (a többi mint csatlakozó partner vesz részt), így Szombathely Megyei Jogú Városnak ezen gesztor szerepet javasoljuk felvállalni.

- IT tanácsadási szolgáltatások a projekt előkészítés kapcsán

A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:

- Kötelező előzetes tanulmányok, úgymint megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv, költség-haszonelemzés, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények elkészítésének költsége;

- Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, egybeszámítás esetén projektarányosan);

- Előzetes PR tevékenységhez, és kötelező nyilvánosságbiztosításhoz kapcsolódó költségek (amennyiben a beruházás problémamentes megkezdéséhez indokolt);

- Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja.

- A csatlakoztatáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségbe és költségeibe beleértendő mindazon tevékenységek és igénybevett szolgáltatások díja, mely az e-önkormányzati szolgáltatások bevezetése kapcsán az érintett lakosság és közületek tájékoztatásához kapcsolódóik. Ilyen lehet többek között:

  - a helyi tömegkommunikációs eszközök igénybevételének díja (fizetett hirdetések, riportok, stb.),

  - tájékoztató dokumentumok készítése, terjesztése,

  - fórumok szervezése stb.

A kiíró felhívta a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni!

A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés során tervezhetőek, függetlenül azok felmerülésének időpontjától!

Elszámolható költségek az ASP központ létrehozása vonatkozásában:

- Projekt-előkészítés költségei, ezen belül max. 3,5%

- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása max. 0,5 %”

A fenti alapvetések figyelembevételével az IT tanácsadási szolgáltatások és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében javaslom külső vállalkozó bevonását:

- IT tanácsadási szolgáltatások a projekt előkészítéshez:

  - Kötelező előzetes tanulmányok, úgymint megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv, költség-haszon elemzés, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények elkészítése

  - Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás.

- Közbeszerzési eljárások (a közbeszerzési szakértő is) előkészítése, szakmai bírálat kialakítása.

A teljesítés határideje

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ROP Igazgatósághoz benyújtandó pályázat határideje: 2009. december 15.-től 2010. január 25-ig terjed, így ennek tükrében kell a fenti feladatokat és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentációkat elkészíteni.

Az IT tanácsadási szolgáltatásokra, valamint a közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése esetén az Ajánlati felhívásokban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást javaslom irányadónak, mely nem haladja meg az alábbiakban foglalt keretösszege(ke)t.

| Tevékenység megnevezése | Maximum ajánlati ár nettó |
| --- | --- |
| IT tanácsadási szolgáltatások | 5.000.000.- Ft |
| Közbeszerzési tanácsadó (a közzé tételi és egyéb díjak nélkül) | 2.000.000.- Ft |
| Összesen: | 7.000.000.- Ft |

- Pályázati szakmai ideiglenes bizottság létrehozása: A pályázat folyamatos monitoringja érdekében szükségesnek tartom a közgyűlés által létrehozott 3 fős szakmai bizottság létrehozását. Ezen bizottság részt vesz a pályázat előkészítésének, megvalósításának minden periódusában és amennyiben szükséges a megfelelő előterjesztések szakmai elkészítésében közreműködik a közgyűlés részére.

Ezen bizottság tagjai részt vesznek a csatlakozó partnerekkel történő egyeztetéseken és az ehhez kapcsolódó döntéseket megvizsgálják és amennyiben szükséges polgármesteri vagy közgyűlési előterjesztések előkészítésében közreműködnek. Részt vesznek a csatlakozó partnerekkel kötendő szerződések előkészítésében. A Bizottság a pályázat elnyeréséig és közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig működik.

A pályázat elnyerését és a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a projekt sikeres megvalósítása érdekében projekt szervezet létrehozása szükséges a résztvevő partnerekkel együtt. Ezen szervezet működési szabályzatában rögzítésre kerülnek a felelősségi körök és feladatok is.

- Közbeszerzési eljárás elindítása. Javaslom, hogy a Projektre kitűzött szoros határidők betarthatósága érdekében a Pályázat beadását követően kerüljön elindításra a közbeszerzési eljárás azzal a feltétellel, hogy a nyertes vállalkozóval megkötendő Vállalakozási Szerződés érvénybe lépésnek feltétele a forrás megléte, azaz a Támogatási Szerződés aláírása.

- Közbeszerzési bíráló bizottság létrehozása:

Pályázati útmutató a következőkben rendelkezik a közbeszerzéssel kapcsolatban: „Az ASP központ kiépítésével, működtetésével, az önkormányzatok csatlakoztatásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján a Kedvezményezett bevonja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget és a Közreműködő Szervezetet, biztosítja számukra, hogy szavazati joggal vagy megfigyelőként részt vehessenek a pályázatokat elbíráló bizottságban. Biztosítani kell továbbá, hogy a szándéknyilatkozatot aláíró önkormányzatok közül egynek a képviselője szavazati joggal bevonásra kerüljön a bíráló bizottságba. A bíráló bizottság létszáma 3-5 fő legyen.”

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet „22. § (5) Az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) a közbeszerzési bíráló bizottságba megfigyelőt jelölhet, közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén megfigyelőt jelöl.”

A fentiek alapján az „e-Savaria II. Közbeszerzési Bizottság” összetételére a következőket javaslom:

  - Szavazati joggal rendelkező tagok:

- Közreműködő Szervezet képviselője

- …….………….

- ….….…………

- ….….………….

- A szándéknyilatkozatot aláíró önkormányzatok által delegált egy fő.

  - Megfigyelői joggal rendelkező tagok:

  - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője

  - EKKE képviselője

  - Az Előkészítő tevékenységet végző vállalkozás szakmai képviselője

A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

- Becsatlakoztatás

A Projekt siker érdekében vállalnunk kell minimálisan a Nyugat-Dunántúli régióból minimum 50 település csatlakoztatását az ASP központhoz úgy, hogy a csatlakoztatott, 30.000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező településekhez tartozó lefedett lakosságnak el kell érnie a régió összlakosságának 10%-át. Továbbá vállalnunk kell legalább 2 önkormányzati többcélú kistérségi társulás esetében, hogy a társulásba tartozó összes önkormányzat lakosainak legalább 60 %-a részére – az érintett önkormányzatok egyidejű csatlakoztatását követően – szolgáltatásokat biztosít (azok a társulásba tömörült önkormányzatok, amelyek megfelelnek a jelen fejezetben előírt csatlakoztatási kritériumnak ezen esetben, beleszámítanak a csatlakozatott település számba). A fenti feltételeket a támogatásban részesülő önkormányzatnak együttesen kell teljesítenie.

A Pályázat beadásához rendelkeznünk kell a vállalt önkormányzati csatlakoztatás szám legalább 30%-át kitevő, azaz minimum 15 település az érintett önkormányzatok által kiállított, csatlakozásra vonatkozó írásos szándéknyilatkozattal.

- A pályázat költségvetése, indoklása:

A pályázati kiírás szerinti támogatás mértéke:

| Régió | ASP központ létrehozása A támogatás maximális mértéke | Önkormányzatok csatlakoztatása A támogatás maximális mértéke |
| --- | --- | --- |
| Nyugat-dunántúli régió | 90% | 95% |

A költségvetés belső korlátai: A kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

| Költségtípus | Az ASP központ létrehozásának elszámolható költségei arányában számított %-os korlát |
| --- | --- |
| Projekt-előkészítés költségei, ezen belül | max. 3,5% |
| Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | max. 0,5% |
| Projekt menedzsment költségei | max. 2% |
| Igénybevett szolgáltatások |  |
| Minőségbiztosítási feladatok ellátása | max. 2% |
| Rendszerfejlesztés, rendszerintegráció | max.60% |
| Szolgáltatásmenedzsment rendszer kiépítése | max.5% |
| Elektronikus ügyintézési modell | max.12% |
| Eszközbeszerzés (Hardver és egyéb eszközök beszerzése), ezen belül | max. 25% |
| Szerverpark fizikai kialakítása | max. 5% |
| Immateriális javak beszerzése |  |
| Licenc beszerzések | max. 35% |

A csatlakoztatások vonatkozásában:

| Költségtípus | A csatlakoztatások elszámolható költségei arányában számított %-os korlát |
| --- | --- |
| Projekt-előkészítés költségei | max. 1% |
| Projekt menedzsment költségei | max. 2% |
| Igénybevett szolgáltatások |  |
| Minőségbiztosítási feladatok ellátása | max. 1% |
| Oktatás | max 5% |
| Igény specifikáció | max 15% |
| Rendszerfejlesztés, rendszerintegráció | max.60% |
| Migráció és tesztelés | max 40% |
| Immateriális javak beszerzése |  |
| Licenc beszerzések, vagy szabad szoftver esetén támogató szolgáltatás vásárlása | max. 25% |

A fentiek tükrében a javasolt pályázati költségterv

A pályázat keretében régiónként 1,5 milliárd forint támogatási keret áll rendelkezésre az ASP központ létrehozására és önkormányzatok csatlakoztatására, amely együttesen kerül odaítélésre az alábbi feltételek alapján.

A régiónként rendelkezésre álló keretösszegből ASP központ kialakítására igényelhető támogatás összege:

|  | Minimum | maximum |
| --- | --- | --- |
| Nyugat-Dunántúli Régió | 500 millió forint | 825 millió forint |

Az önerő mértéke

A pályázatban igényelt támogatáson kívül önerővel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésébe be kell tervezni. Az ASP központ kiépítésére igényelt összes elszámolható költségének 10%-át, a csatlakoztatásokra igényelt összes elszámolható költségnek az 5%-át kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznünk a támogatási szerződés megkötéséhez.

A csatlakoztatáshoz szükséges önrészt a csatlakozó önkormányzatok is átvállalhatják önrész-átadás keretében.

Előleg mértéke

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a, amely a pályázat ütemezésének megfelelően vehető igénybe.

A Projekt mérete és szükséges Önerő mértéke.

|  | ASP központ kialakítás (Ft) | Önkormányzatok csatlakoztatása (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljes Projekt érték | 916 666 667 | 710 526 316 | 1 627 192 982 |
| Igényelhető támogatás | 825 000 000 | 675 000 000 | 1 500 000 000 |
| Önerő: | 91 666 667 | 35 526 316 | 127 192 982 |

Önerő ütemezése:

| Önerő biztosítása évek | ASP központ kialakítás (Ft) | Önkormányzatok csatlakoztatása (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 év | 77 916 667 | 7 000 000 | 84 916 667 |
| 2011 év | 13 750 000 | 10 000 000 | 23 750 000 |
| 2012 év | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 2013 év | 0 | 4 526 316 | 4 526 316 |
| Összesen: | 91 666 667 | 35 526 316 | 127 192 982 |

- A projekt megvalósításának ütemezése

Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva a projekt fizikai megvalósítására, az alábbi időtartam áll rendelkezésre:

- az elektronikus ügyintézési modell kialakítására maximum 5 hónap.

- az ASP központ létrehozására maximum 18 hónap.

- az önkormányzatok csatlakoztatására a 2013. június 30-ig fennmaradó időtartam.

A megvalósult projektet az üzembe helyezéstől számított öt évig működtetni kell.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. november  ”        ”

/: Dr. Ipkovich György :/

Határozati javaslat

……/2009. (XI. 26.) Kgy. számú határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” NYDOP-2009-5.4.1 kódszámú „A regionális információs társadalom kiteljesítése” megnevezésű pályázaton, mint gesztor önkormányzat részt vesz.

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” NYDOP-2009-5.4.1 kódszámú „A regionális információs társadalom kiteljesítése” megnevezésű pályázat vonatkozásában az alkalmazás-szolgáltató központ (ASP) kialakításhoz 91 666 667 Ft-t, valamint az Önkormányzatok csatlakoztatásához szükséges 35 526 316 Ft-t önrészt a 2010-2013. évi költségvetésében biztosítja az előterjesztésben foglalt ütemezés szerint.

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat sikeres elkészítése, sikeres pályázat esetén a megvalósítás koordinálása érdekében az SZMSZ 57 §-a alapján 3 fővel létrehozza az ”e-Savaria II. szakmai ideiglenes bizottságot”.

A közgyűlés az ideiglenes bizottság feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

- Közreműködik a projekt beadásához szükséges projekt előkészítési feladatokban.

- Részt vesz a csatlakozó szervezetekkel történő tárgyalásokon és előkészíti a szerződéseket.

- Közreműködik a pályázat előkészítése, megvalósítása során szükséges közgyűlési előterjesztések elkészítésében.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a projekt alakulását és részt vesz a sikeres megvalósítás érdekében szükséges döntés előkészítésben.

- Folyamatos kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel.

A Bizottság tagjai:

Elnök: …………………...

Tagok: 1. …….……….…

2. …….………….

Az ideiglenes bizottság a pályázat eredmény hirdetéséig, valamint a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig látja el feladatait. A közgyűlés elhatározza, hogy a projekt megvalósítása érdekében az együttműködő partnerekkel projekt szervezetet hoz létre. Ezen projektszervezet folyamatosan felügyeli a projekt munkáját, előrehaladását.

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése közbeszerzési döntések meghozatala érdekében egy 5 fő szavazati–, továbbá 3 fő megfigyelési joggal rendelkező taggal ”e-Savaria II. Közbeszerzési Bizottságot” hoz létre.

A Bizottság tagjai:

  - Szavazati joggal rendelkező tagok:

- Közreműködő Szervezet képviselője

- …………………

- …………………

- …………………

- A szándéknyilatkozatot aláíró önkormányzatok képviselője

  - Megfigyelői joggal rendelkező tagok:

    - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője

    - EKKE képviselője

    - Az Előkészítő tevékenységet végző vállalkozás szakmai képviselője

- Felkéri a polgármestert, hogy az e-Savaria II. szakmai ideiglenes bizottság közreműködésével, javaslatának figyelembe vételével a pályázat elkészítése érdekében az előterjesztésben meghatározásra került projekt előkészítési feladatokat végezze el és a pályázatot nyújtsa be.

- Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos költségvetési fedezetről az érintett években gondoskodjon.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtásért:

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály  vezetője

Keringer Zsolt, az Informatikai Iroda vezetője)

Határidő:

- A pályázat beadása:	2010. január 25.

- Az ideiglenes szakmai bizottság és a közbeszerzési bizottság létrehozása. 2010. november 26.

- A fedezet biztosítása a 2010-2013. évi költségvetési rendeletben.