Szöveges értékelés

a Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési KFT.

2006. I. félévi gazdálkodásáról

A KFT. 2006. évi gazdálkodásáról készített tervben a szolgáltatási tevékenységeknél     -49.051 e Ft-os adózatlan eredményt terveztünk.

Az Aréna Savaria Sportcsarnok üzembe helyezését 2006. március 1-i időponttal vettük figyelembe a tervezésnél, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontja 2006. március 06.

A beszámoló tartalmazza ezen szöveges értékelésen túl az

I. féléves mérleget

I. féléves eredmény kimutatást

Árbevétel, önköltség és eredmény alakulását 	1/1sz.melléklet

Követelések és kötelezettségek alakulását 		1/2.sz.melléklet

Beruházások alakulását 				1/3.sz.melléklet

Létszám és bér alakulását 				1/4.sz.melléklet

Pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait 		1/5.sz.melléklet

A KFT. 2006.I.félévi eredményének levezetését	1/6.sz.melléklet

A lakóházjavítási alap alakulását             		2.sz.melléklet

A beszámolóban szereplő tervadatok az üzleti terv időarányos részét mutatják a Sportcsarnok kivételével, mivel annak bevételei és kiadásai közel négy hónapos időszak adatait tartalmazzák.

I.    A KFT. árbevétel, önköltség és eredmény alakulása:

Árbevétel:

A mérleg szerinti árbevétel 1,35 %-kal alacsonyabb a tervezett árbevétel időarányos részénél.

A továbbszámlázott szolgáltatást figyelmen kívül hagyva az árbevétel tervezett 186282eFt-tal szemben 174422 e Ft-ra teljesült, amely a tervhez viszonyítva 93,63 %-os teljesítést mutat.

Az egyéb tevékenység 1732 e Ft-os árbevétele az alábbiakból tevődik össze (1000 Ft-ban):

| Üdültetés Bonyolítás, telefon, SZMSZ, jogi szolg. Pénzügyi műveletek Egyéb, megtérülés Takarítás | 241 277 1001 191 22 |
| --- | --- |

Önköltség:

Az I. féléves tevékenység önköltsége 590103 eFt, 97,69%-a a tervezett önköltségnek. A továbbszámlázott szolgáltatás önköltségét figyelmen kívül hagyva a tényleges a tervezett önköltségnek 91,28%-a.

A tevékenységek önköltsége KFT szinten az I. félévben azért alacsonyabb az időarányosnál, mert a közvetlen és közvetett költség részét képező mozgóbér és járulékai, eredményt terhelő adók, ráfordítások  a II. félévet terhelik.

Az üzemi általános költség a tervezettnek 86,44%-a, a központi irányítás költsége a tervezettnek 84,3 %-a. A II. félévben várható költségek, ráfordítások figyelembevételével az éves önköltség a tervezett szinten alakul.

Eredmény:

A KFT 2006. I. féléves gazdálkodásának adózás előtti eredménye -13195 e Ft.

(terv -19255 e Ft )

A tevékenységek eredményének változása a tervezetthez viszonyítva az alábbi (1000 Ft-ban):

Önkormányzati ház kezelése	+   10.420

Társasház kezelés	+        568

Házfelügyelői szolgáltatás 	-        543

Bérbeadás: Lakás 	  +      1492

Nem lakás 	-      2331

Sportcsarnok                                                        +     5404

Ingatlanközvetítés bonyolítás                              +     1543

Tárgyi eszköz értékesítés	+         13

Egyéb tevékenység 	-    10506

Összesen: 	+   6060

A második félévben a költségek és ráfordítások magasabbak lesznek az Aréna Savaria Sportcsarnok teljes féléves költsége, valamint az egyéb esedékes éves adóterhek és a második félévi bérköltségek miatt.

II.      Követelések és kötelezettségek alakulása (1000 Ft-ban):

I. félévi követelések								408663

Önkormányzati bérleti díjak és

járulékos szolg. díjai (hátralék)           	 	128593

A társasházaknak közös költségre kifizetett előleg     71474

KFT vevő követelése              			  30435

Különféle egyéb követelés (adók, előleg)		178161

A társasházakkal szembeni követelés az önkormányzati albetétekre a közgyűlés által jóváhagyott közös költség, melyet üzemeltetés, karbantartás és vízdíj fedezetére kell fizetni, és az év végi elszámolásig a követelések között tartunk nyilván.

I.  félévi kötelezettség:

Rövid lejáratú kötelezettségek	1192117

Rövid lejáratú hitel 	150160

Vevőktől kapott előlegek	2549

Szállítók	742770

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	296638

-         önkormányzati lakóházjavítási alappal

kapcsolatos kötelezettség 		270069

-         FCSO 					    7527

-         munkavállalókkal kapcs. köt.		  12639

-         adók, tb.		   		                6403

III.  Beruházások alakulása

Beruházásokra éves szinten 553303 eFt-ot terveztünk, ebből 25000 eFt a társaság működési feltételeit javító beruházás, a többi (528303 eFt) az Aréna Savaria  Sportcsarnok építése.

Megvalósult egyéb beruházásaink értéke 7559 eFt..  Számítástechnikai beruházásra 1457 eFt-ot, berendezések felszerelésekre 900 eFt-ot, bérbeadást elősegítő beruházásokra 4205 eFt-ot , lakás felújításokra pedig1197 eFt-ot használtunk fel. Az Aréna Savaria Sportcsarnok I. félévi elszámolt beruházása 421048 eFt.

IV.    Létszám és béralakulás

A KFT. fizikai dolgozóinak létszáma 2 fővel, a szellemi dolgozók létszáma 1 fővel nőtt a féléves adatokat tekintve. Ugyanis a terv jóváhagyás után született arról döntés, hogy a HEMO épület kezelését és üzemeltetését 2006. évben a KFT végzi. A létszámváltozás maga után vonta a KFT. bértömegének növekedését is.

Az éves eredetileg tervezett bérköltség 140642 eFt, melyből 60128 eFt került kifizetésre az I. félévben, amely az éves bérköltség 42%-át teszi ki. Az éves bérköltség várhatóan a HEMO bérek nélkül tervezett szinten alakul, mert a mozgóbér, a 13. havi bér a II. félévben kerül kifizetésre.

A HEMO üzemeltetés 2006. évre történő kiterjesztése miatt üzleti terv módosítást is kezdeményezzük.

V.  Pénzügyi műveletek bevételei és kiadásai

Pénzügyi műveletek 2006. I. félévében -2347 eFt-os veszteséget jeleznek.

Az Aréna Savaria Sportcsarnok miatt felvett hitel utáni fizetendő kamat okozta a veszteséget, amelyet csökkentett az, hogy az üzembe helyezésig felmerült kamatösszeg (2272 eFt) a beruházás összegét növelte.

VI.   Önkormányzati ingatlanok bevételei és kiadásai

Az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak pénzmaradványa 2649 eFt-tal magasabb a tervezettnél, mert a tervezés időszakában még a 2005. évi társasházi elszámolások folyamatban voltak, a végleges számok a mérleg fordulónapjáig alakultak ki.

A bevételek a tervezett szinten alakultak. A hátralékállomány változás az időarányos tervhez képest 3834 eFt-tal magasabb.

A felhasználás összességében a tervezett alatt maradt, azonban itt figyelembe kell venni, hogy a társasházakkal kapcsolatos 2006. évi üzemeltetés, karbantartás elszámolására az I. félévben még nem került sor.

Összegezve: megállapítható, hogy a KFT. I. féléves gazdálkodásának mutatói a tervben előirányzottaknak megfelelően alakultak. A HEMO üzemeltetés miatt korrigált éves üzleti terv teljesítése az I. félévi eredmények alapján biztosítottnak látszik.

Szombathely, 2006. augusztus 3.

Gerencsér Gyula

ügyvezető igazgató