Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. január 28-i ülésére

Javaslat a „SZOVA ZRt. részére történt pénzeszközátadásról szóló Megállapodás beszámolója” elfogadására

Szombathely MJV Önkormányzata 2008. július 15-ével létrehozta a SZOVA ZRt. Városfejlesztési Egységét az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium valamint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vonatkozó útmutatásai alapján (Városfejlesztési kézikönyv és Tervezési útmutató), azzal a céllal, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Akcióterületi Terveiben (AT) foglalt és megvalósítani kívánt projekteket, mint projekt menedzsment szervezet előkészítse és megvalósítsa. A SZOVA ZRrt. és Szombathely MJV Önkormányzata között létrejött a városrehabiltiációs alapszerződés szerint a SZOVA ZRt. a városrehabiltációs projektekben projektfejlesztési és tervezési, terveztetési feladatokat lát el, biztosítja az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölt akcióterületi tervi fejlesztések projektvezetését, projektmenedzsmentjét.

A pénzeszközátadásról szóló megállapodás keretében is a SZOVA ZRt. saját és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt projektelemei esetében projekt-előkészítési tevékenységet valósít meg, elkészítteti a pályázati dokumentáció részeként megkívánt engedélyezési tervdokumentációt a  KIEPR-2008-0006/NYDR  - A belváros kulturális és üzleti célú megújítása projekthez (második forduló után: NYDOP-3.1.1/B-2009-0003.) és további akcióterületi tervi projektekhez.

A felek egyes tevékenységek megvalósításra biztosított keretösszegeket az alábbiak szerint határozzák meg:

|  | - Bruttó EZER Ft |
| --- | --- |
| - Csónakázó tó környékének megújítása, futópálya, 3 parkoló (uszoda előtt, Emlékmű alatt, Csónakázó tó hídjánál), napozó stégek terveinek elkészítése | 10 000 |
| - Kalandváros bővítésének tervezése, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése | 10 000 |
| - Derkovits lakótelep tervek (közterek felújítása, parkoló kerékpárút) | - 5 000 |
| - A Kőszegi u 7. és 11 sz. épületek felújításához szükséges tervek elkészítése mellett a Kőszegi u. 13. - 17. sz. épületek felújításához szükséges tervek elkészítésére | 9 500 |
| - Összesen: | 34 500 |

A 34,5 milló Ft 2009. szeptember 1-én érkezett a SZOVA ZRt. számlájára. Az előterjesztés mellékletét képező SZOVA ZRt. által összeállított szakmai és pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy a Kőszegi utca 7 és 11, 13-17., szám alatti ingatlanok felújításához szükséges épületdiagnosztikai vizsgálatok az épületek bontási tervdokumentációi és az épületek építési engedélyes tervdokumentációi készültek el.

A számlákat Karácsony és Társa Mérnöki Iroda felé nettó 8 460 000,- Ft + 20% vagy 25% ÁFA, azaz bruttó 10 464.000,- Ft. értékben rendezték. Számlázott tevékenységek: Épületdiagnosztika és felmérési tervek: 710 000,- Ft+ 20 % Áfa, azaz bruttó 852 000,- Ft; bontási tervdokumentáció: 1 500 000,- Ft + 20% Áfa, azaz bruttó 1 800 000,- Ft.; engedélyezési tervdokumentáció: 6 249 600,- Ft + 25% Áfa, azaz bruttó 7 812 000,- Ft.)

A 175/2009. (XII. 07:) Városfejlesztési –üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsági Határozat alapján a SZOVA ZRt. átcsoportosított összesen 964 000,- Ft-t.

A megmaradt, fel nem használt pénzeszköz összege

|  | - Bruttó EZER Ft |
| --- | --- |
| - Csónakázó tó környékének megújítása, futópálya, 3 parkoló (uszoda előtt, Emlékmű alatt, Csónakázó tó hídjánál), napozó stégek terveinek elkészítése | 9 518 |
| - Kalandváros bővítésének tervezése, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése | 10 000 |
| - Derkovits lakótelep tervek (közterek felújítása, parkoló kerékpárút) | - 4 518 |
| - Összesen: | 24 036 |

A Megállapodásban rögzített feladatok közül a SZOVA ZRt. elkészíttette a Kőszegi utcai házak felújításához szükséges tervdokumentációkat, az erre felhasznált 10 464 000,- Ft, amire a NYDOP-3.1.1/B-2009-0003. sz. Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása című projektben 30% támogatás elszámolható.

Az IVS 2, azaz az „Új Városliget építése” akcióterületi tervi projektek fejlesztése közel egy éve tart, a projekttervezésben a SZOVA ZRt. a városrehabilitációs alapszerződésben meghatározott feladata ellátásaként részt vesz. A tervezési feladatok konkretizálásáról 2009. második félévében is számos egyeztetést tartottunk az érintett felek bevonásával (2009.08.26; 2009.10.12.; 2009.11.18.;) valamint a Beruházási Iroda közreműködésével a tervezési feladatokat pontosítottuk (2009. 10.16-án levélben megküldtük.).

A pályázat-előkészítési ütemterv szerint a közgyűlés 2009. decemberi az Új Városliget építése c. Előzetes Akcióterületi terv első olvasatát tárgyalta, amire a projekttervező szakértő 2009. december 5.-re elkészítette a dokumentációját. A tervezési megbízások eddig az időpontig az Akcióterületi Tervi projektelemek tervezésére vonatkozóan nem kerültek kiadásra.

2009. december 28-án levélében a SZOVA ZR-t Dr. Szabó Gábor, alpolgármester a fel nem használt 24 036 000,- Ft. összegű pénzeszköz, Szombathely MJV Önkormányzata részére történő visszautalását kérte, a visszautalás még nem történt meg.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a kérje fel a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, Dr. Németh Gábort, a Megállapodás feltételei szerint fel nem használt 24 036 000,- Ft összeget utalja vissza a Szombathely MJV Önkormányzata bankszámlaszámára.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Szombathely, 2010. január „……..”

/: Dr. Ipkovich György  :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2010. (I. 28.) Kgy. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a „SZOVA Zrt részére történt pénzeszközátadásról szóló megállapodás beszámolója” elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta.

- A Közgyűlés a Megállapodás beszámolóját elfogadta.

- A Közgyűlése felkéri a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, hogy a Megállapodás feltételei szerint fel nem használt 24 036 000,- Ft összeget utalja vissza a Szombathely MJV Önkormányzata részére 2010. február 15-ig.

- A Közgyűlés felkéri a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, hogy a Kőszegi utcai 7 és 11, 13-17. házak nettó 8 460 000,- Ft összegű tervezési díjára eső 30% támogatás összegét, 2 538 00,- Ft-t a projekt első kifizetési kérelmének benyújtása után a pályáztató szervezet által megfizetendő támogatás összegét a megérkezésétől számított 8 napon belül utalja át Szombathely MJV Önkormányzata részére.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

Dr. Németh Gábor, a SZOVA ZRt. Vezérigazgatója

Breznovich István, az Igazgató Tanács Elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 1. pont esetében: azonnal.

2. pont esetén azonnal

3. pont esetén: 2010. február 15-ig

4. pont esetén: a kifizető hatóság által történő utalást követő 8 napon belül