Az előterjesztést megtárgyalta:

- Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Jogi Bizottság

Az előterjesztést  törvényességi 								szempontból  megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. február 25-i ülésére

Javaslat az Új Városliget építése

Előzetes Akcióterületi Terve elfogadására

pályázat benyújtásához

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program regionális Akciótervében NYDOP-2009-3.1.1/B számú, Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek a leromlott városi területeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken”” című konstrukciójára projektfejlesztési dokumentációt készít. A dokumentáció részét képezi az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Új városliget építése Előzetes Akcióterületi Terv.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, benne az akcióterületek kijelölését a közgyűlés a 61/2008 (II. 28.) és a 494/2008.(XI.27.) Kgy. sz. határozatokban hagyta jóvá.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vonatkozó pályázati felhívása 2009. szeptember 09-én megjelent, és a szakaszos támogatási kérelem benyújtási határideje 2010. március 12.

A Vitalpro Kft. 2009. február 20-án kapott Önkormányzatunktól megbízást azzal a céllal, hogy az IVS és a pályázati felhívás alapján készítse el az Új Városliget építése c. előzetes akcióterületi tervet, amelyet a Közgyűlés első olvasatban 2009. december 10-i ülésén tárgyalt meg.

A projektfejlesztő szakértő javaslata alapján az akcióterület főbb fejlesztési projektjeit az alábbiakban mutatjuk be, amelyeket a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Előzetes Akcióterületi Terv részletesen bemutat. A projekt tervezett eleminek két változatára teszünk javaslatot, költségevetésüket az A és a B táblázat mutatja be:

„A”

A projekt tervezett költségvetése (MFt)

| Projektek | ###### Teljes ktg | Elérhető maximális támogatási arány | Támogatás | Saját erő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SZMJV | SZOVA | Oladi Sportliget Kft / Református Egyházközség |
| 1.1 Sport-, labdacsarnok építése | 373,7 | 50,0% | 186,8 |  |  | 186,8 |
| 1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése | 32,2 | 30,0% | 9,7 |  | 22,5 |  |
| 2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása | 19,3 | 85,0% | 16,4 | 2,9 |  |  |
| 2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása | 156,6 | 85,0% | 133,1 |  |  | 23,5 |
| 2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása | 73,1 | 85,0% | 62,1 |  |  | 11,0 |
| 3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút) | 209,1 | 85,0% | 177,7 | 31,4 |  |  |
| 3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt) | 64,3 | 85,0% | 54,7 | 9,7 |  |  |
| 3.3 Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák | 21,4 | 85,0% | 18,2 | 3,2 |  |  |
| 4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció | 10,0 | 85,0% | 8,5 | 1,5 |  |  |
| 4.2 Közösségi-kulturális programok | 15,0 | 85,0% | 12,8 | 2,3 |  |  |
| Akcióterületi terv készítése | 5,0 | 85,0% | 4,3 | 0,8 |  |  |
| Nyilvánosság (1%) | 10,8 | 85,0% | 9,2 | 1,6 |  |  |
| Projektmenedzsment | 35,6 | 85,0% | 30,3 | 5,3 |  |  |
| Összesen | 1 026,2 |  | 723,8 | 58,6 | 22,5 | 221,3 |

Szombathely MJV Önkormányzata támogatásban részesülő konzorciumi partnerei a SZOVA ZRt., az Oladi Sportliget Kft. és a Szombathelyi Református Egyházközség, a pályázat benyújtásához a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt konzorciumi megállapodás A változatát szükséges a konzorciumi tagoknak aláírni.

A fenti projektelemek nem tartalmazzák a horgásztó iszaptalanítását. A B költségvetési tervben ez a tevékenység megtalálható, ennek következtében más projektelemek viszont nem valósulhatnak meg. Ennek a tevékenységnek az igénye januárban vetődött fel.

A projektfejlesztés során 2009. őszén tárgyalások folytak a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjével a Csónakázó tó és a horgásztó vízminősége és a tavak iszaptalanítása kérdésben. Az Igazgatóság által 2006. évben elkészíttetett tanulmány alapján nem találta a projektfejlesztő indokoltnak a tevékenység projektbe történő beemelését.

Az igény felmerülése után a problémát újra megvizsgáltuk, tájékoztatást kaptunk a műszaki igazgatóhelyettestől a horgász tó iszaptalanítása a vízminőség javítása miatt szükséges lehet.

A projekt tervezett költségvetése (MFt)

„B”

| Projektek | Teljes ktg | Elérhető maximális támogatási arány | Támogatás | Saját erő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SZMJV | Oladi Sportliget Kft | Református Egyházközség |
| 1.1 Sport-, labdacsarnok építése | 373,68 | 50,0% | 186,8 |  | 186,8 |  |
| 2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása | 19,30 | 85,0% | 16,4 | 2,9 |  |  |
| 2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása | 156,57 | 85,0% | 133,1 |  | 23,5 |  |
| 2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása | 73,06 | 85,0% | 62,1 |  |  | 11,0 |
| 3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút) | 198,36 | 85,0% | 168,6 | 29,8 |  |  |
| 3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt) | 53,61 | 85,0% | 45,6 | 8,0 |  |  |
| 3.3 Csónakázó-tó iszapkotrása | 53,61 | 85,0% | 45,6 | 8,0 |  |  |
| 4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció | 10,03 | 85,0% | 8,5 | 1,5 |  |  |
| 4.2 Közösségi-kulturális programok | 15,04 | 85,0% | 12,8 | 2,3 |  |  |
| Akcióterületi terv készítése | 5,01 | 85,0% | 4,3 | 0,8 |  |  |
| Nyilvánosság (1%) | 10,83 | 85,0% | 9,2 | 1,6 |  |  |
| Projektmenedzsment | 35,60 | 85,0% | 30,3 | 5,3 |  |  |
| Összesen | 1 004,71 |  | 723,2 | 60,2 | 210,3 | 11,0 |

A korábbihoz képest az alábbi tevékenységek maradnak ki:

- Csónakház áthelyezése a Szigetről a Csónakázó-tó Kenderesi út menti szélére és új vizijárművek vásárlása (beruházási ktg 30 M Ft)

- Zenepavilon létesítése a Szigeten - (beruházási ktg 10 M Ft)

- Sportligetnél új parkolóhelyek kialakítása (beruházási ktg 10,6 M Ft)

- Oladi Kilátó és környezetének megújítása (kilátó felújítása, rododendron telepítette út a Kárpáti K úti vendéglőtől a kilátóig, pihenőpark kialakítása, utcabútorok rendezése, közvilágítás rendbe tétele) - (beruházási ktg 20 M Ft)

Ebben az esetben a SZOVA ZRt., nem lesz konzorciumi partner a projekt előkészítése és megvalósítása során. A pályázat benyújtásához a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt konzorciumi megállapodás B változatát szükséges a konzorciumi tagoknak aláírni.

A pályázati kiírásban önállóan a tevékenység nem elszámolható költség. A pályázat kiíró helyi képviselete nyilatkozata szerint az Irányító Hatóság nem támogatja az iszaptalanítás projektelem támogatását, ebben az esetben saját erőből szükséges megvalósítani.

Azonban Miskolc városa esetében precedens van, ennek a pályázati konstrukció keretén belül ilyen tevékenységet támogatott a pályázató Bíráló Bizottsága.

Az egyeztetések az iszaptalanítás elszámolhatóságára vonatkozóan még folynak vezetői szinten az ügynökséggel.

Az Oldai Sportliget Kft. 2010. január 15-től jogerős építési engedély birtokában van a tervezett beruházásainak megvalósításához. Az Oldai Sportliget Kft. az Új Városliget projekt NFÜ által történő jóváhagyása után tervezi a beruházás megindítását.

A 618/2009.(XII. 10.) Kgy. sz határozat szerint  SZOVA Zrt-nek meg kell a vizsgálnia az aktív vagyongazdálkodás szempontjait figyelembe éve a tulajdonszerzés lehetőségét az Oladi Sportliget Kft.–ben. Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig vizsgálat eredményéről nincs információnk. A pályázati feltételek szerint, valamint a Tervezési útmutatóban foglaltak alapján e tárgyban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

1.támogatási arányokat tekintve a Kis és Közepes Vállalkozások (KKV-k) 50%, Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú vállalatok esetén 30% lehet.

2. Magántőke bevonás esetei

A) változat - A támogatott projekt részeként, és a támogatási szerződés részeként a pályázó magántőkét képviselő gazdasági társaságot, vállalkozásokat von be. Ez esetben az összesített 65%-os támogatási arány teljesítéséhez a vállalkozói bevonás mértéke a támogatás mértékének min. 10%-a legyen.

B) változat - A magántőke bevonása az akcióterület fejlesztésének részeként valósul meg, időben a támogatott projekttel párhuzamosan, de nem közvetlenül támogatott tevékenységeken keresztül, hanem támogatásban nem részesülő kísérő tevékenységként. A támogatás 40 % -val egyenlő értékű magánberuházást kell hoznia a projektgazdának

Következmények az alábbiak:

Amennyiben a SZOVA az Oladi Sportliget Kft-ben tulajdonrészt vásárol, annak az alábbi következményei lehetnek az Új Városliget akcióterületi terv pályázatára, különösen a fedett sportcsarnok építésére.

Hatás a támogatási arányra:

- A projekt támogatási intenzitása kevesebb mint 50% lehet attól függően, hogy mekkora tulajdonrészt vásárol a SZOVA (25%+1 százaléknál többet, vagy kevesebbet). Ettől függően nő meg az önrész. A jelenlegi számítások szerint az elszámolható költségekhez kapcsolódóan 190 M Ft az önrész, míg azon felül további 439 MFt.

Hatás a magán tőke bevonására:

- Amennyiben tulajdonrésszel bír a SZOVA a projektben azt nem ismerik el magánt tőke bevonásaként. Ezért vagy

- új, tisztán magán tőkéből megvalósítandó projektet kell a támogatás 10%-a mértékéig beemelni a teljes projektbe, amire nincs lehetőség, illetve nem látható ilyen projekt,

- vagy tisztán a támogatás 40%-a mértkének megfelelő (kb. 280MFt) magán erős beruházást kell felmutatni az akcióterületen a tervezési útmutató alapján. Ilyenre nincs lehetőség.

Jelenleg nem ismert olyan jól előkészített projekt a Városliget területén az Oladi Sportliget Kft tervezett fejlesztésein kívül, amely bármelyik fenti szempontnak megfelelne és így a pályázat sem felelne meg a jogosultsági kritériumoknak.

Hatás az önkormányzat, SZOVA Zrt. önerejére

- Az Oladi Sportliget Kft-ben szerzett tulajdonrész arányában kell hozzájárulni a fejlesztés saját erejéhez.

Amennyiben a projektgazda az A) és B) megoldást vegyesen alkalmazza, elvárás, hogy a projekt teljes támogatás tartalmának 30%-át elérő magánberuházást indukáljon.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 618/2009.(XII.10.) Kgy. sz. határozat tulajdonszerzés lehetőségére vonatkozó részét helyezze hatályon kívül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2010. február „…….”

/: Dr. Szabó Gábor :/

HATÁROZATI JAVASLAT

„A”

…/2010. (II. 25.) Kgy. sz. határozata

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat az Új Városliget építése

Előzetes Akcióterületi Terve elfogadására pályázat benyújtásához” című előterjesztést megtárgyalta és az előzetes akcióterületi tervet az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta. Az Előzetes Akcióterületi Terv az alábbi megvalósítani kívánt tevékenységeket foglalja magában:

| Projektek | ###### Teljes ktg | Elérhető maximális támogatási arány | Támogatás | Saját erő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SZMJV | SZOVA | Oladi Sportliget Kft / Református Egyházközség |
| 1.1 Sport-, labdacsarnok építése | 373,7 | 50,0% | 186,8 |  |  | 186,8 |
| 1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése | 32,2 | 30,0% | 9,7 |  | 22,5 |  |
| 2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása | 19,3 | 85,0% | 16,4 | 2,9 |  |  |
| 2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása | 156,6 | 85,0% | 133,1 |  |  | 23,5 |
| 2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása | 73,1 | 85,0% | 62,1 |  |  | 11,0 |
| 3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút) | 209,1 | 85,0% | 177,7 | 31,4 |  |  |
| 3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt) | 64,3 | 85,0% | 54,7 | 9,7 |  |  |
| 3.3 Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák | 21,4 | 85,0% | 18,2 | 3,2 |  |  |
| 4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció | 10,0 | 85,0% | 8,5 | 1,5 |  |  |
| 4.2 Közösségi-kulturális programok | 15,0 | 85,0% | 12,8 | 2,3 |  |  |
| Akcióterületi terv készítése | 5,0 | 85,0% | 4,3 | 0,8 |  |  |
| Nyilvánosság (1%) | 10,8 | 85,0% | 9,2 | 1,6 |  |  |
| Projektmenedzsment | 35,6 | 85,0% | 30,3 | 5,3 |  |  |
| Összesen | 1 026,2 |  | 723,8 | 58,6 | 22,5 | 221,3 |

2. A Közgyűlés a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás A változatát az előterjesztés szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges, 58,6 millió Ft összegű önrész biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Szombathely városát terhelő 58,6 millió Ft összegű önrész biztosításáról az alábbiak szerint gondoskodjon: 2011. évi költségvetési rendeletben 29,3 millió Ft, a 2012. évi költségvetési rendeletben 29,3 millió Ft.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NYDOP-2009-3.1.1/B Regionális Operatív Program pályázati felhívása eljárásrendjének megfelelően a pályázati dokumentációt és a támogatási kérelmét benyújtsa.

6. A Közgyűlés a 618/2009.(XII.10.) Kgy. sz. határozatának az Oladi Sportliget Kft.–ben a SZOVA ZRt. általi tulajdonszerzés lehetőségére vonatkozó részeit hatályon kívül helyezi.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(Végrehajtás előkészítéséért: Ávár János, Tisztségviselői Osztály, osztályvezető

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

1. Azonnal

2. 2010. március 12.

3. 2010. március 12.

4. 2011. évi költségvetési rendelet illve. a 2012. évi költségvetési rendelet összeállításakor

- 2010. március 12.

- Azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

„B”

…/2010. (II. 25.) Kgy. sz. határozata

1. 1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat az Új Városliget építése

Előzetes Akcióterületi Terve elfogadására pályázat benyújtásához” című előterjesztést megtárgyalta. Az Előzetes Akcióterületi Terv az alábbi megvalósítani kívánt tevékenységeket foglalja magában:

| Projektek | Teljes ktg | Elérhető maximális támogatási arány | Támogatás | Saját erő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SZMJV | Oladi Sportliget Kft | Református Egyházközség |
| 1.1 Sport-, labdacsarnok építése | 373,68 | 50,0% | 186,8 |  | 186,8 |  |
| 2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása | 19,30 | 85,0% | 16,4 | 2,9 |  |  |
| 2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása | 156,57 | 85,0% | 133,1 |  | 23,5 |  |
| 2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása | 73,06 | 85,0% | 62,1 |  |  | 11,0 |
| 3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút) | 198,36 | 85,0% | 168,6 | 29,8 |  |  |
| 3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt) | 53,61 | 85,0% | 45,6 | 8,0 |  |  |
| 3.3 Csónakázó-tó iszapkotrása | 53,61 | 85,0% | 45,6 | 8,0 |  |  |
| 4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció | 10,03 | 85,0% | 8,5 | 1,5 |  |  |
| 4.2 Közösségi-kulturális programok | 15,04 | 85,0% | 12,8 | 2,3 |  |  |
| Akcióterületi terv készítése | 5,01 | 85,0% | 4,3 | 0,8 |  |  |
| Nyilvánosság (1%) | 10,83 | 85,0% | 9,2 | 1,6 |  |  |
| Projektmenedzsment | 35,60 | 85,0% | 30,3 | 5,3 |  |  |
| Összesen | 1 004,71 |  | 723,2 | 60,2 | 210,3 | 11,0 |

A Vitalpro Kft. az Előzetes Akcióterületi Tervet 2010. március 04-ig a fenti tartalommal átdolgozza.

2. A Közgyűlés a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás B változatát az előterjesztés szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges, 60,2 millió Ft összegű önrész biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Szombathely városát terhelő 58,6 millió Ft összegű önrész biztosításáról az alábbiak szerint gondoskodjon: 2011. évi költségvetési rendeletben 30,1 millió Ft, a 2012. évi költségvetési rendeletben 30,1 millió Ft.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NYDOP-2009-3.1.1/B Regionális Operatív Program pályázati felhívása eljárásrendjének megfelelően a pályázati dokumentációt és a támogatási kérelmét benyújtsa.

6. A Közgyűlés a 618/2009.(XII.10.) Kgy. sz. határozatának az Oladi Sportliget Kft.–ben a SZOVA ZRt. általi tulajdonszerzés lehetőségére vonatkozó részeit hatályon kívül helyezi.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(Végrehajtás előkészítéséért: Ávár János, Tisztségviselői Osztály, osztályvezető

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

1. Azonnal

2. 2010. március 12.

3. 2010. március 12.

4. 2011. évi költségvetési rendelet illve. a 2012. évi költségvetési rendelet összeállításakor

- 2010. március 12.

- Azonnal