ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. április 29-i ülésére

Tájékoztató a Sárdi-ér úti szabad iparterületek fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 338/2009. (V. 28.) Kgy. sz. határozatában úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárás keretében megvásárolja a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. tulajdonában lévő 12606/1-8 és 12607/9 hrsz-ú, ipartelep megnevezésű, 12607/1-2,7 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 12607/3-6 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat, amelyek összesen 14 ha 7169 m2–es területet tesznek ki.

2009. októberében a Tisztelt Közgyűlés a 463/2009. (X. 8.) Kgy. sz. határozatban a fenti döntés végrehajtását felfüggesztette,  az utolsó bekezdést pedig az alábbiak szerint módosította:

„A Közgyűlés felkéri a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy az ingatlanok hasznosítására vonatkozó, az elhatározott fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges kérdéseket, javaslatot is tartalmazó részletes előterjesztést készítsen az októberi Közgyűlésre. A hasznosítási javaslat térjen ki a 2009. évben benyújtható pályázati lehetőségek vizsgálatára is.”

A Közgyűlés 2009. októberében levette napirendjéről a kérdést, ezt követően 2010. februárjában került ismét megtárgyalásra a SZOVA Zrt. üzleti tervének keretében. A 90/2010. (II.25.) Kgy. sz. határozat kimondta, hogy kezdődjön meg az ipari park céljára megvásárolt területek ipari parkká történő előkészítése és megtervezése.

A SZOVA Zrt. vezérigazgatója - a mai Közgyűlésre készített előterjesztésében – tájékoztatást készített az időközben történt intézkedésekről, mely szerint

az iparterületen az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges tervek elkészültek,

a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak,

a telekalakítás megtörtént,

a területen keresztül haladó nagyközépnyomású gázvezeték kiváltása és a gázbekötő vezetékek elkészültek.

Álláspontja szerint az ingatlanok értékesíthetőségét nem segíti elő érdemben a telkek további, teljes közművesítése, és tekintettel arra, hogy a területek megvásárlása iránt érdeklődők „kivárnak”, adásvételi szerződés megkötésére még nem került sor, ezért a területek fejlesztése illetve hasznosítása további lehetőségeinek vizsgálatát egyelőre nem tartja aktuálisnak.

Tényleges adásvételek vagy a közműfejlesztés megvalósításáig, de legfeljebb 2013. év végéig a SZOVA Zrt. haszonbérleti szerződést köt az ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítására.

A SZOVA Zrt. tájékoztatása szerint a társaság továbbra is kiemelt feladatként kezeli az ingatlanok értékesítését. A tájékoztatást azonban nem tér ki a benyújtható pályázati lehetőségek vizsgálatára. Így javaslatom szerint a Közgyűlés kérje fel a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy negyedévente tájékoztassa a Közgyűlést az ipari területek hasznosításáról, illetőleg pályázatfigyelés, esetlegesen benyújtott pályázatok eredményéről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatást fogadja el, és hozzon döntést a határozati javaslatnak megfelelően.

Szombathely, 2010. április 23.

/: dr. Ipkovich György:/

Határozati javaslat

………/2010. (IV. 29.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a SZOVA Zrt-nek a Sárdi-ér úti szabad iparterületek fejlesztésével kapcsolatos intézkedések tárgyában előterjesztett tájékoztatóját tudomásul veszi, ugyanakkor felkéri a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy kísérje figyelemmel a közművesítés pályázati lehetőségeit és azok eredményéről, illetőleg a hasznosításról, az esetleges adásvételekről negyedévente tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: 	dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Breznovits István a SZOVA Zrt. IG elnöke

Marton Zsolt, a SZOVA Zrt. FEB elnöke

dr. Nagy Tibor aljegyző

(a végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Németh Gábor SZOVA Zrt. vezérigazgatója

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Határidő:   	azonnal, illetve 2010. szeptembere, majd ezt követően negyedévente