Az előterjesztést megtárgyalja:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- jogi bizottság

- városfejlesztési,- Üzemeltetési és környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski jános :/

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. április 29-i ülésére

Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött megállapodás módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése márciusi ülésén tárgyalta az Oladi Sportliget Kft-vel kötött megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést. Az előterjesztés részletesen tartalmazta a módosítás indokait, illetőleg javaslatot fogalmazott meg a módosítás tartamára nézve.

A Közgyűlés 140/2010.(III.25.) Kgy. sz. határozatban felkérte a polgármestert, hogy a szerződés módosítás tervezetét  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan terjessze a Közgyűlés áprilisi ülése elé.

A Közgyűlést megelőzően mind a Jogi, mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a szerződés-módosításra vonatkozó előterjesztést. Határozataikban azt javasolták, hogy a 11/A. pont, mely a beruházás ütemezését rögzíti, kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az Önkormányzat a műszaki átadás során ki jogosult és milyen jogkörrel képviselni. Az előterjesztés eredetileg is tartalmazta azt, hogy a műszaki átadásra Szombathely Megyei Jogú Város Főépítészét kell meghívni. Az eredeti megállapodás rögzítette és e feltétel meg is valósult, hogy az építési terveket a Tervtanács véleményezte. Amennyiben a főépítész helyett más személyek kijelölését tartja szükségesnek a Tisztelt Közgyűlés, alternatív javaslatom, hogy a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője és a Beruházási Iroda vezetője képviselje az Önkormányzatot a műszaki átadás-átvételi eljáráson.

A műszaki átadás-átvételen az önkormányzat képviselője nem hatóságként, hanem a terület tulajdonosaként és szerződéses partnerként vesz részt. Ezért az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés teljesülését, különösen a beruházás tartamát és a beruházás ütemezésének betartását jogosult vizsgálni. Erre vonatkozó rendelkezést a szerződés 11/A. pontja a jelen előterjesztésben már tartalmazza.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza Közgyűlés döntésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást. A jelen módosítási javaslatokat vastagon szedett betű jelzi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az egységes szerkezetű megállapodást a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2010. április 23.

/: Dr. Ipkovich György :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2010. (IV. 29.) Kgy. sz. határozata

I.	A Közgyűlés a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. között 2008. március 4-én, a Kft. javára földhasználati jog alapítása és a Sportliget üzemeltetése tárgyában létrejött megállapodást módosítja, amely módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltakkal egyezően elfogadja.

II.	A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal a megállapodás módosítását aláírja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Határidő:	2010. május 30.