|  | Az előterjesztést megtárgyalták: |
| --- | --- |
|  | - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság |

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

Jegyző

#### E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. április 29-i ülésére

Tájékoztató a tervezett buszpályaudvar területének bontási, illetve parkolóvá történő alakításáról tett intézkedésekről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2010. évi üzleti tervének I. számú módosítását megtárgyalta, és a 158/2010. (III.25.) Kgy. számú határozatával döntött róla.

A SZOVA Zrt. elkészítette tájékoztatóját a buszpályaudvar területének bontási, illetve parkolóvá történő átalakításával kapcsolatban tett intézkedésekről, mely SZOVA Zrt. által készített előterjesztést jelen előterjesztés melléklete részletesen tartalmazza.

A SZOVA Zrt. a tulajdonában lévő, a tervezett buszpályaudvar területén lévő épületek és alépítményeik bontási munkáira 2010 márciusában árajánlatokat kért. A beérkezett öt ajánlat mindegyike a közbeszerzési értékhatár (építési beruházás esetében 15 millió Ft) felett van, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. (A beérkezett ajánlatok 21,5 millió és 88 millió forint közöttiek.)

A SZOVA Zrt. 2010-es üzleti tervében a buszpályaudvar bontási munkáira forrás nem szerepel. A bontás tárgyában közbeszerzési pályázat kiírása előtt az üzleti terv módosítása szükséges, és a munkára forrást kell biztosítani.

SZOVA Zrt. kéri, hogy az alapító mérlegelje a bontási munka szükségességét a beérkezett ajánlatok, és a közbeszerzési eljárás szükségességének figyelembe vételével. Ez a beruházás tovább növeli az ingatlanra fordított költségeket, úgy hogy továbbra is kérdéses az ingatlan-együttes akár intermodális autóbusz-pályaudvar céljára történő, akár egyéb irányultságú értékesítése.

A SZOVA Zrt. a tervezett buszpályaudvar területén most alakít ki egy 27 férőhelyes fizető parkolót, amelyet a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése után 2010 májusában tervez megnyitni.

Az ingatlanokon az épületek megtartásával több, mint 280 várakozóhely alakítható ki. Az előírások betartásával több, mint 81 millió forintért valósítható meg a beruházás. Minimális (jelenlegi zöld zónával egyező) parkolási díjbevétellel számolva az éves eredmény csak abban az esetben lesz pozitív, ha az éves átlagos kihasználtság meghaladja az 50 %-ot. Sajnos a beruházás megtérülése még középtávon sem reális elvárás.

Az épületek bontásával több, mint 460 parkolóhely kialakítása válik lehetővé, melynek költsége meghaladja a 173 millió forintot. A fentihez hasonlóan ebben az esetben is csak akkor van esély tíz éven belüli megtérülésre, ha a kihasználtság meghaladja az 50 %-ot. A környék parkolási gondjait is figyelembe véve csekély esély mutatkozik e feltétel megvalósulására, tekintettel a nagy számú parkolóhely kínálatára.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tömeges ingyenes parkolási lehetőség biztosítása közvetlenül egy saját üzemeltetésű fizető parkoló mellett irracionális cselekedet lenne.

A megnyitásra kerülő fizető parkoló forgalmának függvényében célszerű további parkolóhely megnyitása közforgalom számára.

A SZOVA Zrt. menedzsmentje két határozati javaslatot dolgozott ki a Közgyűlés részére, melyből az I. jelű változat elfogadását javasolja a Tisztelt Közgyűlés részére.

A Bizottságok az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat a Közgyűlésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2010. április „     ”

/: Dr. Ipkovich György :/

I. Határozati Javaslat

….…./2010. (IV.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a szombathelyi tervezett buszpályaudvar területén lévő épületek bontási munkáinak, és parkolóvá történő átalakításának tájékoztató előterjesztéseit, melyek alapján az alábbi döntést hozta:

- A Közgyűlés, mint a SZOVA Zrt. egyszemélyes tulajdonosa a beérkezett bontási ajánlatok költségének figyelembe vételét követően, valamint a SZOVA Zrt. üzleti érdekeit szem előtt tartva úgy határozott, hogy az ingatlan bontási munkáira ebben az évben ne készüljön közbeszerzési kiírás. Továbbá felkéri a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg a feladat elvégzésének igényét a társaság 2011. évi üzleti tervének készítése előtt.

- A Közgyűlés felkéri a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy a megnyitásra kerülő fizető parkoló kihasználtságát kísérje figyelemmel, és amennyiben az igények megkívánják, gondoskodjon a társaság további parkolóhelyek közforgalom számára való megnyitásáról.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, Polgármester

Dr. Nagy Tibor, Aljegyző

Breznovics István, a SZOVA Zrt. Igazgatósági elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Németh Gábor, Vezérigazgató, SZOVA Zrt.

Dr. Tőke Erzsébet, Jogi és Képviselői Osztályvezető (I. pont esetén)

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető) (II. pont esetén)

Határidő:	folyamatos

II. Határozati Javaslat

………./2010. (IV.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a szombathelyi tervezett buszpályaudvar területén lévő épületek bontási munkáinak, és parkolóvá történő átalakításának tájékoztató előterjesztéseit, melyek alapján az alábbi döntést hozta:

- A Közgyűlés, mint a SZOVA Zrt. egyszemélyes tulajdonosa felkéri a gazdasági társaság Igazgatóságát, hogy a 2010. évi üzleti tervét módosítsa és különítsen el forrást a tervezett buszpályaudvar területén lévő épületek bontási munkáira. A módosított üzleti terv elfogadását követően a társaság tegye meg a szükséges lépéseket a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a bontási munkák elvégzése érdekében.

- A Közgyűlés felkéri a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy a megnyitásra kerülő fizető parkoló kihasználtságát kísérje figyelemmel, és amennyiben az igények megkívánják, gondoskodjon a társaság további parkolóhelyek közforgalom számára való megnyitásáról.

Felelős:	Dr. Ipkovich György, Polgármester

Dr. Nagy Tibor, Aljegyző

Breznovics István, a SZOVA Zrt. Igazgatósági elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Németh Gábor, Vezérigazgató, SZOVA Zrt.

Dr. Tőke Erzsébet, Jogi és Képviselői Osztályvezető (I. pont esetén)

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető) (II. pont esetén)

Határidő:	folyamatos