MEGÁLLAPODÁS

Projekt előkészítési tevékenységről

Amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth u 1-3., (továbbiakban: SZMJV Önkormányzata), képviseli: Dr. Ipkovich György polgármester, (a továbbiakban: Szombathely MJV Önkormányzata)

másrészről a

SAVARIA Városfejlesztési Kft. (székhelye, Szombathely, Fő tér 23-2.), képviseli: Dr. Pap Hunor, ügyvezető igazgató

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alábbi időben és helyen.

- Előzmények: Szombathely MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2009. december 09-i ülésén megalapította a SAVARIA Városfejlesztési Kft-t az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium valamint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vonatkozó útmutatásai alapján (Városfejlesztési kézikönyv és Tervezési útmutató), azzal a céllal, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Akcióterületi Terveiben (AT) foglalt és megvalósítani kívánt projekteket, mint projekt menedzsment szervezet előkészítse és megvalósítsa. Az európai uniós forrásokra vonatkozó 2007-2013 tervezési időszakban a megyei jogú városok számára még legalább két további alkalommal nyílik lehetőség a fent nevezett konstrukcióban támogatási kérelmek benyújtására, a konstrukció keretében Szombathely MJV Önkormányzata és konzorciumi parterei megvalósíthatnak egy funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységet, és legalább egy szociális városrehabilitációs tevékenységet. Ezek magukba foglalják az (1) „Új Városliget építése” funkcióbővítő fejlesztés továbbá a (2) Derkovits lakótelepen valamint a Körmendi út menti területen szociális városrehabilitációs fejlesztés. A projektdokumentáció kötelező részét képezi az engedélyezési tervdokumentáció és az akcióterületi tervek is.

- Jelen megállapodás keretében a SAVARIA Városfejlesztési Kft. a Szombathely MJV Önkormányzata által megvalósítani kívánt projektelemei esetében projekt-előkészítési tevékenységet valósít meg, elkészítteti a pályázati dokumentáció részeként megkívánt engedélyezési tervdokumentációt.

A SAVARIA Városfejlesztési Kft. vállalja

- a további, 2. akcióterületi tervei beruházásainak előkészítését, koordinációs tevékenység, humán erőforrás és az adminisztrációs kapacitást biztosítását

- Az Új Városliget akcióterületi terv Szombathely MJV Önkormányzata által vállalt projektelemek megvalósításához szükséges tervek elkészíttetését az 1. sz. melléklet, tervezési program részletes feladatleírása alapján.

Minden generál kivitelező által ellátandó feladatok:

- Műszaki leírás elkészítése uniós pályázati dokumentációba

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

- jogerős építése engedély megszerzése

- kiviteli tervdokumentáció

- Kivitelező kiválasztására kiírásra kerülő ajánlattételi felhívás és dokumentáció műszaki paramétereinek összeállítása a jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján, megbízó részére konzultáció biztosítása a közbeszerzési eljárás lefolytatása során

- tervező művezetés (kivitelező költsége)

- az elkészült dokumentumok 4 példányát Szombathely Megyei Jogú Város - a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodája - részére átadja a támogatási kérelem benyújtásához.

- Szombathely MJV Önkormányzata vállalja a fenti tevékenységek megvalósítására az ……/2010. (IV.29.) Kgy.sz. határozatban foglaltak szerint a bruttó 23 120 000 Ft (azaz Huszonhárommillió-százhúszezer Forint) összegű fejlesztési célú pénzeszközátadást a SAVARIA Városfejlesztési Kft. részére. A felek egyes tevékenységek megvalósításra biztosított keretösszegeket az alábbiak szerint határozzák meg:

|  | - Bruttó EZER Ft |
| --- | --- |
| Építészeti generáltervezési feladatok tervezése (szakági tervezők – gépész-, villamos-mérnök statikus, kertésztervező – bevonásával, engedélyezési eljárási díjjakkal) Megvalósítandó tevékenységek: csónakkikötő áthelyezése, Zenepavilon kialakítása, Oladi kilátó és környezete felújítása; információs táblarendszer kialakítása az Új Városliget területén | 5 500 |
| Kertészeti tervezési feladatok tervezése (geodéziai, kertészeti villamossági és építész szakági tervezők bevonásával) Megvalósítandó tevékenységek: Csónakázó sziget kertészeti tervei és öntöző berendezések tervei | 9 975 |
| Út és hídépítési feladatok tervezése (utas, villamos, statikus és építész szakági tervezők bevonásával.) Megvalósítandó tevékenységek: utak, parkolók kialakítása, futópálya kialakítása, akadálymentes híd kialakítása) | 7 645 |
| SAVARIA Városfejlesztési Kft. megbízási díja (bruttó ezer Ft) | 2 880 |
| Összesen (bruttó ezer Ft) | 26 000 |

A megbízási díjra az egyes részfeladatok teljesítését követően az elvégzendő feladattal arányos összegben jogosult a SAVARIA Városfejlesztési Kft.. Az Önkormányzat a teljesítés leigazolását követő 30 napon belül köteles megfizetni a megbízási díjat a SAVARIA Városfejlesztési Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12094600-01207920-00100002 számlájára.

A felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj kivételével, a pénzeszköz átutalására a SAVARIA Városfejlesztési Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12094600-01207920-00100002 számlájára a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül kerül sor.

A Savaria Városfejlesztési Kft. – amennyiben a beszerzés nem tartozik a közbeszerzés körébe – árajánlatkérés útján igazolja a legkedvezőbb piaci áron történő szerződéskötést a tervezővel. A Városfejlesztési Kft. legfeljebb a rendelkezésére bocsátott keretösszegben meghatározott összeg mértékéig jogosult kötelezettséget vállalni. Az esetleg felmerülő többletforrás biztosítására nincs lehetőség, ebben az esetben új árajánlat kérésre van szükség.

Amennyiben a fenti költségvetési sorok között átcsoportosítás igénye merül fel, abban az esetben polgármester hozzájárulása szükséges.

- Szerződő Felek rögzítik, hogy az IVS akcióterületi tervezése folyamatos, és a tervek Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács véleményezését követően a Városfejlesztési–, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a jogosult a Savaria Városfejlesztési Kft. előterjesztése alapján. A SAVARIA Városfejlesztési Kft. köteles a fenti projektelemek terveztetését 2010. május 26-ig elvégezni. A tervek jóváhagyása után a SAVARIA Városfejlesztési Kft. a hatályos szabályozás alapján elkészíti a beruházási programot és a Közgyűlés elé terjeszti a terv elfogadásától számított 1 hónapon belül.

- Határidők:

  - Az engedélyezési tervek elkészíttetése: 2010. május 26.

  - Beruházási program elkészítése: 2010. június vége

  - Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése: pályáztató szervezet frissített pályáztatási ütemének megfelelően, a pályázat 2. fordulós benyújtásának napjáig.

- A SAVARIA Városfejlesztési Kft. köteles a jelen szerződés tárgyát képező minden tevékenység megkezdése előtt Dr. Szabó Gábor, a fejlesztésekért felelős alpolgármesterrel egyeztetni, aki a tevékenység megkezdéséhez írásbeli jóváhagyást ad. A SAVARIA Városfejlesztési Kft. a 2010. júniusi Közgyűlésen köteles a Pénzeszköz felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. A beszámolónak tartalmazni kell a beszerzési eljárás módját, a nyertes ajánlattevő bemutatását, valamint az elkészült tervdokumentációk tartalmát. A folyamatban lévő terveztetési eljárásokban a SAVARIA Városfejlesztési Kft. köteles az eljárások állásáról, illetve az eljárások várható befejezéséről tájékoztatást adni. A teljesítést leigazolására Dr. Szabó Gábor alpolgármester jogosult.

- A SAVARIA Városfejlesztési Kft. tudomásul veszi, hogy ha a SAVARIA Városfejlesztési Kft-nek felróható okból a jelen szerződés 2. pontban foglalt kötelezettségét határidőre nem teljesíti, akkor köteles az adott projektelemre vonatkozó pénzeszközt 30 napon belül Szombathely MJV Önkormányzata részére visszafizetni, valamint a Szombathely MJV Önkormányzata részére a nem teljesítésből fakadó kárt megtéríteni.

- Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a SAVARIA Városfejlesztési Kft. a kapott pénzeszközt nem célirányosan, a meghatározott feladat elvégzésére használja fel, a Pénzeszköz teljes összegét a Ptk. szerint késedelmi kamattal együtt köteles az erre történő felszólítástól számított 8 napon belül visszafizetni, valamint a SZMJV Önkormányzata részére a nem teljesítésből fakadó kárt megtéríteni.

- Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben az IVS változása folytán más projektelemek kerülnek a kapcsolódó akcióterületi tervekbe, akkor az IVS-t érintő Közgyűlési döntést követően a jelen szerződésben foglalt feladatokat illetve a feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközt módosítják. Szerződő Felek külön is rögzítik, hogy jelen szerződés írásbeli módosítása nélkül a SAVARIA Városfejlesztési Kft. a kapott pénzeszközt csak a jelen szerződés 2. pontjában felsorolt feladatokra, a terveztetés megindítására vonatkozó jelen szerződés 4. pontjában foglalt utasítás kézhezvételét követően használhatja fel.

- Amennyiben az egyes elemek megvalósítására a biztosított keretösszeget nem merítik ki és az összeg nem kerül más feladatokra átcsoportosításra, úgy a SAVARIA Városfejlesztési Kft. köteles a maradványösszeget az elszámolásnak megfelelő összegben visszafizetni az Önkormányzat számlájára és pénzügyi beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

- Jelen szerződés időbeli hatály az aláírás napjától a pályázat 2. fordulójában előírt határidő napjáig tart.

A felek a fenti megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szombathely, 2010. „……………....”

| Dr. Ipkovich György polgármester | Dr. Pap Hunor ügyvezető igazgató |
| --- | --- |

- sz. melléklet

| Az Új Városliget Építése - Tervezési program | Szükséges építési engedély a tevékenység megvalósításához |
| --- | --- |
| 1. Csónakázó tó közvetlen környezetének felújítása: |  |
| 1.1. A Csónakázó tó körüli sétaút és futópálya kialakítása, a tó közvetlen környezetének felújítása, közvilágítás, ivókutak kiépítése, a régi lejáratok felújítása, újak kiépítése, mozgássérült rámpák kialakítása, utcabútorok elhelyezése, ill. megfelelő méretű helyeken horgászhelyek kialakítása, horgászstégek felújítása. Az ún. modellezőpart kialakítása, felújítása a tó DK-i részén. | Gyalogutak, sétautak engedélyköteles, jegyzői hatáskör 1988. évi I. tv. 29. § (5) bekezdés Horgászhelyek kialakítása- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szombathely, Vörösmarty u. 2. |
| A Csónakázó tó körül a sétaút és futó pálya felújítása több rétegben és változó, osztályozott szemszerkezetben, tömörített zúzott köves megoldással, beton szegélykövezéssel készül, csapadékvíz elvezetéssel. A sétaösvény és futópálya mentén a padoknál, pihenő részeknél öblök kialakítása. A Csónakázó tó menti sétaút és futópálya akadálymentes megközelíthetősége biztosítandó az környező utakról, járdákról, illetve a part felé új lejáratok kialakítása | Gyalogutak, sétautak engedélyköteles, jegyzői hatáskör 1988. évi I. tv. 29. § (5) bekezdés |
| Új gyalogos útvonalak kiépítése a Városligetben lévő szolgáltatások összekötésére, burkolt vagy más megoldású (kavics, kő, fa, stb.) ösvények kialakításával | Gyalogutak, sétautak engedélyköteles, jegyzői hatáskör 1988. évi I. tv. 29. § (5) bekezdés |
| vandálbiztos közvilágítás kiépítése, szükség esetén új kandeláberek kihelyezése. utcabútorok felújítása, illetve újak kihelyezése. Az áthaladó a kerékpáros és gyalogos útvonalaknak, az itt található létesítményeknek a kijelölésére és jelzésére kialakított, a területre jellemző, egyedi információs táblarendszer kialakítása. | Kerékpárutak- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. Információs tábla- I. fokú építésügyi hatóság 2 m2 felett (építés bejelentés) |
| 1.2. Sziget felújítása: teljes növényállomány rekonstrukcióval, belső utak kialakításával | Gyalogutak, sétautak engedélyköteles, jegyzői hatáskör 1988. évi I. tv. 29. § (5) bekezdés |
| futás, kis tornapálya |  |
| Napozóhelyek , pihenőhelyek , kis gyermekjátszótér | Napozók, pihenők és Játszótér- I. fokú építésügyi hatóság- amennyiben építőipari megfelelőségi tanúsítvánnyal, ill. műszaki specifikációval nem rendelkezik építés bejelentés. Ha rendelkezik, engedély nélkül végezhető |
| zenepavilon, kilátó-stég | Pavilon, kilátó- I. fokú építésügyi hatóság Stégek kialakítása- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szombathely, Vörösmarty u. 2. |
| közvilágítás |  |
| 1.3. Új, gyalogos híd építése: |  |
| A sziget déli részén, ott, ahol a legközelebb van a parthoz, új mozgássérült és babakocsis beközlekedést is lehetővé tévő híd épül. A híd kialakítása, méretei, és teherbírása lehetővé kell tegye kisméretű karbantartó (multicar) gépjárművek behajtását is. A híd javasolt kialakítása szerint vb. alappillérekre terhelve, íves fém rácsostartós korlátgyámolítású, fapallós járófelülettel, kb. 25 m-es hossz-, és 3 m-es szabad szélességi mérettel készül. Kialakítása lehetővé teszi a közművezetékek (víz, csatorna, áram) szigetre való bevezetését is. | Híd- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| 1.4. Egyebek: |  |
| kerékpárút kijelölése, kitáblázása |  |
| A felújított futóút, sétaút hossza: 1.430 fm, -3,0 m átl. szélességben 4.300 m2 |  |
| 2 Az új csónakkölcsönző |  |
| Kialakítása egyszintes, járható tetőteraszos, kb. 60,0 m2 szintterülettel, és kikötő-stég ≈100,0 m2-es méretben | Csónakkölcsönző- I. fokú építésügyi hatóság engedélye |
| A csónakkölcsönző állomás jelenleg a Szigeten működik, amit egy lépcsőkkel elérhető hídon keresztül lehet megközelíteni. A lépcső sokakat távol tart a Szigetre való bemenettől, különösen a kisgyerekes, gyermeket sétáltató szülőket. A Csónakázó tóhoz érkezők többsége a tó körül sétál. Az, hogy a tóhoz érkező látogatók többsége nem megy be a szigetre, érződik a csónakkölcsönző forgalmán, üzemelési tapasztalatok alapján jobb lenne a forgalom, ha mindenki számára könnyebben elérhető helyen lenne a csónakkölcsönző. Ezért kerül ki a csónakkölcsönző a tó szélére. |  |
| Az új kölcsönző megfelelő helye a Camping bejáratával szemben adódik, hiszen itt a parkolási lehetőség biztosított, a terepadottságok a partvonal kiszélesedése miatt megfelelőek. Javasolható egy olyan épület építése mely belesimulva a partfalba, a felső -parkoló szinten kilátó teraszként működő járható tetővel rendelkezik, míg a kölcsönzés a parti sétány szintjén zajlik, az ide kapcsolódó mólón keresztül. Így a kísérők, érdeklődők a terasz -kilátón szemmel tartva a tavon zajló forgalmat- részesei lehetnek a kölcsönző nyújtotta szórakozásnak. A tervezési program pontosítása során az -üzemeltető- Szova képviselőivel való konzultáció szükséges. |  |

| 3. Oladi kilátó felújítása, a környezet rehabilitációja, pihenő park kialakítása |  |
| --- | --- |
| Az Oladi kilátó a Városliget fölött emelkedik, ahonnan csodás kilátás nyílik Szombathelyre és környékére. A kilátó jelenleg elég leromlott állapotban van, felújításra szorul. Ugyanakkor a kilátó környékén nincs különösebb attrakciós elem, ami még plusz vonzerőt jelentene a városlakóknak, sportolni vágyóknak, vagy kirándulóknak. | Kilátó felújítása- kilátó egyedileg védett- I. fokú építésügyi hatóság |
| Javasolt a Csónakázó tóhoz kapcsolódó futó- nordic walking útvonalak kiterjesztése, az ide vezető gyalogos út felújítása (rododendron ösvény). Pihenő park létrehozása, mely állomása tud lenni mind a fenti sport útvonalaknak, mind természetjáró programoknak. Ehhez kapcsolódóan esőbeálló, ivókút, tűzrakóhely, ennek megfelelően utcabútorok, és közvilágítás kiépítése. | Gyalogutak, sétautak engedélyköteles, jegyzői hatáskör 1988. évi I. tv. 29. § (5) bekezdés tűzrakóhely, utcabútorok, és közvilágítás – közterület kezelőjének hozzájárulása |
| A kilátó homlokzatának felújítására és nyílászárócserére. | Kilátó felújítása- kilátó egyedileg védett- I. fokú építésügyi hatóság |
| A projekt keretében megvalósul a környezetének rendbetétele: domboldal kertészeti szempontból való felújítása, a fák kertészeti értékelése után -a kilátást biztosítandó- vizuális nyílások kialakítása a növényzet visszavágásával, ritkításával. |  |
| A Kilátó területe és a Kárpáti K. u. közötti gyalog út megújítása, rododendronnal való beültetése; tanösvény. |  |
| Látvány-elemeket elhelyezése a kilátóban. Pl. kronoszkóp, ami megmutathatja Szombathely méretét, illetve az elképzelt épületeket a korabeli időkből római korból); térkép a környék bemutatására, stb… |  |
| 4. Parkolási lehetőségek bővítése, a Városligetben, a különböző szolgáltatások közelében |  |
| A projekt keretében az alábbi területeken valósul meg a parkolóhelyek kialakítása, illetve felújítása | Parkolóhelyek kiépítése- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| 1. sportligetnél: max 2.500 m2, park. sz. 41-ről 104 re változhat |  |
| 2. Tóvendéglőnél: 1.300 m2, park. sz.: 19-ről 54 re változhat |  |
| 3. emlékmű-sípálya alsó terület: 2.200 m2, park. sz.: 60-ról 75-re változhat |  |
| 4. régi hídnál: 1.330m2, park. sz.: 25-ről 43-ra változhat |  |
| 5. az emlékmű felső részénél: 600 m2, park. sz.: 26 db új jöhet létre |  |
| Összesen: 7.930 m2, park. sz.: 145-ről 302 db-ra változik, azaz 157-db-al nő |  |
| 4.1. Sportliget, Kalandváros mellett új parkolóhelyek kialakítása. | Parkolóhelyek kiépítése- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| Feladat: Meglévő vázlattervek alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek, és a telek tulajdonviszonyainak függvényében kavicsolt parkolók kialakítása, a meglévőknek megfelelő kivitelben, közvilágítás kiépítése, mozgássérült parkoló kialakítása. | Parkolóhelyek kiépítése- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| 4.2. Tóvendéglő mellett, Rumi Rajki sétányon új parkolóhelyek kialakítása. | Parkolóhelyek kiépítése- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| Feladat: két oldalon merőleges beállású parkoló kialakítása, a meglévő szegély cseréje, aszfaltozás, parkolóhelyek felfestése, közvilágítás átépítése, mozgássérült parkoló kialakítása | Parkolóhelyek kiépítése- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| 4.3. Emlékmű alsó részén meglévő parkoló felújítása: a meglévő szegély cseréje, az út aszfaltozása, parkolóhelyek kavicsolása, közvilágítás átépítése | Parkolóhelyek kiépítése- Nemzeti Közlekedési Hatóság Szombathely, Wesselényi u.7. |
| 4.4. Csónakázó tó mellett, a sziget bejáratánál meglévő parkoló felújítása: a meglévő szegély cseréje, aszfaltozás, parkolóhelyek felfestése, közvilágítás átépítése, mozgássérült parkoló kialakítása |  |
| 4.5. Emlékmű mellett, a felső buszfordulónál új, kavicsolt parkoló kialakítása: kavicsolt parkolók kialakítása, a meglévőknek megfelelő kivitelben, közvilágítás kiépítése, mozgássérült parkoló kialakítása. |  |