MELLÉKLET

AJÁNLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – továbbiakban fenntartó – 1. számú mellékletben felsorolt intézményei fűtési rendszerének korszerűsítésére, energiaköltségeinek csökkentésére

Ajánlattevő:

„CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó,

GE Hungary Kft. (1340 Budapest, Váci út 77.)

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Viessmann Fűtéstechnika Kft. (2045 Törökbálint, Süssen utca 3.)

Rátherm Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 22.)

– 190/2005. (IX. 17.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdés szerinti konzorciumi tagok együttes képviseletét Szadeczki János látja el.

Ajánlat címzettje:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. képviseli: Dr Ipkovich György - továbbiakban Bérlő.

Az ajánlat a kibocsátásától számított 90 napig, azaz 2010. 07. 08. napjáig fogadható el. Jelen ajánlat és a kapcsolódó 1-6. sorszámozott mellékletek 43 folyamatosan sorszámozott oldalból áll.

Kecskemét, 2010. 04. 09.

### Az ajánlat összegzése

Ajánlatunk négy részből áll. Elsőként bemutatjuk Önöknek jelen ajánlat történetét, a megkötendő szerződésnek a közbeszerzési törvényhez való viszonyát, a korszerűsítés megvalósításának pénzügyi jellemzőit, és a szerződéses kapcsolat biztosítéki rendszerét. Ezt követően bemutatjuk azon korszerű fűtéstechnikai eszközeinket, melyek az Önök Intézményé(ei)be kihelyezve, élettani és költségtakarékossági szempontból egyaránt alkalmasak az Intézmény jelenlegi műszaki állapotának felváltására Táblázatos formában mutatjuk be a beruházásunk eredményeként kiváltandó és kihelyezésre kerülő fűtéstechnikai terméklistát, az egyes termékekre vonatkozó szavatossági feltételek bemutatása mellett. Végezetül mellékeljük Önöknek a megkötendő bérleti szerződés tervezetét.

Kérjük, hogy ajánlatunkat ne csupán energia megtakarítási lehetőségként, hanem gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó megoldási javaslatként értékeljék. Gyermekeink, munkatársaik egészségi állapota, hangulata, munkájuk hatásfoka nagymértékben függ a korszerűsítés megvalósítása során alkalmazni javasolt technológiától, a kihelyezésre kerülő eszközök minőségétől. A felnövekvő korosztály életminőségéért érzett közös felelősség vezette munkatársainkat az ajánlat összeállítása során, minden alkalommal nagy hangsúlyt helyezve a fűtéstechnikai korszerűsítésre vonatkozó érvényben lévő hazai és Európai Uniós szabvány előírásokra. A szabványoknak megfelelő fűtési rendszer kialakításával közel negyven százalékos gázmennyiség megtakarítás érhető el, ami a Szemünk Fénye Program széles körű megvalósítása esetén lehetővé teszi egy közepes teljesítményű szenes erőmű teljesítményével egyenértékű szennyezőanyag kibocsátás környezeti-terheinek kiváltását, miközben az energiaköltségben elért megtakarítás biztosíthatja a beavatkozás ellenértékének megfizetését.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 Környezeti és Energia Operatív Program 2009-5.2.0/A a hatékony energia felhasználás prioritási tengelyhez kötődő pályázat alapján igénybe vehető, vissza nem térítendő kiegészítő forrás vonható be az ajánlatunkban bemutatott korszerűsítés Önöket terhelő költségeinek csökkentése érdekében. A pályázati felhívás értelmében a támogatási konstrukció ún. harmadik feles finanszírozás útján realizálódik, a támogatás intenzitás mértéke fűtéskorszerűsítés esetén 25%. A támogatás további feltétele, hogy a korszerűsítés tehermentes ingatlanon valósuljon meg, azaz az ingatlan sem a pályázat benyújtásának időpontjában, sem a fejlesztés öt éves fenntartási időszaka alatt nem terhelhető. A megvalósított korszerűsítés hasznosítása során, a megtérülést biztosító szolgáltatások díjtételeinek meghatározásakor a támogatás hatása az Önök által fizetendő díj csökkentésében jelenik meg. Ennek megfelelően ajánlatunkban bemutatjuk a támogatás elnyerése esetén fizetendő (lásd: az ajánlat és szerződés főszövege) és a támogatás nélküli (lásd: a szerződés 9. sz. melléklet) bérleti díj összegét. Amennyiben a korszerű berendezéseket csak abban az esetben kívánják bérbe venni, ha a CAMINUS Zrt. a beruházásához támogatásban részesül, úgy az ajánlat és a bérleti szerződés, csak a támogatás elnyerése, mint hatályba léptető feltétel teljesülése esetén válik hatályossá. A támogatás odaítélése esetén a Felek a bérleti időszak fennállása alatt együttműködnek a támogatást nyújtó által elvárt információs és jelentési kötelezettségek teljesítése érdekében.

Reméljük, hogy ajánlatunk kedvező megoldási lehetőséget kínál az Önök által fenntartott intézmény számára is. A finanszírozásra, a bérleti konstrukcióra vonatkozó – ajánlatunktól eltérő – egyedi javaslatukat vagy módosítási igényüket kérjük, jelezzék, hogy immár közösen alakítsuk ki az együttműködés kereteit. Maradok tisztelettel:

Kecskemét, 2010. 04. 09.

Szadeczki János

Bérbeadó képviselője

#### Előzmények

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján az Oktatási Minisztérium meghirdette a Szemünk Fénye – világítási és fűtéskorszerűsítési – Programot, melynek megvalósítására központosított közbeszerzési eljárást bonyolított le. Az Oktatási Minisztérium a szállítóval – mint az eljárás nyertes ajánlattevőjével – a fent hivatkozott kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint keretszerződést kötött a közoktatási intézmény fenntartók szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási, és sport létesítményei fűtési rendszereinek korszerűsítésére. A nyertes konzorciumot (Szállítót) a fenntartókkal létrejövő jogviszonyban, mint Bérbeadót, a „CAMINUS” Zrt. elnök vezérigazgatója, Szadeczki János képviseli.

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében Önöknek is lehetőségük nyílik arra, hogy az alábbiakban részletezésre kerülő korszerűsítés keretében kihelyezett eszközök bérbevételét, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – jelen ajánlat elfogadása révén – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül rendeljék meg a bérbeadótól.

Ajánlatunk részletesen tartalmazza a Szemünk Fénye Program megvalósítása érdekében végrehajtani vállalt korszerűsítési munkálatok során létrejövő eszközök bemutatását, paramétereit, melyeket bérbevételre felajánlunk.

Ajánlatunk műszaki tartalma az ajánlat 1. számú mellékletében - intézményenként részletezett - felmérések adatain alapszik.

Megtakarítási, és beruházási adatok

Ajánlatunk részeként bemutatjuk, hogy az Önök 1. számú mellékletben felsorolt intézményeiben, idegen tulajdonon végrehajtott beruházásként megvalósítandó korszerűsítési beavatkozással, a fűtéstechnikai berendezések szabvány szerinti működésének biztosítása mellett, és a 8. számú mellékletben rögzített üzemeltetési feltételek közötti gázfogyasztás, valamint a felmérést megelőző három évben mért gázfogyasztási értékek átlagaként figyelembe vett gázfogyasztás különbözetéből– milyen mértékű energia megtakarítás érhető el:

- Az Önök által fenntartott - és az 1. számú mellékletben felsorolt - intézményekben a fűtés folyamatos biztosítása jelenleg átlagosan (a felmérést megelőző három évben mért gázfogyasztási értékek átlagát figyelembe véve) évente 81 001 853 Ft költséget jelent.

A fűtéstechnikai korszerűsítés eredményként, a fűtési rendszer szabványkövetelmények szerinti működtetéséhez: 52 024 683 Ft költség elegendő. Összefoglalva elmondható, hogy a szabványoknak megfelelő új fűtéstechnikai eszközök beépítésével évente 28 977 170 Ft költségmegtakarítás érhető el.

Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló korszerűsítést, vagyis a bemutatott energiatakarékos eszközök (berendezések), rendeltetési helyének megfelelő, bérbeadás céljára alkalmas állapotát a „CAMINUS” Zrt. nettó 276 992 321 Ft összegű saját beruházással tudja megvalósítani, mely bruttó összegben kifejezve, az ajánlat kiadás időpontjában hatályos általános forgalmi adóteher mellett: 346 240 401 Ft.

- A megtakarítást, azaz a(z) 28 977 170, Ft/ év összeget a 8. számú mellékletben meghatározott üzemeltetési feltételek fennállása esetén keletkező fogyasztás (gáz m3/év) és a meglévő éves gázfogyasztás sokéves átlaghőmérséklettel korrigált értéke közötti differenciának az ajánlat készítésekor hatályos energia egységárral számított 23 621 295 Ft/év értéke, az alapdíjcsökkentéssel elérhető, 5 355 875 Ft/év költségmegtakarítás, 0 fő karbantartó kiváltásával (üzemeltetési javaslat) elérhető 0 Ft/év bér és járulék költség megtakarítás, végül 0 Ft/év üzemeltetési díjkülönbözet összege képezi.

Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló beavatkozás által elérhető megtakarítás, és a beavatkozással létrehozott új berendezések bérbevételének ellenértékeként Önök által fizetendő bérleti díj, - a különböző futamidejű bérleti időszakok választása esetén,- az alábbiak szerint alakul:

A megtakarítás mértékét két változatban mutatjuk be Önöknek. Az I. változat a KEOP-2009-5.2.0/A. prioritástengelyhez kötődő elérhető 25 % mértékű támogatás figyelembevételével számított bérleti díjakat tartalmazza, míg a II. változat a támogatás nélküli bérleti díj figyelembevételével számított adatokat mutatja be. A II. változat a támogatás nélkül számított bérleti díjakat tartalmazza, azaz ezek az összegek irányadók abban az esetben, ha a támogatási kérelemnek megfelelő összeg nem kerül odaítélésre a jelen projekt kapcsán.

- V Á L T O Z A T

#### BÉRLETI DÍJ, ÉS REALIZÁLHATÓ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS A  KEOP-2009-5.2.0/A SZERINTI TÁMOGATÁS ELNYERÉSE ESETÉN

Az ajánlatkészítés időpontjában hatályos energiaárak és a bérleti jogviszony kezdetekor érvényes bérleti díj árszint figyelembevételével.

| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 év | 28 977 170 | 62 411 563 | -33 434 394 | 144 885 850 | 312 057 817 | - 167 171 968 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 6 év | 28 977 170 | 53 849 038 | -24 871 868 | 173 863 020 | 323 094 230 | - 149 231 210 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 7 év | 28 977 170 | 47 766 336 | -18 789 166 | 202 840 190 | 334 364 355 | - 131 524 165 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 8 év | 28 977 170 | 43 233 524 | -14 256 354 | 231 817 360 | 345 868 193 | - 114 050 833 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 9 év | 28 977 170 | 39 733 971 | -10 756 801 | 260 794 530 | 357 605 742 | -96 811 212 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 10 év | 28 977 170 | 36 957 700 | -7 980 530 | 289 771 700 | 369 577 004 | -79 805 304 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 11 év | 28 977 170 | 34 705 092 | -5 727 922 | 318 748 870 | 381 756 010 | -63 007 140 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 12 év | 28 977 170 | 32 849 558 | -3 872 388 | 347 726 040 | 394 194 697 | -46 468 657 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 13 év | 28 977 170 | 31 295 471 | -2 318 301 | 376 703 210 | 406 841 127 | -30 137 918 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 14 év | 28 977 170 | 29 978 236 | -1 001 066 | 405 680 380 | 419 695 302 | -14 014 922 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 15 év | 28 977 170 | 28 852 213 | 124 957 | 434 657 550 | 432 783 189 | 1 874 360 |

- V Á L T O Z A T

#### TÁMOGATÁS NÉLKÜL REALIZÁLHATÓ KÖLTSÉG CSÖKKENÉS ÉS BÉRLETI DÍJ

Az ajánlatkészítés időpontjában hatályos energiaárak és a bérleti jogviszony kezdetekor érvényes bérleti díj árszint figyelembevételével.

| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 év | 28 977 170 | 83 215 418 | -54 238 248 | 144 885 850 | 416 077 090 | - 271 191 240 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 6 év | 28 977 170 | 71 798 718 | -42 821 548 | 173 863 020 | 430 792 307 | - 256 929 287 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 7 év | 28 977 170 | 63 688 449 | -34 711 279 | 202 840 190 | 445 819 140 | -242978951 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 8 év | 28 977 170 | 57 644 699 | -28 667 529 | 231 817 360 | 461 157 590 | - 229 340 230 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 9 év | 28 977 170 | 52 978 628 | -24 001 458 | 260 794 530 | 476 807 656 | - 216 013 126 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 10 év | 28 977 170 | 49 276 934 | -20 299 764 | 289 771 700 | 492 769 339 | - 202 997 639 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 11 év | 28 977 170 | 46 273 456 | -17 296 286 | 318 748 870 | 509 008 014 | - 190 259 144 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 12 év | 28 977 170 | 43 799 411 | -14 822 241 | 347 726 040 | 525 592 929 | - 177 866 889 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 13 év | 28 977 170 | 41 727 295 | -12 750 125 | 376 703 210 | 542 454 836 | - 165 751 627 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 14 év | 28 977 170 | 39 970 981 | -10 993 811 | 405 680 380 | 559 593 736 | - 153 913 356 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 15 év | 28 977 170 | 38 469 617 | -9 492 447 | 434 657 550 | 577 044 252 | - 142 386 703 |

Amennyiben ajánlatunk elfogadása mellett döntenek abban az esetben is, ha a benyújtott pályázat alapján a Bérbeadó támogatásban nem részesül, úgy felhívjuk szíves figyelmüket a II. táblázatban szereplő, támogatási összeg nélkül kalkulált, ám szintén kedvező díjakat és döntési lehetőségeket tartalmazó adataira, illetve a szerződés 9. sz. mellékletében meghatározott szerződéses feltételekre.

Végül az alábbi fontos körülményekre hívjuk fel figyelmüket:

(I) Ajánlatunkban nem vettük figyelembe az energiaárak változásának lehetséges irányát – amennyiben az energiaárak nőnek, a feltételezett megtakarítás mértéke nagyobb lesz, hiszen a beavatkozás eredményeképpen kisebb energiafelhasználással biztosítható a szabványnak megfelelő fűtési állapot.

(II) A fenti számszerű értékeken túlmenően az általunk javasolt megoldás további előnye, hogy a jelen ajánlatban szereplő korszerűsítés hiányában a jelenlegi rendszer felújítása a közeljövőben az esetek többségében egyébként is indokolttá válna, míg a korszerűsítés eredményeképpen üzemelő fűtéstechnikai berendezéseket akár 20 évig sem szükséges kicserélni. Ezzel a jelenlegi karbantartási költségeik jelentősen csökkennek.

#### Alkalmazott konstrukció

A korszerűsítés megvalósítását végző Bérbeadó a beépítésre kerülő eszközöket – mint ezen eszközök tulajdonosa – bérbe adja Önöknek. A bérleti jogviszony futamidejét Önök határozhatják meg a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül, mérlegelve a 3. számú mellékletben kimutatott futamidő függvényében változó összegű éves bérleti díjak nagyságrendjét. Bérbeadó a bérleti díj meghatározásánál figyelembe vette, hogy beruházása hasznosítása során, annak megtérülési követelményeit a pályázat útján elnyert támogatás összege csökkenti.

Az Önök által kiválasztott 15  év futamidő mellett fizetendő bérleti díj, a kivitelezés sikeres átadás-átvételének évében havonta nettó 1 923 481  Ft. A bérleti díjat a mindenkori hatályos ÁFA mérték terheli. A bérleti díj évente január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra.

Együttműködési feladatok a CAMINUS Zrt. által a Bérlő tulajdonában álló ingatlanon bérbeadás céljából elhelyezésre (telepítésre) kerülő eszközökre kötött bérleti szerződés során

A/	Tervezési feladatok

- Elvégeztük, illetve vállalkozók bevonásával elvégeztettük, a saját beruházásunk részeként a helyszíni felmérési és tervezési munkákat. Amennyiben az általunk ajánlott bérleti jogviszony esetlegesen nem jön létre, a helyszíni felmérés költségeit működési ráfordításaink között számoljuk el.

- A felmérési és tervezési feladat elvégzéséhez Önök biztosították kollégáink számára a helyszíni bejárást az adott intézményben. Amennyiben az intézmény műemlék épületben működik, és erről Önöktől tájékoztatást kaptunk, úgy annak sajátosságait figyelembe vettük.

B/	Kivitelezést előkészítő feladatok:

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények a leszállított, a rekonstrukció során beépítésre kerülő eszközök fogadását vállalják, azokat megőrzés céljából, dokumentáltan átvegyék, és azok számára a kivitelezés időtartama alatt biztosítsanak olyan zárható helyiséget a Bérbeadó részére, amely elegendő a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagok és szerszámok tárolására.

- Amennyiben a bérleti szerződés 1.1.1. pontjában rögzítettek szerint a leszerelt eszközök elszállítását kérik, úgy az Önök részére megadott elszállítás időpontjáig a leszerelt eszközök zárható helyiségben történő elhelyezéséről is gondoskodniuk kell.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában biztosítsanak a munkálatok elvégzéséhez szükséges villamos energiát a Bérbeadó részére.

- Kijelentjük, hogy az általános előírásokon túlmenően az Önök részéről megadott építési, tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb helyi specialitásokkal összefüggő előírásokat betartjuk, és kivitelezéssel általunk megbízott vállalkozókkal betartatjuk.

- Saját beruházásunk megvalósítása során azon munkaelemek elvégzéséhez, melyek megkezdéséhez hatósági engedély szükséges, kizárólag akkor látunk hozzá, amikor az engedélyező hatósági határozatot kézhez vettük. Ezen körön kívül is – a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – a szükséges hatósági engedélyek, szolgáltatói hozzájárulások beszerzésében kérjük az Önök együttműködését.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában részünkre átadásra kerüljenek a meglévő belső vízellátás, csatornázás, belső gázellátás és központi fűtés kiviteli tervei, valamint az érvényes villamos kapcsolási tervek, – amennyiben rendelkezésre állnak.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények mindegyike, a valamennyi érintett, meglévő villamos berendezés feszültség-mentesítését elvégezze.

C/	Bérbeadó saját beruházásának megvalósítása során az Önök ingatlanaiban az alábbi munkálatokat hajtja végre, mint az engedélyük alapján létrehozandó a bérbeadó szempontjából idegen tulajdonon végzett beruházást.

A felek már most rögzítik, hogy a létrehozott beruházás nem képezheti jogalapját közös tulajdon megvalósításának.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában, a beruházás megvalósítására kijelölt helyek, a feladat elvégzésére alkalmas állapotban a Bérbeadó rendelkezésére álljanak az elvégzendő feladatok tervezett kezdési időpontjában

- A rekonstrukciós feladatok elvégzésére várhatólag az ajánlatunk elfogadását követő  hónapon belül kerülhet sor, melyet az egyedi ajánlat elfogadását követően és a szerződés megkötését megelőzően pontosan meghatározunk.  Amennyiben a feladat elvégzésére szolgáló munkaterület átadása késik, a késedelem időtartamával a feladat elvégzésének véghatárideje meghosszabbodik.

- Ha a Bérbeadó a feladatok elvégzését akár Önöknek, akár az intézménynek felróható okból a szerződésben megjelölt kezdési időpontot követő 30 napon belül nem tudja megkezdeni, az addigi költségeinek érvényesítése mellett Bérbeadó jogosult elállni a szerződéstől.

- A leszerelt fűtéstechnikai eszközök átvételére, illetve elszállítására kérésüknek megfelelően sor kerül.

- A feladat befejezése műszaki és üzemeltetési átadás-átvétel keretében történik – a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül egyeztetett időpontban. Az átadás-átvétel ütemezve, vagy szakaszosan is történhet. A műszaki és üzemeltetési átadás-átvétel keretében egyidejűleg a kivitelező átadja a rendeltetési helyére felszerelt üzemképes eszközöket az eszközök tulajdonosának, a CAMINUS Zrt.-nek, másrészt a CAMINUS Zrt. mint Bérbeadó használatba adja ezeket az eszközöket az üzemeltető intézményfenntartónak, mint Bérlőnek. Ezzel Bérbeadó megteremti a bérbeadás feltételeit, illetve a bérleti jogviszony kezdetét veszi. Az átadó fél a Bérbeadó vagy megbízottja, az átvevő a Bérlő vagy megbízottja (Bérlő rendelkezhet úgy, hogy a jegyzőkönyvek aláírására az intézmény vezetője jogosult). A műszaki átadás-átvétel eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a rendeletekben előírt szabványossági nyilatkozatokat. Az átadás – átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó az alábbi dokumentumok 1-1 példányát átadja a Megrendelőnek és a Fenntartónak: a) Vagyonleltár (műszaki átadás-átvétel tárgyát képező eszközök leltára); b) Próbaüzemi jegyzőkönyv; c) Kivitelezői nyilatkozat; d) Nyomáspróba jegyzőkönyv; e) Tervdokumentációk, gázszolgáltatói szakvélemény; f) Építési napló; g) Kéményvizsgálati szakvélemény; h) Kéményméretezés; i) Környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás; j) Gázszolgáltatói nyomáspróba és műszaki átvételi jegyzőkönyv; k) Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv, kivitelezői nyilatkozat; l) Hideg- és melegüzemi vizsgálati jegyzőkönyv; m) Oktatási jegyzőkönyv (Kivitelező); n) Gázszerelői igazolvány, mesterlevél; q) Műbizonylatok, minőségi tanúsítványok; r) Jótállási jegyek; s) Gépkönyvek, üzemeltetési és karbantartási dokumentációk. Az s.) pontban megjelölt dokumentumokat csak 1 példányban a Fenntartó kapja, a g), h), i) és l) pont szerinti dokumentumok a munka jellegétől függően, amennyiben azok szükségesek, csak akkor kerülnek kiállításra.

- A kivitelezési feladat végzése során a fűtési berendezések szereléséből adódó helyreállításokat, a kőműves munkákat elvégezzük, azonban a helyiségek teljes helyreállítása (pl.: termek festése, stb.) nem része a szerződésnek.

- Kijelentjük, hogy – az Önök esetleges külön megrendelése alapján – a műszaki kivitelezési tervdokumentációban rögzített vállalási határon kívüli, szakmailag indokolt felújítási munkákat is elvégzzük, azonban az ajánlatban foglalt ellenérték nem tartalmazza azok ellátásának díját, költségeit. Ezen felújítási munkák tehát nem részei sem ennek az ajánlatnak, sem az alább mellékelt szerződésnek, arról felek külön megállapodást kötnek.

- Bérbeadó jelen szerződés tárgyát képező feladatok – hatályos magyar szabványok és vonatkozó rendeletek szerinti – I. osztályú minőségű teljesítéséért felel, míg a kihelyezésre kerülő fűtéstechnikai eszközök tekintetében az alábbiakban (lásd az intézmény korszerűsítése során leszerelendő és beépítésre kerülő – Bérbeadó tulajdonában álló - fűtéstechnikai eszközrendszer táblázatot) részletezett időtartamú szavatossági helytállásra köteles. Bérbeadó a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő mértékű, és időtartamú jótállást vállal a beépített eszközökre. A szavatossági és jótállási jogviszonyból fakadó jogaikat a Bérbeadóhoz intézett írásbeli kifogással gyakorolhatják, melyben meg kell jelölniük a hiba körülményeit, részletes leírását és keletkezésének feltételezhető okát. Bérbeadó a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás az Önök törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

D/	Próbaüzem lefolytatása, valamint az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése

A próbaüzem lefolytatása keretében Bérbeadó, mint a korszerű eszközök tulajdonosa, azok hibátlan működése esetén az általa megbízott kivitelezőtől átveszi a működő(képes) eszközöket, másrészt a Bérbevevő, mint üzemeltető, meggyőződik az eszközök hibátlan működéséről, az ajánlatban meghatározott műszaki paraméterek teljesítéséről.

- A bérbeadás céljából felszerelt fűtéstechnikai (kazántechnológiai) rendszert beüzemeljük, és próbaüzemet tartunk. A próbaüzemről jegyzőkönyvet készítünk.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények mindegyike biztosítsa a szerelés helyén a rekonstrukcióhoz és a próbaüzemhez szükséges tüzelőanyagot, villamos energiát, vizet.

- A próbaüzemi jegyzőkönyvben közösen rögzítjük a próbaüzem sikeres befejezését, illetve az annak során esetleg megállapított zavarokat és hiányokat. A jegyzőkönyvben közösen rendelkezünk az esetleges hibaelhárítás határidejéről és módjáról.

- A beruházásunk zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges hatósági engedélyek, szolgáltatói hozzájárulások beszerzésében kérjük az Önök együttműködését.

E/	Korlátozások

Az ajánlat nem tartalmazza a gáznyomás-szabályozók és a gázmennyiség-mérők költségeit, valamint a gázszolgáltatónak esetlegesen fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegét, végül az esetlegesen szükséges gázmérő csere költségét.

#### A szerződés biztosítékai

Az ajánlatunk elfogadása esetén Önök Bérlőként kötelesek felhatalmazni a Bérbeadót, és a Bérbeadót finanszírozó OTP Bank Nyrt-t arra, hogy a megkötendő bérleti szerződés (egyedi megállapodás) fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén beszedési megbízást érvényesítsenek a Bérlő fennálló lejárt tartozásának összegére Bérlő bankszámlájával szemben. Bérlő a jogviszony időtartama alatt bekövetkező bankszámlaváltozásairól a Bérbeadót és az OTP Bank Nyrt-t köteles azonnal értesíteni, és a beszedési jogot az új bankszámla terhére aktualizálni.

Az ajánlatunk elfogadása esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a bérleti díj aktuális évre vonatkozó összege a mindenkori költségvetésbe beépüljön. A Bérbeadó az Önökkel kötendő szerződésben is rögzítetten – az Önök által fizetendő bérleti díjat – az OTP Bank Nyrt-re engedményezi.

#### Egyéb rendelkezések

Jelen ajánlatunkat az Önök részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha illetékes döntéshozó testületük az ajánlat elfogadásáról határozatot hozott, és az ajánlat 1. számú mellékletét az intézmények helyrajzi számának feltüntetésével és az ingatlan terheltségére vonatkozó információ megadásával, továbbá a bérleti szerződés 11. számú mellékletét – döntéshozatal függvényében – „T”, vagy „NT” változatát a CAMINUS Zrt. részére, aláírva, írásos formában visszaküldték.

(cím: CAMINUS Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2., fax: 76/ 570-568, e-mail: posta@caminus.hu)

Bérbeadó az ajánlat elfogadását, önkormányzati bérlők esetén, mérlegelés tárgyává teheti, ha a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a Bérbeadónak fizetendő éves bérleti díj 1/10-ét. Amennyiben a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a Bérbeadónak fizetendő éves bérleti díj 1/10-ét, Bérbeadó jelen ajánlata nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak – azaz Bérbeadó a Szakértő Testület engedélyével dönthet a bérleti szerződés megkötésének visszautasításáról.

Az egyedi ajánlat elfogadását követően megállapodott feladatvégzési véghatáridővel kiegészített egyedi ajánlatot és bérleti szerződést az informatikai rendszerből kinyomtatva négy példányban küldjük meg Önöknek, melyből kettő, valamennyi aláíró aláírásával ellátott példányt részünkre szíveskedjenek megküldeni az alábbi címre: a „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. A Felek megállapodása alapján az informatikai rendszerben véglegesített szerződést és ajánlatot a Fenntartó is kinyomtathatja és ez esetben annak négy eredeti aláírásokkal ellátott példányát a „CAMINUS” Zrt. részére megküldi, melyből két aláírt példányt Önök részére visszaküldünk.

Bérbeadó nem járul hozzá az egyedi ajánlat egyéb célú felhasználásához. Jogellenes felhasználás esetében Bérbeadó az ajánlatban szereplő bruttó beruházási összeg 3 százalékának megfelelő értékű kárátalányt érvényesít Fenntartóval szemben.

Mellékletek felsorolása:

1. számú: 	Az egyedi ajánlat által érintett intézmények listája

2. számú: 	Az egyedi ajánlat által érintett intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk

3. számú: 	Pénzügyi információk

4. számú: 	Jelenlegi és a korszerűsítést követő jövőbeni műszaki állapot intézményenkénti bemutatása

5. számú: 	Beépítésre, kihelyezésre kerülő, Bérbeadó tulajdonát képező eszközök

6. számú: 	A KEOP-2009-5.2.0/A pályázati kiírás által előírt kötelező tájékoztatási elemek

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2010/11634/001-T)

### 1. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények listája

| Sorsz. | Intézmény megnevezése | Irányítószám | Település | Közterület(utca,tér stb), házszám | Helyrajzi szám | Tehermentes/ Terhelt | Jelenlegi gázfogyasztás (m3/év)* | Felmérést végezte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 9700 | Szombathely | Dózsa u. 6. |  |  | 60000 | InnovECO Kft |
| 2 | Aréna Óvoda | 9700 | Szombathely | Aréna u. 8/B. |  |  | 40000 | InnovECO Kft |
| 3 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 9700 | Szombathely | Szent László király u. 10. |  |  | 40000 | InnovECO Kft |
| 4 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 9700 | Szombathely | Szent Márton u. 77. |  |  | 74000 | InnovECO Kft |
| 5 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. u. 1. |  |  | 230000 | InnovECO Kft |
| 6 | Játéksziget Óvoda | 9700 | Szombathely | Győzelem u. |  |  | 12000 | InnovECO Kft |
| 7 | Neumann János Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Losonc u. 1. |  |  | 85000 | InnovECO Kft |
| 8 | Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 9700 | Szombathely | Kőszegi u. 23/B. |  |  | 50000 | InnovECO Kft |
| 9 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Zrínyi Ilona u. 12-14. |  |  | 35000 | InnovECO Kft |

*Bérlő (Önkormányzat) által megadott, meglévő éves gázfogyasztás Gázszolgáltatói számla alapján

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2010/11634/001-T)

### 2. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk

| Sorsz. | Intézmény | Jelenlegi gázmennyiség (m3/év) | Tervezett gázmennyiség (m3/év) | Megtakarítás |  | Beruházás bruttó összege (Ft) | Gázdíj (Ft) | Bruttó megtakarítás (Ft/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m3/év) | (%) |  |  |  |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 62 144 | 40 455,744 | 21 688,256 | 35 | 45 893 282 | 110 | 2 385 708 |
| 2 | Aréna Óvoda | 41 429 | 26 763,134 | 14 665,866 | 35 | 24 794 370 | 110 | 2 566 645 |
| 3 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 41 429 | 26 970,279 | 14 458,721 | 35 | 36 620 286 | 110 | 1 590 459 |
| 4 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 76 644 | 62 986,0392 | 13 657,9608 | 18 | 14 244 527 | 110 | 1 502 376 |
| 5 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 238 219 | 154 508,8434 | 83 710,1566 | 35 | 89 749 333 | 110 | 9 208 117 |
| 6 | Játéksziget Óvoda | 12 429 | 8 091,279 | 4 337,721 | 35 | 12 280 216 | 132 | 572 579 |
| 7 | Neumann János Általános Iskola | 88 037 | 57 708,2535 | 30 328,7465 | 34 | 53 217 260 | 110 | 6 546 887 |
| 8 | Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 51 787 | 33 454,402 | 18 332,598 | 35 | 36 733 025 | 110 | 2 612 461 |
| 9 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | 36 251 | 23 559,5249 | 12 691,4751 | 35 | 32 708 102 | 110 | 1 991 937 |

### *Bérlő (Önkormányzat) által megadott, meglévő éves gázfogyasztás, korrigálva a sokéves átlaghőmérséklettel

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2010/11634/001-T)

### 3. számú melléklete

### Pénzügyi információk

A bérleti jogviszony kezdetekor érvényes bérleti díj árszint figyelembevételével.

- VÁLTOZAT

BÉRLETI DÍJ A KEOP-2009-5.2.0/A SZERINTI TÁMOGATÁS ELNYERÉSE ESETÉN

| Sorsz. | Intézmény | Bruttó bérleti díj (Ft/év) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | 15 év |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 8 272 494 | 7 137 553 | 6 331 306 | 5 730 493 | 5 266 637 | 4 898 649 | 4 600 071 | 4 354 125 | 4 148 135 | 3 973 539 | 3 824 287 |
| 2 | Aréna Óvoda | 4 469 309 | 3 856 144 | 3 420 560 | 3 095 965 | 2 845 361 | 2 646 551 | 2 485 241 | 2 352 366 | 2 241 077 | 2 146 750 | 2 066 115 |
| 3 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 6 600 990 | 5 695 370 | 5 052 030 | 4 572 615 | 4 202 483 | 3 908 849 | 3 670 601 | 3 474 350 | 3 309 981 | 3 170 663 | 3 051 568 |
| 4 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 2 567 647 | 2 215 380 | 1 965 134 | 1 778 652 | 1 634 678 | 1 520 461 | 1 427 787 | 1 351 449 | 1 287 513 | 1 233 322 | 1 186 996 |
| 5 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 16 177 766 | 13 958 265 | 12 381 562 | 11 206 607 | 10 299 484 | 9 579 844 | 8 995 943 | 8 514 968 | 8 112 132 | 7 770 690 | 7 478 812 |
| 6 | Játéksziget Óvoda | 2 213 570 | 1 909 881 | 1 694 144 | 1 533 377 | 1 409 257 | 1 310 790 | 1 230 896 | 1 165 085 | 1 109 966 | 1 063 247 | 1 023 310 |
| 7 | Neumann János Általános Iskola | 9 592 677 | 8 276 614 | 7 341 701 | 6 645 006 | 6 107 124 | 5 680 410 | 5 334 184 | 5 048 988 | 4 810 124 | 4 607 664 | 4 434 594 |
| 8 | Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 6 621 311 | 5 712 904 | 5 067 583 | 4 586 692 | 4 215 421 | 3 920 883 | 3 681 901 | 3 485 046 | 3 320 171 | 3 180 424 | 3 060 963 |
| 9 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | 5 895 799 | 5 086 928 | 4 512 316 | 4 084 118 | 3 753 527 | 3 491 263 | 3 278 467 | 3 103 181 | 2 956 372 | 2 831 938 | 2 725 566 |

- VÁLTOZAT

TÁMOGATÁS NÉLKÜL REALIZÁLHATÓ BÉRLETI DÍJ

| Sorsz. | Intézmény | Bruttó bérleti díj (Ft/év) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | 15 év |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 11 029 991 | 9 516 737 | 8 441 741 | 7 640 658 | 7 022 182 | 6 531 532 | 6 133 429 | 5 805 500 | 5 530 847 | 5 298 052 | 5 099 050 |
| 2 | Aréna Óvoda | 5 959 079 | 5 141 526 | 4 560 747 | 4 127 953 | 3 793 814 | 3 528 735 | 3 313 655 | 3 136 488 | 2 988 103 | 2 862 333 | 2 754 820 |
| 3 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 8 801 320 | 7 593 827 | 6 736 040 | 6 096 820 | 5 603 311 | 5 211 799 | 4 894 135 | 4 632 466 | 4 413 308 | 4 227 550 | 4 068 758 |
| 4 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 3 423 530 | 2 953 840 | 2 620 179 | 2 371 536 | 2 179 571 | 2 027 281 | 1 903 716 | 1 801 933 | 1 716 685 | 1 644 429 | 1 582 662 |
| 5 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 21 570 355 | 18 611 020 | 16 508 749 | 14 942 142 | 13 732 645 | 12 773 125 | 11 994 590 | 11 353 291 | 10 816 175 | 10 360 919 | 9 971 749 |
| 6 | Játéksziget Óvoda | 2 951 427 | 2 546 507 | 2 258 858 | 2 044 502 | 1 879 009 | 1 747 720 | 1 641 195 | 1 553 447 | 1 479 955 | 1 417 663 | 1 364 414 |
| 7 | Neumann János Általános Iskola | 12 790 236 | 11 035 486 | 9 788 935 | 8 860 009 | 8 142 832 | 7 573 880 | 7 112 245 | 6 731 983 | 6 413 499 | 6 143 553 | 5 912 792 |
| 8 | Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 8 828 415 | 7 617 205 | 6 756 778 | 6 115 589 | 5 620 561 | 5 227 844 | 4 909 202 | 4 646 728 | 4 426 895 | 4 240 565 | 4 081 284 |
| 9 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | 7 861 065 | 6 782 570 | 6 016 422 | 5 445 490 | 5 004 703 | 4 655 017 | 4 371 289 | 4 137 575 | 3 941 829 | 3 775 917 | 3 634 088 |

Bérbeadó – tekintettel arra, hogy a Fenntartó a Szemünk Fénye Program informatikai rendszeren a megadott megtakarítás mértékét módosíthatja, továbbá arra, hogy a kiinduló, jelenlegi állapotot leíró feltételezések az intézmény által megadott értékek, valamint arra, hogy fenntartónak természetesen hatalmában áll a jelen ajánlatban foglalt üzemeltetési javaslattól eltérő tartalommal üzemeltetni a korszerűsítést követően a fűtési rendszert – a jelen ajánlatban szereplő megtakarítás mértékéért felelősséget nem vállal. Ugyanakkor a 8. számú mellékletben rögzített éves átlagos hatásfok értékek és a tényleges működés során mért ezen paraméterek eltérésének terhét a Bérbeadó viseli. Az ezen mutatók által elérhető  megtakarítás elmaradása esetén az elmaradás arányában díjkompenzációt nyújt a Bérbeadó a Fenntartó részére. A díjkompenzációt a Bérbeadó átutalással teljesíti, Fenntartó a bérleti díjat ezzel nem csökkentheti.

A próbaüzem célja annak megállapítása, hogy a létesített berendezés minden egysége és azok összessége teljesíti-e a tervekben, a szerződésben és a szabványokban előírt műszaki feladatokat, alkalmas-e az előírt jellemzők teljesítésére.

Sikeres a próbaüzem, ha a létesítmények gépei és készülékei a tervnek megfelelően, üzemszerűen működnek.