Előterjesztés

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság júniusi ülésére

Tájékoztató a Kőszegi utcai parkolólemez tárgyában

A Közgyűlés a Kőszegi utcai parkolólemez kérdésében – tekintettel arra, hogy az ITP-ROYAL Kft. nem fogadta el az első feltételként kikötött 60 millió meghiúsulási kötbér kikötését – új feltéteket javasolt a 641/2009.(XII.10.) Kgy.sz. határozatban az alábbiak szerint:

- Az adásvételi szerződés szerint a beépítési kötelezettség a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése napján tekinthető teljesítettnek. A beépítés új határideje a 2010. november 8. napjáig fennálló visszavásárlási jogra tekintettel 2010. szeptember 15. napja.

- A határidő hosszabbításra irányuló megállapodás aláírásának feltétele, hogy az ingatlant a 46614/2006.08.10. számú bejegyző határozat alapján terhelő, az APEH Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága Illeték Főosztálya jogosult javára  5.592.000.-Ft összegű illetéktartozás és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön.

- Amennyiben a határidő hosszabbítás ellenére 2010. szeptember 15. napjáig minimum a beruházás alapozása a megállapodásban rögzített műszaki tartalommal (helyszíni szemle, építési napló alapján) nem valósul meg, az ingatlan tulajdonjogát a Kft. az önkormányzat javára 1 Ft-ért átruházza.

- Amennyiben az ITP-ROYAL Kft. 2010. szeptember 15. napjáig jogerős használatba vételi engedéllyel nem rendelkezik, az önkormányzat visszavásárlási jogának gyakorlása esetén a Kft. nem követeli a Ptk. 374 § (3) bekezdés szerinti, időközbeni ráfordításainak összegét.

- Az ITP-ROYAL Kft. köteles a felvett hitel teljes összegét visszafizetni, az önkormányzat tehermentes ingatlan tulajdonjogát szerzi meg. A Kft. tagjai és ügyvezetői vállaljanak készfizető kezességet az ingatlan tehermentességéért.

- Az Önkormányzat a 2010. szeptemberi Közgyűlésén a beruházás készültségi fokának fentieknek megfelelő vizsgálata alapján dönt az ingatlan visszavásárlásáról.

A Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a Jogi Bizottság elnökével folytasson tárgyalást a fenti feltételekről az ITP-ROYAL Kft-vel és a Kft. 2010. január 15. napjáig nyilatkozzon a társaság álláspontjáról. A Közgyűlés felkéri egyúttal a Kft-t, hogy nyújtson be írásban a fenti feltételeket tartalmazó kérelmet a végleges döntés meghozatala érdekében.

A hivatkozott 641/2009.(XII.10.) Kgy. számú határozat alapján levélben kerestem meg az ITP-ROYAL Kft. ügyvezetőjét, melyben személyes egyeztetést kezdeményeztem. Sajnálatos módon, mind a társaság székhelyéről, mint a cégbírósági adatok között az ügyvezető lakóhelyekét feltüntetett címről megkeresésünk visszaérkezett. Ezt követően sikerült az ügyvezetővel a kapcsolatot felvenni és a megadott címre levelünket kézbesíteni. Sajnálatos, hogy a hónapokkal ezelőtt kézbesített kezdeményezésünkre május hónapban érkezett a Kft. részéről válasz, így a Közgyűlés közel fél évvel ezelőtt hozott döntéséről tudunk személyes egyeztetést folytatni.

Levelében az ügyvezető felveti, hogy  a társaságuk számára értékesített ingatlan nem volt alkalmas arra, hogy a pályázati kiírásban kikötött parkolólemez megépülhessen és jogerős építési engedélyt kapjon rá a Kft. Jelenleg a Kft. rendelkezik az ingatlanra 2008. december 22-én jogerőssé vált építési engedéllyel, ezért helytelen az a kijelentés is, hogy nem volt alkalmas az ingatlan parkolólemez építésére. A pályázati felhívás részletesen tartalmazta a beépítésre vonatkozó előírásokat, illetőleg a beépíthetőség vonatkozásában, mind az építéshatóság, mind a főépítész elérhetősége megjelölésre került, hogy kellő tájékozódás alapján adhassák be a pályázók ajánlatukat.

Ügyvezető úr levelében azt a kérést fogalmazza meg, hogy a Jogi Bizottság elnökével egyeztetett álláspontomról írásban tájékoztassam a Kft-t, azonban a Közgyűlés a fenti feltételekről tárgyalás folytatására hatalmazott fel dr. Szakács Dávid elnökúrral közösen.

A fentiek alapján szükségesnek tartom a Tisztelt Bizottság tájékoztatását és állásfoglalását a kérdésben.

Szombathely, 2010. június „   „

/: dr. Ipkovich György :/

Határozati javaslat

…./2010. (VI.16.) PGB számú határozat

A Bizottság megtárgyalta a 6203 hrsz-ú, Kőszegi utcai parkolólemez tárgyában készített tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

(végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője

Határidő: