1. SZ.  MELLÉKLET

AJÁNLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – továbbiakban fenntartó – 1. számú mellékletben felsorolt intézményei fűtési rendszerének korszerűsítésére, energiaköltségeinek csökkentésére

Ajánlattevő:

„CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó,

GE Hungary Kft. (1340 Budapest, Váci út 77.)

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Viessmann Fűtéstechnika Kft. (2045 Törökbálint, Süssen utca 3.)

Rátherm Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 22.)

– 190/2005. (IX. 17.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdés szerinti konzorciumi tagok együttes képviseletét Szadeczki János látja el.

Ajánlat címzettje:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. képviseli: Dr Ipkovich György - továbbiakban Bérlő.

Az ajánlat a kibocsátásától számított 90 napig, azaz 2010. 08. 25. napjáig fogadható el. Jelen ajánlat és a kapcsolódó 1-6. sorszámozott mellékletek 34 folyamatosan sorszámozott oldalból áll.

Kecskemét, 2010. 05. 27.

### Az ajánlat összegzése

Ajánlatunk négy részből áll. Elsőként bemutatjuk Önöknek jelen ajánlat történetét, a megkötendő szerződésnek a közbeszerzési törvényhez való viszonyát, a korszerűsítés megvalósításának pénzügyi jellemzőit, és a szerződéses kapcsolat biztosítéki rendszerét. Ezt követően bemutatjuk azon korszerű fűtéstechnikai eszközeinket, melyek az Önök Intézményé(ei)be kihelyezve, élettani és költségtakarékossági szempontból egyaránt alkalmasak az Intézmény jelenlegi műszaki állapotának felváltására Táblázatos formában mutatjuk be a beruházásunk eredményeként kiváltandó és kihelyezésre kerülő fűtéstechnikai terméklistát, az egyes termékekre vonatkozó szavatossági feltételek bemutatása mellett. Végezetül mellékeljük Önöknek a megkötendő bérleti szerződés tervezetét.

Kérjük, hogy ajánlatunkat ne csupán energia megtakarítási lehetőségként, hanem gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó megoldási javaslatként értékeljék. Gyermekeink, munkatársaik egészségi állapota, hangulata, munkájuk hatásfoka nagymértékben függ a korszerűsítés megvalósítása során alkalmazni javasolt technológiától, a kihelyezésre kerülő eszközök minőségétől. A felnövekvő korosztály életminőségéért érzett közös felelősség vezette munkatársainkat az ajánlat összeállítása során, minden alkalommal nagy hangsúlyt helyezve a fűtéstechnikai korszerűsítésre vonatkozó érvényben lévő hazai és Európai Uniós szabvány előírásokra. A szabványoknak megfelelő fűtési rendszer kialakításával közel negyven százalékos gázmennyiség megtakarítás érhető el, ami a Szemünk Fénye Program széles körű megvalósítása esetén lehetővé teszi egy közepes teljesítményű szenes erőmű teljesítményével egyenértékű szennyezőanyag kibocsátás környezeti-terheinek kiváltását, miközben az energiaköltségben elért megtakarítás biztosíthatja a beavatkozás ellenértékének megfizetését.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 Környezeti és Energia Operatív Program 2009-5.2.0/A a hatékony energia felhasználás prioritási tengelyhez kötődő pályázat alapján igénybe vehető, vissza nem térítendő kiegészítő forrás vonható be az ajánlatunkban bemutatott korszerűsítés Önöket terhelő költségeinek csökkentése érdekében. A pályázati felhívás értelmében a támogatási konstrukció ún. harmadik feles finanszírozás útján realizálódik, a támogatás intenzitás mértéke fűtéskorszerűsítés esetén 25%. A támogatás további feltétele, hogy a korszerűsítés tehermentes ingatlanon valósuljon meg, azaz az ingatlan sem a pályázat benyújtásának időpontjában, sem a fejlesztés öt éves fenntartási időszaka alatt nem terhelhető. A megvalósított korszerűsítés hasznosítása során, a megtérülést biztosító szolgáltatások díjtételeinek meghatározásakor a támogatás hatása az Önök által fizetendő díj csökkentésében jelenik meg. Ennek megfelelően ajánlatunkban bemutatjuk a támogatás elnyerése esetén fizetendő (lásd: az ajánlat és szerződés főszövege) és a támogatás nélküli (lásd: a szerződés 9. sz. melléklet) bérleti díj összegét. Amennyiben a korszerű berendezéseket csak abban az esetben kívánják bérbe venni, ha a CAMINUS Zrt. a beruházásához támogatásban részesül, úgy az ajánlat és a bérleti szerződés, csak a támogatás elnyerése, mint hatályba léptető feltétel teljesülése esetén válik hatályossá. A támogatás odaítélése esetén a Felek a bérleti időszak fennállása alatt együttműködnek a támogatást nyújtó által elvárt információs és jelentési kötelezettségek teljesítése érdekében.

Reméljük, hogy ajánlatunk kedvező megoldási lehetőséget kínál az Önök által fenntartott intézmény számára is. A finanszírozásra, a bérleti konstrukcióra vonatkozó – ajánlatunktól eltérő – egyedi javaslatukat vagy módosítási igényüket kérjük, jelezzék, hogy immár közösen alakítsuk ki az együttműködés kereteit. Maradok tisztelettel:

Kecskemét, 2010. 05. 27.

Szadeczki János

Bérbeadó képviselője

#### Előzmények

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján az Oktatási Minisztérium meghirdette a Szemünk Fénye – világítási és fűtéskorszerűsítési – Programot, melynek megvalósítására központosított közbeszerzési eljárást bonyolított le. Az Oktatási Minisztérium a szállítóval – mint az eljárás nyertes ajánlattevőjével – a fent hivatkozott kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint keretszerződést kötött a közoktatási intézmény fenntartók szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási, és sport létesítményei fűtési rendszereinek korszerűsítésére. A nyertes konzorciumot (Szállítót) a fenntartókkal létrejövő jogviszonyban, mint Bérbeadót, a „CAMINUS” Zrt. elnök vezérigazgatója, Szadeczki János képviseli.

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében Önöknek is lehetőségük nyílik arra, hogy az alábbiakban részletezésre kerülő korszerűsítés keretében kihelyezett eszközök bérbevételét, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – jelen ajánlat elfogadása révén – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül rendeljék meg a bérbeadótól.

Ajánlatunk részletesen tartalmazza a Szemünk Fénye Program megvalósítása érdekében végrehajtani vállalt korszerűsítési munkálatok során létrejövő eszközök bemutatását, paramétereit, melyeket bérbevételre felajánlunk.

Ajánlatunk műszaki tartalma az ajánlat 1. számú mellékletében - intézményenként részletezett - felmérések adatain alapszik.

Megtakarítási, és beruházási adatok

Ajánlatunk részeként bemutatjuk, hogy az Önök 1. számú mellékletben felsorolt intézményeiben, idegen tulajdonon végrehajtott beruházásként megvalósítandó korszerűsítési beavatkozással, a fűtéstechnikai berendezések szabvány szerinti működésének biztosítása mellett, és a 8. számú mellékletben rögzített üzemeltetési feltételek közötti gázfogyasztás, valamint a felmérést megelőző három évben mért gázfogyasztási értékek átlagaként figyelembe vett gázfogyasztás különbözetéből– milyen mértékű energia megtakarítás érhető el:

- Az Önök által fenntartott - és az 1. számú mellékletben felsorolt - intézményekben a fűtés folyamatos biztosítása jelenleg átlagosan (a felmérést megelőző három évben mért gázfogyasztási értékek átlagát figyelembe véve) évente 62 112 658 Ft költséget jelent.

A fűtéstechnikai korszerűsítés eredményként, a fűtési rendszer szabványkövetelmények szerinti működtetéséhez: 40 306 531 Ft költség elegendő. Összefoglalva elmondható, hogy a szabványoknak megfelelő új fűtéstechnikai eszközök beépítésével évente 21 806 127 Ft költségmegtakarítás érhető el.

Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló korszerűsítést, vagyis a bemutatott energiatakarékos eszközök (berendezések), rendeltetési helyének megfelelő, bérbeadás céljára alkalmas állapotát a „CAMINUS” Zrt. nettó 201 603 923 Ft összegű saját beruházással tudja megvalósítani, mely bruttó összegben kifejezve, az ajánlat kiadás időpontjában hatályos általános forgalmi adóteher mellett: 252 004 904 Ft.

- A megtakarítást, azaz a(z) 21 806 127, Ft/ év összeget a 8. számú mellékletben meghatározott üzemeltetési feltételek fennállása esetén keletkező fogyasztás (gáz m3/év) és a meglévő éves gázfogyasztás sokéves átlaghőmérséklettel korrigált értéke közötti differenciának az ajánlat készítésekor hatályos energia egységárral számított 18 595 402 Ft/év értéke, az alapdíjcsökkentéssel elérhető, 3 210 725 Ft/év költségmegtakarítás, 0 fő karbantartó kiváltásával (üzemeltetési javaslat) elérhető 0 Ft/év bér és járulék költség megtakarítás, végül 0 Ft/év üzemeltetési díjkülönbözet összege képezi.

Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló beavatkozás által elérhető megtakarítás, és a beavatkozással létrehozott új berendezések bérbevételének ellenértékeként Önök által fizetendő bérleti díj, - a különböző futamidejű bérleti időszakok választása esetén,- az alábbiak szerint alakul:

A megtakarítás mértékét két változatban mutatjuk be Önöknek. Az I. változat a KEOP-2009-5.2.0/A. prioritástengelyhez kötődő elérhető 25 % mértékű támogatás figyelembevételével számított bérleti díjakat tartalmazza, míg a II. változat a támogatás nélküli bérleti díj figyelembevételével számított adatokat mutatja be. A II. változat a támogatás nélkül számított bérleti díjakat tartalmazza, azaz ezek az összegek irányadók abban az esetben, ha a támogatási kérelemnek megfelelő összeg nem kerül odaítélésre a jelen projekt kapcsán.

- V Á L T O Z A T

#### BÉRLETI DÍJ, ÉS REALIZÁLHATÓ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS A  KEOP-2009-5.2.0/A SZERINTI TÁMOGATÁS ELNYERÉSE ESETÉN

Az ajánlatkészítés időpontjában hatályos energiaárak és a bérleti jogviszony kezdetekor érvényes bérleti díj árszint figyelembevételével.

| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 év | 21 806 127 | 45 425 144 | -23 619 017 | 109 030 633 | 227 125 720 | - 118 095 086 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 6 év | 21 806 127 | 39 193 063 | -17 386 936 | 130 836 760 | 235 158 376 | - 104 321 616 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 7 év | 21 806 127 | 34 765 877 | -12 959 750 | 152 642 887 | 243 361 136 | -90 718 249 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 8 év | 21 806 127 | 31 466 750 | -9 660 623 | 174 449 013 | 251 733 999 | -77 284 985 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 9 év | 21 806 127 | 28 919 663 | -7 113 536 | 196 255 140 | 260 276 965 | -64 021 825 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 10 év | 21 806 127 | 26 899 003 | -5 092 877 | 218 061 267 | 268 990 035 | -50 928 768 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 11 év | 21 806 127 | 25 259 482 | -3 453 356 | 239 867 393 | 277 854 307 | -37 986 914 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 12 év | 21 806 127 | 23 908 965 | -2 102 839 | 261 673 520 | 286 907 583 | -25 234 063 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 13 év | 21 806 127 | 22 777 851 | - 971 724 | 283 479 647 | 296 112 062 | -12 632 416 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 14 év | 21 806 127 | 21 819 125 | -12 998 | 305 285 773 | 305 467 744 | - 181 971 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 15 év | 21 806 127 | 20 999 569 | 806 558 | 327 091 900 | 314 993 530 | 12 098 370 |

- V Á L T O Z A T

#### TÁMOGATÁS NÉLKÜL REALIZÁLHATÓ KÖLTSÉG CSÖKKENÉS ÉS BÉRLETI DÍJ

Az ajánlatkészítés időpontjában hatályos energiaárak és a bérleti jogviszony kezdetekor érvényes bérleti díj árszint figyelembevételével.

| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 év | 21 806 127 | 60 566 859 | -38 760 732 | 109 030 633 | 302 834 293 | - 193 803 660 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 6 év | 21 806 127 | 52 257 417 | -30 451 290 | 130 836 760 | 313 544 502 | - 182 707 742 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 7 év | 21 806 127 | 46 354 502 | -24 548 375 | 152 642 887 | 324 481 514 | -171838628 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 8 év | 21 806 127 | 41 955 666 | -20 149 540 | 174 449 013 | 335 645 332 | - 161 196 318 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 9 év | 21 806 127 | 38 559 550 | -16 753 424 | 196 255 140 | 347 035 953 | - 150 780 813 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 10 év | 21 806 127 | 35 865 338 | -14 059 211 | 218 061 267 | 358 653 379 | - 140 592 113 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 11 év | 21 806 127 | 33 679 310 | -11 873 183 | 239 867 393 | 370 472 409 | - 130 605 016 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 12 év | 21 806 127 | 31 878 620 | -10 072 494 | 261 673 520 | 382 543 444 | - 120 869 924 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 13 év | 21 806 127 | 30 370 468 | -8 564 341 | 283 479 647 | 394 816 083 | - 111 336 436 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 14 év | 21 806 127 | 29 092 166 | -7 286 039 | 305 285 773 | 407 290 326 | - 102 004 552 |
| Ha a válasz-tott futamidő | Energiaköltség-megtakarítás bruttó Ft/év | Bérleti díj bruttó Ft/év | Különbözet bruttó Ft/év | Energiaköltség-megtakarítás a futamidő alatt bruttó Ft | Bérleti díj a futamidő alatt bruttó Ft | Különbözet a futamidő alatt bruttó Ft |
| 15 év | 21 806 127 | 27 999 425 | -6 193 298 | 327 091 900 | 419 991 373 | -92 899 473 |

Amennyiben ajánlatunk elfogadása mellett döntenek abban az esetben is, ha a benyújtott pályázat alapján a Bérbeadó támogatásban nem részesül, úgy felhívjuk szíves figyelmüket a II. táblázatban szereplő, támogatási összeg nélkül kalkulált, ám szintén kedvező díjakat és döntési lehetőségeket tartalmazó adataira, illetve a szerződés 9. sz. mellékletében meghatározott szerződéses feltételekre.

Végül az alábbi fontos körülményekre hívjuk fel figyelmüket:

(I) Ajánlatunkban nem vettük figyelembe az energiaárak változásának lehetséges irányát – amennyiben az energiaárak nőnek, a feltételezett megtakarítás mértéke nagyobb lesz, hiszen a beavatkozás eredményeképpen kisebb energiafelhasználással biztosítható a szabványnak megfelelő fűtési állapot.

(II) A fenti számszerű értékeken túlmenően az általunk javasolt megoldás további előnye, hogy a jelen ajánlatban szereplő korszerűsítés hiányában a jelenlegi rendszer felújítása a közeljövőben az esetek többségében egyébként is indokolttá válna, míg a korszerűsítés eredményeképpen üzemelő fűtéstechnikai berendezéseket akár 20 évig sem szükséges kicserélni. Ezzel a jelenlegi karbantartási költségeik jelentősen csökkennek.

#### Alkalmazott konstrukció

A korszerűsítés megvalósítását végző Bérbeadó a beépítésre kerülő eszközöket – mint ezen eszközök tulajdonosa – bérbe adja Önöknek. A bérleti jogviszony futamidejét Önök határozhatják meg a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül, mérlegelve a 3. számú mellékletben kimutatott futamidő függvényében változó összegű éves bérleti díjak nagyságrendjét. Bérbeadó a bérleti díj meghatározásánál figyelembe vette, hogy beruházása hasznosítása során, annak megtérülési követelményeit a pályázat útján elnyert támogatás összege csökkenti.

Az Önök által kiválasztott 15  év futamidő mellett fizetendő bérleti díj, a kivitelezés sikeres átadás-átvételének évében havonta nettó 1 399 971  Ft. A bérleti díjat a mindenkori hatályos ÁFA mérték terheli. A bérleti díj évente január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra.

Együttműködési feladatok a CAMINUS Zrt. által a Bérlő tulajdonában álló ingatlanon bérbeadás céljából elhelyezésre (telepítésre) kerülő eszközökre kötött bérleti szerződés során

A/	Tervezési feladatok

- Elvégeztük, illetve vállalkozók bevonásával elvégeztettük, a saját beruházásunk részeként a helyszíni felmérési és tervezési munkákat. Amennyiben az általunk ajánlott bérleti jogviszony esetlegesen nem jön létre, a helyszíni felmérés költségeit működési ráfordításaink között számoljuk el.

- A felmérési és tervezési feladat elvégzéséhez Önök biztosították kollégáink számára a helyszíni bejárást az adott intézményben. Amennyiben az intézmény műemlék épületben működik, és erről Önöktől tájékoztatást kaptunk, úgy annak sajátosságait figyelembe vettük.

B/	Kivitelezést előkészítő feladatok:

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények a leszállított, a rekonstrukció során beépítésre kerülő eszközök fogadását vállalják, azokat megőrzés céljából, dokumentáltan átvegyék, és azok számára a kivitelezés időtartama alatt biztosítsanak olyan zárható helyiséget a Bérbeadó részére, amely elegendő a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagok és szerszámok tárolására.

- Amennyiben a bérleti szerződés 1.1.1. pontjában rögzítettek szerint a leszerelt eszközök elszállítását kérik, úgy az Önök részére megadott elszállítás időpontjáig a leszerelt eszközök zárható helyiségben történő elhelyezéséről is gondoskodniuk kell.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában biztosítsanak a munkálatok elvégzéséhez szükséges villamos energiát a Bérbeadó részére.

- Kijelentjük, hogy az általános előírásokon túlmenően az Önök részéről megadott építési, tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb helyi specialitásokkal összefüggő előírásokat betartjuk, és kivitelezéssel általunk megbízott vállalkozókkal betartatjuk.

- Saját beruházásunk megvalósítása során azon munkaelemek elvégzéséhez, melyek megkezdéséhez hatósági engedély szükséges, kizárólag akkor látunk hozzá, amikor az engedélyező hatósági határozatot kézhez vettük. Ezen körön kívül is – a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – a szükséges hatósági engedélyek, szolgáltatói hozzájárulások beszerzésében kérjük az Önök együttműködését.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában részünkre átadásra kerüljenek a meglévő belső vízellátás, csatornázás, belső gázellátás és központi fűtés kiviteli tervei, valamint az érvényes villamos kapcsolási tervek, – amennyiben rendelkezésre állnak.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények mindegyike, a valamennyi érintett, meglévő villamos berendezés feszültség-mentesítését elvégezze.

C/	Bérbeadó saját beruházásának megvalósítása során az Önök ingatlanaiban az alábbi munkálatokat hajtja végre, mint az engedélyük alapján létrehozandó a bérbeadó szempontjából idegen tulajdonon végzett beruházást.

A felek már most rögzítik, hogy a létrehozott beruházás nem képezheti jogalapját közös tulajdon megvalósításának.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában, a beruházás megvalósítására kijelölt helyek, a feladat elvégzésére alkalmas állapotban a Bérbeadó rendelkezésére álljanak az elvégzendő feladatok tervezett kezdési időpontjában

- A rekonstrukciós feladatok elvégzésére várhatólag az ajánlatunk elfogadását követő  hónapon belül kerülhet sor, melyet az egyedi ajánlat elfogadását követően és a szerződés megkötését megelőzően pontosan meghatározunk.  Amennyiben a feladat elvégzésére szolgáló munkaterület átadása késik, a késedelem időtartamával a feladat elvégzésének véghatárideje meghosszabbodik.

- Ha a Bérbeadó a feladatok elvégzését akár Önöknek, akár az intézménynek felróható okból a szerződésben megjelölt kezdési időpontot követő 30 napon belül nem tudja megkezdeni, az addigi költségeinek érvényesítése mellett Bérbeadó jogosult elállni a szerződéstől.

- A leszerelt fűtéstechnikai eszközök átvételére, illetve elszállítására kérésüknek megfelelően sor kerül.

- A feladat befejezése műszaki és üzemeltetési átadás-átvétel keretében történik – a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül egyeztetett időpontban. Az átadás-átvétel ütemezve, vagy szakaszosan is történhet. A műszaki és üzemeltetési átadás-átvétel keretében egyidejűleg a kivitelező átadja a rendeltetési helyére felszerelt üzemképes eszközöket az eszközök tulajdonosának, a CAMINUS Zrt.-nek, másrészt a CAMINUS Zrt. mint Bérbeadó használatba adja ezeket az eszközöket az üzemeltető intézményfenntartónak, mint Bérlőnek. Ezzel Bérbeadó megteremti a bérbeadás feltételeit, illetve a bérleti jogviszony kezdetét veszi. Az átadó fél a Bérbeadó vagy megbízottja, az átvevő a Bérlő vagy megbízottja (Bérlő rendelkezhet úgy, hogy a jegyzőkönyvek aláírására az intézmény vezetője jogosult). A műszaki átadás-átvétel eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a rendeletekben előírt szabványossági nyilatkozatokat. Az átadás – átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó az alábbi dokumentumok 1-1 példányát átadja a Megrendelőnek és a Fenntartónak: a) Vagyonleltár (műszaki átadás-átvétel tárgyát képező eszközök leltára); b) Próbaüzemi jegyzőkönyv; c) Kivitelezői nyilatkozat; d) Nyomáspróba jegyzőkönyv; e) Tervdokumentációk, gázszolgáltatói szakvélemény; f) Építési napló; g) Kéményvizsgálati szakvélemény; h) Kéményméretezés; i) Környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás; j) Gázszolgáltatói nyomáspróba és műszaki átvételi jegyzőkönyv; k) Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv, kivitelezői nyilatkozat; l) Hideg- és melegüzemi vizsgálati jegyzőkönyv; m) Oktatási jegyzőkönyv (Kivitelező); n) Gázszerelői igazolvány, mesterlevél; q) Műbizonylatok, minőségi tanúsítványok; r) Jótállási jegyek; s) Gépkönyvek, üzemeltetési és karbantartási dokumentációk. Az s.) pontban megjelölt dokumentumokat csak 1 példányban a Fenntartó kapja, a g), h), i) és l) pont szerinti dokumentumok a munka jellegétől függően, amennyiben azok szükségesek, csak akkor kerülnek kiállításra.

- A kivitelezési feladat végzése során a fűtési berendezések szereléséből adódó helyreállításokat, a kőműves munkákat elvégezzük, azonban a helyiségek teljes helyreállítása (pl.: termek festése, stb.) nem része a szerződésnek.

- Kijelentjük, hogy – az Önök esetleges külön megrendelése alapján – a műszaki kivitelezési tervdokumentációban rögzített vállalási határon kívüli, szakmailag indokolt felújítási munkákat is elvégzzük, azonban az ajánlatban foglalt ellenérték nem tartalmazza azok ellátásának díját, költségeit. Ezen felújítási munkák tehát nem részei sem ennek az ajánlatnak, sem az alább mellékelt szerződésnek, arról felek külön megállapodást kötnek.

- Bérbeadó jelen szerződés tárgyát képező feladatok – hatályos magyar szabványok és vonatkozó rendeletek szerinti – I. osztályú minőségű teljesítéséért felel, míg a kihelyezésre kerülő fűtéstechnikai eszközök tekintetében az alábbiakban (lásd az intézmény korszerűsítése során leszerelendő és beépítésre kerülő – Bérbeadó tulajdonában álló - fűtéstechnikai eszközrendszer táblázatot) részletezett időtartamú szavatossági helytállásra köteles. Bérbeadó a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő mértékű, és időtartamú jótállást vállal a beépített eszközökre. A szavatossági és jótállási jogviszonyból fakadó jogaikat a Bérbeadóhoz intézett írásbeli kifogással gyakorolhatják, melyben meg kell jelölniük a hiba körülményeit, részletes leírását és keletkezésének feltételezhető okát. Bérbeadó a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás az Önök törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

D/	Próbaüzem lefolytatása, valamint az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése

A próbaüzem lefolytatása keretében Bérbeadó, mint a korszerű eszközök tulajdonosa, azok hibátlan működése esetén az általa megbízott kivitelezőtől átveszi a működő(képes) eszközöket, másrészt a Bérbevevő, mint üzemeltető, meggyőződik az eszközök hibátlan működéséről, az ajánlatban meghatározott műszaki paraméterek teljesítéséről.

- A bérbeadás céljából felszerelt fűtéstechnikai (kazántechnológiai) rendszert beüzemeljük, és próbaüzemet tartunk. A próbaüzemről jegyzőkönyvet készítünk.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények mindegyike biztosítsa a szerelés helyén a rekonstrukcióhoz és a próbaüzemhez szükséges tüzelőanyagot, villamos energiát, vizet.

- A próbaüzemi jegyzőkönyvben közösen rögzítjük a próbaüzem sikeres befejezését, illetve az annak során esetleg megállapított zavarokat és hiányokat. A jegyzőkönyvben közösen rendelkezünk az esetleges hibaelhárítás határidejéről és módjáról.

- A beruházásunk zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges hatósági engedélyek, szolgáltatói hozzájárulások beszerzésében kérjük az Önök együttműködését.

E/	Korlátozások

Az ajánlat nem tartalmazza a gáznyomás-szabályozók és a gázmennyiség-mérők költségeit, valamint a gázszolgáltatónak esetlegesen fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegét, végül az esetlegesen szükséges gázmérő csere költségét.

#### A szerződés biztosítékai

Az ajánlatunk elfogadása esetén Önök Bérlőként kötelesek felhatalmazni a Bérbeadót, és a Bérbeadót finanszírozó OTP Bank Nyrt-t arra, hogy a megkötendő bérleti szerződés (egyedi megállapodás) fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén beszedési megbízást érvényesítsenek a Bérlő fennálló lejárt tartozásának összegére Bérlő bankszámlájával szemben. Bérlő a jogviszony időtartama alatt bekövetkező bankszámlaváltozásairól a Bérbeadót és az OTP Bank Nyrt-t köteles azonnal értesíteni, és a beszedési jogot az új bankszámla terhére aktualizálni.

Az ajánlatunk elfogadása esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a bérleti díj aktuális évre vonatkozó összege a mindenkori költségvetésbe beépüljön. A Bérbeadó az Önökkel kötendő szerződésben is rögzítetten – az Önök által fizetendő bérleti díjat – az OTP Bank Nyrt-re engedményezi.

#### Egyéb rendelkezések

Jelen ajánlatunkat az Önök részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha illetékes döntéshozó testületük az ajánlat elfogadásáról határozatot hozott, és az ajánlat 1. számú mellékletét az intézmények helyrajzi számának feltüntetésével és az ingatlan terheltségére vonatkozó információ megadásával, továbbá a bérleti szerződés 11. számú mellékletét – döntéshozatal függvényében – „T”, vagy „NT” változatát a CAMINUS Zrt. részére, aláírva, írásos formában visszaküldték.

(cím: CAMINUS Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2., fax: 76/ 570-568, e-mail: posta@caminus.hu)

Bérbeadó az ajánlat elfogadását, önkormányzati bérlők esetén, mérlegelés tárgyává teheti, ha a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a Bérbeadónak fizetendő éves bérleti díj 1/10-ét. Amennyiben a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a Bérbeadónak fizetendő éves bérleti díj 1/10-ét, Bérbeadó jelen ajánlata nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak – azaz Bérbeadó a Szakértő Testület engedélyével dönthet a bérleti szerződés megkötésének visszautasításáról.

Az egyedi ajánlat elfogadását követően megállapodott feladatvégzési véghatáridővel kiegészített egyedi ajánlatot és bérleti szerződést az informatikai rendszerből kinyomtatva négy példányban küldjük meg Önöknek, melyből kettő, valamennyi aláíró aláírásával ellátott példányt részünkre szíveskedjenek megküldeni az alábbi címre: a „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. A Felek megállapodása alapján az informatikai rendszerben véglegesített szerződést és ajánlatot a Fenntartó is kinyomtathatja és ez esetben annak négy eredeti aláírásokkal ellátott példányát a „CAMINUS” Zrt. részére megküldi, melyből két aláírt példányt Önök részére visszaküldünk.

Bérbeadó nem járul hozzá az egyedi ajánlat egyéb célú felhasználásához. Jogellenes felhasználás esetében Bérbeadó az ajánlatban szereplő bruttó beruházási összeg 3 százalékának megfelelő értékű kárátalányt érvényesít Fenntartóval szemben.

Mellékletek felsorolása:

1. számú: 	Az egyedi ajánlat által érintett intézmények listája

2. számú: 	Az egyedi ajánlat által érintett intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk

3. számú: 	Pénzügyi információk

4. számú: 	Jelenlegi és a korszerűsítést követő jövőbeni műszaki állapot intézményenkénti bemutatása

5. számú: 	Beépítésre, kihelyezésre kerülő, Bérbeadó tulajdonát képező eszközök

6. számú: 	A KEOP-2009-5.2.0/A pályázati kiírás által előírt kötelező tájékoztatási elemek

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2010/11798/001-T)

### 1. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények listája

| Sorsz. | Intézmény megnevezése | Irányítószám | Település | Közterület (utca,tér stb), házszám | Helyrajzi szám | Tehermentes/ Terhelt | Jelenlegi gázfogyasztás (m3/év)* | Felmérést végezte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 9700 | Szombathely | Dózsa u. 6. |  |  | 60000 | InnovECO Kft |
| 2 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 9700 | Szombathely | Szent László király u. 10. |  |  | 40000 | InnovECO Kft |
| 3 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 9700 | Szombathely | Szent Márton u. 77. |  |  | 74000 | InnovECO Kft |
| 4 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. u. 1. |  |  | 230000 | InnovECO Kft |
| 5 | Játéksziget Óvoda | 9700 | Szombathely | Győzelem u. |  |  | 12000 | InnovECO Kft |
| 6 | Neumann János Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Gagarin u. 10. |  |  | 85000 | InnovECO Kft |

*Bérlő (Önkormányzat) által megadott, meglévő éves gázfogyasztás Gázszolgáltatói számla alapján

Kelt: ........................……………………………..……………..…

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |
| --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |
| --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2010/11798/001-T)

### 2. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk

| Sorsz. | Intézmény | Jelenlegi gázmennyiség (m3/év) | Tervezett gázmennyiség (m3/év) | Megtakarítás |  | Beruházás bruttó összege (Ft) | Gázdíj (Ft) | Bruttó megtakarítás (Ft/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m3/év) | (%) |  |  |  |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 62 144 | 40 455,744 | 21 688,256 | 35 | 45 893 282 | 110 | 2 385 708 |
| 2 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 41 429 | 26 970,279 | 14 458,721 | 35 | 36 620 286 | 110 | 1 590 459 |
| 3 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 76 644 | 62 986,0392 | 13 657,9608 | 18 | 14 244 527 | 110 | 1 502 376 |
| 4 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 238 219 | 154 508,8434 | 83 710,1566 | 35 | 89 749 333 | 110 | 9 208 117 |
| 5 | Játéksziget Óvoda | 12 429 | 8 091,279 | 4 337,721 | 35 | 12 280 216 | 132 | 572 579 |
| 6 | Neumann János Általános Iskola | 88 037 | 57 708,2535 | 30 328,7465 | 34 | 53 217 260 | 110 | 6 546 887 |

### *Bérlő (Önkormányzat) által megadott, meglévő éves gázfogyasztás, korrigálva a sokéves átlaghőmérséklettel

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2010/11798/001-T)

### 3. számú melléklete

### Pénzügyi információk

A bérleti jogviszony kezdetekor érvényes bérleti díj árszint figyelembevételével.

- VÁLTOZAT

BÉRLETI DÍJ A KEOP-2009-5.2.0/A SZERINTI TÁMOGATÁS ELNYERÉSE ESETÉN

| Sorsz. | Intézmény | Bruttó bérleti díj (Ft/év) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | 15 év |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 8 272 494 | 7 137 553 | 6 331 306 | 5 730 493 | 5 266 637 | 4 898 649 | 4 600 071 | 4 354 125 | 4 148 135 | 3 973 539 | 3 824 287 |
| 2 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 6 600 990 | 5 695 370 | 5 052 030 | 4 572 615 | 4 202 483 | 3 908 849 | 3 670 601 | 3 474 350 | 3 309 981 | 3 170 663 | 3 051 568 |
| 3 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 2 567 647 | 2 215 380 | 1 965 134 | 1 778 652 | 1 634 678 | 1 520 461 | 1 427 787 | 1 351 449 | 1 287 513 | 1 233 322 | 1 186 996 |
| 4 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 16 177 766 | 13 958 265 | 12 381 562 | 11 206 607 | 10 299 484 | 9 579 844 | 8 995 943 | 8 514 968 | 8 112 132 | 7 770 690 | 7 478 812 |
| 5 | Játéksziget Óvoda | 2 213 570 | 1 909 881 | 1 694 144 | 1 533 377 | 1 409 257 | 1 310 790 | 1 230 896 | 1 165 085 | 1 109 966 | 1 063 247 | 1 023 310 |
| 6 | Neumann János Általános Iskola | 9 592 677 | 8 276 614 | 7 341 701 | 6 645 006 | 6 107 124 | 5 680 410 | 5 334 184 | 5 048 988 | 4 810 124 | 4 607 664 | 4 434 594 |

- VÁLTOZAT

TÁMOGATÁS NÉLKÜL REALIZÁLHATÓ BÉRLETI DÍJ

| Sorsz. | Intézmény | Bruttó bérleti díj (Ft/év) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | 15 év |
| 1 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 11 029 991 | 9 516 737 | 8 441 741 | 7 640 658 | 7 022 182 | 6 531 532 | 6 133 429 | 5 805 500 | 5 530 847 | 5 298 052 | 5 099 050 |
| 2 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 8 801 320 | 7 593 827 | 6 736 040 | 6 096 820 | 5 603 311 | 5 211 799 | 4 894 135 | 4 632 466 | 4 413 308 | 4 227 550 | 4 068 758 |
| 3 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 3 423 530 | 2 953 840 | 2 620 179 | 2 371 536 | 2 179 571 | 2 027 281 | 1 903 716 | 1 801 933 | 1 716 685 | 1 644 429 | 1 582 662 |
| 4 | Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 21 570 355 | 18 611 020 | 16 508 749 | 14 942 142 | 13 732 645 | 12 773 125 | 11 994 590 | 11 353 291 | 10 816 175 | 10 360 919 | 9 971 749 |
| 5 | Játéksziget Óvoda | 2 951 427 | 2 546 507 | 2 258 858 | 2 044 502 | 1 879 009 | 1 747 720 | 1 641 195 | 1 553 447 | 1 479 955 | 1 417 663 | 1 364 414 |
| 6 | Neumann János Általános Iskola | 12 790 236 | 11 035 486 | 9 788 935 | 8 860 009 | 8 142 832 | 7 573 880 | 7 112 245 | 6 731 983 | 6 413 499 | 6 143 553 | 5 912 792 |

### Az ajánlat (azonosítószáma:F-2010/11798/001-T)

### 6. számú melléklete

### A KEOP pályázati kiírás által előírt kötelező tájékoztatási elemek

1.	ÉVES ENERGIAHORDOZÓ MEGTAKARÍTÁS

| Intézmény | Gázfogyasztási adatok m3 -ben |  |  | Gázfogyasztási adatok GJ-ban |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jelenlegi | Tervezett | Megtakarítás | Jelenlegi | Tervezett | Megtakarítás |
| Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 62 144 | 40 455,744 | 21 688,256 | 2 112,896 | 1 375,4953 | 737,4007 |
| Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium + tanműhely | 41 429 | 26 970,279 | 14 458,721 | 1 408,586 | 916,9895 | 491,5965 |
| Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 76 644 | 62 986,0392 | 13 657,9608 | 2 605,896 | 2 141,5253 | 464,3707 |
| Hermann Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 238 219 | 154 508,8434 | 83 710,1566 | 8 099,446 | 5 253,3007 | 2 846,1453 |
| Játéksziget Óvoda | 12 429 | 8 091,279 | 4 337,721 | 422,586 | 275,1035 | 147,4825 |
| Neumann János Általános Iskola | 88 037 | 57 708,2535 | 30 328,7465 | 2 993,258 | 1 962,0806 | 1 031,1774 |
| Összesen: | 518 902 | 350 720,4381 | 168 181,5619 | 17 642,668 | 11 924,4949 | 5 718,1731 |

- Az Önök által fenntartott - és az 1. számú mellékletben felsorolt - intézményekben a fűtés folyamatos biztosítása jelenleg átlagosan (a fenntartó által megadott gázfogyasztás korrigálva a sokéves átlaghőmérséklettel) évente 17 642,668 GJ energia kerül felhasználásra. A fűtéstechnikai korszerűsítés eredményként, a fűtési rendszer szabványkövetelmények szerinti működtetéséhez: 11 924,4949 GJ energia elegendő. Összefoglalva elmondható, hogy a szabványoknak megfelelő új fűtéstechnikai eszközök beépítésével évente 5 718,1731 GJ energiamegtakarítás érhető el.

2.	KEOP PÁLYÁZATI FORRÁS NÉLKÜLI ÉS A KEOP PÁLYÁZATI FORRÁS ESETÉN ELNYERÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ ÁR

Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló korszerűsítési beruházás nettó összege sikeres és sikertelen KEOP-2009-5.2.0/A pályázat esetén: 201 603 923 Ft, a beruházás bruttó összege az ajánlat készítés időpontjában hatályos általános forgalmi adóteher mellett sikeres és sikertelen KEOP-2009-5.2.0/A pályázat esetén egyaránt: 252 004 904 Ft. Sikeres pályázat esetén a bérleti díjak a támogatás összegével csökkentett fikcionális beruházási összegből kerülnek kiszámításra, melynek összege az igényelhető támogatási összeggel, 50 400 981 Ft -tal csökkentve, nettó 151 202 942 Ft. Ebből adódóan a bérleti díjak is a lehetséges támogatás mértékével kerülnek csökkentésre, tehát 25%-kal, így a választott futamidő vonatkozásában összegszerűségében nagyobb támogatás kerül továbbításra, mint az igényelt támogatás, azaz a 50 400 981 Ft.

A Bérlő által fizetendő (a Szerződés 3. 3. pontban rögzített indexálást nem tartalmazó) bérleti díj mértéke a bérlő által választott 15 év futamidő esetén:

| Támogatás nélkül |  |  |  | Módosított 25% EU támogatással számított |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Éves |  | Havi |  | Éves |  | Havi |  |
| Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) | Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) | Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) | Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) |
| 22 399 540 | 27 999 425 | 1 866 628 | 2 333 285 | 16 799 655 | 20 999 569 | 1 399 971 | 1 749 964 |

Nettó bérleti díj 15 év alatt összesen támogatás nélkül: 		335 993 098 Ft*

Nettó bérleti díj 15 év alatt összesen, az indexálást nem tartalmazva,

módosított 25% EU támogatással:					251 994 824 Ft*

A bérlő felé 15 év alatt továbbított nettó támogatási összeg: 	 83 998 275 Ft*

Sikeres pályázat esetén az alacsonyabb ár kerül alkalmazásra.

*A bérleti díjak a Szerződés 3.3 pontjában rögzített indexálás figyelembevételével kerülnek felszámításra, ami a teljes bérleti időszakra fent kimutatott továbbított támogatási összeget tovább növeli.

3.	A BERUHÁZÁS FAJLAGOS KÖLTSÉGE

A beruházás fajlagos költsége: 201 603 923 Ft / 5 718,1731 GJ = 35 257 Ft/ΔGJ/év

A Bérbeadó F-2010/11798/001-T azonosító számú ajánlatát a Bérlő illetékes döntéshozójának testületének  számú határozatával elfogadta.

Kelt: ……………………………..……………..…                                           Kelt:  Kecskemét, ………………………………

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |  | ……………………………………. Szadeczki János |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |  | Bérbeadó képviselője |  |

Szerződés azonosító F-2010/11798/001-T

Ajánlat azonosítószáma: F-2010/11798/001-T

### Bérleti szerződés

(EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével jön létre az alább írott személyek között, mely jogviszony egyik oldalán az alábbi személyek állnak:

„CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó, képviseli Szadeczki János vezérigazgató

GE Hungary Kft. (1340 Budapest, Váci út 77.)

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Viessmann Fűtéstechnika Kft. (2045 Törökbálint, Süssen utca 3.)

Rátherm Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 22.)

– 190/2005. (IX. 17.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdés szerinti konzorciumi tagok együttes képviseletét Szadeczki János látja el.

Míg a jogviszony másik oldalán az alábbi személy áll:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.– továbbiakban Bérlő – melynek képviseletében Dr Ipkovich György jár el.

1.	A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Bérbeadó és a Bérlő a Szemünk Fénye Program keretében a Bérlő részére adott F-2010/11798/001-T számú ajánlatnak megfelelően bérleti szerződést kötnek egymással. A bérleti szerződés keretében a Bérbeadó a Bérlő engedélye alapján a Bérlő tulajdonában, fenntartásában kezelésében álló intézményekben, illetőleg az ezek elhelyezésére szolgáló ingatlanokon a Bérbeadó a Szemünk Fénye Program céljának megfelelő korszerű fűtéstechnikai rendszert telepít, és azt a szerződésben meghatározott időtartamra a Bérlőnek bérleti díj fizetése ellenében a jelen szerződés 8. sz. mellékletét képező felhasználói feltételekben rögzített üzemeltetés mellett bérbe adja. A bérbeadott fűtéstechnikai rendszer üzemképes állapotban történő átadásának részei a jelen szerződés 8. számú mellékletben meghatározott csekély értékű rendszer elemek, melyek esetleges pótlása, az üzemeltetésre történő átadást követően a bérlet tárgyát képező rendszer fenntartásához kapcsolódó kisebb kiadásnak minősülnek. A bérbeadott rendszerbe  telepített ezen fűtéstechnikai eszközök, cseréje – ezekre az eszközökre irányadó szavatossági időn túl - az üzemeltetési  tevékenység részeként, üzemeltetési költségként elszámolva,  a Bérlő  kötelezettsége.

Jelen szerződés alapján a Bérbeadó, mint idegen tulajdonon megvalósuló saját beruházást, végrehajtja a Bérlő által fenntartott – és a F-2010/11798/001-T azonosító számú ajánlat 1. számú mellékletében felsorolt intézmények – fűtési rendszereinek rekonstrukcióját. A rekonstrukciót F-2010/11798/001-T azonosító számú ajánlatban (továbbiakban: ajánlat) meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően kell végrehajtani. Bérlő tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanra a Bérbeadó, a jelen szerződés részét képező ajánlat 5. sz. mellékletében felsorolt, saját tulajdonát képező eszközöket telepítsen.

A Bérbeadó a korszerű, energia-megtakarítást eredményező eszközöket 15 év időtartamra a Bérlőnek bérbe adja.

Bérbeadó a korszerűsítés alkalmával leszerelt és a helyettük felszerelt új eszközök gázfogyasztásának különbségéből származó megtakarítást (gáz m3) garantálja, a szerződés 8. számú mellékletében rögzített feltételek dokumentált teljesülése és az eszközök szakszerű használata esetén.

1. 1.	A bérleti jogviszony létrejöttének feltétele a teljesítmény megtakarítást eredményező korszerűsítési feladatok végrehajtása, az ajánlatban rögzített vagy az 1.2. pontban meghatározott műszaki tartalom szerint. A bérleti jogviszony megnyílása érdekében a Bérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződés alapján az Intézményben az alábbi feladatokat elvégezte, illetve elvégzi:

1. 1. 1.	A kiváltásra kerülő régi fűtéstechnikai eszközöket leszereli. (az egyedi ajánlat értelmében a leszerelt, piaci értékkel nem bíró fűtéstechnikai eszközök átvételére, illetve elszállítására kérésüknek megfelelően sor kerül). Amennyiben a Bérlő választása szerint az eszközök elszállítására nem kerül sor, tekintettel a keletkező hulladék jellegére, a bérleti szerződés hatálybalépésének további feltétele a KEOP-2009-5.2.0/A pályázati előírások szerint, hogy a Bérlő és a keletkező hulladék elszállítására jogosult szervezet közötti szerződés alapján, a hulladékszállító nyilatkozatának becsatolása, a korszerűsítés során keletkező hulladék elszállítására.

1. 1. 2.	A meglévő fűtési rendszert ellenőrizte abból a célból, hogy a szabványoknak való megfelelés miatt szükséges-e a fűtési rendszer működésébe beavatkozni, és erről a Bérlőt írásban tájékoztatja.  Amennyiben beavatkozás nem indokolt, úgy a műszaki átadás-átvételi dokumentáció – melynek egy példányát a Bérlő, mint üzemeltető szintén megkapja - a rendszer megfelelőségét is igazolja.

1. 1. 3.	Elvégzi a fűtési rendszer szükség szerinti javítását a szerződéskötési feltételek szerint és az új fűtéstechnikai eszközök felszerelését, valamint a beruházás megvalósításával összefüggően szükségessé váló építészeti javításokat (hibajavító jellegű vakolat pótlását és a korszerűsítéssel érintett, és sérült, vagy eltérő színű felületek egysoros festését). Amennyiben azt az intézmény jellege, illetőleg annak használatának módja (pl. gyermekvédelem, vagy műemlékvédelem) azt indokolja, az intézmény vezetőjével történt egyeztetést követően a Felek ettől a szabálytól a 7. számú mellékletben eltérhetnek.

1. 1. 4.	A korszerűsítés elvégzését követően próbaüzem keretében győződik meg a Bérbeadó és a Bérlő az új fűtési rendszer működésének hibátlanságáról, melynek tényét jegyzőkönyvben rögzítik.

1. 1. 5.	Megszervezi a korszerűsítési feladatok során felszerelt eszközök műszaki átadás-átvételével egyidejűleg azok Bérlő részére, üzemeltetésre történő átadását.

1. 2.	Jelen bérleti szerződés aláírását követően, amennyiben a korszerűsítendő intézmények felméréskori műszaki állapotában a kivitelezés megkezdéséig változás következik be, vagy a kivitelezés során műszaki indokoltság, vagy Bérlő egyedi kérése alapján az ajánlatban meghatározott műszaki tartalom korrigálása vált szükségessé, annak jellegét és beruházási értékre gyakorolt hatását Bérbeadó a Bérlő részéről kijelölt operatív kapcsolattartója felé írásban megküldi. Amennyiben az ajánlattól való eltérés a beruházás értékét csökkenti, de nagyságrendje nem haladja meg a teljes beruházás 3.1. pontban meghatározott értékének 5 %-át, annak jóváhagyására, szerződés módosítás nélkül, a Bérlő által kijelölt operatív kapcsolattartó jogosult. A beruházás értékének, jelen pontban meghatározottak szerinti csökkenése esetén Bérbeadó, a műszaki átadás - átvételi eljárás keretében készített tényleges műszaki tartalom szerinti vagyonleltár alapján, a jelen szerződés 12. számú melléklete szerinti formátumú értesítést köteles küldeni a Bérlő részére, melyben közli a szerződés 3.2. pontjában meghatározottak helyett a csökkentett induló bérleti díj összegét.

1.3.	 Az ajánlattól eltérő műszaki megoldás alkalmazása, ami a beruházás értékét növeli és annak hatását a Bérbeadó a bérleti díjban érvényesíteni szándékozik, vagy az 1.2. pontban meghatározott módosítás, ami a beruházás értékének 5%-át meghaladó mértékű csökkenést eredményez, a felek együttes jóváhagyását követően, kizárólagosan szerződés módosítással történhet.

1. 4.	A sikeres átadás – átvételi eljárást – követően a Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek a fenti azonosítószámmal ellátott ajánlat 1. sz. mellékletében felsorolt és a Bérlő által fenntartott intézményekben felszerelt, illetve kiépített (kihelyezett)– és a Bérbeadó tulajdonában álló – fűtési berendezéseket, melyek üzemeltetéséről Bérlő köteles gondoskodni, mely üzemeltetés költségei Bérlőt terhelik.

1.5.	Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyi hatálya alatt, Bérbeadó köteles biztosítani Bérlőnek a beépítésre került eszközök szavatossági időn túli (amennyiben az rövidebb, mint a futamidő), vagy kellékszavatosság körében nem érvényesíthető, a jelen szerződés 8. számú mellékletét képező felhasználói feltételekben rögzített üzemeltetéshez szükséges alkatrész-ellátását a bérleti szerződés fennállásának teljes időtartama alatt.

1.6. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérbeadott eszközök és berendezések a bérleti szerződés teljes időtartama alatt megfelelnek a jelen szerződés hatálybalépésének időpontjában hatályos vonatkozó szabványoknak és a szerződés rendelkezéseinek. Abban az esetben, ha a bérbe adott dolog a szerződés időtartama alatt egyik félnek sem felróható okból megsemmisül, vagy helyrehozhatatlanul elromlik, úgy az új eszköz beszerzési költsége a tulajdonost, azaz a Bérbeadót terheli. Amennyiben az eszköz valamelyik félnek felróható okból semmisül meg, vagy romlik el, úgy az elromlásért, vagy megsemmisülésért felelős fél viseli a kijavítás, illetve az új eszköz beszerzésének költségeit.

2.	A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

2.1 	Jelen szerződés határozott – a Bérlő által kiválasztott, és valamennyi fél által elfogadott – időre jön létre. Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha mindkét szerződő fél aláírta és az 1. és 3. sz. mellékletet a Bérlő számlavezető bankja ellenjegyezte. Eltérő időpontokban történő aláírás esetén a hatálybalépés napja e három aláírás közül az időrendben legutoljára keletkezett aláírás dátuma. Jelen szerződés időbeli hatálya a hatálybaléptető feltételek teljesülésétől a 2.4. pontban meghatározott futamidő végéig tart.

2.2 	További hatálybaléptető feltételek a KEOP-2009-5.2.0/A pályázat támogatás elnyerésének és a finanszírozási előírások függvényében.

2.2.1. 	A jelen pontban rögzített feltétek abban az esetben lépnek hatályba, amennyiben a Bérlő döntéshozataláról a „T” jelű 11. számú mellékletet írta alá. Ezzel egyidejűleg a szerződés 2.2.2. pontja nem lép hatályba, a 9. sz. melléklet „NEMLEGES” és a 11. számú melléklet „NT” jelű változata nem része a szerződésnek. Szerződő Felek jelen szerződés nélkülözhetetlen hatálybaléptető feltételeként szabják meg e szerződés szerinti korszerűsítési projekt támogatásának odaítélését Bérbeadó részére, és így a jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Bérbeadó a támogatás jóváhagyásáról szóló értesítést megkapta, vagy a pályázat benyújtását követően kapott esetleges hiánypótlási felszólítás teljesítésének akadálya nincs. Bérbeadó a korszerűsítési beruházására benyújtott pályázatának döntéshozói határozatát, egyúttal a szerződés hatálybalépésének időpontját Bérlő részére faxon, e-mail-en haladéktalanul megküldi, de legkésőbb annak kézhezvételét követő 8 napon belül tértivevényes postai küldeményként továbbítja. A Bérlő jelen szerződés „T” jelű 11. számú mellékletének 4. pontjában rögzített határozata alapján, amennyiben a Bérbeadó a benyújtott pályázat alapján támogatásban nem részesül, jelen szerződés hatályát veszti.

2.2.2.	A jelen pontban rögzített feltétek abban az esetben lépnek hatályba, amennyiben a Bérlő döntéshozataláról az „NT” jelű 11. számú mellékletet írta alá, így a jelen szerződés 2.2.1. pontja nem lép hatályba és a „T” jelű 11. számú melléklet nem része a szerződésnek. A Bérlő jelen szerződés „NT” jelű 11. számú mellékletének 4. pontjában rögzített határozata alapján, a jelen szerződésben meghatározott korszerű eszközöket abban az esetbe is bérbe veszi, amennyiben a Bérbeadó beruházása megvalósításához a benyújtott pályázat alapján támogatásban nem részesül. Ennek megfelelően Szerződő Felek a szerződés hatálybaléptető feltételeit a 2.1. pontban meghatározottak szerint fogadják el. Bérbeadó a korszerűsítési beruházására benyújtott pályázatának döntéshozói határozatát, annak kézhezvételét követő 8 napon belül, a Bérlőnek megküldi. Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérbeadó pályázatának elutasítása esetén a jelen szerződés 9. sz. mellékletében megfogalmazott feltételek lépnek érvénybe. Amennyiben a Bérbeadó a benyújtott pályázata szerinti támogatást elnyeri, úgy jelen szerződés 9. sz. melléklete hatályát veszti.

2.2.3.	Bérbeadó a finanszírozó OTP Bank Nyrt.-n keresztül MFB refinanszírozási forrást vesz igénybe a korszerűsítés megvalósításához. Az MFB által meghatározott feltételek között szerepel, a projekt megkezdhetőségének kritériumaként a finanszírozási kérelem befogadása. Ennek megfelelően jelen szerződés hatálybalépésének további feltétele az MFB visszaigazolásának megküldése a Bérbeadó részére, a projekt befogadásáról.

2. 3.	Bérbeadó a kiváltásra kerülő régi fűtéstechnikai eszközöket az 1.1. pontban rögzítettek szerint 2010. 07. 15. és 2010. 10. 29. között leszereli, és az ajánlat 4. sz. melléklete szerint az új eszközöket felszereli. Bérbeadó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja, azaz biztosítja a projekt üzemképességét.

A Bérbeadó idegen tulajdonon végzett saját beruházásának kivitelezésére, megkezdésére, és befejezésére nyitva álló határidő – szerződésmódosítás nélkül, automatikusan - meghosszabbodik abban az esetben, ha a szerződést időrendben elsőként aláíró fél aláírásának dátuma és a szerződésben és mellékleteiben aláíróként feltüntetettek aláírásával ellátott szerződés Bérbeadó részéről történt kézhezvétele között eltelt időtartam öt naptári napnál hosszabb. Ebben az esetben a kivitelezés megkezdésére és befejezésére nyitva álló határidő, a szerződést időrendben elsőként aláíró fél aláírásának dátuma és valamennyi a szerződésben aláíróként szereplő fél által aláírt szerződés Bérbeadó részéről történt kézhezvétele között eltelt napok számával megnövekszik. Szerződő felek a szerződés kézhezvételének időpontját az alábbiak szerint határozzák meg: (I) postai továbbítás esetén az a nap, amikor a Bérbeadó a szerződéseket tartalmazó ajánlott küldeményt átvette; (II) személyes továbbítás esetén az a nap, amikor a szerződések Bérbeadó (vagy meghatalmazottja) részére átadásra kerültek.

A feladat elvégzésének véghatárideje automatikusan meghosszabbodik abban az esetben is, amennyiben a feladat elvégzésére szolgáló munkaterület Bérlő általi átadása késik. A kivitelezési határidő ez esetben a késedelem időtartamával meghosszabbodik. A kivitelezési határidő módosítását eredményezi a 4.1. pontban rögzített kezdési időpontnak – a lábjegyzetben bemutatott tervezett időtartamoknak – Bérbeadótól független változása is. Amennyiben a kivitelezés időtartama az ebben a pontban rögzítettek szerint a felek késedelmi kötbér kötelezettsége nélkül oly módon változik, hogy a bérbeadás 2.4. pont szerinti kezdési időpontja későbbre tolódik, akkor a felek a bérleti időszak tényleges kezdeti időpontját szerződés módosítás keretében határozzák meg.

2. 4.	Bérbeadó 2010. 10. 29. – t követő hó első napjától 15 évre bérbe adja Bérlőnek a felszerelt, illetve kihelyezett fűtéstechnikai berendezéseket.

2. 4. 1.	A bérleti szerződés időbeli hatályának megszűnésekor a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező berendezéseket könyveiből kivezeti, azokat értékesíti. Az értékesítés során Bérlő részére elővásárlási jogot biztosít. Ezzel egyidejűleg a Bérlő, a bérleti időtartam alatt végrehajtott, a berendezések élettartamát növelő ráfordításait beszámíthatja az elővásárlás alapján a Bérbeadónak fizetendő ellenértékbe. Felek rögzítik, hogy a berendezések élettartamát növelő ráfordításokat legfeljebb a berendezések értékesítésekor realizálható piaci vételár mértékéig veszik figyelembe.

2. 4. 2.	Amennyiben Bérlő elővásárlási jogával nem él, abban az esetben a Bérlő és Bérbeadó külön megállapodásban rögzítik az eszközök sorsával kapcsolatos további szabályokat.

3.	ELLENÉRTÉK

A Bérbeadó tulajdonát képező, jelen szerződés keretében bérbeadott eszközök használatáért a Bérlő bérleti díjat köteles fizetni. A Bérbeadó a korszerűsítést saját költségén valósítja meg. A Bérbeadó az ajánlat alapján készített felmérésben megjelölt energia megtakarítás elérését célzó, a tulajdonában álló eszközöket telepít a Bérlő jelen szerződésben megjelölt intézményeibe és azokat a jelen szerződésben megjelölt határozott időtartamra, havi bérleti díj fizetése ellenében bérbe adja a Bérlőnek. A Bérbeadó tulajdonát képező – és a fenti azonosítószámmal megjelölt ajánlat 1. sz. mellékletében felsorolt intézményekben felszerelt, illetve kihelyezett – fűtéstechnikai berendezések bérletéért Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. az alábbiakban részletezettek szerint a szerződés 2.4. pontjában meghatározott bérleti időszak alatt havonta bérleti díjat fizet Bérbeadónak. Bérbeadó a KEOP-2009-5.2.0/A pályázati előírásoknak megfelelően vállalja, hogy a pályázati forrásból támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja, azaz biztosítja a projekt üzemképességét.

3. 1.	Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó, idegen tulajdonon megvalósítandó korszerűsítési beruházásának nettó összege: 201 603 923 Forint, míg a beruházás bruttó összege a szerződéskötés időpontjában hatályos általános forgalmi adóteher mellett: 252 004 904 Forint.

3. 2.	A Bérlő által fizetendő, (a 3. 3. pontban rögzített indexálást nem tartalmazó) éves bérleti díj mértéke nettó 16 799 655 Ft, azaz bruttó 20 999 569 Ft.  A Bérlő által (a 3. 3. pontban rögzített indexálást nem tartalmazó – így az első díjfizetés naptári évében) havonta fizetendő bruttó bérleti díj: 1 749 964 Ft. A bérleti díj minden év január 1-én módosul – a 3. 3. pontban rögzítettek szerint. Bérbeadó a bérleti díj meghatározásánál figyelembe vette, hogy beruházása hasznosítása során, annak megtérülési követelményeit a pályázat útján elnyert támogatás összege csökkenti.

3. 3.	A Bérbeadó az éves bérleti díjat évente január 1-i hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növeli, mely megnövelt éves bérleti díj 1/12 részét kell az adott év valamennyi hónapjában Bérlőnek a Bérbeadó részére megfizetnie. A tárgyévben fizetendő díj mértékéről az OTP Bank Nyrt külön tájékoztatásban részesül a Bérbeadó részéről.

3. 4.	A Bérbeadó a Bérlőtől a bérleti díj megfizetését kizárólag a jegyzőkönyvi sikeres átadás-átvételi eljárás megtörténtét követően követelheti.

3. 5.	A Bérlő az ÁFA-t is tartalmazó bérleti díjat havonta előre, a tárgyhó 15-én, (amennyiben a tárgyhó 15-e bankszünnap, akkor a fizetés a 15-ét követő első banki napon), egyenlő részekben (a tárgyévi rész 1/12 – ét) előre fizeti meg a Bérbeadónak.

3. 6.	A Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján átutalással kizárólag a Bérbeadónak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett  számú  hitelcsomag számla elnevezésű elkülönített escrow bankszámla javára teljesíti.

3. 7.	Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó késedelmes naponként a késedelmes időszakra irányadó mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresét kitevő késedelmi kötbért számít fel a Bérlő terhére.

3. 8.	Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Bérbeadó 8 napos fizetési határidő kitűzésével és a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólítja a Bérlőt, és amennyiben a Bérlő e határidő elteltéig sem fizet, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondással megszüntetni, a berendezések használatát korlátozni, tiltani.

4.	A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Jelen szerződés teljesítése két fő részből áll. Elsőként meg kell teremteni a energia takarékos eszközök bérbeadásának feltételeit, mellyel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a felek a 4.1.-4.3. pontokban rögzítettek. Ezt követően valósul meg a bérbeadás. A bérlemény használatával kapcsolatos jogok és kötelezettségek pedig elsődlegesen a 4.4. – 4.13. pontokban kerültek meghatározásra.

4. 1.	Bérbeadó késedelmi kötbért tartozik fizetni Bérlőnek, amennyiben az eszközök kihelyezéséhez szükséges feladatokat 2010. 07. 15. napjáig – neki felróható okból – nem kezdi meg és ezzel veszélyezteti, illetve megakadályozza a jelen szerződés 2.2. pontjában rögzített időponttól kezdődően a bérleti jogviszony hatálybalépését és a teljesítmény-megtakarítás realizálását.  Bérbeadó késedelmi kötbért tartozik fizetni Bérlőnek akkor is, ha a ’lezáró’ átadás-átvételi eljárás, legkésőbb 2010. 11. 03. napjáig Bérbeadónak felróható okból nem kezdődik meg.

4. 1. 1.	A késedelmi kötbér mértéke Bérbeadó 30 naptári napos késedelme esetén a kötbéralap 30 % -a. Amennyiben Bérbeadó késedelme nem éri el a harminc naptári napot, akkor az általa fizetendő késedelmi kötbér mértékét a következő képlet fejezi ki: 30 % * (késedelem napjainak száma/30 nap) * kötbéralapként figyelembe vett beruházási érték. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 30 % - a. A kötbért a Bérbeadó 15 munkanapon belül a Bérlő által megadandó bankszámlaszámra utalja.

4. 1. 2.	Amennyiben Bérlő a Bérbeadónak felróható késedelmes teljesítés miatt eláll az egyedi szerződéstől, akkor késedelmes teljesítési kötbért nem, hanem kizárólag meghiúsulási kötbért követelhet Bérbeadótól.

4. 2.	Bérlő elállhat az egyedi szerződéstől, amennyiben Bérbeadó – olyan okból, amelyért felelős – 2010. 07. 15.  napját követő 30 naptári napon belül a bérlet tárgyát képező eszközök építési-szerelési munkálatait nem kezdi meg. Bérlő abban az esetben is elállhat az egyedi szerződéstől, ha az átadás-átvételi eljárás 2010. 11. 03.  napját követő 30 naptári napon belül – olyan okból, amelyért Bérbeadó felelős – nem kezdődik meg. Bérlő abban az esetben is elállhat az egyedi szerződéstől, ha – olyan okból, amelyért Bérbeadó felelős – az egyedi szerződés alapján rögzített eszközök üzemeltetési átvételét legalább második alkalommal utasítja vissza alapos okkal. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult teljesítés bruttó összértékének 50 %-a. A kötbért a Bérbeadó 15 munkanapon belül a Bérlő által megadandó bankszámlaszámra utalja.

4. 3.	Bérbeadó akkor teljesíti hibátlanul a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, ha a Bérlet tárgyát képező eszközök az üzemeltetésre történő átadás időpontjában megfelelnek az ajánlatban, a jelen szerződésben, a szabványokban, valamint a jogszabályokban foglalt követelményeknek. Nem történik teljesítés abban az esetben, ha a Bérlő a teljesítés átvételét alapos okkal tagadja meg (bérbeadói késedelem).

4. 3. 1.	Amennyiben Bérlő az eszközök üzemeltetésre történő átvételét alapos okkal nem tagadja meg, ugyanakkor a teljesítés nem hibátlan, bérbeadó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibákat hiánypótlási eljárás keretében köteles a Bérlő (vagy megbízottja) által meghatározott ésszerű határidőn belül kijavítani.

4. 3. 2.	Bérbeadó a kötbéralap 30 százalékát vállalja hibás teljesítési kötbérként megfizetni Bérlőnek, ha olyan okból, amelyért felelős, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat a megjelölt határidőben nem, vagy csak részben javítja ki, vagy a kijavítás hibás. A kötbért a Bérbeadó 15 munkanapon belül a Bérlő által megadandó bankszámlaszámra utalja.

Bérbeadó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, tudomásul vette, hogy jelen szerződés 4.2. és 4.3.-ban foglalt kötelezettségek Bérbeadót terhelik és azokat a jelen szerződésben meghatározottak szerint köteles megfizetni.

4. 4.	A bérlet időtartama alatt a berendezéseket a Bérlő üzemelteti, így felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során keletkezett károkért Bérlő felel, és viseli az így keletkezett hibák javításának költségét. Azon károk költségeit, amelyek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni, a Bérbeadó – mint tulajdonos – viseli. Az üzemszerű elhasználódás mértéke nem csökkenti a bérleti díjat. Bérbeadó jogosult a rendeltetés szerinti üzemeltetést évente egy alkalommal ellenőrizni.

4. 5.	Tekintettel Bérbeadónak a 3. pontban vállalt pályázati kötelezettségére, a bérelt berendezéseken történő, azok mennyiségét érintő módosítás, változtatás, átépítés a műszaki átadást követő év első napjától számított 5 év időtartam alatt nem lehetséges, melynek betartása Bérlő részéről is kötelező. Ezen 5 év időtartam leteltét követően, a bérelt berendezéseken történő, azok mennyiségét érintő módosítás, változtatás, átépítés is csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető. Amennyiben a kívánt módosítások a Bérlő részéről megalapozottak, szükségszerűek, akkor a Felek a rendszerek módosítása és bővítése tekintetében – egyeztetésüket követő megállapodásuknak megfelelően – a tényleges állapot szerint módosítják jelen szerződést.

4. 6.	Bérlő vállalja, hogy a felújított rendszerek üzemeltetésének helyettesítésére szolgáló berendezéseket nem telepít a bérleti időszak alatt, kivéve, ha erre Bérlőt hatályos jogszabály kötelezi. Ebben az esetben Felek a módosításra irányuló megállapodás érdekében külön egyeztetnek.

4. 7.	A Bérbeadó biztosítja, hogy jelen szerződés alapján a bérleti időszak alatt a Bérlő szabadon minden megkötés nélkül, rendeltetés szerint használhatja a bérelt berendezéseket.

4. 8.	A Bérbeadó vállalja, hogy a felszerelt fűtéstechnikai eszközökre biztosítást köt, amely biztosítás kedvezményezettje az OTP Bank Nyrt. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy ha az épületekben keletkezett megrongálódás, vagy az épületet használó személyek tevékenysége folytán a bérlet tárgyaiban kár keletkezik, vagy azok megsemmisülnek, úgy a Bérlő az ebből eredő kárt teljes egészében megtéríti a teljesítési engedményezésre tekintettel a Bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett  számú  hitelcsomag számla elnevezésű elkülönített escrow bankszámla javára.  A Bérlő kártérítési kötelezettsége az eszközökre kötött biztosításra tekintettel a teljes kár és a biztosító által a Bérbeadó részére megfizetett kártérítési összeg különbözetének erejéig terjed. A bérlet tárgyában keletkezett kár, vagy annak megsemmisülése esetén a Bérlő által a Bérbeadó részére megfizetett kártérítést követően a Bérbeadó köteles a használhatatlanná vált, vagy meghibásodott (és a jelen szerződés korszerűsítési leltárában szereplő) eszközöket pótolni, rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni.

4. 9.	Amennyiben a bérleti jogviszony kezdetétől a garanciális kötelezettség időtartamán belül, a rendeltetésszerű használat mellett olyan meghibásodás történik, amit a Bérbeadó az ajánlatban szereplő jótállási és szavatossági kötelezettsége keretében köteles javítani, úgy ezen igényét a Bérlő - a Bérbeadó kapcsolódó és hatályos szerződései értelmében a Bérbeadó részére küldött írásos igénybejelentéssel érvényesítheti. Bérbeadó a javítási kötelezettségét a bejelentéstől számított 16 órán belül köteles megkezdeni.

4. 10.	Bérlő vállalja, hogy a korszerűsítéssel érintett ingatlan jelen bérleti jogviszony időbeli hatályának vége előtti elidegenítése, koncesszióba adása, kezelői jogának visszavonása, avagy vagyonkezelői jogának az Áht. 105/A.§ szerinti vagyonkezelésbe adása, illetőleg a vagyonkezelői jog bármilyen megváltozása esetén, a megváltozására vonatkozó megállapodás, határozat keltétől számított 10 naptári napon belül írásban értesíti a Bérbeadót. Amennyiben akár az új tulajdonos (koncesszióba vevő, kezelő), akár a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt azonos feltételek mellett fenntartani nem kívánja, úgy a szerződést fenntartani nem kívánó személynek (jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak) erről írásban nyilatkoznia kell és a nyilatkozatot a felek a jelen szerződés bontó feltételének tekintik, melynek alapján a jelen szerződés a Ptk. 228.§ (2) bekezdése szerint a nyilatkozat címzettje általi átvételének hónapját követő hó első napjával megszűnik. Bérlő tudomással bír arról, hogy Bérbeadónak a 3. pontban vállalt pályázati kötelezettsége alapján jelen szerződéses feltételek keretei között, a műszaki átadást követő év első napjától számított 5 év időtartamra az eszközök üzemképes fenntartására vonatkozó kötelezettsége áll fenn.  A szerződés jelen pontban szabályozott megszűnése esetén a Bérlő köteles a Bérbeadónak a szerződés megszűnéséből eredő valamennyi kárát megtéríteni. Felek rögzítik, hogy a Bérlő által fizetendő kártérítés mértéke a jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 15 évre eső még meg nem fizetett összes bérleti díjak kumulált összege.  Bérlő a fennmaradó bérleti díjak kumulált összegét a bérleti jogviszony megszűnésének napjáig köteles megfizetni a 3. 6. pontban meghatározott számlaszámra történő átutalással. A kártérítés összege az ingatlan elidegenítésének időpontján érvényes havi bérleti díj alapulvételével kerül felszámításra. A jelen szerződéshez kapcsolódó KEOP-2009-5.2.0/A. keretében elnyert  EU forrású támogatásra való tekintettel, amennyiben az ingatlan elidegenítésére, a korszerű eszközök átadását követő évtől kezdődő 5 éven belül kerül sor, úgy Bérlő kártérítésként a támogatás visszafizetési kötelezettségének megfelelő összeget is köteles a Bérbeadó részére megfizetni.  A jelen pontban meghatározott összes bérleti díj, - és 5 éven belül - a támogatás visszafizetéssel kapcsolatos összes kötelezettség megfizetése esetén Bérlő a bérlet tárgyának tulajdonjogát megszerzi. Abban az esetben, ha az elidegenítés úgy történik, hogy az új tulajdonos vállalja az e szerződés szerinti kötelezettségeket a Felek külön megállapodást köthetnek (továbbiakban kiváltás). Bérbeadó nem tagadhatja meg, azonos feltételek mellett, a szerződés átvállalását, amennyiben az új Bérlő megfelel a 190/2005 (IX. 17.) sz. Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

4. 11.	Bérlő a fenti 4. 10. pontban meghatározott mértékű kártérítést, és az igényérvényesítés költségét fizeti meg Bérbeadónak akkor is – a 3. 6. pontban meghatározott számlaszámra –,ha megsérti az elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályokat, vagy a Bérbeadó előzetes írásbeli értesítése nélkül értékesíti a korszerűsítéssel érintett ingatlant (Bérbeadónak fel nem róható okból kívánja megszüntetni a bérletet). A jelen pont rendelkezéseit arra az esetre is alkalmazni kell, ha a felek a szerződést közös megegyezéssel szüntetik meg.

4. 12.	Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés finanszírozását biztosító OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása szükséges a jelen szerződésnek a 3. 8. pontban rögzítettek szerinti felmondásához, továbbá a szerződés 4. 5. szerinti módosításához, valamint a 4. 10. pontban rögzítettek szerinti kiváltás alapjául szolgáló szerződés megkötéséhez.

4.13. A késedelmi kötbér mértéke, ha a Bérlő késedelembe esik a feladatvégzési területnek a Bérbeadó részére történő átadásával, a kötbéralapként figyelembe vett beruházási érték (több részletben történő teljesítés esetén a késedelemmel érintett részre eső beruházási érték) után számítottan az aznapi jegybanki alapkamat másfélszerese. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes napra jutó napi késedelmi kötbérek összege lehet.

5.	A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

5. 1.	A Bérbeadó a beruházás teljes összegének mértékéig felelősséget vállal az általa felszerelt és bérbeadott berendezések működőképességéért, szabványosságáért, azonban ez a felelősségvállalás nem terjed ki a nem üzemszerű használat esetére. Az üzemszerű használat részleteit az üzemeletetési követelményeket meghatározó 8. számú melléklet és gyártói használati útmutató tartalmazza.

5. 2.	Bérlő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Bérbeadót és az engedményezésre tekintettel az OTP Bank Nyrt-t, hogy a jelen szerződés fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén felhatalmazó levél alapján beszedési megbízást érvényesítsen a  pénzintézetnél vezetett  számú számlájára. A Bérlő számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett beszedési megbízás teljesítésre szóló felhatalmazó levél jelen szerződés hatályba lépésének feltétele és annak elválaszthatatlan része. A megadott számlaszám valódiságáért a Bérlő felelősséget vállal.

5. 2. 1.	A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtásának jogát a Bérbeadó és az OTP Bank Nyrt. minden olyan esetben érvényesítheti, amikor a Bérlő e szerződésből (és annak módosításaiból) eredő bármely esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 napot.

##### 5. 2. 2.	A Bérbeadó a jelen szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén érvényesíti a beszedési megbízásra vonatkozó jogát az 1. számú melléklet alapján.

##### 5. 2. 3.	Amennyiben az 5. 2. 2. pontban foglalt jogérvényesítési eljárás alapján Bérlő részéről a követelés teljes összegének megfelelő teljesítés nem történik, úgy a Bérbeadó erről a tényről az OTP Bank Nyrt. részére a Bérlővel szemben érvényesített beszedési megbízás dátumát követő 5. banki napon értesítést küld, melyet követően az OTP Bank Nyrt. nyújt be beszedési megbízást a 3. számú melléklet alapján.

##### 5. 2. 4.	A Bérbeadó akadályoztatása esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult beszedési megbízás benyújtására a Bérbeadó helyett eljárva a 3. számú melléklet alapján.

##### 5. 3. 	A Bérbeadó akadályoztatása esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen szerződés 5. 1. és 5. 2. pontja alapján az ott megjelölt feltételek fennállása esetén beszedési megbízást benyújtani a Bérbeadó helyett eljárva. Ebből következően ugyanazon késedelemben lévő esedékes bérleti díj részletére kétszeri inkasszálás nem történhet.

5. 4.	Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt mindenkori számlavezető bankjánál, illetve bankjainál a pénz- és elszámolás-forgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok és rendelkezések szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Bérbeadó és az OTP Bank Nyrt. beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát költségvetési elszámolási számla elnevezésű bankszámlájára vonatkozóan. Bérlő vállalja, hogy a bekövetkező bankszámla-változásokról értesíti a Bérbeadót és az OTP Bank Nyrt-t. Abban az esetben, ha a Bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget – az OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása esetén – a Bérbeadó jogosult rendkívüli felmondással a szerződést megszüntetni.

5. 5.	A Bérlő jelen szerződést a szerződés hatálybalépésének napjától számított 15 évig rendes felmondással nem mondhatja fel (azaz ezen időtartamig a szerződés  a Ptk. szerint nem mondható fel rendes felmondással).

5. 6.	Amennyiben a Bérbeadó a Bérlő szerződésszegése miatt rendkívüli felmondással felmondja a szerződést, illetőleg a szerződés megszűnésének feltételei egyéb, a Bérbeadónak nem felróható okból következnek be, akkor a Bérbeadó a felmondás, illetve a szerződés megszűnési feltételeinek ismertté válásától – a szerződés hatálybalépésétől számított 15 év futamidőből még hátralévő  időszakra vonatkozó bérleti díjnak megfelelő összegű kártérítésre, az esetlegesen fellépő költségekkel, az ezen időpontban fennálló esetleges lejárt tartozásokkal együtt jogosult, amely összegeket a Bérlő köteles megfizetni a felmondástól, illetve a szerződés megszűnési feltételeinek ismertté válásától számított harminc napon belül – a Bérbeadónak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett  számú  hitelcsomag számla elnevezésű elkülönített escrow bankszámla javára. Amennyiben jelen szerződéshez KEOP-2009-5.2.0/A konstrukció alapján pályázati támogatás kapcsolódik, úgy Bérlő a 4.10. pontban rögzítettek szerint a támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségek megtérítésére is köteles. A jelen pontban meghatározott összes bérleti díj, - és 5 éven belül - a támogatás visszafizetésével kapcsolatos összes kötelezettség megfizetése esetén Bérlő a bérlet tárgyának tulajdonjogát megszerzi és jelen szerződés megszűnik. A bérleti díjhoz kapcsolódó kártérítés összege a szerződés felmondásának, illetve megszűnésének időpontjában érvényes havi bérleti díj alapulvételével kerül felszámításra.

5. 7.	A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj aktuális évre vonatkozó összegét a mindenkori költségvetésébe beépíti.

5. 8.	A Bérbeadó már jelen szerződés aláírásával is értesíti a Bérlőt arról, hogy a bérleti jogviszonyból eredő valamennyi követelést, így a bérleti díjak összegét, a Bérbeadó rendkívüli felmondása esetén a Bérlő által fizetendő kötbért, kártérítést és egyéb összegeket, a Bérlő által a Bérbeadónak fizetendő kártalanítást, és az intézmény műkésének helyt adó, korszerűsítéssel érintett a jelen szerződésben rögzített ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése esetén, - amennyiben a Bérlő az e szerződésből eredő kötelezettségeit a Bérbeadó részére teljeskörűen ki nem egyenlítette – a fennálló kötelezettségeinek erejéig az ingatlan vételárát ,  teljesítési engedményezéssel az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A Bérlő az engedményezést tudomásul veszi, és vállalja, hogy valamennyi a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségét, így a bérleti díjak, kötbér, kártérítés, kártalanítás, összegét átutalással kizárólag a Bérbeadónak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett  számú  hitelcsomag számla elnevezésű elkülönített escrow bankszámla javára teljesíti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az engedményezésre tekintettel a bérleti díj, kötbér, kártérítés, kártalanítás, vételár címén fennálló fizetési kötelezettségeibe nem számíthatja be a Bérbeadóval szemben a jelen szerződésből esetlegesen keletkező követeléseit.

##### 5. 9.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy tudomásul vette a jelen szerződésben szereplő értesítést, mely szerint a Bérbeadót a Bérlővel szemben bérleti díj, kártalanítás, kötbér, vételár, kártérítés jogcímén megillető, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidejű és mindenkor a kibocsátott/kibocsátandó számlán szereplő összegű követeléseit az összes hozzátartozó jogával az OTP Bank Nyrt. javára teljesítési engedményezéssel engedményezte. Bérlő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy

##### 5. 9. 1.	a fenti követelések Bérlőt terhelik, és azokat a jelen szerződésben meghatározottak szerint fizeti, anélkül, hogy azok terhére bármiféle a Bérbeadóval szemben fennálló követelést érvényesítene,

##### 5. 9. 2.	az engedményezés nincs kizárva és korlátozva, a követelésekre harmadik személy jogosultsága nem ismert és a beszámítási jogosultsághoz vagy visszatartási jogosultsághoz köthető ellenkövetelése nem áll fenn.

##### 5. 9. 3.	esedékességkor a számla alapján Bérlő fizetést teljesít a  számú   hitelcsomag számla elnevezésű elkülönített escrow bankszámla javára.

##### 5.10.	 Figyelemmel arra, hogy az igénybe vett pályázati forrásra, a Felek megállapodnak, hogy Bérlő a szerződés hatálya alatt, a Bérbeadó részére köteles a jelen szerződés 10 sz. mellékletében meghatározott tartalmú és határidejű adatszolgáltatást és együttműködést teljesíteni a támogatás felhasználásának jogszerűsége érdekében a Bérbeadó felé. Amennyiben a Bérlő adatszolgáltatásának és/vagy együttműködésének elmulasztása, nem teljeskörűsége és megfelelősége következtében a Bérbeadónak kára keletkezik, (kapott támogatás, vagy annak büntetéssel növelt összegét visszafizetni köteles) úgy azt a Bérlő az okozott kár teljes összegének megfelelő mértékű kártérítésként köteles a Bérbeadó részére megfizetni a Ptk szabályai szerint.

6.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. 1.	Felek jelen szerződést az OTP Bank Nyrt. külön írásbeli hozzájárulásával, a felek közös megegyezésével, és kizárólag írásban módosíthatják, kivéve a  szavatossági és jótállási igény teljesítése miatt szükséges szerződés módosítást, melyet a Bérbeadó és Bérlő egyező írásbeli akaratnyilatkozattal, OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása nélkül  módosíthatják. Nem szükséges az OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása akkor sem, ha a Felek közötti szerződés módosítás a Bérbeadó hitelcsomag - és bankszámla számának változása miatt következik be.

6. 2.	Felek kölcsönösen tudatában vannak, hogy jelen jogviszony időbeli hatálya alatt jelen jogviszonyt rendes felmondással nem szüntethetik meg, és a szerződéstől való elállás is kizárólag a jelen szerződésben rögzített esetekben lehetséges. Rendkívüli felmondásra a Ptk. és a jelen szerződésben - 3. 8. és 5. 4. pontok - meghatározott esetekben kerülhet sor.

6. 3.	A szerződés Bérbeadónak fel nem róható okból történő megszűnése esetén a Bérbeadó által érvényesítendő igényről Bérlő részére a Bérbeadó a mindenkori törvényes ÁFA értékkel növelt számlát bocsát ki, amit a számla keltétől számított 30 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni a Bérlő, az engedményezésre figyelemmel, a Bérbeadónak a fentebbiekben meghatározott escrow számlájára történő átutalással.

6. 4.	Felek a jelen szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik, azt harmadik személynek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adják ki – ide nem értve a Bérlő felügyeleti hatóságai és egyéb, jogszabályon, illetőleg a bérbeadó és az Oktatási Minisztérium között létrejött keretszerződésen alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget.

6. 5.	Jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton, peren kívül rendezik.

6. 6.	Felek vállalják, hogy a közöttük a jelen szerződés megkötésével, értelmezésével és teljesítésével kapcsolatban keletkező jogvitáik esetében minden egyéb jogérvényesítő eljárást megelőzően a - 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésében rögzített keretszerződésben meghatározott - Ellenőrző Testülethez fordulnak abból a célból, hogy az Ellenőrző Testület békéltető (egyeztető) eljárást – a továbbiakban: „Békéltető Eljárás” - folytasson le közöttük. A Békéltető Eljárás során az Ellenőrző Testület által javaslat formájában hozott döntés – a továbbiakban: „Javaslat” - a Felekre nem kötelező, azonban Felek megállapodnak, hogy a Békéltető Eljárás mellőzése a bíróságok vagy más hatóságok előtti jogérvényesítés akadálya, amelyre az eljárást kezdeményező Féllel szemben a másik Fél hivatkozhat.

6. 7.	Felek rögzítik, hogy a Békéltető Eljárás díját és költségeit abban az esetben, ha

6. 7. 1.	az Oktatási Minisztériumnak az Ellenőrző Testület felé fennálló és évente harminc Békéltető Eljárás díjazásának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a Békéltető eljárás megindításának évében megszűnt (azaz az adott eljárás az adott évben már legalább a 31. megindított eljárás), akkor a Felek fizetik vitájuk nyertességének arányában (a vita záródjon akár a Javaslatnak megfelelő, vagy egyéb egyezséggel, vagy bíróság, vagy más hatóság jogerős határozatával).

6. 7. 2.	az Oktatási Minisztériumnak az Ellenőrző Testület felé fennálló és évente harminc Békéltető Eljárás díjazásának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a Békéltető eljárás megindításának évében fennáll, akkor az Oktatási Minisztérium viseli.

6. 8.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, azaz jogosult a Kormányrendelet 3. § - a alapján a központosított közbeszerzési eljáráshoz csatlakozni.

6. 9. 	Felek a kapcsolattartásra és képviseletre erre jogosult személyeket jelölnek, melyek az alábbiak:

6. 9. 1.	Bérlő nevében a szerződés hatálya alá tartozó - az intézményi rekonstrukcióval kapcsolatos napi, operatív - ügyekben az ajánlat 1. számú mellékletében rögzített adott intézmény vezetője jár el.

6. 9. 2. .	Bérbeadó nevében a szerződés hatálya alá tartozó ügyekben – kivéve a fizetési kötelezettségeket és a szerződés módosítását érintő tárgyköröket - helyszíni képviselőként az alábbi személy jár el: Horváth József (horvath.jozsef@caminus.hu) vagy az általa meghatalmazott személy.

6. 10.	Felek kifejezetten nyilatkoznak arról (tekintettel jelen megállapodás általános jellégére), hogy amennyiben jelen szerződésben található valamely ponttól, pontoktól el kívánnak térni, akkor az eltérést a jelen szerződés 7. számú mellékletben szabályozzák. Amennyiben nincs eltérés, úgy a 7. számú melléklet nemleges. A 7. számú mellékletben sem állapodhatnak meg azonban a felek az inkasszó felhatalmazást, és az engedményezést érintő – a jelen szerződésben foglalt szabályokkal ellentétes – szabályokról. A fentieknek megfelelően a 7. számú mellékletben (amennyiben ilyen készül) található szabályok lerontják a jelen szerződésben, és annak egyéb mellékletében található rendelkezéseket, azok helyére lépnek. A 7. számú mellékletet mindkét fél képviselőjének alá kell írnia, ellenkező esetben a melléklet érvénytelen. A 7. számú melléklet érvénytelensége nem eredményezi a jelen szerződés érvénytelenségét.

  - Bérlő kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező eszközök elhelyezéséül szolgáló ingatlanok jelen szerződés aláírásának időpontjában per-, teher-, és igénymentesek. A KEOP-2009-5.2.0/A pályázati feltételeinek teljesítése érdekében Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban hivatkozott ingatlanok per-, teher-, és igénymentességét, a jelen szerződés aláírásának időpontjától, a bérelt eszközök üzemeltetésre történt átvételét követő évtől számított 5 év időtartam alatt megőrzi.

  - Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a KEOP-2009-5.2.0/A program keretében, jelen szerződéshez kapcsolódóan elnyert támogatásról, a támogató és a Bérbeadó között létrejött szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a Bérlő részére írásos értesítést küld. Egyúttal közli, a támogatási okiratban előírt azon adatszolgáltatási kötelezettségek tartalmát, az adatok igazolására szolgáló dokumentumok formáját, az adatszolgáltatás határidejét, melyek csak a Bérlőnél meglévő információk és dokumentumok alapján teljesíthetők. Bérlő kötelezettséget vállal a támogatási okiratban rögzített, Bérlőre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.  Amennyiben a Bérbeadó jelentési kötelezettségének amiatt nem tud eleget tenni, mert a Bérlő a részére előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem határidőre teljesítette és emiatt a Bérbeadónak visszafizetési kötelezettsége, vagy egyéb kára keletkezik, azt Bérlő köteles a Bérbeadó részére megtéríteni.

  - A Felek nyilatkoznak arról, hogy a beruházás a települési rendezési tervnek megfelelően, a megyei, illetve térségi fejlesztési programhoz illeszkedően kerül megvalósításra.

6. 14.	Jelen szerződés 1. - 12. mellékletei, valamint a jelen szerződés alapjául szolgáló, a Bérlő illetékes döntéshozójának (testületének)  számú határozatával elfogadott F-2010/11798/001-T számú ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből a szerződő Feleket 2-2 példány illeti meg. Szerződő Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés a Bérlő által elfogadott és visszaigazolt ajánlatban foglaltakkal, valamint a jelen szerződés mellékleteivel együtt érvényes.

Mellékletek felsorolása:

- Felhatalmazó levél beszedési megbízás teljesítésére a CAMINUS Zrt. jogosultságával

- Felhatalmazó levélen alapuló beszedési jog engedményezéséről történő értesítés

- Felhatalmazó levél beszedési megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. jogosultságával

- Követelés engedményezésről értesítés

- Átruházott követelés kötelezettjének nyilatkozata

- Adatszolgáltatási kötelezettség és a hozzá tartozó táblázatok

- Jelen szerződés általános feltételeitől eltérő megállapodás, amennyiben van ilyen (Ha ilyen nincs, ekkor rá kell írni: NEMLEGES)

- A bérbeadott eszközök felhasználási, üzemeltetési és szavatossági feltételei

- A KEOP-2009-5.2.0/A támogatás elutasítása esetén érvényes feltételek, ha a Bérlő úgy dönt, hogy akkor is kéri a korszerűsítést, ha nincs támogatás (Ellenkező döntés esetén rá kell írni: NEMLEGES)

- A KEOP támogatási okiratában előírtakhoz szükséges adatszolgáltatás felsorolása:

- Kivonat a döntéshozó testület határozatából

- Értesítés formátum, induló bérleti díj csökkenése esetén

Kelt: ……………………………..……………..…                                           Kelt:  Kecskemét, ………………………………

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |  | ……………………………………. Szadeczki János |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |  | Bérbeadó képviselője |  |

* Szükség esetén:

|  | Az ajánlatban érintett intézmények felügyeletét ellátó ágazati ügyosztályok vezetői (egymás felett) | Költségvetési ellenjegyző | Az ajánlatban érintett intézmények vezetőinek aláírása (egymás felett) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

- SZÁMÚ MELLÉKLETE

FELHATALMAZÓ LEVÉL

| Tisztelt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: |  |  |  |  |
| Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: |  |  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  |
| Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: |  |  |  |  |
| Kedvezményezett neve: |  |  | „CAMINUS” Zrt. hitelcsomag számla |  |
| Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: |  |  |  |  |
| A felhatalmazás időtartama: 2010. 10. 29.. naptól visszavonásig |  |  |  |  |
| További feltételek: |  |  |  |  |
|  |  | a) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap |  |  |
|  | b) jelen felhatalmazás mindaddig hatályos és érvényes, amíg a számlavezető Bank annak visszavonásáról a „CAMINUS” Zrt. és az OTP Bank Nyrt. ellenjegyzésével ellátott jognyilatkozattal nem rendelkezik. A „CAMINUS” Zrt. és az OTP Bank Nyrt. ellenjegyzése nélküli visszavonó nyilatkozat érvénytelen. |  |  |  |
| Kelt, ................................, …..... év, ................... hó ..... nap |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ....................................................... Fizető fél számlatulajdonos aláírása a számlavezetőnél bejelentett módon |

Fenntartó képviseletére jogosult személy(ek) aláírása

(számlavezető Banknál bejelentett módon)

| Záradék: A fenti nyilatkozat tartalmát jóváhagyólag tudomásul vettük, és egyben vállaljuk, hogy az abban meghatározott, bankunkat terhelő kötelezettségeknek, a nyilatkozat tartalmának megfelelően eleget teszünk. Vállaljuk, hogy a fenti nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízásokat a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet 34. §-ára figyelemmel teljesítjük. |  |
| --- | --- |
| Kelt, ................................, …..... év, ................... hó ..... nap |  |
|  | ....................................................... Számlavezető bank |

Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### Értesítés felhatalmazó levélen alapuló beszedési jog engedményezéséről – F-2010/11798/001-T azonosító számú szerződés alapján. Értesítést tevő neve: „CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Tárgy: Engedményezésről történő értesítés

T. Cím!

Értesítjük, hogy az Önökkel szemben fennálló, az engedményezési értesítőben jelzett valamennyi követelésünket, teljesítési engedményezéssel az OTP Bank Nyrt–re (1051 Budapest, Nádor u. 16.), mint engedményesre engedményeztük.

Ennek értelmében kérjük, hogy az esedékes követeléseinket az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezetett  hitelcsomag számla elnevezésű alábbi escrow bankszámlára szíveskedjenek átutalni: .

Egyidejűleg kérjük, hogy szíveskedjenek az engedményezett követelésre szóló, cégünket beszedési megbízás benyújtására jogosító felhatalmazó levelet az engedményes javára szóló mellékelt felhatalmazó levéllel együtt - a számlavezető bankjuknál bejelentett módon aláírva - a számlavezető bankhoz benyújtani és azokat a bank által záradékolva, a szerződésekkel együtt részünkre visszaküldeni.

A felhatalmazó levélen alapuló beszedési jog érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás érvényesítési rendje a következő:

- a „CAMINUS” Zrt. a Bérleti Szerződés 5.2. pontja alapján, az ott megjelölt feltételek fennállása esetén érvényesíti a 1. számú melléklet szerinti beszedési megbízások teljesítésére vonatkozó felhatalmazást.

- amennyiben ennek alapján teljesítés nem történik, úgy a „CAMINUS” Zrt. erről az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) részére értesítést küld, melyet követően az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) nyújt be beszedési megbízást  a 3. számú melléklet szerinti felhatalmazó levél alapján.

- A „CAMINUS” Zrt. akadályoztatása esetén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) jogosult a Bérleti Szerződés 5. 2. 4. pontja alapján beszedési megbízást benyújtani a „CAMINUS” Zrt. helyett eljárva.

A fentiekből következően, ugyanazon késedelemben lévő esedékes bérleti díj részletére kétszeri inkasszálás nem történhet.

Kelt: Kecskemét, ………………………..

……………………………………………………

„CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét Izzó. u. 2.

Szadeczki János

Bérbeadó képviselője

Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

- SZÁMÚ MELLÉKLETE

FELHATALMAZÓ LEVÉL

| Tisztelt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetésiszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: |  |  |  |  |
| Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: |  |  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  |
| Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: |  |  |  |  |
| Kedvezményezett neve: |  |  | OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) |  |
| Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: |  |  | 11790011-55555555 |  |
| A felhatalmazás időtartama: 2010. 10. 29.. naptól visszavonásig |  |  |  |  |
| További feltételek: |  |  |  |  |
|  |  | a) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap |  |  |
|  | b) jelen felhatalmazás mindaddig hatályos és érvényes, amíg a számlavezető Bank annak visszavonásáról a „CAMINUS” Zrt. és az OTP Bank Nyrt. ellenjegyzésével ellátott jognyilatkozattal nem rendelkezik. A „CAMINUS” Zrt. és az OTP Bank Nyrt. ellenjegyzése nélküli visszavonó nyilatkozat érvénytelen. |  |  |  |
| Kelt: ................................, …..... év, ................... hó ..... nap |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ....................................................... Fizető fél számlatulajdonos aláírása a számlavezetőnél bejelentett módon |
| Záradék: A fenti nyilatkozat tartalmát jóváhagyólag tudomásul vettük, és egyben vállaljuk, hogy az abban meghatározott, bankunkat terhelő kötelezettségeknek, a nyilatkozat tartalmának megfelelően eleget teszünk. Vállaljuk, hogy a fenti nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízásokat a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet 34. §-ára figyelemmel teljesítjük. |  |  |  |  |
| Kelt, ................................, …..... év, ................... hó ..... nap |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ....................................................... Számlavezető bank |

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### Értesítés követelés engedményezéséről – F-2010/11798/001-T  azonosító számú szerződés alapján. Értesítést tevő neve: „CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Tárgy: Követelés engedményezéséről történő értesítés

T. Cím!

Értesítjük, hogy az Önökkel szemben fennálló, az F-2010/11798/001-T  számú szerződésben meghatározott valamennyi követelésünket az OTP Bank Nyrt-re (1051 Budapest, Nádor u. 16.) engedményeztük, teljesítési engedményezéssel.

Ennek értelmében kérjük, hogy az esedékes követeléseinket az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezetett  hitelcsomag számla elnevezésű escrow  számú bankszámlára szíveskedjenek átutalni. Csak erre a számlára történő teljesítést tekintjük szerződésszerű teljesítésnek.

Kelt: Kecskemét, ……………………….

……………………………………………………

„CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét Izzó. u. 2.

Szadeczki János

Bérbeadó képviselője

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. nyilatkozata engedményezés tudomásulvételéről – F-2010/11798/001-T azonosító számú szerződés alapján.

ÁTRUHÁZOTT KÖVETELÉS KÖTELEZETTJÉNEK NYILATKOZATA

OTP Bank Nyrt.

(1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Alulírott Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – a továbbiakban: Bérlő – tudomásul vettük az F-2010/11798/001-T számú szerződés 4. sz. melléklete szerinti értesítést, amelynek alapján a „CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) a velünk szemben a tárgyi engedményezésről történő értesítésben meghatározott valamennyi, a bérleti jogviszonyból eredő követelését, így a bérleti díj, kötbér, kártérítés, kártalanítás, vételár és egyéb jogcímén keletkezett 15 napos fizetési határidejű és mindenkor a kibocsátott/kibocsátandó számlán szereplő összegű követeléseit az összes hozzátartozó jogával az Önök javára teljesítési engedményezéssel engedményezte. Ezúton igazoljuk, hogy

1.	a fenti követelések bennünket terhelnek, és azokat az Önök részére a jelen levélben meghatározottak szerint fogjuk fizetni, anélkül, hogy azok terhére bármiféle az Engedményezővel szemben fennálló követelésünket érvényesítenénk,

2.	az engedményezés nincs kizárva és korlátozva,

3.	a követelésekre harmadik személy jogosultsága nem ismert és

4.	beszámítási jogosultsághoz vagy visszatartási jogosultsághoz köthető ellenkövetelésünk nem áll fenn.

Esedékességkor a számla alapján fizetést teljesítünk kizárólag a „CAMINUS” Zrt-nek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezetett  hitelcsomag számla elnevezésű escrow  számú számlájának javára, az esetleges részteljesítést az átutalási megbízáson feltüntetjük.

Kelt: ……………………………..……………..…

……………………….…………………….

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Dr Ipkovich György

Bérlő képviselője

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### Az alábbi dokumentumok megküldése, a szerződés bérbeadó általi aláírásának feltétele:

-	Az önkormányzat tárgyévi költségvetése és annak módosításairól készült rendelet a mellékleteivel együtt

-	A K-11-es programból önkormányzati szintre összesített (leporellós kiíratás) költségvetési információ (leporellós kiíratás) 16. 25. és 80. űrlapjai

-	Lezárt előző 3 év beszámoló adatai: 01., 25., 80. és 16. űrlapok

-	Az önkormányzat gazdálkodásának adatait táblázatos formában tartalmazó 6. A. melléklet

-	Felhatalmazó levél beszedési megbízás érvényesítéséhez a CAMINUS Zrt. és az OTP BANK Nyrt. részére (1. és 3. számú melléklet)

6. A. melléklet – [Önkormányzati Bérlő esetén]

NYILATKOZAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. RÉSZÉRŐL

- Kiegészítő pénzügyi-gazdálkodási adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tárgyévi terv 20 . év |
| --- | --- | --- |
| 1. | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevételek |  |

II.	Előző években keletkezett, tárgyévet  terhelő kötelezettségek ( OTP-n kívüli)

| 2. | Tőketörlesztés más hitelezők felé |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Hitelek után fizetendő kamatok és díjak más hitelezők felé (likvid hitel díjai nélkül) |  |
| 4. | Tárgyévben beváltható bankgaranciák összege más bank felé |  |
| 5. | - Tárgyévben beváltható bankgaranciák után fizetendő díjak más bank felé |  |
| 6. | - Önkormányzat által vállalt készfizető kezességvállalások adott évben beváltható összege |  |

III.	Tárgyévben  keletkezett, tárgyévet terhelő kötelezettségek (OTP-n kívüli)

| 7. | Nem likvid hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettség (tőke + kamat) más hitelezők felé |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | - Éven túli kezességvállalások tárgyévben igénybe vehető része |  |
| 9. | - Éven belüli kezességvállalások |  |
| 10. | - Éves tervezett bérelőirányzat |  |

IV. Fennálló kötelezettségek , a kiállítás időpontjában:

| - Sorszám | - Típus | - Összeg (eFt) |
| --- | --- | --- |
| - 11. | - Fennálló összes kötelezettség bankgaranciák nélkül (állami készfizető kezességvállalással biztosított kötelezettségek nélkül) |  |
| - 12. | - Jogutódlással átvett víziközmű társulati hitelek összege |  |
| - 13. | - Fennálló, önkormányzat által vállalt kezességvállalások összege |  |
| - 14. | - Fennálló, önkormányzatnak nyújtott bankgaranciák összege |  |

V. Egyéb kiegészítő tény adatok a kiállítás időpontjában:

| - Sorszám | - Megnevezés | - Összeg (eFt) |
| --- | --- | --- |
| - 15. | - Jelzáloggal nem terhelt forgalomképes ingatlanvagyon összértéke |  |
| - 16. | - Lekötött betét összege |  |
| - 17. | - Nyilvános forgalommal bíró értékpapírok piaci összértéke |  |
| - 18. | - 1990. évi LXV. Tv. 88.§-a szerinti teherrel nem érintett tárgyévi tervezett önálló bevétel |  |
| - 19. | - Lakosságszám | - fő |

VI. Gazdasági társaságban lévő 50% feletti érdekeltségek

| Gazdasági társaság megnevezése | Tulajdoni rész % | Tulajdoni rész összege Ft |
| --- | --- | --- |

Kelt: ……………………………..……………..…

……………………………………………

Önkormányzat aláírása, bélyegzője

(Banknál bejelentett módon)

NYILATKOZAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. RÉSZÉRŐL

a./  Az OTP Bank Nyrt-n kívül más banknál nincs lekötött betétje és nem áll fenn hiteltartozása.

b./  Más banknál elhelyezett betétjei a következők :

| - Betétösszeg: | - Lejárata: | - Bank megnevezése: |
| --- | --- | --- |

c./  Más banknál fennálló tartozásai :

| - Tartozás összege: | - Hitelfajta: | - Törlesztések: |
| --- | --- | --- |

d./  Kezességvállalásai (OTP Bank Nyrt-n kívül):

| - Kezességvállalás: | - Összege: | - Ebből a tárgyévben beváltható: |
| --- | --- | --- |

e./  A tulajdonában lévő értékpapírok :

| - Értékpapírok megnevezése: | - Névértéke: | - Lejárata: |
| --- | --- | --- |

f./  Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon értéke:

- forgalomképtelen ingatlanok: 	…………..……….

- korlátozottan forgalomképes ingatlanok: 	…….…..…………

- forgalomképes ingatlanok:  	………..………….

- ebből jelzáloggal terhelt:	……..…………….

g./ Lezárt előző évi költségvetésre vonatkozó egyéb tényadatok:

| - Bevétel megnevezése | - Bevétel tényleges nagysága - (ezer Ft-ban) |
| --- | --- |
| - Címzett támogatás |  |
| - Céltámogatás |  |
| - Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása |  |
| - Vis major tartalék |  |
| - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása |  |
| - Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére |  |
| - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |  |

| Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése | Összeg (ezer Ft ) Időpont: Utolsó lezárt év vége |
| --- | --- |
| Nem lejárt tartozás |  |
| 0-30 nap között lejárt tartozás |  |
| 31-60 nap között lejárt tartozás |  |
| 61-90 nap között lejárt tartozás |  |
| 91-365 nap között lejárt tartozás |  |
| 1 éven túl lejárt tartozás |  |
| Lejárt tartozás összesen |  |
| Összesen: |  |

| Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése | Összeg (ezer Ft ) Időpont: Utolsó lezárt negyedév vége |
| --- | --- |
| Nem lejárt tartozás |  |
| 0-30 nap között lejárt tartozás |  |
| 31-60 nap között lejárt tartozás |  |
| 61-90 nap között lejárt tartozás |  |
| 91-365 nap között lejárt tartozás |  |
| 1 éven túl lejárt tartozás |  |
| Lejárt tartozás összesen |  |
| Összesen: |  |

Kelt: …………………………………………

……………………………………………

Önkormányzat aláírása, bélyegzője

(Banknál bejelentett módon)

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 7. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### SZERZŐDŐ FELEK EGYEDI MEGÁLLAPODÁSAI, NYILATKOZATAI

Kelt: ……………………………..……………..…                                           Kelt:  Kecskemét, ………………………………

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |  | ……………………………………. Szadeczki János |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |  | Bérbeadó képviselője |  |

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### A bérbeadott eszközök felhasználási, üzemeltetési és szavatossági feltételei

- Gázmennyiség megtakarítás feltételei:

- Az intézményeket úgy kell üzemeltetni, hogy a fűtési szezonban 8 – 16 óra között a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 méter távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghőmérséklet a következő értékeket ne haladja meg:

| Építmények (rendeltetés szerint) és helyiségek | C | # Szakközépiskola, Szakiskola |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Óvoda |  | Mosdó, zuhany, orvosi szoba | 24 |
| Mosdó, zuhany, orvosi szoba | 24 | Tanterem, csoportszoba, könyvtár | 20 |
| Csoportszoba, öltöző, könyvtár | 22 | Igazgatási és szociális helyiségek | 20 |
| Igazgatási és szociális helyiségek | 22 | Étterem, tornaterem, szertárak | 18 |
| Tornaszoba, szertárak | 18 | Műhely, konyha | 16 |
| Műhely, konyha | 16 | Illemhelyek, közlekedők | 16 |
| Felnőtt illemhelyek, közlekedők | 16 | Kollégium (Diákotthon) |  |
| # Általános Iskola |  | Mosdó, zuhany, orvosi szoba | 24 |
| Mosdó, zuhany, orvosi szoba | 24 | Háló, betegszoba, elkülönítő | 22 |
| Tanterem, napközis terem | 20 | Tanuló, csoportszoba | 20 |
| Csoportszoba | 20 | Igazgatási és szociális helyiségek | 20 |
| Igazgatási és szociális helyiségek | 20 | Könyvtár, étterem, testedző szoba | 20 |
| Könyvtár | 20 | Hálószint, közlekedők | 20 |
| Étterem, tornaterem, szertárak | 18 | Szertárak, tanulószint közlekedő, aula | 18 |
| Műhely, konyha | 16 | Műhely, konyha | 16 |
| Illemhelyek, közlekedők | 16 | Illemhelyek, közlekedők | 16 |
| Gyógypedagógia, Konduktív Pedagógiai Nevelési - Oktatási Intézmények |  | # Gimnázium |  |
| Mosdó, zuhany, orvosi rendelő | 24 | Mosdó, zuhany, orvosi szoba | 24 |
| Tanterem, napközis terem | 20 | Tanterem, csoportszoba, könyvtár | 20 |
| Csoportszoba, könyvtár | 20 | Igazgatási és szociális helyiségek | 20 |
| Igazgatási és szociális helyiségek | 20 | Étterem, tornaterem, szertárak | 18 |
| Étterem, tornaterem, szertárak | 18 | Műhely, konyha | 16 |
| Műhely, konyha | 16 | Illemhelyek, közlekedők | 16 |
| Illemhelyek, közlekedők | 16 |  |  |

| Építmények (rendeltetés szerint) és helyiségek | C | ## Szállodák, otthonok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lakóépületek |  | Bár, belső folyosó, étterem, műhely | 18 |
| Belépő, előcsarnok | 12 | Belépő | 12 |
| Fürdőszoba, zuhany | 24 | Előcsarnok, lépcsőház, konyha | 16 |
| Garázs | 10 | Fürdőszoba, zuhany | 24 |
| Nappali, lakószoba, mosdó | 20 | Hálószoba, műhely | 18 |
| Konyha, előszoba, zárt folyosó | 16 | Iroda, lakószoba | 20 |
| Mosókonyha, lépcsőház | 12 | Raktár, ruhatár, WC | 16 |
| Öltöző fürdőhöz | 22 | Egészségügyi és szociális épületek |  |
| Üzlethelyiség, WC | 18 | Belépő, ruhatár, konyha | 16 |
| Hivatalok, irodák, intézmények |  | Dohányzó, előcsarnok | 18 |
| Auditórium, büfé, tanácsterem | 18 | Étterem, étkező, folyosó | 20 |
| Belépő, raktár | 12 | Fürdő, zuhanyzó | 24 |
| Belső lépcsőház, folyosó, ruhatár, WC | 16 | Gyermekszoba, játszószoba | 20 |
| Ebédlő, étterem, előadói terem, Irattár | 18 | Gyűlésterem, hálószoba | 18 |
| Fürdőszoba, zuhany | 24 | Kórterem, kötöző | 22 |
| Iroda, hivatali szoba, dolgozószoba | 20 | Laboratórium, masszázs-szoba | 20 |
| Mosdó, öltöző | 18 | Mosdó, mosókonyha, munkaszoba | 20 |
| Olvasóterem | 20 | Műhely, raktár | 16 |
| Kulturális épületek |  | Teakonyha, várószoba | 18 |
| Belépő | 12 | Műtő | 25 |
| Fürdőszoba, zuhany | 24 | Nedves pakoló | 25 |
| Gyermekszoba, iroda, olvasóterem | 20 | Orvosi rendelő, öltöző, műtő előkészítő | 22 |
| Kiállítási terem | 16 | Pihenőszoba | 20 |
| Könyvtár, mosdó, nézőtér, büfé | 18 | Röntgenszoba | 22 |
| Színházi öltöző | 22 | Sterilizáló, műszerszoba | 20 |
| Színpad, ülésterem, ruhatár | 18 | Személyzeti szoba, WC, olvasóterm | 20 |
| Váróterem, WC, raktár | 16 |  |  |

- Figyelembe kell venni a délelőtt, délután, este működő funkcionális egységeket, tanítási szüneteket, észak-déli elhelyezkedést is az üzemeltetés során.

- Lehetőséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (pl. foglalkoztató, sport- és szabadidő egység stb.) egyedi hőmérséklet-szabályozására.

- A használati melegvíz maximális hőmérséklete 60C legyen.

- Kérjük üzemeltetési napló vezetését.

- A gázfogyasztás megtakarítás kiinduló adata, a fenntartó által megadott, előző három év meglévő gázfogyasztásának átlaga m3-ben. A fűtésrekonstrukciót követő új gázfogyasztást ehhez a meglévő értékhez viszonyítjuk. Ezért a meglévőtől (megtakarítás számításnál figyelembe vett) eltérő külső hőmérsékleti viszonyok és HMV fogyasztás esetében a megtakarítás mértéke is eltérhet.

Megtakarítás számításának alapelvei

A korszerűsítéssel elért megtakarítások számításakor a Bérbeadó, illetve a megtakarítási adatok utólagos ellenőrzésekor a Felek a követezőek szerint kötelesek eljárni:

- A korszerűsítés kidolgozásakor kapott gázfogyasztási (bázis) adatokat kell alapul venni és összehasonlítani a tény fogyasztással.

- Amennyiben használati melegvíztermelés is van a rendszerben, a rendelkezésre álló adatok alapján szét kell választani az éves gázfogyasztást használati melegvíz készítés és fűtési célú gázfogyasztásra. (Pl.: a fűtési szezonon kívüli gázfogyasztás alapján.)

- A használati melegvíz készítés tekintetében a tényleges HMV fogyasztással korrigálni kell. Az elért megtakarítás meghatározása HMV termelésnél:

Megtakarítás=GHMVtényGHMVbázis×VHMVtényVHMVbázis

ahol:

GHMV tény	= tényleges HMV termelési célú gázfogyasztás (gáz m3)

VHMV tény	= tényleges HMV fogyasztás (víz m3)

GHMV bázis	= bázis gázfogyasztás (gáz m3)

VHMV bázis	=	bázis HMV fogyasztás (víz m3)

- A fűtési célú hőtermelés tekintetében az adott időszak tényleges foknap értékeivel kell korrigálni a gázfogyasztást. Az elért megtakarítás meghatározása fűtési hőtermelésnél:

Megtakarítás=GFÜTÉStényGFÜTÉSbázis×FtényFbázis

ahol,

GFŰTÉS tény	= tényleges fűtési célú gázfogyasztás (gáz m3)

Ftény	= foknap érték a vizsgált időszakra - jellemzően egy év – (°C*nap)

GFŰTÉS bázis	= bázis fűtési célú gázfogyasztás (gáz m3)

Fbázis	= foknap érték a vizsgált időszakra (°C*nap)

A foknap értéket a OMSZ (Országos Meteorológiai Szolgálat) legközelebbi állomásának min, max. hőmérséklet értékének felhasználásával a Magyar Szabvány alapján kell meghatározni.

A foknap érték egy napra:

F = T átlagos belső - T külső átlag

ahol,

T átlagos belső  = a intézményben az átlagos belső hőmérséklet adott napra

T külső átlag = az átlagos külső hőmérséklet adott napra = (Tmax – Tmin)/2

VIESSMANN kazánok éves átlagos hatásfok jellemzői:

A gyártói előírások szerinti üzemeltetés esetében.

- VITOPLEX 100 SX1 típus - alacsony hőmérsékletű kazán - 575 - 1750 kW, VITOPLEX 200 SX2 típus 90 - 560 kW. Takarékos és környezetkímélő a folyamatosan változó kazánvíz-hőmérsékletnek köszönhetően. Éves átlagos hatásfok: 94%-ig.

- VITOPLEX 300 TX3 típus - alacsony hőmérsékletű kazán - 80 - 1750 kW. Különösen energiatakarékos és környezetbarát a folyamatosan változó kazánvíz-hőmérsékletnek köszönhetően, teljesen kikapcsol, ha nincs szükség hőtermelésre. Éves átlagos hatásfok: 96%-ig.

- VITOGAS 100 GS1 típus - alacsony hőmérsékletű kazán -. Alacsony energiafelhasználás a folyamatosan változó kazánvíz-hőmérsékletnek köszönhetően. Éves átlagos hatásfok: 93%-ig.

- VITOCROSSAL 300 - kondenzációs kazán - CU3 típus, 9-66 kW. Éves átlagos hatásfok 109%-ig.

- VITODENS 300 - kondenzációs kazán - 4,5 - 66 kW. Folyamatos szabályozású Mátrix – compact - gázégővel és nemesacél Inox - Radial fűtőfelülettel. Éves átlagos hatásfok: 109%-ig.

- VITODENS 333 - kondenzációs kazán - 4,2 - 26 kW. Folyamatos szabályozású Mátrix – compact - gázégővel és nemesacél Inox - Radial fűtőfelülettel. Éves átlagos hatásfok: 109%-ig.

- VITOCROSSAL 200 CM2 típus - kondenzációs kazán -, 87 - 311 kW. Folyamatos szabályozású Mátrix – compact - gázégővel és nemesacél Inox - Radial fűtőfelülettel. Éves átlagos hatásfok: 108%-ig.

- VITOCROSSAL 300 CM3 típus - kondenzációs kazán -, 87 - 142 kW. Folyamatos szabályozású Mátrix – compact - gázégővel és nemesacél Inox - Radial fűtőfelülettel. Éves átlagos hatásfok: 109%-ig.

- VITOCROSSAL 300 CT3 típus - kondenzációs kazán -, 187 - 635 kW. Folyamatos szabályozású Mátrix – compact - gázégővel és nemesacél Inox - Radial fűtőfelülettel. Éves átlagos hatásfok: 109%-ig.

- VITOCROSSAL 300 CR3 típus - kondenzációs kazán -, 787 - 978 kW. Nemesacél Inox - Radial fűtőfelülettel. Éves átlagos hatásfok: 109%-ig.

II. Garancia és szavatosság:

- A műszaki átadás-átvételt követően az üzemeltetésre átadott intézmény üzemeltetője köteles üzemeltetési naplót vezetni illetve minden beépített eszközre vonatkozó, gyártó által előírt üzemeltetési utasításokat betartani.

- A gyártók által megadott szavatossági és jótállási időt tudjuk biztosítani a gyorsan kopó részek - csekély értékű rendszer elemek -, mint pl.: égőfúvókák, alacsony emisszióhoz való égőbetétek, biztosítékok, tömítések, tűztérbélésfalak, gyújtó és ellenőrző berendezések tűzzel érintkező részei stb. természetes elhasználódásuk következtében mennek tönkre.

- Nem terjed ki a szavatosság olyan hibákra, esetleges károkra, amelyek alkalmatlan vagy szakszerűtlen felhasználás, a vevő vagy harmadik személy által végzett hibás szerelés, ill. üzembe helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, az üzemeltetéshez szükséges anyagok alkalmatlansága különösen a hibás égő kiválasztása vagy égő beállítása, nem megfelelő tüzelőanyag és vegyi vagy elektrokémiai elektromos befolyások (amennyiben ezek nem a mi hibánkra vezethetők vissza), a szerelési üzemeltetési karbantartási leírások figyelembe nem vétele, valamint a vevő vagy harmadik személy által végzett szakszerűtlen változtatások vagy helyreállítási munkálatok és idegen származású részek (pl. idegen kazánkörszabályozások) behatása következtében lépnek fel.

- Tároló vízmelegítőkre nyújtott szavatosságunk feltételezi, hogy a felmelegítendő víz ivóvíz minőségű, és a rendelkezésre álló vízlágyító berendezések kifogástalanul működnek.

- Szavatossági kötelezettségünk nem terjed ki olyan károkra sem, amelyek erős porhullás következtében fellépő levegőszennyeződés, agresszív gázok, oxigénkorrozió – különösen nem diffúzióálló műanyag csövek padlófűtésnél történő felhasználása – alkalmatlan helyiségbe történő felállítás vagy a fellépő hiba ellenére történő további használat következtében keletkezik.

Kelt: ……………………………..……………..…                                           Kelt:  Kecskemét, ………………………………

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |  | ……………………………………. Szadeczki János |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |  | Bérbeadó képviselője |  |

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 9. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

##### SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KEOP-2009.5.2.0/A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT ELUTASÍTÁSA ESETÉN

NEMLEGES

Kelt: ……………………………..……………..…                                           Kelt:  Kecskemét, ………………………………

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |  | ……………………………………. Szadeczki János |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |  | Bérbeadó képviselője |  |

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZREMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A KEOP-2009-5.2.0/A PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI OKIRATÁBAN FOGLALTAK TELJESÍTÉSÉHEZ

  - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. a sikeres átadás - átvételt követően 5 éven keresztül minden év december 31-ig, a beépített anyaglistán – ajánlat, 5. számú melléklet – szereplő eszközök működőképességéről  igazolást küld „CAMINUS” ZRt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. részére.

  - A pályázat elnyerése esetén a pályázati feltételek között teljesítendő kötelezettségként szerepel a korszerűsítés megvalósítását követően emlékeztető tábla kihelyezése, melynek mérete A4, anyaga: fehér vagy transzparens plexi. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy Bérbeadó részére, a műszaki átadással egyidejűleg kihelyezésre kerülő emlékezetető tábla helyét a műszaki átadást megelőző 5 napon belül kijelöli, azt a Bérbeadóval írásban közli.

Kelt: ……………………………..……………..…                                           Kelt:  Kecskemét, ………………………………

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ……………………………………… Dr Ipkovich György |  | ……………………………………. Szadeczki János |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bérlő képviselője |  | Bérbeadó képviselője |  |

##### Az F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 11. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### „T”

A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

KIVONAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. ILLETÉKES DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETÉNEK (DÖNTÉSHOZÓJÁNAK)  HATÁROZATÁBÓL

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.  DÖNTÉSHOZATALRA JOGOSULT TESTÜLETE / VEZETŐJE A „CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) F-2010/11798/001-T SZÁMÚ AJÁNLATÁVAL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA:

Határozat azonosító száma:

Határozat kelte:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a tulajdonában, fenntartásában lévő, az ajánlat 1. sz. mellékletében felsorolt intézményeiben a „CAMINUS” Zrt. a hivatkozott ajánlatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően saját beruházásaként korszerű eszközöket telepítsen.

2. A korszerű, energiatakarékos eszközöket a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 év időtartamra a „CAMINUS” Zrt-től, a  F-2010/11798/001-T azonosító számú bérleti szerződésben foglaltak szerint bérbe veszi és üzemelteti.

3. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról, hogy a „CAMINUS” Zrt.  A KEOP-2009-5.2.0/A keretében pályázatot nyújt be támogatás elnyerése céljából beruházása megvalósításához.

4. A F-2010/11798/001-T azonosító számú ajánlatban feltüntetett energia megtakarítást eredményező eszközöket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata csak abban az esetben veszi bérbe, amennyiben a bérbeadó „CAMINUS” Zrt., beruházása megvalósításához támogatásban részesül.

5. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi költségvetési számla (bankszámla) száma:

számlát vezető bank neve, címe:

6. A bérleti szerződés 7. sz. mellékletében rögzítendő egyedi megállapodás keretébe tartozó feltételeket határozott meg.

Kelt: ……………………………..

…………………………………………………………….

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

………………………………………….                          Ph.	     ……………………………………………

Dr Ipkovich György	Dr. Kaczmarski János

##### Polgármester 	Jegyző

##### A F-2010/11798/001-T AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 12. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### A KAPCSOLÓDÓ AJÁNLAT AZONOSÍTÓSZÁMA: F-2010/11798/001-T

Értesítés formátum, induló bérleti díj csökkenése esetén

Szerződő felek a műszaki tartalom változása miatt bekövetkező, a Bérleti szerződés 1.2. pontjában meghatározott, 5%-ot meg nem haladó mértékű beruházási érték csökkenése esetén, szerződés módosítás nélkül, az alábbi formátumú értesítés szerinti csökkentett bérleti díjat fogadják el induló bérleti díjként.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Tárgy: értesítés induló bérleti díj csökkentéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. mint Bérlő és a CAMINUS Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.), mint Bérbeadó közötti hatályos F-2010/11798/001-T számú Bérleti szerződés alapján létrehozott korszerű eszközök bérbeadás céljából történő átadás - átvételére 2010. 10. 29. napján került sor.

Az átadás-átvételi eljárás keretében az átadási dokumentációk részét képező vagyonleltár szerinti ténylegesen felszerelt eszközöket a Felek a F-2010/11798/001-T azonosító számú szerződés 4.1-4.3. pontjaiban foglaltak szerinti hibátlan teljesítésként fogadták el.

A kivitelezés során a Bérlővel történt egyeztetés, és/vagy a Bérlő kérése alapján az ajánlathoz képest a műszaki tartalomban változtatásra került sor. A változás következtében a beruházás értéke csökkent, de a csökkenés mértéke nem haladja meg a F-2010/11798/001-T azonosító számú szerződés 3.1. pontjában meghatározott érték 5%-át.

A Bérleti szerződés 3.1. pontja szerinti beruházási érték a szerződéskötés időpontjában hatályos általános forgalmi adóteher mellett: 252 004 904 Forint., a vagyonleltár szerinti ténylegesen bérbeadott eszközök értéke ……...………..…….-Ft, a csökkenés összege ……………………….-Ft, mértéke ……….%

Ennek megfelelően a Bérleti szerződés 3.2. pontjában meghatározott induló bérleti díj havi bruttó összege, a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti ÁFA felszámításával, szerződésmódosítás nélkül 1 749 964 Ft-ról ………………..……..-Ft-ra módosul.

Az induló havi bérleti díj mértékén kívül jelen értesítő levél a F-2010/11798/001-T azonosító számú bérleti szerződés egyéb pontjait nem érinti.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!

Kelt: Kecskemét, ………………………………

| „CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) |  |
| --- | --- |

……………………………………. Szadeczki János

Bérbeadó képviselője

Bérbeadó – tekintettel arra, hogy a Fenntartó a Szemünk Fénye Program informatikai rendszeren a megadott megtakarítás mértékét módosíthatja, továbbá arra, hogy a kiinduló, jelenlegi állapotot leíró feltételezések az intézmény által megadott értékek, valamint arra, hogy fenntartónak természetesen hatalmában áll a jelen ajánlatban foglalt üzemeltetési javaslattól eltérő tartalommal üzemeltetni a korszerűsítést követően a fűtési rendszert – a jelen ajánlatban szereplő megtakarítás mértékéért felelősséget nem vállal. Ugyanakkor a 8. számú mellékletben rögzített éves átlagos hatásfok értékek és a tényleges működés során mért ezen paraméterek eltérésének terhét a Bérbeadó viseli. Az ezen mutatók által elérhető  megtakarítás elmaradása esetén az elmaradás arányában díjkompenzációt nyújt a Bérbeadó a Fenntartó részére. A díjkompenzációt a Bérbeadó átutalással teljesíti, Fenntartó a bérleti díjat ezzel nem csökkentheti.

A próbaüzem célja annak megállapítása, hogy a létesített berendezés minden egysége és azok összessége teljesíti-e a tervekben, a szerződésben és a szabványokban előírt műszaki feladatokat, alkalmas-e az előírt jellemzők teljesítésére.

Sikeres a próbaüzem, ha a létesítmények gépei és készülékei a tervnek megfelelően, üzemszerűen működnek.

A kivitelezés kezdési és befejezési időpontjának meghatározásakor a felek a kivitelezés időtartamát ….. napban, a pályázatról hozott döntés kézhezvételének tervezett időtartamát 35 napban határozták meg. Ezen belül Bérbeadó a pályázat benyújtására az aláírt szerződés kézhezvételétől számított 15 napos határidőt vállal. Amennyiben Bérbeadó a támogatásról szóló döntést a benyújtást követő 35 napon belül nem kapja meg, akkor szerződő felek a kivitelezés kezdési időpontjaként a döntéshozatal kézhezvételének napját követő maximum 10. munkanapot határozzák meg. Ez utóbbi esetben a szerződés 2.3., 2.4. és 4.1. pontjaiban megjelölt határnapok módosulnak.

Lezáró átadás-átvételi eljárás alatt azon átadás-átvételi eljárást értjük, melyen a Bérlő (vagy megbízottja) az egyedi szerződésben rögzített korszerű eszközök üzemeltetési célú átvételét alapos okkal nem tagadja meg.

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

Ha a Bérlő és a Bérbeadó a szerződésben az eszközök egyes részeinek átadás-átvételében állapodnak meg, akkor a szolgáltatást oszthatónak kell tekinteni, és a kötbéralap megegyezik az adott rész bruttó beruházási értékével. Ugyanakkor, ha a felek a megállapodásban kezdési határidőt kötöttek ki és részhatáridőben is megállapodtak, s a Bérbeadó kezdési késedelembe esett, kötbéralapnak nem a rész-eszköz értéket, hanem a teljes eszköz értékét kell tekinteni.

Amennyiben a Bérlő, vagy annak megbízottja a szerződésben rögzített eszközöket üzemeltetésre átveszi (függetlenül attól, hogy a teljesítés hibás-e, vagy hibátlan), a szerződést nem mondhatja fel.