## ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2010. július 19-i ülésére

Javaslat a Szűrcsapó Óvoda (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.) korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkákhoz szükséges fedezet kiegészítésére

A Nagy Lajos Gimnázium (9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 4.), a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium (9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.), a Losonc Óvoda (9700 Szombathely, Losonc u. 3.) valamint a Szűrcsapó Óvoda (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.) korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó, tárgyi intézmények felújítási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás során a határidőre beérkezett ajánlatok bontására 2010. július 5-én 10,00 órakor került sor.

Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő megállapította, hogy a Losonc Óvoda (9700 Szombathely, Losonc u. 3.) felújítási munkáira nem érkezett ajánlat, továbbá, hogy a Nagy Lajos Gimnázium, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium valamint a Szűrcsapó Óvoda felújítási munkáira vonatkozó ajánlatokban foglalt ajánlati árak - az előzetes értékelések alapján - meghaladják a projektek költségvetését.

Fenti okokra hivatkozva Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő a Közreműködő Szervezetnél (VÁTI Nonprofit Kft. - 9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.) a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium valamint a Losonc Óvoda esetében kezdeményezi a Támogatási Szerződésekben foglalt, építési munkákra vonatkozó határidők módosítását.

A Nagy Lajos Gimnázium esetében a pályázati sorok közötti átcsoportosítással a hiányzó fedezet biztosítható.

A Szűrcsapó Óvoda felújításához a pályázati sorok közötti átcsoportosítást követően is szükséges további 3.953.158,-Ft biztosítása.

A beruházások megvalósításának határideje 2010. november 15.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előirányzat átcsoportosításról szóló előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.

Szombathely, 2010. július „…..”

(:Lakézi Gábor:)

osztályvezető

…/2010. (VII..) sz.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szűrcsapó Óvoda felújításához - a pályázati sorok közötti átcsoportosítást követően - szükséges további 3.953.158,-Ft fedezetet a Közgyűlés által elhatározott 2007-2013 évekre szóló projektek előkészítése tételsor terhére átcsoportosítással biztosítja.

Felkéri a Közgazdasági Osztály vezetőjét, hogy az előirányzat módosításról a Közgyűlést a következő költségvetési rendeletmódosítás során tájékoztassa.

Felelős: Molnár Miklós, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Határidő: soron következő költségvetési rendelet-módosítás