Szombathely MJV Önkormányzat	Kelt: 2026. július 28.

Szombathely	Hivatkozási szám:

Kossuth Lajos u. 1-3.	Tárgy: előterjesztés

Előadó: Idrányi Zsolt

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részére

Tisztelt Bizottság!

A féléves beszámoló összeállításakor számba vettük az elvégzett és a ránk váró feladatokat. Az üzleti tervünk a racionális fejlesztéseket figyelembe véve készült el. Tekintve, hogy beruházásaink egy részére partnerek bevonásával készül, illetve igényeik kielégítésére szolgál, ezért a külvilág változásait ezen beruházások vonatkozásában nem tudjuk kiküszöbölni.

A Szova Zrt. mint tulajdonos és partner több beruházásban közreműködőnk. Azonban mind a tervezett faapríték üzemű kazántelepítés előkészítése, mind a tervezett tófürdő rácsatlakozás időpontja tolódik, az idei évben már nem megvalósítható.

Ezzel szemben újabb beruházási igények indukálódtak az év folyamán, további Önkormányzati Intézmények rácsatlakozásának előkészítése, továbbá 2010/2011 évi üzemvitelük biztosítása.

A 2008-ban elindított Szombathelyi Öko-program, melynek legfőbb feladata fogyasztóink komfortjának növelése arányos teherviselés mellett, kellően népszerű lett, a panel programmal kiegészülve a tervezetten felüli lakásszám kerül modernizálásra. Ehhez szükséges további hőközpontok modernizálása és bővítése szintén feladat.

Szabályozástechnika terén újabb fejlesztésű korszerűbb DDC berendezéseket telepítettünk melyhez a szükséges felügyeleti és fejlesztő eszközöket szükséges megvásárolni. A biomassza kazán szoftverét korszerűbbre cseréljük így biztosítva a legjobb hatásfokú működést.

Nyári időszak méréseivel tudtuk bizonyítani, hogy a HMV (használati melegvíz) hőtermelés költsége a többszöröse a HMV díjban foglalt 800 forintnak. A távhő törvény (Tszt) lehetőséget ad a HMV mért hőmennyiség lakásmérők szerinti arányos elszámolására. Ezen pontosabb mérési mód kialakításának első lépéseit szeretnénk még az idei beruházási tervben megvalósítani.

A beruházási keretösszegek megfelelő fejezeti átcsoportosításával a munkák fedezete biztosítható, így a módosítás az üzleti terv fő számait nem érinti. Beadványomhoz csatolom az üzleti terv módosított beruházási terv mellékletét.

Kérem, előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Idrányi Zsolt

ügyvezető igazgató

Határozati javaslatok

.../2010.(VIII.16.) PGB. számú határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 90/2010.(II.25.) Kgy. számú határozattal jóváhagyott 2010. évi üzleti terve beruházási tervfejezetén belüli átcsoportosítását támogatja. Javasolja az átcsoportosítás jóváhagyását a taggyűlésnek.

| Terület | Beruházás megnevezése | Tervezett összeg |
| --- | --- | --- |
| Hőközponti korszerűsítés |  | 18700000 |
| Vízöntő | Rohonci 64-66. Óvoda bölcsőde leválsztása ( szabályzás, hőcserélő, hőmennyiségmérés). Lakások szivattyújának a cseréje. | 2600000 |
| Vízöntő | Rohonci 23-27, Dr. Szabolcs 1. HMV. tartályok cseréje ( Rohonci 23-25 és 25-27 3m³-es álló, Dr. Szabolcs 1. 5 m³ -es fekvő) | 2000000 |
| Vízöntő | Ady tér kettő méretlen fogyasztó átkötése a szekunderre | 600000 |
| Rákóczi | Dinamikus szabályzó szelepek beépítése | 2000000 |
| Rákóczi | Mártirok tere 5. hkp megkerülő ág felbövítése | 300000 |
| Rákóczi | Március 15. tér 1. Ürítési lehetőség kiépítése | 200000 |
| Mikes | Indirekt hőközpontok kialakítása ( Pázmány 7, 13,19,25, 48) (P. 7;13;19: 2 mill./hkp, P. 25: 2,2 mill., P.48: 3 mill.) | 10000000 |
| Mikes | Bercsényi iskola HMV tartály beépítése | 1000000 |
| Mérés, szabályozás kialakítása |  | 39530000 |
| Összes | Lejárt hitelesítésű szárnykerekes hőmenyniségmérők cseréje ultrahangosra | 7500000 |
| Összes | Lejárt hitelesítésű elszámoló mérők cseréje | 10700000 |
| Összes | Primer oldali HMV hőmennyiségmérők telepítése | 3900000 |
| Mikes | Barátság 18. Hkp. Frekvenciaváltós szivattyú beépítése | 500000 |
| Mikes | Barátság 19. Hkp. Frekvenciaváltós szivattyú beépítése | 400000 |
| Mikes | Hunyadi 51. Hkp. Frekvenciaváltós szivattyú beépítése | 580000 |
| Mikes | Barátság 37. Frekvenciváltós szivattyú beépítése,Topánka almérőzése | 480000 |
| Mikes | Szent Márton 16. Hkp. Ürítési lehetőség, lakossági almérő beépítése, frekvenciváltós szivattú bépítése | 1350000 |
| Mikes | Szent Márton 24. Hkp. Ürítési lehetőség, lakossági almérő beépítése, frekvenciváltós szivattú bépítése | 1350000 |
| Mikes | Szent Márton 10. Hkp. Ürítési lehetőség, lakossági almérőzése , közület almérő beépítése, frekvenciváltós szivattyú bépítése | 1450000 |
| Szent Flórián | Hőmennyiségmérő beépítése | 1500000 |
| Szent Flórián | Frekvenciváltós szivattyú beépítése Körösi 64. közület | 580000 |
| Szent Flórián | Szent Gellért 64. fekvenciaváltós szivattyú beépítése | 680000 |
| Szent Flórián | Frekvenciváltós szivattyú beépítése Szent Flórián I. | 680000 |
| Szent Flórián | Frekvenciváltós szivattyú beépítése Károly R. 14. | 580000 |
| Vízöntő | Ady 42. frekvenciaváltós szivattyú beépítése | 500000 |
| Vízöntő | Hőmennyiségmérő felújítása | 900000 |
| Vízöntő | Elzáró szerelvények cseréje ( Olad II. 2db. 300-as, Bem akna 2db. 300-as) | 1800000 |
| Vízöntő | Frekvenciaváltós szivattyú beépítése ( Olad I/1-2) | 1200000 |
| Vízöntő | Frekvenciaváltós szivattyú beépítése ( Olad I/7, II/1) | 1100000 |
| Vízöntő | Frekvenciaváltós szivattyú beépítése a fűtési körbe ( Rohonci 9. , Váci 36-44) | 900000 |
| Vízöntő | Frekvenciaváltós szivattyú beépítése a fűtési körbe (Bem 12./ 1-2) | 900000 |
| Irányítástechnika |  | 15600000 |
| Vízöntő | Vizöntő DP szabályzás kiépítése | 1000000 |
| Vízöntő | Vizöntő Telekont rendszer cseréje | 1500000 |
| Összes | Siemens DDC fejlesztő és felügyeleti szoftverliszenc | 1200000 |
| Szent Flórián | Szt. Flórián DP szabályzás kiépítése | 1000000 |
| Mikes Faapríték | Kazán szoftver csere | 8200000 |
| Mikes | Mikes DP szabályzás kiépítése | 1500000 |
| Összes | El nem érhető hőközpontok integrálása a felügyleti rendszerbe, ( Fő tér 41, Paragvári 86, Bakó 8) | 1000000 |
| Összes | TNC modulok külső szekrényben történő elhelyezése 10 db. | 200000 |
| Terület | Beruházás megnevezése | Tervezett összeg |
| Fogyasztói kör bővítése |  | 47000000 |
| Vízöntő | Új fogyasztók távhőhálózatra kötésének előkészítése | 25000000 |
| Összes | Intézmények távhőre történő csatlakoztatás | 20000000 |
| Kazánházi beruházások |  | 5200000 |
| Vízöntő | Vízöntő utcai telephelyen faapríték tüzelésű kazánház beruházásának indítása | 30000000 |
| 11-es Huszár kont. | 11-es Huszár út konténer nyári keringető szivattyú beépítése | 200000 |
| Bagolyvár | Bagolyvári st. Kazánházi berendezések korszerűsítése | 2000000 |
| Távvezetéki rendszer bővítése |  | 105000000 |
| Rákóczi | Új távvezeték létrehozása Szt. Márton u. 37.-Március 15. tér között | 80000000 |
| Alternatíva | Amennyiben nem sikerül a pályázat, úgy: távvezeték felbővitése (Kazánháztól Thököly 31-37akna, Bejczi 1-3) | 25000000 |
|  | ÖKO-Program | 12000000 |
| Összes | ÖKO és Panel Program | 12000000 |
| Központ | Kisértékű tárgyi beszerzés | 700000 |
| Építészeti munkák |  | 740000 |
| Vízöntő | Kapufelújítása | 500000 |
| Központ | Beléptető rendszer | 240000 |
| Informatika hardver |  | 1285000 |
| Ügyfélszolgálat | multifunkciós nyomtató beszerzése az ügyfélszolgálat részére | 500000 |
| Vízöntő/központ | Számítógépek cseréje (5 db) | 550000 |
| Vízöntő/központ | Monitor beszerzés (2 db) | 65000 |
| Központ | Hálózati tárolóegység a mentések lebonyolítására | 170000 |
| Informatika szoftver |  | 2885000 |
| Központ | AutoCad Lt tervezőszoftver beszerzés | 365000 |
| Központ | Kerio mailserver +5 felhasználó licensz | 20000 |
| Központ | Hivatali kapu | 2500000 |
| Összesen: |  | 248640000 |
| Áthúzódó | Központi iroda átalakítás befejezése kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzodott | 12000000 |
| Áthúzódó | Iktató programnál adatmigráció áthúzódása | 2500000 |
| Áthúzódó | B9HK1/B09/30 Olad I-II épületenkénti szabályozás kialakítása | 4500000 |
| Áthúzódó összesen: |  | 19000000 |
| Mindösszesen: |  | 267640000 |
| Pályázat | Perintparti st. és Rohonci út primer, szekunder vezetékek cseréje (térképen megjelölve ) (Perint p: 32,5 mill.; Rohonci: 37,5 mill.) és távvezeték építése faapríték tüzelésű kazánháztól a Pázmány kazánházig (DN 200) a pályázathoz az önerő (30 %): 48.000.000 Ft | 48000000 |
| Alternatíva | Amennyiben nem sikerül a pályázat, úgy: távvezeték felbővitése (Kazánháztól Thököly 31-37akna, Bejczi 1-3) | 25000000 |