|  | ## JEGYZŐKÖNYV |  |  | Lapszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tárgy: Közbeszerzési Bizottság |  |  |  |  |
| Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem |  |  |  |  |
| Időpont: 2006. november 20. |  |  |  |  |
| Jegyzőkönyvvezető: Kissné Molnár Erika |  |  |  |  |
| Oldalak száma: |  |  |  |  |
| ##### JELENLÉTI ÍV |  |  |  |  |
| ##### KIJELENTEM, HOGY A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXIX. TV. 10 . §-BAN FOGLALT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI OKOK VELEM SZEMBEN NEM ÁLLNAK FENN. |  |  |  |  |
| NÉV |  | ALÁÍRÁS | MEGJEGYZÉS |  |
| Dr. Ipkovich György |  |  | Döntéshozó |  |
| Csermelyi András |  |  | A bizottság elnöke |  |
| Gyebrovszki János |  |  | A bizottság tagja |  |
| Kővári Attila |  |  | „ |  |
| Németh Kálmán |  |  | „ |  |
| Soós József |  |  | „ |  |
| Dr. Szabó Gábor |  |  | A bizottság tagja |  |
|  |  |  | „ |  |
|  |  |  | „ |  |
|  |  |  | „ |  |
| Dr. Németh Adrienn |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közbeszerzési Csoport vezetője |  |
| Lakézi Gábor |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője |  |
| Börzsei Csaba |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Beruházási és Közbeszerzési Iroda vezetője |  |
| Németh László |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közbeszerzési ügyintéző |  |

Készült:	Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében a Közbeszerzési Bizottság 2006. november 20-án tartott zárt üléséről.

Csermelyi András tanácsnok úr köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a jelenlévő 6 fővel a bizottság határozatképes. Javaslatot tett a napirendre, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.

Elfogadott napirend:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásra (3.) beérkezett ajánlatok bírálata

- Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évre vonatkozó papír, írószer és nyomtatvány beszerzése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

- Szombathely Nádasdy F. u. fásítás I. ütemének és Szombathely közterületén három helyszínen virágfelület kivitelezésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

1. napirendi pont:		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásra (3.) beérkezett ajánlatok bírálata

Csermelyi András:

Megkérném az eljárás bonyolítóját, hogy a hiánypótlási felhívás eredményéről tájékoztassa a bizottságot.

Harsányi István:

A Build Kft. kivételével valamennyi ajánlattevő eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

76/2006.(XI.20.) Közbesz. Biz. határozat

A Közbeszerzési Bizottság a Szombathely Megyei Jogú Város iparosított technológiával épült lakóépületek kivitelezési munkáinak (3.) tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatait megtárgyalta. Javasolja a döntéshozónak, hogy a Build Kft. (9700  Szombathely Rumi u. 63.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja értelmében nyilvánítsa érvénytelennek, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat az ajánlattevő a megadott határidőre nem teljesítette.

Felelős:	Csermelyi András a bizottság elnöke

Határidő:	2006. november 20.

Csermelyi András:

Az Eu-Comfort Kft. az előző kivitelezésre vonatkozó szerződésben foglaltaknak nem a legjobban felel meg,  mindenképpen foglalkoznunk kell a problémával a sok panasz miatt.

Gyebrovszki János:

Véleményem szerint a kivitelezés során igen sok volt a szervezési, minőségi és munkaügyi probléma, nem beszélve a minőségi munkáról. Gondot jelentett a műszaki ellenőr heti „csak” kétszeri ittléte is. Javasolom tekintsük át, hogy valójában mi is történt eddig és zárjuk ki a céget a további kivitelezésből.

Soós József:

A Kbt. szerint van erre lehetőségünk?

Kővári Attila:

A cég mentségére szeretném felhozni a feszített határidőt, illetve hogy nem sikerült időben legyártatni a nyílászárókat. Véleményem szerint a műszaki ellenőrnek nem kell a heti két alkalmon kívül több időt itt töltenie, mivel a felmerülő problémákat nem ő fogja megoldani. A határidő meghosszabbításával elkerülhető lett volna ez az összes bosszúság.

Németh Kálmán:

Meg van-e határozva valahol, hogy mit kell tudni a beépítendő nyílászárónak?

Mi az indoka annak, hogy balatonfüredi műszaki ellenőr felügyeli ezt a munkát?

Börzsei Csaba:

Az Eu-Comfort Kft. rosszul választotta meg alvállalkozóját. Ezen kívül a kivitelezés során nem a megfelelő minőséget nyújtotta. Az tény, hogy a 7-8 hetes kivitelezői határidő igen szűkős, de ajánlatában ezt vállalta. A kivitelezés során a Kft. a lehető legtöbb hibát elkövette, amit csak lehetett, de az állami támogatással történő elszámolás feszített tempója miatt nem állt módunkban a szerződés felbontása. Amennyiben felbontjuk a szerződést, úgy elesünk az állami támogatástól. 2006. decemberig képtelenség lett volna egy újabb közbeszerzési eljárást lefolytatni, tehát kényszerhelyzetben voltunk és vagyunk is. 200 millió forintos szerződés állománya van itt az Eu—Comfort Kft-nek, ebből csak a fele került kifizetésre. A fennmaradó rész csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a vállalkozó minden kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A számlát nem fogadom el addig, míg minden nem kerül a helyére.

Soós József:

A kivitelezés közben miért nem lehetett kizárni? Miért nem történt szerződésszegés akkor amikor már hibát hibára halmozott?

Csermelyi András:

A továbbiakban ragaszkodnunk kell a helybeli műszaki ellenőrhöz.

Harsányi István:

A nyílászáróknak szigorú szabványoknak kell megfelelni. Ennek a feltételnek az összes pályázó megfelelt, aki erre a munkára benyújtotta ajánlatát. Az, hogy a kivitelezés során milyen ablakok kerülnek beépítésre és hogyan az kizárólag a műszaki ellenőr dolga, illetve a közös képviselővel történő folyamatos konzultáció során korrigálható. Nincs objektív alap a kizárásra, a kivitelező nem követett el szerződésszegést, mivel a műszaki ellenőr a kivitelezés során nem állíttatta le a munkát. Történt ez azért, mivel ha leállíttatjuk a kivitelezést, egy újabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, ez esetben pedig megváltozik az állami pénz felhasználásának mikéntje is, pontosabban elesünk az állami támogatástól.

Természetesen a hibákat javítania kell a kivitelezőnek, ami részben már meg is történt, illetve folyamatban vannak. A kivitelező továbbá bevállalt olyan munkákat is, ami a társasháznak és a lakóknak is megelégedésükre szolgál. Ezzel próbálja a kivitelező enyhíteni az elvesztegetett idő miatti bosszúságot.

Németh Kálmán:

Készült-e ütemterv a kivitelezésről?

Harsányi István:

Igen.

Soós József:

Ha készült, akkor ez nem szerződésszegés?

Harsányi István:

Mérlegelnünk kellett, hogy ha a kivitelezés során ha leállítatjuk a munkát nem történik-e nagyobb probléma (több ideig lesznek nyitott lakások, félkész párkányok, stb.), mint így. Mindenképpen kényszerhelyzetben voltunk, ezért a műszaki ellenőr kénytelen volt a kivitelezés teljesítését leigazolni.

Mivel a társasház közös képviselője megegyezett a kivitelezővel az ütemtervtől eltérő munkavégzés ellentételezéséről, ezért a szerződésszegés megállapítása nem volt indokolt.

Gyebrovszki János:

Tehát kényszerhelyzetben vagyunk.

Csermelyi András:

Az eddig elvégzett munkákról a referenciák jók. Normális határidővel ezek a problémák nem fordultak volna elő. Az állami támogatásnak is szigorú feltételei vannak, ezeknek eleget tett a kivitelező?

Börzsei Csaba:

Természetesen igen. Papíron minden jó, csak éppen az ablakot nem lehet kinyitni és bezárni.

Németh Kálmán:

A kivitelező minden bizonnyal nem érzi a felelősséget és a szervezés szükségességét, ami arról szól, hogy a lakókat maximálisan ki kell szolgálnia.

Soós József:

Ennek ellenére, ha elfogadjuk, mint nyertes pályázót és kivitelezés során ugyanezek a hibák előfordulnak, akkor mit tudunk csinálni?

Harsányi István:

A mostani eljárásnál az egyik részfeladat során javasolom a bizottságnak hirdessen második legkedvezőbb ajánlattevőt. Ebben az esetben, ha problémák merülnének fel és a nyertes ajánlattevő visszalép, úgy automatikusan (új eljárás lefolytatása nélkül) a második helyezett pályázóval köthetjük meg a kivitelezési szerződést.

Gyebrovszki János:

Nem tudom elfogadni a nyertes pályázó kihirdetését. A Közgyűlésen el fogom mondani, hogy mi történt pontosan és hogyan, akár dokumentumokkal alátámasztva is.

A bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2006.(XI.20.) Közbesz. Biz. határozat

A Közbeszerzési Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Szombathely iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának kivitelezési munkáira (3.) tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást minősítse eredményesnek, továbbá nyertes ajánlattevőnek  az 1-2. részfeladat esetén az Eu-Comfort Kft.-t (9700 Szombathely Szent Imre herceg u. 53. Ajánlati ár: bruttó 24.265.168.- Ft és bruttó 8.679.737.- Ft), a 3. részfeladat esetén a Fehér-Ép Kft.-t (8000 Székesfehérvár Sziget u. 13. Ajánlati ár: bruttó 19.906.832.- Ft) nevezze meg.

Javasolja továbbá, hogy második legkedvezőbb ajánlattevőnek a - 1. részfeladat esetén - a Reform-System Color Kft.-t (9700 Szombathely Jászai M. u. 31. Ajánlati ár: bruttó 25.903.150.- Ft) nevezze meg.

Döntéshozó egyetértése esetén felkéri a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályt a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés előkészítésére.

Felelős:	Csermelyi András a bizottság elnöke

(A végrehajtásért: Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, Börzsei Csaba a Beruházási és Közbeszerzési Iroda vezetője)

Határidő:	2006. november 24.

2. napirendi pont:	Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évre vonatkozó papír, írószer és nyomtatvány beszerzése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

Gyebrovszki János:

Milyen módon kerülhetnének ide azok a termékek, amelyeket a Nett-Pack Kft. gyárt.

Zseli Imre:

A Nett-Pack Kft-nek fel lehet hívni a figyelmét, hogy ilyen közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat és esetleg próbálkozzon alvállalkozóként részt venni az eljárásban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

78/2006.(XI.20.) Közbesz. Biz. határozat

A Közbeszerzési Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évre vonatkozó papír, irodaszer és nyomtatvány beszerzése tárgyában a Kbt. 299. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megtárgyalta és azt az abban foglalt tartalommal javasolja a döntéshozónak elfogadni.

Döntéshozó egyetértése esetén felkéri a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztályt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről gondoskodjon a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére.

Felelős:	Csermelyi András, a bizottság elnöke

(A végrehajtásért: Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője)

Határidő:	2006. november 24.

3. napirendi pont:		Szombathely Nádasdy F. u. fásítás I. ütemének és Szombathely közterületén három helyszínen virágfelület kivitelezésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

Dr. Szabó Gábor:

Javasolom felvenni a meghívottak közé a Parti Kertészetet (9700 Szombathely Mészáros J. u. 20.).

A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

79/2006.(XI.20.) Közbesz. Biz. határozat

A Közbeszerzési Bizottság a Szombathely Nádasdy F. u. fásításának I. üteme, továbbá Szombathely közterületén három helyszínen, a Múzeum Parkban, a Szent Márton u.-Vörösmarty M. u. csomópontban, a Rohonci u. – Bartók B. krt. csomópontban újabb virágfelületek kialakítása kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívást és előterjesztést megtárgyalta és azt az abban foglalt tartalommal javasolja a döntéshozónak elfogadásra.  Döntéshozó egyetértése esetén felkéri a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről – az alábbi cégek részére - gondoskodjon:

PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.

9700 Szombathely Béke tér 1.

Bokor Park Kft.

9700 Szombathely Hunyadi J. u. 2.

Zolla Kert-, és Parképítő Vállalkozás

9700 Szombathely Zrínyi I. u. 7.

Vincze József

Szombathely Erkel F. u. 39.

Parti Kertészet

9700 Szombathely Mészáros J. u. 20.

Felelős: 	Csermelyi András a Közbeszerzési Bizottság elnöke

(a végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, Nagy Erzsébet a Kommunális és Környezetvédelmi Iroda vezetője)

Határidő: 	2006. november 24.

K.m.f.

(: Csermelyi András :)

a bizottság elnöke

(: Kissné Molnár Erika :)

jkv.