SÜRGÖSSÉGI INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 16 - i ülésére

Javaslat „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projektre vonatkozó döntések meghozatalára

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projekt Támogatási szerződését Önkormányzatunk 2005. február 4-én írta alá a Közreműködő Szervezettel, KvVM FI (továbbiakban: KSZ). A projektben tervezett beruházási elemek megvalósítása során jelentős, 5.763.230,-EUR (mintegy 1,5 milliárd Ft) pénzmaradvány keletkezett, melynek felhasználása okán a Támogatási szerződést három alkalommal módosítottuk. A módosítások a műszaki tartalom változására és a véghatáridő határidő 2010. 12. 31-re történő módosítására vonatkoztak. Tekintettel a Támogatási szerződés aláírásának időpontját követően a projekthez kapcsolódó pályázati rendszerben bekövetkezett változásokra, valamint a projektzáráshoz kapcsolódó feladatok ütemezésére, a KSZ szükségének tartja az eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt további módosításokat is tartalmazó Támogatási szerződés elfogadást és aláírását a Kedvezményezett részéről is, és azt a jelen előterjesztés szerinti tartalommal megküldte ellenjegyzésre az Irányító Hatóságnak, NFÜ (továbbiakban: IH). A módosítások minden ISPA támogatásból indult és még le nem zárt projektre egységesen vonatkoznak. A jelen előterjesztéshez csatolt Támogatási szerződés nem tartalmazza a 7. sz. mellékletet, mivel az azonos a 172/2009. (III.29.) Kgy. sz. határozattal elfogadott és miden érintett település által aláírt konzorciumi szerződéssel.

Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a Támogatási szerződést KSZ által javasolt, jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A Közgyűlés 362/2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozatával hozzájárult a projekt tartalékkeretének felhasználására a VASIVÍZ ZRt. által javasolt szennyvíziszap komposztáláshoz szükséges gépek beszerzésére irányuló kérelem KSZ-hez történő benyújtásához és a közbeszerzési eljárás Kbt. 48. § (3) bekezdése szerinti lefolytatásához. Az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció KSZ általi jóváhagyását követően az ajánlati felhívást 2010/S 168-257563 számon közzétettük. A projektre vonatkozó strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 38. § -a, valamint a Támogatási szerződés 11.2 pontja értelmében az ajánlatok elbírálását a KSZ által jóváhagyott bíráló bizottság végzi. A Rendelet előírásaira tekintettel a KSZ által kialakított gyakorlatnak megfelelően az eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásai bíráló bizottságában 3 szavazati jogú tag van: egy a Kedvezményezett, egy a KSZ és egy az IH részéről. A bíráló bizottságok tagjai készítik el az ajánlatokról a részletes szakmai értékelést, majd ezt követően a bizottság elbírálja az ajánlatokat és javaslatát előterjeszti a döntéshozónak, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének.

A Kedvezményezett részéről delegált bíráló bizottsági tagok KSZ által történő jóváhagyásához kiemelten fontos követelmény a Kbt. 8.§ (1) bek.-ben foglaltak betartása, azaz hogy az eljárásba bevont személyeknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési és pénzügyi, műszaki szakértelemmel kell rendelkezniük.

A fentiekre tekintettel a Kedvezményezett részéről a bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező tagjának javasolom Krenner Róbertet, a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási igazgatóját, valamint ezen tag akadályoztatása esetére póttagnak Hompasz Gyulát, a VASIVÍZ ZRt. fejlesztési főmérnökét delegálni.

Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a bíráló bizottsági tagok delegálást elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a 2003/HU/16/P/PE/021 ISPA/KA projekt 2010. december 31-i véghatáridejére tekintettel az SZMSZ 21. §-a alapján sürgősségi indítványként terjesztem a Közgyűlés elé.

Szombathely, 2010. szeptember 14.

/: Dr. Ipkovich György :/

Polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2010. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projektre vonatkozó Támogatási szerződés módosítását megtárgyalta, azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.) Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:	Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1.) 2010. 09. 16.

2.) 2010. 09. 30.

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2010. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt komposztáló telephez történő gépbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába az alábbi, szavazati joggal rendelkező tagokat delegálja:

Krenner Róbertet, a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási igazgatóját, valamint ezen tag akadályoztatása esetére póttagnak Hompasz Gyulát, a VASIVÍZ ZRt. fejlesztési főmérnökét.

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a bíráló bizottságokba delegált tagokat a Közreműködő Szervezet részére jóváhagyás céljából terjessze fel.

Felelősök:	Dr. Ipkovich György polgármester,

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző,

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:	Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1./ 2010. 09. 16.

2./ 2010. 09. 30.

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről:

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

képviseli a Fejlesztési Igazgatóság részéről:

Lasch Tímea igazgató

(a továbbiakban: Közreműködő Szervezet, vagy KSZ)

másrészről

a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

cím: 9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.

képviseli: Dr. Ipkovich György polgármester

– amely mind a saját, mind a csatolt konzorciumi szerződés szerinti települési önkormányzatok (a továbbiakban Kedvezményezettek) képviseletében jár el –

(a jelen szerződésben, ahol Kedvezményezett szerepel, Kedvezményezetteket kell érteni)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Tartalomjegyzék:

## I.	Bevezető rendelkezések

- Preambulum

- Fogalom-meghatározások

- A szerződés tárgya

## II.	Pénzügyi rendelkezések

- A támogatás célja

- A támogatás összege, pénzneme

- A beruházás forrásai és ezek finanszírozása

- Rendelkezésre tartási időszak

- A támogatás folyósítása

## III.	A beruházás megvalósítása

- A beruházás megvalósítása (projekt leírása, projektelemek)

- A beruházás jóváhagyott tartalma

- Közbeszerzés

### IV.		Ellenőrzési és monitoring kötelezettség

- Folyamatos ellenőrzési kötelezettség

- Ellenőrzés tűrési kötelezettség

- Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség

- Dokumentáció megőrzési kötelezettség

## V.	A felek egyéb kötelezettségei

# A Kedvezményezett kötelezettségei

# Az KSZ kötelezettségei

## VI.	Biztosítékok, szerződésszegés

# Biztosítékok

# Szabálytalanságok/szerződésszegések kezelése

# Szerződésszegések főbb esetei

VII.   Tulajdonjog és üzemeltetés

21.

VIII.	Több Kedvezményezett jogállás

…….22. Egyetemlegesség

## IX. 	Egyéb rendelkezések

23.

Mellékletek:

- Beruházás leírása

- Teljesítési igazolás

- A zárójelentés főbb tartalmi elemei

- A rendszeres jelentési kötelezettség főbb tartalmi elemei

- A monitoring jelentések főbb tartalmi elemei (Monitoring Sheet)

- Formanyomtatvány a számla indikátor alapú felbontásához

- Társulási megállapodás/Konzorciumi szerződés

I.	Bevezető rendelkezések

1. Preambulum

1.1 	A felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett Kohéziós Alap támogatás iránti kérelmet nyújtott be a KSZ-hez a 2003/HU/16/P/PE/021 projekt/beruházás megvalósításához 11.892.000,- EUR Kohéziós Alap támogatás megszerzése érdekében.

1.2	A 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a támogatási szerződés a Kohéziós Alap esetében a KSZ-nek a Kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. A KSZ feladata – többek között – pénzügyi kötelezettségvállalás adott Kohéziós Alap projekteket magában foglaló előirányzat terhére, támogatási szerződések megkötése a Kedvezményezettel. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) – csatlakozással hatályos - 23/A. §-ának (4) bekezdéséből következően a KSZ köteles a Kedvezményezettel szerződést kötni az Európai Bizottság által jóváhagyott projektekkel kapcsolatos, több évet átfogó kötelezettségvállalásra és az elvállalt társfinanszírozási összeg éves önkormányzati részének biztosítása érdekében.

1.3	A fenti előzményekre, jogszabályi követelményekre tekintettel a felek a jelen Támogatási szerződést kötik, egyidejűleg a közöttük 2005. február 04–én megkötött támogatási szerződést megszűntetik. A felek egymással kapcsolatos jogviszonyukat, a Kohéziós Alap támogatás lebonyolítási rendjére vonatkozó magyar és közösségi szabályokra is figyelemmel a jelen Támogatási szerződés feltételei szerint szabályozzák.

1.4	A felek egymással kapcsolatos jogviszonyukat szabályozó a jelen szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyv,

- a 2003.évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről,

- az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet,

- a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004 (XII.26.) Korm. rendelet,

- a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet,

valamint a jelen szerződés megkötésekor hatályban lévő európai uniós jogszabályok :

- a Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról,

- a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

- a Tanács 2006. július 11-i 1084/2006/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

2. Fogalom-meghatározások

2.1 	Beruházás: Az Európai Unió Kohéziós Alap támogatását megpályázó Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt megvalósítására vonatkozó tevékenység.

2.2 Beszállító: Mindazok a belföldi és külföldi természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, vállalkozók, eladók, illetve egyéb szolgáltatást nyújtók, amelyektől/akiktől a Kedvezményezett a beruházás megvalósítása érdekében bármilyen szolgáltatást igénybe vesz.

2.3 Beszállítási szerződés: A Kedvezményezett és a beszállítók között a 2.1 pont értelmében vett beruházásra kötött, a Kohéziós Alap által támogatott vállalkozási, szállítási, adás-vételi, építési, szolgáltatási, beszerzési vagy egyéb szerződés

2.4 KSZ, Közreműködő Szervezet: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium keretén belül létesített Fejlesztési Igazgatóság, a Kohéziós Alapból támogatott magyarországi környezetvédelmi projektek lebonyolítását végző koordináló és felügyelő szervezet.

2.5 Lebonyolítási számla: A Magyar Államkincstár keretén belül a beruházásra tekintettel  projektenként létesített pénzforgalmi, lebonyolítási számla.

2.6 Monitoring Bizottság: Egy adott nemzetközi program keretében érkező források, valamint a hazai támogatások felhasználásának figyelemmel kísérését végző szervezet.

2.7  Támogatás: A Kohéziós Alapból az adott beruházás Elszámolható költségeihez nyújtott az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott mértékű hozzájárulás és a kapcsolódó állami társfinanszírozás.

2.8	Támogatási szerződés: A Kohéziós Alapból történő támogatásnak a Kedvezményezett részére való biztosításának, illetve a Kedvezményezett részéről való igénybevételének feltételeit szabályozó, a KSZ és a Kedvezményezett között létrejött szerződés.

2.9 ÁFA: Az általános forgalmi adóról szóló mindenkori jogszabályok szerint a beszállításokat terhelő adó.

2.10 El nem számolható költségek: A beruházás azon kiadásrésze, amelyet az Európai Bizottság a 2003. január 6-i 16/2003/EK rendelet alapján nem ismer el támogatható költségként. A El nem számolható költségekre Támogatás nem áll rendelkezésre, azok kizárólag hazai forrásból finanszírozhatók.

2.11  Elszámolható költségek: A beruházás azon kiadásrésze, amelyeket az Európai Bizottság a  2003. január 6-i 16/2003/EK rendelet alapján bevenni enged a projekt támogatható költségei közé, és ilyen költségek finanszírozására – állami társfinanszírozás mellett – Kohéziós Alap támogatást nyújt.

2.12  Saját rész (önkormányzati önrész): A Kedvezményezettnek az elszámolható költségek finanszírozására nyújtott hozzájárulási aránya, amellyel a Kedvezményezett kiegészíti a Kohéziós Alap támogatást, illetve az állami társfinanszírozást.

2.13 Irányító Hatóság: A Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására és koordinálására kijelölt szervezeti egység.

2.14  Bizottsági Határozat: Az Európai Bizottságnak a Kohéziós Alaphoz benyújtott támogatási kérelem elfogadásáról hozott határozata, amely tartalmazza a támogatás arányát, a pénzügyi tervet, valamint a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket és feltételeket.

2.15    Kifizető Hatóság: Az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító hatóságok által biztosított adatokon alapuló átutalás igénylések összeállítására, a költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történő benyújtására, valamint  az Európai Unióból érkező pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet.

2.16  Társulási/Konzorciumi szerződés: A kedvezményezett települések egymás közötti jogviszonyát szabályozó szerződés.

2.17	EKKE: Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység, mely a Nemzeti Fejlesztési Hivatalon belül működik.

2.18 Szabálytalanság: a Pénzügyi Megállapodás vagy a vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek bárminemű megszegése, amely egy olyan gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából adódik, aki egy jogosulatlan kiadási tétel által károsítja, vagy károsíthatná a Közösségek általános költségvetését.

2.19 Többletköltség: A beruházás elszámolható költségeihez kapcsolódó költségtúllépés, kivéve a Kedvezményezettnek felróható okból szükséges műszaki tartalom változására visszavezethető költségtúllépést, valamint a beszállítói számla késedelmes kifizetésével összefüggő jogkövetkezményeket. A Többletköltség finanszírozása a központi költségvetésből és a Kedvezményezett költségvetéséből az Elszámolható költségnek az EU támogatás nélkül számított finanszírozási arányában történik.

2.20 Kedvezményezett/Kedvezményezettek: A támogatás címzettje, a támogatott projekt fizikai megvalósítását a KSZ ellenőrzése mellett végző szervezet, a  jelen szerződés értelmezésében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

3. A szerződés tárgya

3.1 	A KSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezett számára a jelen szerződés feltételei szerint biztosítja a Támogatást a Beruházás megvalósításához.

3.2 	A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást az Európai Bizottság által megadott határidőre  megvalósítja. A Kedvezményezett kijelenti, hogy ismeri a Kohéziós Alap támogatásra vonatkozó  előírásokat,  és vállalja, hogy ezeknek, illetve a jelen szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a támogatást csak és kizárólag a beruházás megvalósítása érdekében a jelen szerződés feltételei szerint használja fel. A KSZ a jelen szerződés aláírását követően, a Kedvezményezett kérésére, rendelkezésére bocsátja a Kohéziós Alapból támogatott projektek lebonyolítására vonatkozó előírások listáját. Valamely nem nyilvánosan elérhető és a KSZ részéről át nem adott előírás figyelmen kívül hagyása a Kedvezményezettnek semmilyen körülmények között sem róható fel.

3.3	A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás határidőben történő megvalósítása, illetve a támogatás szerződésszerű felhasználása érdekében egymással a jelen szerződés hatálya alatt messzemenően együttműködnek.

Az együttműködés keretében a Kedvezményezett köteles ellátni a KSZ részéről a Kedvezményezettre átruházott feladatokat. A KSZ az 1/2004 (I.5.) Korm. rendelet 28. § (2) bek. szerint az alábbi feladatok átruházására jogosult:

- a projekt támogatási kérelem összeállítása;

- pénzügyi kimutatások és előrejelzések kidolgozása;

- közreműködés a projekt végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításában;

- az EMIR-ben (Egységes Monitoring Informatikai Rendszer) naprakész, a monitoring jelzőszámokhoz, valamint az értékeléshez szükséges adatok folyamatos rögzítése.

A felek rögzítik, hogy az a) bekezdés szerinti kérelem összeállítását a KSZ átruházta a Kedvezményezettre.

A KSZ közbeszerzési eljárások (c) bekezdés) szerinti feladatait a jelen szerződés 11. pontja részletesen szabályozza.

A b) bekezdés szerinti, Kedvezményezettet terhelő feladatokat a jelen szerződés 8.7 és 15.2 pontjai szabályozzák.

## II.	Pénzügyi rendelkezések

4. A támogatás célja, jellege

4.1 	A támogatás célja a 1. sz. mellékletben részletezett

- 2003/HU/16/P/PE/021 számú,

-	környezetvédelmi célú,

- 11.892.000,- EUR értékben  Kohéziós Alapból támogatható,

- önkormányzati tulajdonú,

- 2010. 12. 31-ig megvalósuló,

- Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Szombathely és Kőszeg földrajzi elhelyezkedésű

beruházás finanszírozása.

4.2 	A Támogatás vissza nem térítendő támogatás.

4.3 	A Támogatásból finanszírozott beszállítások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.

5. A támogatás összege, pénzneme

5.1 	A beruházás összköltsége 20.205.000,- EUR, azaz húszmillió-kettőszázezer EUR. Ebből a támogatás maximális összegének kiszámításához alapul vett Elszámolható maximális beruházási költség 19.820.000,- EUR, azaz tizenkilencmillió-nyolcszázhúszezer EUR.

  - A Kohéziós Alap támogatás maximális összege az Elszámolható költségek 60 %-a, 11.892.000,- EUR, azaz tizenegymillió-nyolcszázkilencvenkétezer EUR.

  - A Kohéziós Alap támogatáshoz kapcsolódó  állami társfinanszírozási hányad az Elszámolható költségek 30 %-a, 5.946.000,-EUR, azaz ötmillió–kilencszáznegyvenhatezer EUR.

  - A Kedvezményezett saját része az Elszámolható költség 10 %-a, 1.982.000,-EUR, azaz egymillió-kilencszáznyolcvankétezer EUR.

  - A jelen szerződés szerint nyújtott Támogatás kifizetése EUR-ban történik. A Beszállítási szerződéseket EUR-ban kell megkötni.

6. A beruházás forrásai és ezek finanszírozása

  - A beruházás forrásai

Az elszámolható költségek körében a források megosztása a következő:

- Kohéziós Alap támogatás 60 %

- Állami társfinanszírozási hányad 30 %

- Kedvezményezett saját része 10 %.

6.2	A beruházás költségtúllépésének finanszírozása nem hárítható át a Kohéziós Alapra. A Többletköltség finanszírozása a központi költségvetésből és a Kedvezményezett költségvetéséből az Elszámolható költségnek az EU támogatás nélkül számított finanszírozási arányában történik. A Kedvezményezettnek felróható okból szükséges műszaki tartalom változására visszavezethető költségtúllépéseket a Kedvezményezett önállóan köteles finanszírozni.

6.3	A beruházás forrástérképe a következő:

| A BERUHÁZÁS FORRÁSAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Elszámolható költség | Kohéziós Alap | 11 892 000 € |
|  | Központi Költségvetés | 5 946 000 € |
|  | Kedvezményezett | 1 982 000 € |
| Elszámolható költség összesen |  | 19 820 000 € |
| II. Nem elszámolható költség | Központi Költségvetés | - |
|  | Kedvezményezett | 385 000€ |
| Nem elszámolható költség összesen |  | 385 000 € |
| III. ÁFA | Bizottsági Határozat szerinti költségre | - |
|  | Többletköltségre | - |
| ÁFA összesen |  | - |
| Beruházás bruttó összköltsége (I-III.) | 20 205 000 € |  |

6.4	A Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges saját részt a mindenkori beszállítói számla kifizetésének esedékességét megelőző 30. munkanapig a KSZ által megadott lebonyolítási számlára hiánytalanul átutalja, és az átutalás megtörténtéről az adott átutalási megbízás másolati példányának megküldésével egyidejűleg értesíti KSZ-t.

7. A finanszírozás rendelkezésre tartása

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kohéziós Alap támogatási rendjében a támogatás igénybevételének hiánya, a munkák megkezdésének vagy a munkák hatósági engedélyezésének nyilvánvaló késedelme, illetve általában minden olyan körülmény fellépése esetén, amely alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás nem éri el célját, az Európai Bizottság kezdeményezheti a támogatás csökkentését, felfüggesztését vagy törlését. Nem tekinthető szerződésszegésnek KSZ részéről, amennyiben ilyen esetekben a Támogatás folyósítását felfüggeszti, vagy megtagadja.

  - A Kedvezményezett köteles minden olyan körülményről tájékoztatni  KSZ-t, amely a beruházás megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti.

  - KSZ köteles haladéktalanul tájékoztatni a Kedvezményezettet, amennyiben az Európai Bizottság a támogatás csökkentése, felfüggesztése vagy törlése iránt intézkedett, vagy ilyen intézkedés kezdeményezéséről szerez tudomást.

  - A Kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy az Európai Bizottság a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 5 éven belül jogosult felülvizsgálni a Kohéziós Alap támogatás felhasználását és szükség esetén megfelelő pénzügyi korrekciót előírni. Ez a határidő bírósági eljárás vagy az Európai Bizottság kezdeményezése esetén felfüggeszthető. Az Európai Bizottság felülvizsgálatának, illetve általában a támogatás szabálytalan felhasználásának kockázata – amennyiben az a Kedvezményezettnek felróható – a Kedvezményezettet terheli.

8. A támogatás folyósítása

A folyósítás ütemezése, módja:

8.1 	A folyósítás csak a közösségi előírások és e Szerződés feltételeinek teljesítése esetén, a  KSZ-szel egyeztetett mindenkori beszállítási szerződésekben szabályozott fizetési ütemezésnek megfelelően teljesítmény-, illetve előrehaladással arányosan történik.

8.2	Az utolsó számlát a Kedvezményezettnek elsősorban az alábbi 8.6 pontban meghatározott 30 napon belül, de legkésőbb 2010. november 15-ig kell KSZ részére megküldeni.

8.3	A Kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a Kohéziós Alap támogatás összegének utolsó 20 %-a csak a beruházás befejezése után és az Európai Bizottság igényeinek megfelelő  zárójelentésnek az Európai Bizottság részére  történő  benyújtását, és annak a Bizottság által történő jóváhagyását követően kerül átutalásra. A Kedvezményezettnek a zárójelentést legkésőbb a beruházás költségeinek elszámolhatóságára (eligibility) a Bizottsági Határozatban meghatározott határidőt megelőző 1. hónapig kell a KSZ számára benyújtani. A Magyar Államnak a zárójelentést legkésőbb a beruházás költségeinek elszámolhatóságára (eligibility) a Bizottsági Döntésben meghatározott határidőtől számított 6 hónapon belül kell az Európai Bizottság számára benyújtani. Az utolsó 20 % a Kohéziós Alap forrás jóváírásáig költségvetési forrásból kerül megelőlegezésre. Ha a Kedvezményezett a zárójelentés határidőre történő benyújtását elmulasztja, az utolsó 20 % átmeneti finanszírozása a Kedvezményezettet terheli. A zárójelentés tartalmi elemeit jelen szerződés 3. melléklete tartalmazza.

8.4	Törölve

8.5 	A Kedvezményezett nem jogosult a támogatás összegét saját számlájára igényelni. A támogatás terhére KSZ kizárólag a beszállítók számára közvetlenül jogosult kifizetést teljesíteni.

8.6 	A Kedvezményezett a támogatás összegéből kifizetést a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti teljesítési igazolás és a 6. sz. melléklete szerinti számla indikátor alapú felbontására formanyomtatványok kitöltésével jogosult kezdeményezni.  Minden egyes teljesítési igazolás és számlafelbontás mellékleteként a Kedvezményezett köteles a számla kibocsátását követő 30 napon belül megküldeni KSZ részére:

- a kifizetni kért beszállítói számla, illetve számlák 2 eredeti példányát,

- a kifizetni kért számlákra vonatkozóan a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy a számlák a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Kedvezményezett köteles adott esetben minden további, a KSZ vagy az Európai Bizottság részéről a fizetés feltételeként megkövetelt nyilatkozat, dokumentáció, adatszolgáltatás stb. csatolására.

8.7	Bármely szerződésszerű (teljesítésre alkalmas és igazolt) beszállítói számla késedelmes kifizetésével összefüggő jogkövetkezmény (pl. késedelmi kamat stb.) esetén a felelősséget az a fél viseli, amelyik annak bizonyíthatóan okozója. Az egyik félnek sem felróható okból bekövetkező jogkövetkezményt a felek a Többletköltség finanszírozására vonatkozó általános szabály szerint, az Elszámolható költségnek az EU támogatás nélkül számított finanszírozási arányában viselik.

###### A folyósítás feltételei

8.8	A támogatás terhére kifizetés csak az alábbi feltételek teljesülését követően történhet:

8.8.1	Az Európai Bizottság a Kohéziós Alap támogatást jóváhagyta.

8.8.2	A kifizetéshez szükséges fedezet (a Kohéziós Alap támogatás, az állami társfinanszírozási hányad és az önkormányzati saját rész) a projekt lebonyolítási számlán rendelkezésre áll.

8.8.3	Az állami társfinanszírozási összegekre vonatkozóan a vonatkozó jogszabályok szerinti kifizetési feltételek (szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás ellenjegyzése, utalványozás) teljesültek.

8.8.4	Az operatív tevékenységgel kapcsolatos adatokat az Egységes Monitoring Információs Rendszerbe (EMIR) hiánytalanul rögzítették.

8.8.5	A Beszállítási szerződés(ek) aláírása megtörtént, az aláírt szerződések kifizetés előtt rendelkezésre állnak.

8.8.6	A beruházás megkezdéséhez, a folyamatos munkavégzéshez, stb. szükséges valamennyi jogerős és végrehajtható hatósági engedély létesítményenként időarányosan rendelkezésre áll.

8.8.7	A Kedvezményezett Könyvvizsgálójának nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a Kedvezményezett számviteli rendje megfelel a jogszabályoknak.

8.8.8	A Beszállítói számla megfelel a Kohéziós Alap támogatásra vonatkozó és a jelen szerződés szerinti előírásoknak.

8.8.9	A mindenkori közösségi előírások szerinti, illetve az Európai Bizottság által megkövetelt kifizetési feltételek teljesültek.

8.8.10	A folyósítási feltételek teljesítéséért valamennyi aláíró fél saját feladatkörében felelős.

8.8.11	A Beszállítók által vállalt mindenkori biztosítékok időarányosan rendelkezésre állnak.

## III.	A beruházás megvalósítása

9.	A beruházás megvalósítása (projekt leírása, projektelemek)

9.1	A beruházás leírását, az egyes projektelemek beruházási tartalmát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

9.2	A Kedvezményezett – jelen szerződésből folyó tájékoztatási kötelezettsége körében – azonnal tájékoztatja KSZ-t a Beruházás befejezésének tervezett határidejében bekövetkezett változásról és a változás okairól.

10. A beruházás jóváhagyott tartalma

10.1 	A Kedvezményezett nem jogosult egyoldalúan eltérni a beruházás jóváhagyott tartalmától.

10.2 	A beruházás műszaki tartalmának módosításához a Kedvezményezett köteles KSZ írásbeli jóváhagyását beszerezni. KSZ a hozzájárulást megtagadhatja, amennyiben a kívánt eltérés a támogatás eredeti céljától nyilvánvalóan eltér, vagy ha a módosításhoz az illetékes hatóságok vagy az Irányító Hatóság nem járulnak hozzá.

10.3 	A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi IH, KSZ és adott esetben az Európai Bizottság számára, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni.

10.4 	A Kedvezményezett saját költségén köteles biztosítani, hogy a beruházás megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a beruházás érdekében, illetve a jelen szerződés teljesítésének keretén belül történő felhasználására. E jogokat a Kedvezményezett olyan terjedelemben köteles megszerezni, hogy jogosított legyen adott esetben e jogok felhasználását az ellenőrzés és a monitoring tevékenység érdekében a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság részére is lehetővé tenni.

11. Közbeszerzés

A KSZ a beruházással összefüggő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatait a jelen fejezet szerinti mértékben átruházza a Kedvezményezettre. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok átadása nem szünteti meg vagy korlátozza a KSZ Beszállítói számlák kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségét és feladatait. A közbeszerzési eljárásokban való együttműködés elveit és szabályait a felek következők szerint rögzítik:

11.1	Versenyeztetés

A Kedvezményezett a közbeszerzéseit és a Beszállítók kiválasztását (tervezés-kivitelezés, műszaki ellenőri, PR, eszközbeszerzés, stb.) a versenyeztetés elvének érvényre juttatásával, a hatályos jogszabályoknak és az érvényes beruházási okmányoknak megfelelően intézi, készíti elő és folytatja le. Ennek során a Kedvezményezett köteles messzemenően együttműködni a KSZ-szel, és a versenyeztetéssel összefüggésben a KSZ által a Kedvezményezettre delegált feladatokat és jogokat a hazai közbeszerzési jog, a KSZ, az Európai Bizottság szakértőinek a versenyeztetéssel, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos ajánlásai, előírásai, stb. alkalmazásával ellátni, illetve gyakorolni.

11.2	Részvétel a Kedvezményezett közbeszerzési eljárásában

A felhívást és a dokumentációt a Kedvezményezett állítja össze – ha szükséges – szakértők közreműködésével. A Kedvezményezett köteles a KSZ véleményét beszerezni, és figyelembe venni a felhívás, valamint a dokumentáció véglegesítése során. A Kedvezményezett a hirdetmények Közbeszerzések Tanácsához történő benyújtását megelőzően a közbeszerzési törvény (kbt.) alapján meghatározott előzetes összesített tájékoztatót, a végleges felhívást és dokumentációt köteles KSZ-nek jóváhagyásra megküldeni. Kedvezményezett elfogadja, hogy a KSZ a részére véleménynyilvánítás, illetve jóváhagyás céljából megküldött felhívást és dokumentációt minőségellenőrzést végző független szakértővel megvizsgáltatja, aki szakértői jelentést készít a KSZ részére, valamint megküldi azt az EKKE részére is.

A KSZ jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.

A Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Kedvezményezett nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük, figyelembe véve a kbt. vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezéseit az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezettekkel kapcsolatban.

Az ajánlatok elbírálását a KSZ által jóváhagyott bíráló bizottság végzi. A bíráló bizottság elnökét és titkárát, akik szavazati joggal nem rendelkeznek, a KSZ jelöli. A bíráló bizottságba a KSZ és a Kedvezményezett három szavazó tagú bizottság esetében egy-egy, öt szavazó tagú bizottság esetében kettő-kettő szavazó tagot delegál, az Irányító hatóságot képviselő mindig egy szavazó tag mellett. A bíráló bizottságnak legalább három, legfeljebb öt, de mindig páratlan számú szavazó tagja van. Az EU támogatással megvalósuló beszerzések értékelésében szavazati jog nélkül vesz részt az EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE) által delegált egy személy (megfigyelő), akinek feladata, hogy a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának szabályosságát ellenőrizze a hatályos jogszabályok tekintetében, felhívja a figyelmet az esetleges szabálytalanságokra, jelentést készít az értékelésről a bíráló bizottság elnöke és a KSZ vezető részére.

Felek egyetértenek abban, hogy a bíráló bizottság munkájának részletes és mindenre kiterjedő előzetes szakmai értékelésen kell alapulnia, és – ha szükséges – a Kedvezményezett ilyen vizsgálatok és elemzések elkészítése céljából szakértő(ke)t vehet igénybe az értékelési szakaszban.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a közbeszerzési szabályzatában megfelelően megjeleníti az arra jogosult kormányzati szervek előbbiek szerinti delegálási jogát a Kohéziós Alap által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásait értékelő testületekben való részvételük biztosítása érdekében.

Bármely, nem a Kedvezményezett által delegált szervezet vagy személy tekintetében, amely (aki) az ajánlatok értékelésében szavazó vagy nem szavazó tagként vesz rész, a mindenkor hatályos jogszabályok és a Kedvezményezett közbeszerzési szabályzata szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

11.3      A beszerzéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás és szerződéskötés

A legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel a Beszállítási szerződés azt követően köthető meg, hogy a szerződést a KSZ vezetője ellenjegyezte. A szerződés ellenjegyzése a KSZ részéről azt jelenti, hogy a KSZ a Beszállítási szerződés tartalmát elfogadta, és az alkalmas a Kedvezményezett nevére szóló beszállítói számlák befogadására és kiegyenlítésére szerződésszerű teljesítés és számlázás esetén.

A közbeszerzési eljárás során a szerződéskötésre jogosult ajánlattevővel a Kedvezményezett köti meg a Beszállítási szerződést. A szerződéskötésnél a Kedvezményezett részéről kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre a Kedvezményezett belső intézkedésében megjelölt személyek jogosultak. A KSZ jogosult ezen belső intézkedéseket – a Kedvezményezett részéről aláíró személyek ilyen jogosultságának megállapítása végett – megismerni.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beszállítási szerződés aláírása és ellenjegyzése során úgy működnek együtt, hogy a szerződés létrejötte az ajánlati, illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőben történjen meg.

A Beszállítási szerződés teljesítése során a Kedvezményezett köteles folyamatos műszaki ellenőrzést és, a fizetésekre vonatkozóan, folyamatos pénzügyi ellenőrzést biztosítani. A Kedvezményezett a Beszállítási szerződés szerinti jogait köteles következetesen érvényesíteni, ennek keretén belül a beszállító által nyújtandó biztosítékokat határidőben megkövetelni, szerződésszerűségüket megvizsgálni és KSZ kérésére KSZ-nek bemutatni. A Beszállítási szerződésből eredő jogairól a Kedvezményezett a KSZ előzetes hozzájárulása nélkül nem mondhat le.

11.4	Beszállítói számlák

A beszállítói számlák címzettje a Kedvezményezett, azonban a számlák kiegyenlítéséről a KSZ köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok szerint. A számlák szakmai ellenjegyzése és érvényesítése, a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése után a Kedvezményezett feladatkörébe tartozik.

#### IV.	Ellenőrzési és monitoring kötelezettség

12. Folyamatos ellenőrzési kötelezettség

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás célhoz kötött és szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére a KSZ és az Európai Bizottság különös hangsúlyt helyez. A KSZ ennek megfelelően a támogatás felhasználásával kapcsolatban átfogó ellenőrzési joggal rendelkezik.

  - A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok pénzügyi ellenőrzése a magyar jogi előírásoknak megfelelően történhessék. Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles a beruházás teljes időtartamára könyvvizsgálót alkalmazni. A KSZ elfogadja a beruházás kapcsán eljáró könyvvizsgálónak a Kedvezményezett állandó könyvvizsgálóját, akit a Kedvezményezett a reá vonatkozó mindenkori jogszabályok alapján bíz meg.

  - A Kedvezményezett köteles a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság kívánsága szerint ad hoc célellenőrzéseket végezni és ezek eredményéről megfelelő részletességgel beszámolni, valamint az elkészült intézkedési terveket a KSZ részére megküldeni.

  - A Kedvezményezett köteles megfelelő képviseletről gondoskodni a KSZ által szervezett Monitoring Bizottságban.

13. Ellenőrzés tűrési kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 5 évig tűrni és segíteni a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.

  - Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében a Kedvezményezett köteles adott esetben – előzetes értesítés alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, kérésükre a beruházással összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, stb. betekintést engedni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni.

  - A KSZ nem rendelhet el és nem végeztethet olyan ellenőrzést, amely túlmutat a támogatás célhoz kötöttségének ellenőrzésén, vagy amely más módon súlyosan akadályozza a beruházás megvalósítását, vagy sérti a Kedvezményezett érdekeit.

  - A pénzügyi ellenőrzések eredményessége érdekében a Kedvezményezett köteles számviteli rendjét úgy megállapítani, szükség esetén megfelelően kiegészíteni és olyan elkülönített pénzügyi nyilvántartási rendet kialakítani, amely a támogatás felhasználásának gyors és hatékony ellenőrzése érdekében lehetővé teszi:

- az összesített kiadások minden egyes tételének és az azokat alátámasztó bizonylatoknak az azonosítását,

- a teljesítések és kifizetések, valamint a nyilvántartásba vétel időpontjainak nyomon követését,

- a tervezési és jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a KSZ-szel közösen kialakított struktúrának megfelelően csoportosított adatok naprakész biztosítását.

  - Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén a Kedvezményezett köteles megtéríteni az általa meghiúsított, megakadályozott vagy hátráltatott ellenőrzés költségeit, így különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit. Ezen túlmenően a Kedvezményezett az ellenőrzéstűrési kötelezettség minden egyes megsértése esetén 1.000.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles.

Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértésének minősül különösen, ha a megfelelően előre egyeztetett ellenőrzési időpontban a Kedvezményezett nem biztosítja például a helyszínre való bejutás lehetőségét, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, a pénzügyi, számviteli rendszer bizonylatainak, analitikáinak, a beruházás kivitelezésének ellenőrizhetőségét, a megfelelően felkészült szakmai személyzet közreműködését, vagy bármilyen más a támogatás szerződésszerű felhasználásával összefüggő és a Kedvezményezett birtokában lévő okirat, adat átadását, stb.

  - A KSZ jogosult az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén a jelen szerződés 19. fejezete szerinti szankciók alkalmazására is.

14. Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 5 évig a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság által kért, a támogatás felhasználásával illetve a beruházás megvalósításával kapcsolatos adatokat haladéktalanul közölni.

  - A Kedvezményezett köteles rendszeres tájékoztatást nyújtani KSZ-nek a beruházás megvalósításáról, melynek keretében köteles az EMIR rendszerbe történő adatrögzítéshez szükséges mindenkori adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, továbbá az 5. számú mellékletnek megfelelően meghatározott tartalommal félévenként monitoring jelentést készíteni és benyújtani, illetve a 4. számú melléklet szerint előrehaladási jelentéseket benyújtani a KSZ részére.

  - A támogatás felhasználásával, illetve a beruházás megvalósításával kapcsolatos média megjelenések során a Kedvezményezett köteles megfelelően tájékoztatni a nyilvánosságot a támogatás jellegéről, eredetéről, céljáról. A Kedvezményezett köteles a beruházással kapcsolatos jelentősebb PR és médiaszereplést (szerződés aláírása, munkaterület átadás-átvétel, a műszaki átadás-átvétel, nyílt nap, stb.), az Európai  Bizottság által megkívánt tájékoztató- és emléktáblák elhelyezését stb. KSZ-szel előzetesen egyeztetni.

  - A Kedvezményezett köteles a beruházással kapcsolatos minden média megjelenést és civil tájékoztatást megfelelően dokumentálni.

15. Dokumentáció megőrzési kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi és műszaki dokumentációt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.

  - Szigorúbb magyar előírások hiányában a Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi bizonylatot és háttér dokumentumot a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 5 évig megőrizni. Ez a határidő bírósági eljárás esetén vagy az Európai Bizottság kezdeményezésére meghosszabbodik.

  - KSZ kérésére a Kedvezményezett köteles a megőrzött bizonylatokból a kért bizonylatot, vagy több, adott esetben valamennyi bizonylatot KSZ rendelkezésére bocsátani.

  - A megőrzési kötelezettség megsértése esetén a Kedvezményezett köteles megtéríteni az ezáltal meghiúsított, megakadályozott vagy hátráltatott ellenőrzés költségeit, így különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit. Ezen túlmenően a Kedvezményezett a megőrzési kötelezettség minden egyes megsértése esetén 1.000.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles.

A megőrzési kötelezettség megsértésének minősül különösen, ha a megfelelően előre egyeztetett ellenőrzési időpontban a Kedvezményezett nem biztosítja például a bizonylatokhoz való hozzáférés lehetőségét, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, a pénzügyi- számviteli rendszer bizonylatainak, analitikáinak helyszíni megtekinthetőségét, másolatok készítését, a bizonylatok ellenőrizhetőségét, a beruházás kivitelezésére vonatkozó műszaki és egyéb dokumentáció megtekinthetőségét, másolatok készítését és ellenőrzését, a megfelelően felkészült szakmai személyzet közreműködését, vagy bármilyen más a támogatás szerződésszerű felhasználásával összefüggő okirat, birtokában lévő adat átadását, lemásolását, stb.

  - A KSZ jogosult a megőrzési kötelezettség megsértése esetén a jelen szerződés 19. fejezete szerinti szankciók alkalmazására is.

## V.	A felek egyéb kötelezettségei

16. A Kedvezményezett kötelezettségei

16.1 	A Kedvezményezett kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a KSZ hozzájárulása nélkül a beruházás műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítja.

16.2 	  Kedvezményezett vállalja és kijelenti, hogy

- jogosult a jelen szerződés aláírására, és rendelkezik valamennyi a szerződés aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazással,

- a jelen szerződés teljesítése korábbi más szerződéseibe, kötelezettségvállalásaiba nem ütközik,

- nincs ellene olyan folyamatban lévő per, hatósági eljárás, stb. amely a jelen szerződés teljesítésére kihatna,

- nincs ellene adósságrendezési, csőd- vagy felszámolási eljárás, és ilyen eljárás kezdeményezéséről nincs tudomása,

- közterheit a jövőben is - a vonatkozó jogszabályok szerint - előírásszerűen fizeti,

- az EMIR rendszerhez szükséges mindenkori adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz

- az Önkormányzati saját rész összegét, valamint az El nem számolható költségek megfizetését biztosítja,

- a Támogatás összegét kizárólag a beruházás megvalósítására kívánja és köteles felhasználni,

- a KSZ-nek átadandó mindenkori mérlegek, beszámolók, adatok, jelentések, stb. hitelesek és teljesek,

- haladéktalanul tájékoztatja KSZ-t a bekövetkező felmondási eseményekről,

- szervezetében, működésében, gazdálkodásában, tulajdoni helyzetében bekövetkezett minden lényeges és meghatározó változást haladéktalanul közöl KSZ-szel,

- belső szabályozásában és szerződéseiben a Támogatással kapcsolatos személyi és anyagi felelősséget megfelelően szabályozza.

- a projekt zárójelentését elkészíti és 2011.01.28. napjáig a KSZ részére leadja.

- a projekt zárójelentést az Irányító Hatósággal egyeztetett ütemezésnek megfelelően az alábbi időpontokra elkészíti:

| A zárójelentés sablon kitöltendő fejezete, pontjai | Határidő |
| --- | --- |
| 2. fejezet, 3. fejezet, 4. fejezet 1. pont, 10. fejezet, 1. melléklet | 2010.07.31. |
| 3. fejezet 2. pont, 4. fejezet 2. pont, 5. fejezet (5.1-5.2.3 pont), 8. fejezet 9. fejezet, | 2010.09.30. |
| 5. fejezet 3. pont, 5. fejezet 2.4-3. pont, 6. fejezet, 7. fejezet, 11. fejezet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet | 2010.09.30. |

17. A KSZ kötelezettségei

  - KSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti koordinációs, ellenőrzési, lehívási, fizetési stb. kötelezettségeit mindenkor határidőben, ilyen határidő hiányában a Kedvezményezettel megállapodva ésszerű határidőn belül teljesít

  - KSZ köteles továbbá jelen szerződés szerinti együttműködési, valamint tájékoztatási kötelezettségét maradéktalanul teljesíteni.

## VI.	Biztosítékok, szerződésszegés

18. Biztosítékok

18.1   A Kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a jelen szerződés megszegéséből eredő pénzügyi kötelezettségeit és tartozását a KSZ az Áht. 13/A § (8) bekezdése és az 55/2005. (III.26.) Korm. rend. alapján jogosult adók módjára behajtatni.

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Beszállítási szerződés(ek)ben a beszállító terhére előírt szerződéses garanciák (kötbér, stb.), pénzügyi biztosítékok biztosításától, illetve rendelkezésre bocsátásától és érvényesítésétől a KSZ hozzájárulása nélkül nem tekinthet el.

19. Szabálytalanságok/szerződésszegések kezelése

19.1	A támogatás bármilyen esetleges túlfizetése, szerződésellenes felhasználása vagy egyéb szerződésszegés esetén a Kedvezményezett köteles a szerződésszerű állapotot a KSZ által megszabott megfelelő határidőn belül helyreállítani.

  - Amennyiben a 19.1 pont szerinti határidő eredménytelenül telik el, KSZ jogosult:

    - a túlfizetés összegének visszakövetelésére, beszedésére, vagy beszámítására,

    - a támogatás folyósításának részleges vagy teljes felfüggesztésére,

    - a támogatás összegének részleges vagy teljes csökkentésére,

    - a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására,

    - a Kedvezményezettnek a támogatási rendszerből való kizárására a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 120. § (2) bekezdése alapján,

    - a jogosulatlanul vagy szerződésellenesen igénybevett támogatási összeg és kamatai visszakövetelésére.

  - Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetésre köteles, e fizetési kötelezettségét köteles az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 30 banki napon belül teljesíteni. Visszafizetés esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igényelt támogatási összeget a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő éves kamattal növelt összegben köteles visszafizetni. A KSZ nem követelhet kamatot, amennyiben a visszafizetésre a KSZ részéről történt indokolatlan túlfizetés miatt kerül sor.

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szabálytalanság vagy szerződésszegés esetén a fenti szankciók alkalmazását KSZ-en kívül, az Irányító Hatóság, a Kifizető Hatóság és az Európai  Bizottság is kezdeményezheti.

  - A Kedvezményezett köteles bármilyen szabálytalanság fellépéséről, megszüntetéséről és a megszüntetésre tett intézkedésekről KSZ-t haladéktalanul tájékoztatni.

20. Szerződésszegések főbb esetei

20.1 	A felek rögzítik, hogy – a teljesség igénye nélkül – a jelen szerződés alkalmazásában szerződésszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:

20.1.1	A vonatkozó európai közösségi és hazai előírások súlyos megsértése;

20.1.2	A támogatásnak nem a beruházás céljára való fordítása;

20.1.3	A támogatási összegek szabálytalan felhalmozódásának előidézése;

20.1.4	A jelen szerződés szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési, stb. kötelezettségek megsértése;

20.1.5	Kedvezményezettel szembeni adósságrendezési eljárás megindítása, vagy a Kedvezményezett pénzügyi helyzetének a szerződés teljesítését veszélyeztető neki felróható megváltozása;

20.1.6	A beruházás megvalósításához vagy működéséhez szükséges hatósági engedélyek – Támogatás felhasználásának akadályát jelentő – a Kedvezményezettnek felróható okból történő megtagadása vagy visszavonása;

20.1.7	Egyéb a  jelen szerződés szerinti kötelezettségek megsértése;

20.1.8	A beruházási munkák megkezdésének, folytatásának és befejezésének a Kedvezményezettnek felróható késedelme;

20.1.9    Hatályos hazai jogszabályok megsértése.

20.2	A Kedvezményezett köteles a tőle elvárható minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződés szerinti Beruházás előkészítésében vagy végrehajtásában neki felróható okból olyan késedelem ne mutatkozzék, amely a Beruházás vagy egyes elemei megfelelő előrehaladását és a vállalt határidőre való megvalósítását veszélyeztetheti.

## VII. Tulajdonjog és üzemeltetés

  - A Támogatás segítségével megvalósított Beruházás során létrejövő létesítmények és beszerzett eszközök a Kedvezményezett tulajdonába kerülnek.

  - Elidegenítési tilalom: A Kedvezményezett vállalja, hogy a Beruházás befejezését követő legkevesebb 5 éven belül a Beruházás elkészült létesítményeit, beszerzett eszközeit a KSZ, valamint az IH előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre semmilyen jogcímen nem ruházza át.

  - Terhelési tilalom: A Kedvezményezett vállalja, hogy a Beruházás megvalósítása során, valamint befejezését követő legkevesebb 5 éven belül a KSZ, valamint az IH  előzetes hozzájárulása nélkül a Beruházás elkészült létesítményeit, beszerzett eszközeit ingatlan-nyilvántartási vagy azon kívüli más módon nem terheli meg.

21.3 	A Kedvezményezett a Beruházás elkészült létesítményeit, beszerzett eszközeit a Beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig köteles az elfogadott támogatási kérelemben rögzített funkciónak és műszaki tartalomnak megfelelően üzemeltetni. A Kedvezményezett csak a KSZ, valamint az Európai Bizottság előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni a támogatás odaítélésekor rögzített, a Beruházásra vonatkozó működési, üzemeltetési feltételeket, eredeti körülményeket, különös tekintettel a beruházás jellegére, műszaki és egyéb paramétereire, a Beruházás létesítményeinek, beszerzett eszközeinek tulajdoni helyzetére.

21.4	A KSZ hozzájárulása szükséges a Kohéziós Alap támogatás iránti kérelem benyújtásától, a Beruházás elkészült létesítményeinek, beszerzett eszközeinek üzembe helyezését követő 10 évig terjedő időszakban, a Beruházással létrejövő rendszer üzemeltetését érintő hatályban lévő szerződés módosításához, illetve új szerződés megkötéséhez. A Kedvezményezett megküldi az üzemeltetésre vonatkozóan kiírandó pályázati eljárás dokumentációját és a létrejövő szerződés, illetve szerződésmódosítás tervezetét. A KSZ jogosult egy személyt delegálni a pályázatértékelő testületbe.

### VIII. Több Kedvezményezett jogállása

22. Egyetemlegesség

Több Kedvezményezett esetén ezek – a felek eltérő megállapodása hiányában – egyetemlegesen kötelezettek KSZ-szel szemben.

### IX.    Egyéb rendelkezések

23.1 A jelen szerződést a felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.

23.2   A jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Kedvezményezett csak a KSZ előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni.

23.3 	A jelen szerződést a felek 7 példányban magyar nyelven írták alá, amelyből 3 példány a Kedvezményezettet, 3 példány KSZ-t, 1 példány az IH-t illeti.

23.4   	A jelen szerződés magyar nyelven írt példányának szükség esetén angol nyelvre történő hiteles lefordításának költségei a KSZ-t terhelik. Jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

23.5  A felek a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat, adatszolgáltatásaikat magyar nyelven közlik egymással, KSZ jogosult azonban meghatározni, hogy adott esetben a Kedvezményezett mely nyilatkozatait, adatszolgáltatását, jelentését, stb. köteles angol nyelven is elkészíteni.

23.6	A jelen szerződés mellékletét képező dokumentumok tartalmát a KSZ, a Kedvezményezettel egyeztetve megváltoztathatja.

23.7    	Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával, valamint az IH ellenjegyzésével jön létre, és hatályát veszti, ha a Kohéziós Alap támogatási kérelemre vonatkozóan az Európai Bizottság negatív döntést hoz. Amennyiben az Európai Bizottság módosításokkal fogadja el a Kedvezményezett támogatási kérelmét, a felek megfelelően módosítják a jelen szerződést.

23.8    A feleknek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáiban a mindenkor hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el.

| Budapest, 2010. ………………………. | Budapest, 2010. ………………………. |
| --- | --- |
| ____________________________ | ___________________________ |
| Kedvezményezett részéről | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet részéről |
| Dr. Ipkovich György | Lasch Tímea |
| polgármester | Igazgató |
| Budapest, 2010. ………………………. |  |
| Ellenjegyzi: ____________________________ |  |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága részéről |  |
| Szabó Szilvia |  |
| Főigazgató |  |