Az előterjesztést megtárgyalta:

- pénzügyi és gazdasági bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. október 28-i ülésére

Javaslat Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építésére” rendelkezésre álló költségvetési forrás összegének megnövelésére

Szombathely MJV Önkormányzata NYDOP-2.2.1/C-2f.-2009-0002. sz. „Az ismeretlen táj?” című projekt keretében meg kívánja valósítani a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építését. 2010. augusztus 20-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására. Az eljárás során 2010. október 7-én 8 db árajánlat érkezett, azonban a költségvetésben és a projektben rendelkezésre álló nettó 171 850 022,- Ft, azaz bruttó 214 812 528,- Ft keretösszeget az árajánlatok túllépik ezért további költségvetési forrás biztosítására van szükség, abból a célból, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a nyertes ajánlattevő kihirdetése lehetővé váljon.

A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők hiánypótlási lehetőséget kaptak, amelynek határideje 2010. október 25., így alakul ki az értékelhető érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők sorrendje. Ezt követően van lehetőség arra, hogy pontosan kerüljön meghatározásra a további szükséges költségvetési forrás pontos összege. Így a Bizottsági tárgyalás során jelen előterjesztést szükséges szóban kiegészíteni.

A Dolgozók úti kerékpárút építése lezárult, ezért további kifizetés ezzel a projekttel kapcsolatban nem merül fel. A záró kifizetési kérelem és a záró projekt előrehaladási jelentés a támogató szervezethez benyújtásra került. A Közgazdasági Osztállyal történt egyeztetések során pontosításra került, hogy a NYDOP-4.3.1/B-2007-0005 Dolgozók u. kerékpárút” költségvetési soron nettó 8 000 000,- Ft., azaz bruttó 10 000 000,- Ft összegű maradvány van.

Tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy a költségvetési rendelet alapján „NYDOP-4.3.1/B-2007-0005 Dolgozók u. kerékpárút” költségvetési soron lévő nettó 8 000 000,- Ft, azaz bruttó 10 000 000,- Ft összeg „Az ismeretlen táj? (NYDOP-2.2.1/C-2f.2009-0002)” sorra történő átcsoportosítását a költségvetési rendelet módosítása során engedélyezni szíveskedjen. Ezt követően az Arborétum fogadóépületének megépítésre rendelkezésre álló költségvetési forrás nettó 179 850 022,- Ft, azaz bruttó 224 812 528,- Ft lesz.

A közbeszerzési eljárás során az értékelhető legalacsonyabb árajánlat nettó 199 886 522,- Ft, azaz bruttó 249 858 153 Ft., ezért a megnövelt költségvetési fedezethez képest hiányzó minimális összeg nettó 20 028 369,- Ft, azaz bruttó 25 035 462 Ft.

A közbeszerzési eljárás során az értékelhető legmagasabb árajánlat nettó 222 690 405 Ft, azaz bruttó 278 363006 Ft ezért a megnövelt költségvetési fedezethez képest hiányzó összeg maximális összeg nettó 42 840 383,- Ft, azaz bruttó 53 550 479,- Ft

A közbeszerzési szakértő 2010. október 25-i napot követően pontos tájékoztatást tud adni a nyertes ajánlattevő által megajánlott ár összegéről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2011. évi költségvetési tervezésekor és elfogadásakor a nyertes árajánlat alapján szükséges további összeget biztosítani szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot szíveskedjen jóváhagyni.

Szombathely, 2010. október ……

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2010. (X. 28.) Kgy. sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése” rendelkezésre álló költségvetési forrás összegének megnövelésére” című” előterjesztést megtárgyalta.

2. A Közgyűlés támogatja a költségvetés NYDOP-4.3.1/B-2007-0005 Dolgozók u. kerékpárút” költségvetési soron lévő nettó 8 000 000,- Ft összeg a „Az ismeretlen táj? (NYDOP-2.2.1/C-2f.2009-0002)” sorra történő átcsoportosítását. Az Arborétum fogadóépületének megépítésre rendelkezésre álló költségvetési forrás nettó 179 850 022,- Ft., azaz bruttó 224 812 528,- Ft lesz.

3. A Közgyűlés a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése” kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárásban a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő összeg kiegészítéséhez …………………….. Ft összegű forrást biztosít a  2011. évi költségvetés terhére. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési rendelete tervezésekor a további forrás biztosításáról gondoskodjon.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

2. pont: azonnal

3. pont: 2011. évi költségvetés tervezésekor.