|  | # JEGYZŐKÖNYV |  |  | Lapszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tárgy: Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság RENDKÍVÜLI Ülése |  |  |  |  |
| Helyszín: SZMJV. Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem |  |  |  |  |
| Időpont: 2010. november 11-én 16.00 óra |  |  |  |  |
| Jegyzőkönyvvezető: Kőhalminé Merklin Erzsébet |  |  |  |  |
| ##### JELENLÉTI ÍV |  |  |  |  |
| NÉV |  | ALÁÍRÁS | MEGJEGYZÉS |  |
| Lendvai Ferenc |  |  | képviselő, a bizottság elnöke |  |
| Horváth Csaba |  |  | a bizottság tagja |  |
| Rettegi Attila |  |  | a bizottság tagja |  |
| Horváth Zoltán |  |  | a bizottság tagja |  |
| Kővári Attila |  |  | a bizottság tagja |  |
| Németh Kálmán |  |  | a bizottság tagja |  |
| Gergye Péter |  |  | a bizottság tagja |  |
| Dr. Berényi Tamás |  |  | a bizottság tagja |  |
| Horváth Gábor |  |  | a bizottság tagja |  |
| Vörös Lajos |  |  | a bizottság tagja |  |
| Poór András |  |  | a bizottság tagja |  |
| ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK |  |  |  |  |
| Dr. Puskás Tivadar |  |  | polgármester |  |
| Lazáry Viktor |  |  | alpolgármester |  |
| Marton Zsolt |  |  | alpolgármester |  |
| Molnár Miklós |  |  | alpolgármester |  |
| dr. Kaczmarski János |  |  | jegyző |  |
| dr. Nagy Tibor |  |  | aljegyző |  |
| Lakézi Gábor |  |  | a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője |  |
| Kutnyánszky László |  |  | városi főépítész |  |
| NAPIRENDEK ELŐADÓI, MEGHIVOTTAK |  |  |  |  |
| Dr. Németh László 1. sz. napirend |  |  | a Közbeszerzési Iroda vezetője |  |
| Krencsey Igor 1. sz. napirend |  |  | az Építési Iroda vezetője |  |
| Katona Éva 1. sz. napirend |  |  | a Stratégiai Iroda vezetője |  |
| Magyar Márta 1. sz. napirend |  |  | projekt menedzser |  |
| Dr. Palkovits István 1. sz. napirend |  |  | Benchmark Kft. projektmenedzser |  |
| Breznovits István 1. sz. napirend |  |  | Regionális Fejlesztési Ügynökség Ügyvezető igazgatója |  |
| Böröcz Miklós 1. sz. napirend |  |  | UTIBER Kft. képviseletében |  |
| Piroska László 1. sz. napirend |  |  | P.M.Design Kft. okl. építészmérnök |  |
| Freisinger Zoltán 2. sz. napirend |  |  | Speciál Terv Mérnöki Kft. |  |
| Kurucz Tibor 2. napirend |  |  | Speciál Terv Mérnöki Kft. tervező |  |
| Gyebrovszki János 2. napirend |  |  | Önkormányzati képviselő |  |
| Nagy Erzsébet 2. sz. napirend |  |  | Kommunális és Környezetvédelmi Iroda vezetője |  |
| Kusztor György 2. sz. napirend |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közlekedési Csoport ü.i. |  |
| Kalmár Ervin 2. sz. napirend |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közl. csoport vezetője |  |
| Csukáné Sermann Nikoletta 2. sz. napirend |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közl. csoport ü.i. |  |
| Kovács István 2. sz. napirend |  |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közl. csoport ü.i. |  |

Lendvai Ferenc a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, és a meghívott vendégeket.

Megállapítja, hogy a megválasztott 11 bizottsági tagból 10 fő jelen, a Bizottság határozatképes.

Tekintettel arra, hogy a mai ülés már a külső szakértőkkel teljes létszámban ülésezik, kéri a bizottság tagjait, hogy rövid bemutatkozást tegyenek.

A tagok bemutatkozását követően javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

A bizottság egyhangú szavazással (10 igen szavazattal) a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

155/2010. (XI. 11.) Vfejl., -Üzemelt. és Körny.véd. Biz. határozat

1.)	Javaslat a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató 	Központ építésére” 	rendelkezésre álló költségvetési forrás 	összegének megnövelésére, a projekt jelenlegi 	helyzetéről szóló 	tájékoztatás elfogadására

Előadó: 		Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 				vezetője

Katona Éva, a Stratégiai Iroda vezetője

Magyar Márta projekt menedzser

Meghívottak:			Lazáry Viktor alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője

Krencsey Igor, az Építési Iroda vezetője

Dr. Palkovits István, Benchmark Kft. projektmenedzser

Breznovits István ügyvezető igazgató, Regionális

Fejlesztési Ügynökség

Böröcz Miklós, Utiber Kft.

P. M. Design Kft. Piroska László okl. építészmérnök

2.)	Szent Gellért utca és környékén lévő utcák forgalmi rendjének és a Szent Gellért utcán átmenő teherforgalom szabályozásának vizsgálata.

Előadó:  		Kurucz Tibor Speciálterv Mérnöki Kft. műszaki igazgató

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 			vezetője

Meghívott: 		Marton Zsolt alpolgármester

Gyebrovszki János, városi képviselő

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Közlekedési 				Csoport munkatársai

1. napirend:		Javaslat a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai 					Látogató- és Oktató Központ építésére” rendelkezésre 				álló költségvetési 	forrás összegének megnövelésére, 				a projekt jelenlegi 	helyzetéről szóló 	tájékoztatás 				elfogadására

Kutnyánszky László, városi főépítész: Az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a Közgyűlési határozatnak megfelelően az összes szempontot figyelembe véve megvizsgáltuk az épület költségcsökkentésének lehetőségét. A tervezővel egyetértve arra a megállapításra jutottunk, hogy a tervek olyan szintű módosítása nélkül, ami engedélyezési terv módosításával nem járna, a projekt költségeit lényegesen csökkenteni nem lehet. Amennyiben lényegesen csökkentjük a költségvetési támogatást, akkor esetleg az egész projekt megvalósítását kockáztatjuk. Az egyeztetések eredményeként az az álláspontunk, hogy nincs reális lehetőség arra, hogy a jelenlegi pályázati feltételeknek megfelelően olyan mértékű költségcsökkentést érjünk el, amit érdemes végigvinni.

A program belsőépítészeti részét is megvizsgálva megállapítottuk, hogy a 8 millió forinttal megbecsült, kifejezetten belsőépítészeti munka, - ami belsőépítészeti tervezést igényel - a kiírásban alá volt becsülve. A beérkezett árajánlatok 18 és 26 millió forint közötti költséget állapítottak meg.

Az osztály részéről a határozati javaslatok közül az „A” variációt javasoljuk a Bizottságnak elfogadni, indokolva, hogy nincs lehetőség már arra, hogy olcsóbb épületet hozzunk létre.

Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke:  a Stratégiai Iroda vezetőjéhez intézi kérdését,

- a Bizottság elé hozott előterjesztésben nem szerepel az a költség, amivel túllépték a rendelkezésre álló összeget?

Katona Éva, a Stratégiai Iroda vezetője válaszában elmondja, hogy valóban a jelen előterjesztés ezt az összeget nem tartalmazza. A bruttó 35.046.500 összegű forrás biztosítását az október 28-i Közgyűlés tárgyalta. Ennek a plusz forrásnak a biztosítására van szükség ahhoz, hogy a nevezett projektet sikeresen és időben meg tudjuk valósítani.

Lendvai Ferenc a bizottság elnöke: A válaszból nyomatékosítja, hogy 35.046.500 Ft-al lépte túl a legolcsóbb árajánlat is az eredetileg tervezett árat.

Marton Zsolt alpolgármester úr: Javasolja a bizottságnak, hogy vizsgálja meg a költségcsökkentés további eshetőségeit, mert véleménye szerint van még olyan lehetőség, amire az előterjesztés nem tér ki, akár változatlan tartalom mellett egy új közbeszerzési eljárás kiírása is van mód.

Kérdése, hogy az új közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtott ajánlattevő kihirdethető győztesnek?

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetőjének válasza: Tekintettel arra, hogy a szakmai értékelést végző az értékeléssel kapcsolatos legutolsó dokumentumot a bizottsági ülés kezdetekor adta át részemre, ami további közbeszerzési jogi lépések megtételét jelenti az ajánlattevők felé, mint bizottsági előkészítési munkát, ezért jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy a legolcsóbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő lehet-e a nyertes.

Ez azt jelenti, hogy a Westpannon-Shop Kft. által benyújtott 192 millió forintos ajánlat műszaki szempontból nem egyértelmű, ezért további felvilágosítást kell kérnünk az ajánlattevőtől a Kbt. 85. §-ban foglaltaknak megfelelően, amelyre adott ajánlattevői választ követően lehet egyértelműen megállapítani, hogy ez az anyag érvényes-e.

Az építési beruházásokkal kapcsolatos 162/2004. sz. korm. Rendelet ma hatályos szövege már lehetővé teszi a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálatát építési beruházások esetén is. Ezért egy esetleges új eljárásban nincs akadálya annak, hogy az ellenszolgáltatás legyen az egyetlen bírálati szempont.

Molnár Miklós alpolgármester úr: kérdése, hogy ez befolyásolhatja-e a korábban jelzett végeredményt, és ez többletköltséget jelent-e?

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetőjének válasza: A korábban jelzett végeredményre hatással lehet, mert ez az ajánlat kb. 7,5 millió forinttal kevesebb költséget jelent, mint az előzetesen potenciális nyertesként jelölt ajánlat.

Molnár Miklós alpolgármester úr: Tehát ez azt jelenti, hogy a közgyűlésre került tájékoztatás szerinti legolcsóbb ajánlattal szemben egy 7,5 millió forinttal olcsóbb ajánlat lehet a végső győztes. Ez nyilván jogi szempontból kérdés, hogy érvényes-e az ajánlat vagy nem, továbbá nem eredményezhet-e közbeszerzési jogorvoslati eljárást mások részéről. Kérdése, ha elindul az új közbeszerzési eljárás az mennyivel tolja ki a határidőt, illetve az esetleges jogorvoslati eljárás mennyivel késlelteti a szerződéskötést?

Dr. Németh László,a Közbeszerzési Iroda vezetőjének válasza:  Amennyiben valamely ajánlattevő a jogorvoslati eljárás megindítását kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, akkor a Közbeszerzési Döntőbizottság köteles megindítani a jogorvoslati eljárást, és köteles 30 napon belül az eljárást határozattal befejezni.

A Döntőbizottság jogosult a szerződéskötést megtiltani az általa meghozott határozat jogerőre emelkedéséig. A Döntőbizottság a továbbiakban egy alkalommal 15 nappal jogosult az eljárását meghosszabbítani. A szerződéskötés időpontja tehát, feltételezve, hogy az eljárás megindítása legkésőbb a jogorvoslati határidő lejártának napján megindul, maximum 35 nappal csúsztathatja el a szerződéskötés időpontját.

Marton Zsolt alpolgármester úr:  Szerintem nem releváns, hogy melyik lesz a legolcsóbb ajánlat. E tekintetben az is túllépi a rendelkezésre álló fedezetet. Szerencsésebb lett volna, ha ezek a kérdések a közgyűlésig eldőlnek.

Azt kell megvizsgálni, hogy ki lehet-e változatlan tartalommal írni az új közbeszerzési eljárást és van-e értelme?

Elmondja, hogy amikor a projekt közbeszerzése kiírásra került, még nem lehetett a vonatkozó jogszabályok szerint a legalacsonyabb ajánlatra kiírni a pályázatot, hanem egyéb bírálati szempontokat is kellett szerepeltetni. Most már a jogszabály lehetőséget biztosít erre. Az mindenesetre látható, hogy az előkészítésben hibák történtek. Amelyik szervezet részéről a hiba történt az azt javasolja, hogy a 35.046.500 Ft hiányzó részt biztosítsuk, de nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy miből. Megjegyzi, hogy nem ez az egyetlen projektünk, aminek ez a vége.

Breznovits István, a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója: Az ügynökség, mint közreműködő szervezet álláspontja, hogy 2011. november 5-ig kellene befejezni a projektet, mert lejár a 24 hónap, és ez az időpont nagyon jelentős sarokpont. Addig elméletileg belső határidőket, belső elszámolási időpontokat érintenek ezek a változások. Tehát november 5-ig lehetőség van arra, hogy a város ezt a projektet befejezze. Nyilvánvalóan ezzel összefügg, hogy mérlegelnie kell az önkormányzatnak, hogy adott esetben ezt az eljárást érvényesíti, vagy új eljárást fog kiírni.

Megjegyzi, hogy a szombathelyi projekteknél nagy probléma az ügynökség számára is, hogy az előzetes kalkulációk alapján folyamatosan azzal a helyzettel találkoznak, hogy alultervezettek a költségek. Jelen esetben is plusz forrásokat kell keresni, a korábban tervezett önrész mellé.

Felhívja a figyelmet, hogy azok a vállalási kötelezettségek, amelyek indikátorban, illetve tartalomban szerepelnek, azok megvalósuljanak, mert csak akkor tud teljesülni a program.

Mindenképen mérlegelni kell, hogy a novemberi dátumtól eltérni már csak nagyon nyomós indokkal és indokolt formában lehet, ami egyébként már túlmutat az ügynökség kompetenciáján is. Nyilvánvalóan, ha ez adott esetben indokolható és mérlegelhető, abban az esetben valószínűsíthető, hogy egy három hónapos hosszabbítási lehetőséget nyújt az irányító hatóság, de kérném a T. Bizottságot hogy alapos mérlegeléssel döntsön, hogy melyik variációt választja és a projekt sikerének érdekében tegyen meg mindent, hogy gördülékenyebb folyamat elé nézzen.

Kutnyánszky László, városi főépítész: Az ajánlatokban a kivitelezés időtartamára a kivitelezők 8 hónapot jelöltek meg.

Marton Zsolt alpolgármester:  Hangsúlyozza, hogy a határidők kiszámítása lett volna az egyik elsődleges feladat.

Katona Éva, a Stratégiai Iroda vezetője: A határidők fontosságára hívja fel a figyelmet a Bizottság döntésénél. Elmondja, hogy a támogatási szerződésben rögzített véghatáridő lejár, akkor az ezt követően keletkező számla, amit a kivitelező az önkormányzat felé benyújt, nem támogatható, azt a városnak 100 %-os saját forrásból kell kifizetnie. Csak méltányos esetben járul hozzá az ügynökség ahhoz, hogy az arra eső támogatást is le lehessen hívni.

Tehát ha megismételt eljárást szeretnénk indítani, akkor már október közepén el kellett volna indítani ezt az eljárást, hogy a határidőket be tudjuk tartani a projekt zárásának időpontját figyelembe véve.

Molnár Miklós alpolgármester úr: Megjegyzi, hogy több projektnél nem lehetett megbecsülni a költségeket. Jelen esetben lényegesnek számító költségcsökkentő javaslat sem érkezett, illetve az idő is probléma.

A döntés leszűkül arra, hogy változatlan műszaki tartalom mellett történő új közbeszerzési eljárás kiírását javasolja-e a bizottság, nyilván tekintettel az új lehetőségre, hogy a legolcsóbb ajánlati ár kerüljön meghatározásra.

Németh Kálmán, a bizottság tagja: Véleménye szerint alapvető probléma, hogy nem tudjuk jelen pillanatban mi az az összeg, amivel ki kell egészíteni az önrészt. Azt látjuk, hogy a rendelkezésre álló forrás kevés és értelemszerűen a saját erőt kell növelni.

A Bizottság kapott egy feladatot arra vonatkozóan, hogy vizsgálja meg, milyen műszaki változtatások lehetségesek, amelyek költségcsökkentést eredményeznek. Az a véleményem, ha változtatni akarunk, akkor egy új eljárás az, ami lehetséges. Itt azonban kérdés, hogy megkapjuk-e, illetve van e lehetőség arra, hogy egy három hónapos hosszabbítást kapjon a város. Az új közbeszerzési eljárásnak is sok veszélye van, nevezetesen nem biztos, hogy kedvezőbb ajánlatot kap a város.

Elmondja még, hogy ha a projekt indításakor tudjuk azt, hogy ez milyen támogatási intenzitást eredményez az önerő növekedése után, akkor nem valószínű, hogy tovább mehetett volna.

Marton Zsolt alpolgármester úr: Hangsúlyozza, hogy projekt folyamatos szakmai hibák és egyéb problémák következtében jutott el odáig, hogy az önerő megemelkedett, - utalva az ISEUM projektre is -. Amennyiben egy új közbeszerzés kerül kiírásra és lehetőség van arra, hogy maximáljuk a kivitelezési időszakot, akkor egy fix teljesítési határidőt kell kiírni. A felmerült javaslatok alapján úgy látom, hogy változatlan tartalommal egy új kiírás eredményezhet olyan helyzetet, ami költségcsökkentést eredményezhet, ha kizárólag a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szerepel a kiírásban.

Gyebrovszki János városi képviselő: Egy újonnan megismételt eljárásnál az a lehetőség is fenn áll, hogy az ár magasabb lesz. Abban az esetben az önkormányzat minden mozgásterét megszüntette.

Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke: Hangsúlyozza, hogy bizottságnak az a célja, hogy takarékosabban tudjon működni az önkormányzat és próbáljuk ezt a 35.046.500 Ft-ot megspórolni.  Tehát ez az elsődleges célunk, ill. hogy a projekt megvalósuljon.

Molnár Miklós alpolgármester úr: Elmondja, hogy az a kérdés akkor merül fel, - amit Gyebrovszki János képviselő úr felvetett - amennyiben új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra és a nyertes ajánlat drágább lesz mint a mostani. Az megint egy döntés kérdése, hogy abban a helyzetben mi legyen, és azt a Közgyűlés fogja eldönteni. Hangsúlyozza, hogy nem az a feladata a bizottságnak, hogy azt vitassa meg, hogy mi lesz abban az esetben, ha új közbeszerzési eljárás kerül kiírása, illetve ha az új közbeszerzési eljárás érvényes legolcsóbb ajánlata az magasabb lesz-e a jelenleginél.

Sokkal fontosabb kérdés, hogy szeptember 31-i befejezési határidőt tegyünk-e be a kiírásba, vagy október 15.-e is elég a befejezési határidőnek, és milyen kötbérmérték legyen ehhez csatlakoztatva.

Gyebrovszki János, városi képviselő: A közbeszerzési kiírás kapcsán a garanciális feltételekre, a határidőre történő befejezésre, és a kötbér megállapítására hívja fel a figyelmet. Hangsúlyozza, hogy felelősen kell végiggondolni, hogy mivel ártunk legkevesebben az önkormányzat érdekeinek. Az ügynökség vezetője világosan elmondta, hogy a határidő tolása nem rajtuk múlik, őnekik ez a kompetenciájukat meghaladja, és elég nyomós érvnek kell lenni ahhoz, hogy ezt az irányító hatóság megadja.

Marton Zsolt alpolgármester úr: Hangsúlyozza, hogy mind a kötbér, mind a teljesítési határidő, mind a szerződéses kötelezettségek az ajánlati dokumentáció elválaszthatatlan részét képezik. Attól még, hogy az első eljárásban ajánlatot tettek a kivitelezők, nyilvánvalóan lehetőség lesz nem csak bírálati szempont, hanem szerződéses feltétellel is szerepeltetni ezeket a tényezőket a szerződésben.

Németh Kálmán, a bizottság tagja: Javasolja, hogy a bizottság maradjon a közgyűlés által hatáskörileg átruházott feladatoknál. A feladat arról szól, hogy vizsgálja meg a bizottság, hogy a műszaki tartalom jelentős csökkentése mellett mérsékelhető-e az önrész. Kiderült, hogy nem mérsékelhető. Jelen esetben elsődlegesen összegszerűségekről beszélünk, ami a Pénzügyi Gazdasági Bizottság kompetenciája. Nyilván tudni kell azt is, hogy egy műszaki tartalomcsökkentés milyen eredménnyel jár. Egy biztos, hogy ettől még tény, hogy a kb. 35 millió forint körüli összeget valamilyen forrásból pótolni szükséges.

Horváth Gábor, a bizottság tagja: Hozzászólásában változatlan műszaki tartalom mellett új közbeszerzési eljárás kiírását javasolja.

Marton Zsolt alpolgármester úr: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ajánlatok értékelése során felmerült a tűzivíz-tároló szerepeltetésének kérdése, tulajdonképpen a tűzvédelem technikai biztosítása a beérkezett legolcsóbb ajánlat érvényességének a kulcspontja. A tűzivíz-tároló szükségességének tisztázása mindenképpen elengedhetetlen az új közbeszerzési eljárás megindításáig.

Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke: Azt a módosító indítványt teszi fel szavazásra, hogy változatlan műszaki tartalommal, új közbeszerzési eljárás kiírását javasolja a bizottság.

-	A Bizottság jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

156/2010. (XI. 11.) Vfejl., -Üzemelt. és Körny.véd. Biz. határozat

A Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építés” bekerülési költség csökkentésére” című előterjesztést.

A Bizottság változatlan műszaki tartalommal új közbeszerzési eljárás kiírását javasolja.

Felelős:	Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke

(előkészítésért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési 				               Osztály vezetője

Kutnyánszky László, városi főépítész

Katona Éva, a Stratégiai Iroda vezetője

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője

Határidő: 	azonnal

(A határozat elfogadását követően Molnár Miklós alpolgármester kiegészítésként megfogalmazta, hogy közbeszerzési eljárás kiírásánál maximálisan legyen tekintettel a kiíró a különböző pályázati határidőkre.)

2. napirend:		Szent Gellért utca és környékén lévő utcák forgalmi 			rendjének és a Szent Gellért utcán átmenő 					teherforgalom szabályozásának vizsgálata.

A bizottság 8 fővel folytatja munkáját

(2. napirend tárgyalásán nem vesz részt dr. Berényi 					Tamás, Gergye Péter)

Lendvai Ferenc a bizottság elnöke köszönti a napirendi pont előadóját Kurucz Tibor urat, a Speciálterv Mérnöki Kft. műszaki igazgatóját és felkéri a napirendi pont ismertetésére

Kurucz Tibor, a Speciálterv Kft. műszaki igazgatója:  Bevezetőjében elmondja, hogy

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás útján meghirdette az „Újvilág utca – Körmendi út – Szent Flórián krt. – Pázmány Péter krt. – Mikes Kelemen utca – Szent Gellért utca – Szőlős utca – Rumi út által határolt területen lévő utcák forgalmi rendjének és Szent Gellért utca átmenő teherforgalom szabályozásának vizsgálata” című munkát, melyet cégük, a Speciálterv Mérnöki Kft. nyert el.

Elmondja, hogy a forgalmi rend felülvizsgálata az alábbi szempontok alapján került kidolgozásra:

- megbízás, diszpozíció

- helyszíni szemle

- lakossági fórum

- baleseti adatok, baleseti helyzet

- tervezés közbeni konzultáció

- javaslatok, teendők kidolgozása

- méret és mennyiségszámítás

A tervezés során figyelembe kellett venni a Csaba utcai felüljáró elkészülte utáni forgalomnövekedést. Ez alapján a terv tartalmazza a szükséges forgalmi rend változásokra vonatkozó javaslatokat

Ezt követően az előadó projektoros vetítéssel bemutatott előadásában részletezte a területre történt forgalmi rend felülvizsgálati anyagot.

- Elmondta, hogy a helyszíni szemle során felmérték a közlekedési szokásokat, csomópontok forgalmát, mind a járművek, mind a gyalogosok és kerékpárosok szempontjából.

- A 2010. július 28-i lakossági fórumon elhangzott főbb kérések a Szent Gellért és az Újvilág utcában a 7,5 t súlykorlátozás bevezetése. A kerékpáros közlekedés a Szent Gellért utcában. Ezek beépítésre kerültek az anyagba.

- Baleseti adatok elemzése, e tekintetében kötelező feladatok a táblák pótlása, cseréje, a KRESZ-nek megfelelő elhelyezés, illetve a szükséges táblák kihelyezése. Erre javasolt intézkedések: súlykorlátozás bevezetése és egyéb módosítások.

- Konzultációt tartottak a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal, és kidolgozták a javaslatokat, teendőket, melyre elkészítettek egy beavatkozási számítást.

Ebben a költségszámításban részletezve vannak a súlykorlátozásokkal kapcsolatos teendők, valamint azon KRESZ táblák, amit kötelezően ki kell helyezni, illetve eltávolítani.

Az előadó fontosnak tartotta kiemelni, hogy mind a Csaba utcai felüljáró építésével, mind a lakossági igény alapján szükséges a Szent Gellért utca teljes hosszában a 7,5 t súlykorlátozás bevezetése. A korlátozó táblákat a meglévő „Várakozóhely” táblák helyére, illetve minden útcsatlakozás után el kell helyezni, hogy a védett útszakaszt kerülő úton ne lehessen megközelíteni.

Az Újvilág utca nyugati végénél a meglévő tilalmat az Interspár áruház feltöltőjének bejáratáig ki lehet terjeszteni. Itt is szükséges a tilalmak megismétlése az útcsatlakozások után.

A javasolt intézkedéseket helyi rendeletben rögzíteni kell.

A Szent Flórián krt. 31-33. előtti gyalogos átkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében a kijelölt gyalogos átkelőhelyet – az előírásoktól eltérően - „Gyalogosok” veszélyt jelző tábla jelzi. Helyesen a „Gyalogosátkelés” tábla alkalmazandó. Az út íves vonalvezetése miatt javítja az átkelő forgalombiztonságát, ha a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” táblákat a baloldalon is megismétlik.  Az átkelő elhelyezésére szükséges táblákat sárga alapon elhelyezve a járművezetők figyelmét jobban fel lehet hívni.

Elmondja, hogy a Károlyi Antal utca és a Hunyadi utca kereszteződésnél sok koccanásos baleset volt, amely útszakaszt a LIDL áruház forgalma megterhelt. Ezért javaslatot tettek a csomópont biztonságosabbá tételére, akár egy egyszerű felfestéssel, kisebb beavatkozással kanyarodó sáv kialakításával.

Horváth Csaba, a bizottság tagja:  Elhangzott, hogy a Szent Gellért úton igény lenne kerékpár út kialakítására, melyet nem javasolnak a tervezők.

Kérdése, hogy nem lehetne-e az egyik oldalon a parkolást engedélyező sávot kerékpárúttá átalakítani?

- A Hunyadi út és a Károlyi Antal utca kereszteződésénél kiemelt szigetek lennének, vagy csak felfestéssel lenne megoldva a vázolt terelés a forgalom számára?

Kurucz Tibor, a Speciálterv Mérnöki Kft. műszaki igazgatója: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Szent Gellért utca  és a Rumi út térségében nagyon nagy szükség van a parkolósávra mind a két oldalt. Ezért a kerékpárosok tömegvezetését nem ezen az utcán kellene megoldani, mert ennek elég nagy költség vonzata is lenne. Szakmailag a Szent Gellért utcával párhuzamos Gábor Áron utcát javasolja, ami elég széles ahhoz, hogy kerékpár utat lehessen kialakítani.

- A Hunyadi és Károlyi Antal utca kereszteződésénél lévő felfestési javaslat még csak elképzelés, természetesen ezt építési beavatkozással is meg lehet oldani.

Horváth Gábor, a bizottság tagja: A Szent Gellért utcában a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél fekvőrendőr elhelyezését javasolja.

Kurucz Tibor, a Speciálterv Mérnöki Kft. műszaki igazgatója: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez egy átmenő utca, egy gyűjtő út autóbusz közlekedéssel és szakailag nem javasolt fekvőrendőr alkalmazása ezen az útszakaszon.

Gyebrovszki János a terület képviselője:  Felhívja a figyelmet, hogy a tervből hiányzik a Szent Gellért út folytatása Nárai irányába, ahol gyakorlatilag a temető melletti útnak a feltárása nincs megoldva.  Itt elsősorban személyforgalom fenntartására lenne szükség.

Németh Kálmán, a bizottság tagja: Az osztály felé jelzi, hogy nem látja megoldottnak - a tervben javasoltak szerint – a Károlyi Antal és Hunyadi út problémáját, mert az csupán egy szükség megoldás, ami a Hunyadi út biztonságát növeli. Ugyanis a Károlyi Antal utca hihetetlen nagy forgalmat bonyolít le és az utca teljes hosszában parkoló autók foglalják el a helyet. Ezért a Károlyi Antal utca egyirányúsítását javasolja megvizsgálni úgy, hogy a - Faaprítékos Fűtőmű mellett - Mikes Kelemen úton, a Szent Gellért utcára rácsatlakoztatni a forgalmat.

Gyebrovszki János, a terület képviselője: A határozati javaslat kiegészítését tartja szükségesnek abból kiindulva, hogy bizonyos sürgős intézkedéseket már a KRSZ és a jogszabályok változása okán is meg kell tenni, mint például a szükséges táblák kihelyezése, a táblák cseréje, vagy a táblák pótlása. Ehhez viszont mintegy 1,1 millió forintos pénzügyi fedezetnek rendelkezésre kell állnia. Ezért kéri a bizottság elnökét, hogy azzal a módosító indítvánnyal tegye fel a határozati javaslatot, hogy a jogszabályi változásokból adódó szükséges feladatokra, a forgalmi rend fenntartása érdekében javasolja a Bizottság a 2011. évi költségvetésben 1,1 millió forint összeg biztosítását.

Lendvai Ferenc a bizottság elnöke először az előerjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

-	A bizottság jelenlévő 8 tagja egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett.

Lendvai Ferenc a bizottság elnöke Gyebrovszki János a választókerület képviselőjének módosító indítványát teszi fel szavazásra, hogy a bizottság tegyen javaslatot a következő évi költségvetésben 1,1 millió forint célirányos felhasználásával.

-	A Bizottság jelenlévő 8 tagja egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az támogatta a módosító indítványt.

A Bizottság a napirendi pontra vonatkozóan az alábbi határozatot fogalmazta meg:

157/2010. (XI. 11.) Vfejl., -Üzemelt. és Körny.véd. Biz. határozat

1.)	A Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 	Szombathely, Szent Gellért utca és környező utcák forgalmi rendjének és a 	Szent 	Gellért utca átmenő teherforgalom szabályozásának vizsgálatáról szóló 	tájékoztatót 	megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

2.)	A Bizottság - a választókerület képviselőjének módosító indítványát- elfogadva 	javasolja, hogy a Speciálterv Építőmérnöki Kft. által elkészített Szent Gellért 	utca és környező utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódóan, a 	KRESZ, illetve a vonatozó Útügyi Műszaki Előírások és a 20/1984. KM 	rendelet előírásai alapján a szükséges jelzőtábla kihelyezésekre és cserékre a 	2011. évi költségvetés készítésénél kerüljön megvizsgálásra az 1,1 millió 	forint fedezet biztosítása.

Felelős:	Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke

(előkészítésért: Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési				    	    Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Határidő:	2. pont: 2011. évi költségvetési tervezet összeállítása

Szombathely, 2010. november 16.

/: Lendvai Ferenc :/

a bizottság elnöke

Kivonat hiteléül:

Kőhalminé Merklin Erzsébet

jegyzőkönyvvezető