552/2010.(XI.25.) Kgy. számú határozat

- A Közgyűlés a Szombathely Város tulajdonában álló gyalogos és közúti hidak 2010. évi hídvizsgálatáról vonatkozó tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

|  | Gyöngyös patak hídjai |  |
| --- | --- | --- |
| Ssz. | A híd neve | Veszélyes és sürgős beavatkozások |
| 1 | BOGÁT fasor közúti híd | "V" - Aszfaltburkolat cserélendő, korlát cserélendő, vizsgálólépcső pótlandó, mederrendezés szükséges. "S" - Teljes betonfelület felújítandó, szigetelendő pálya, érdesített mátrix aszfalt burkolat javasolt. |
| 2 | BOGÁR fasor közúti híd Gyöngyös Malom-árok felett | "S" - Pályalemez szigetelése, burkolat felújítása, meder rendezése, kőszórásos védelem, vizsgálólépcső építése, töltéslezárás helyreállítása, Teljes felújítás szükséges! |
| 3 | ERDŐSI SZILVESZTER utcai gyaloghíd | "V" - Meder rendezendő. "S" - Lépcső pótlandó, korrózióvédelem a főtartón javítandó. |
| 4 | SZENT ISTVÁN KIRÁLY utcai közúti híd | "V" - Szigetelés pótlása sürgősen megoldandó, jelentős méretű főtartóbetét tönkremenetel, és betonkorrózió, járdaszegély cseréje, korlát cseréje, lépcső pótlása, közművek szakszerű átvezetése, hídfő helyreállítása, meder rendezése, a nagymértékű tönkremenetel miatt, és mivel a szerkezet nem illeszkedik az átvezetett út nyomvonalába, új szerkezet építését javasolják! |
| 5 | PÁSZTOR utcai közúti híd | "V" - Mederrendezés szükséges, kimosódás megszüntetendő, hídfő felület helyreállítandó, pályalemez felülete, helyreállítandó, vízorr kialakításával "S" - Burkolat cserélendő, korrózióvédelemmel, közmű süllyesztése, korlát javítása (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) |
| 6 | SZENT GELLÉRT utcai gyaloghíd | "S" - Rendezendő, burkolandó a meder, rossz felületű burkolat, cserélendő, öntött aszfalt sáv alakítandó ki elleneséssel, vízelvezetéssel, surrantóval, rugalmas kiöntéssel a szegélyek és a burkolat mellett, híd előtti bukkanó javítandó. |
| 7 | SZENT GELLÉRT utcai közúti híd | "S" - Meder rendezése, burkolása, főtartó ázásának oka kivizsgálandó, javítandó, beton pótpadka, surrantó építendő, öntött aszfalt sáv, mélyvonal építendő. |
| 8 | ŐRSÉG utcai gyaloghíd | "S" - Pallók rögzítésének javítása. (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) |
| 9 | HUNYADI utcai közúti híd | "V"- Átázás miatt mindkét szélső főtartó károsodik, szigetelés javítandó, tartók megvizsgálandók, szükség esetén cserélendők, járda anyaga teljesen tönkrement, cserélendő, meder kialakítandó, burkolandó"S"- Szigetelés a hídfelületen cserélendő, pályalemez javítandó, burkolat javítandó, hídvégekre keresztirányú befűrészelés készítendő, bukkanó eltüntetendő, vízelvezetés helyreállítandó. |
| 10 | NÉGYESI utcai gyaloghíd | Nem igényel beavatkozást |
| 11 | SZENT FLÓRIÁN krt. közúti híd | "S" - Szélső hosszborda korrózióvédelmének helyreállítása vízorrképzéssel, burkolat cseréje, csatlakozás javítása, korlát korrózióvédelme, növény eltávolítása korlátról (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére), hídkörnyezet rendbetétele (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére). |
| 12 | VAK BOTTYÁN utcai közúti híd | "V" - A járdalemezek független szerkezetek, a gépjárműveket semmi sem akadályozza meg a járdára történő felugratásban, ami a vasalás tönkremeneteli állapotától függően, akár a járdaszerkezet leszakadását is okozhatja! Az előrehaladott korrózió miatt a szerkezet megerősítése szinte kizárt. A híd teljes átépítése szükséges! |
| 13 | GYÖNGYÖS utca NYUGATI gyaloghíd | "S" - Főtartó korrózióvédelme megoldandó, pályacsatlakozás javítandó, vizsgálólépcső pótlandó. |
| 14 | GYÖNGYÖS utca KELETI gyaloghíd | "V" - Jobb parti járdakapcsolat balesetveszélyes, javítandó, fapallók közül a mozgó, billegő pallók cserélendők (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére)! "S" - Előtöltés burkolandó. |
| 15 | ZRÍNYI utcai közúti híd | "S" - Szigetelés pótlása teljes felületen, járdakonzolok ázása megszüntetendő, vízorrhiány kiküszöbölendő, mellvédfalak, kandeláberek burkolata javítandó, közvilágítási oszlop elektromos doboz védőajtaja pótlandó, pályaburkolat, járdaburkolat javítandó, vizsgálólépcső pótlandó. |
| 16 | THÖKÖLY IMRE utcai közúti híd | "V"- Ázott, korrodált tartó korrózióvédelme megoldandó, szivárgás megszüntetendő!"S"- Vizsgálólépcső pótlandó, Támaszok korrózióvédelme megoldandó, betonfedéshelyreállítandó, sóvédelem szükséges, burkolat javítandó keresztirányú, burkolat megszakítással, támfal dilatációk tisztítandók, javítandók, korrózió védelem helyreállítandó, víznyelő rácsok tisztítandók, megbomlott, megsüllyedt mederburkolat helyreállítandó. |
| 17 | SZENT MÁRTON utcai közúti híd | "S" - Korlátok helyreállítása szükséges, közműátvezetések eltávolítandók a hídszerkezetről, lépcső pótlása. |
| 18 | KISFALUDY SÁNDOR utcai közúti híd | "S" - Szegély melletti rugalmas kiöntés pótlandó. |
| 19 | MÚZEUM parki gyaloghíd | "S" - Korrózióvédelem felújítása szükséges a főtartón, vizsgálólépcső telepítése szükséges. |
| 20 | SZÉLL KÁLMÁN utcai közúti híd | "S" - Keresztirányú burkolat befűrészelés a szerkezet mögött rugalmas kiöntéssel, csatlakozó járda aszfaltja javítandó. |
| 21 | Dr. PÁVEL ÁGOSTON sétány gyaloghíd | "S" - Járható bevonat lokális hibáinak javítása a szerkezet állapotát hosszútávon konzerválja. - Főtartó korrózió elleni védelme felújítandó, sarulemez beépítése javasolt. |
| 22 | SZELESTEY LÁSZLÓ utcai közúti híd | "S" - Járdaburkolat javítása, pályacsatlakozásnál keresztirányú befűrészelés kialakítása rugalmas kiöntéssel, csatlakozó burkolat javítása (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére). |
| 23 | DEÁK FERENC utcai közúti híd | "V" - Lépcső pótlása, kandeláberajtó pótlása, "S" - Betonfelület védelem, betonacélok passziválásával, betonfedés helyreállításával, vízorrképzéssel, járda teljes körű felújítása, rézsűburkolat felújítása, rugalmas kiöntés, öntött aszfalt sáv pótlása szegélyek mellett. |
| 24 | MARKUSZOVSZKY utcai közúti híd | "V" - Hiányzó kandeláber ajtó pótlandó. "S" - Pályalemez teljes felületű ázása megszüntetendő, szegély alatti hosszbordák kilátszó betonacéljai passziválandók, betonfedés helyreállítandó, töredezett pályaburkolat helyreállítandó, dilatációs kapcsolatok vízzárósága helyreállítandó, korlát rögzítés helyreállítandó, mederburkolat, meder, helyreállítandó, lépcső pótlandó. |
| 25 | HORVÁTH BOLDIZSÁR körúti közúti híd | "V"- Csatlakozó terméskő támfal állékonysága helyreállítandó,"S"- Szegély alatti hossztartók és a szegélylemez szigetelése és korrózióvédelme megoldandó, szegély burkolat cserélendő, korlát korrózióvédelme helyreállítandó, korlát javítandó (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) |
| 26 | Dr. SZABOLCS ZOLTÁN utcai gyaloghíd | "S" - Dilatációs szerkezetek javítása szükséges, sarukörnyezet tisztítása, saruk és a főtartó lokális korrózióvédelme fontos |
| 27 | PARAGVÁRI utcai közúti híd | "S" - Rugalmas kiöntés szegélylemez mellett, közmű felújítása, mederburkolat felújítása, lépcső pótlása, pályaburkolat tisztítása és növények eltávolítása (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) |
| 28 | SZÓFIA utcai közúti híd | "V" - Tönkrement közmű azonnali javítása szükséges, szigetelés javítása a gyalogjárdákon, kiszakadt élvédő szögacél javítása balesetveszély miatt fontos "S" - Korrodált látható vasalás passziválása, betonfedés helyreállítása, vízorrképzés, repedezett burkolat helyreállítása, híd alatti mederszelvény tisztítása, lezáró rács eltávolítása. |
| 29 | BÚZAVIRÁG utcai közúti híd | "V" - Korlátoszlop befogottá alakítása, balesetveszély miatt, főtartók korróziójának megszüntetése, bevonattal való ellátása, "S" - Pályatartók szigetelése, vízorral való ellátása. |
| 30 | ÖNTŐ utcai közúti híd | "V" - Kilátszó fővasbetétek javítása, "S" - Ázásnyomok vizsgálata, - Rozsdás élvédő és levált kenés pótlása szegélytőben |
| 31 | SAÁGHY LÁSZLÓ utcai gyaloghíd | Nem igényel beavatkozást |
| 32 | HOLCZER malomtól délre lévő gyaloghíd | "V" - Törött pallók (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) |
| 33 | HOLCZER malom melletti gyaloghíd | "S" - Kezdődő korrózió a főtartókon, lépcső hiányzik, kimosódott meder a híd alatt. |
| 34 | SZABADNÉP utcai gyaloghíd Gyöngyös árapasztónál | "V" - Korlátvégek balesetveszélyesek, kezdődő korrózió miatt feltételezhető teherbírás csökkenés, kimosódott tönkrement beton rézsűburkolat "S" - Alapozási betonhiány, korrodált fapallózás, lépcső hiány, növénnyel szennyezett pálya |

|  | Perint patak hídjai |  |
| --- | --- | --- |
| Ssz. | A híd neve | Veszélyes és sürgős beavatkozások |
| 1 | ÚJVILÁG utcai közúti híd: | "S" - Hengerelt aszfalt repedezett, külső betontakaró elemek védelme tönkrement, rugalmas hézagkiöntés hiányos. |
| 2 | SZENT GELLÉRT utcai közúti híd: | "S" - Szigetelés teljes hídfelületen, betonfelületek tisztítása, acélkorrózió elleni védelem, járdaburkolat javítása, közművek új felfüggesztése korrózióvédelemmel, medernyílás kőszórásvédelem |
| 3 | SZENT FLÓRIÁN krt.-i közúti híd: | "S" - Szárnyfal feletti, konzol alatti repedés vizsgálata, járdakonzol átázása, áruház felőli pályacsatlakozásnál lévő burkolatrepedés javítása, háttöltés süllyedés vizsgálata |
| 4 | JUHÁSZ GYULA utcai gyaloghíd: | "V" - Hiányzó korlátpálcák pótlandók (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) "S" - Lépcsők és érkezők korrózióvédelme javítandó, közbenső támasznál alsó éllel párhuzamos repedés oka kivizsgálandó. |
| 5 | ÓPERINT utcai közúti híd: | "V" - Konzol alsó síkján látható keresztirányú repedések kivizsgálandók, eltömődött víznyelő tisztítandó (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére). |
| 6 | MAGYAR LÁSZLÓ utcai közúti híd: | "V" - Főtartó íveken lévő megnyílt repedések oka kivizsgálandó, javítandó, jobb parti hídfőnél a közműáttörésből víz folyik a hídfőre, és az előtöltésre, dilatációból víz folyik a hídfőre és a főtartóra mely tisztítandó, szegély cseppentőlemeze alól víz érkezik a pályakonzol alsó felületére, ütközés miatt kiszakadt korlátoszlop javítandó (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) "S" - Pályaburkolat, járdaburkolat és csatlakozó burkolatok cserélendők |
| 7 | FÜRDŐ utcai gyaloghíd: | "S" - Jobb parti acélcső stabilitásának javítása, főtartó korrózióvédelme, pallózat rögzítésének javítása és tönkrement pallók cseréje (2011 évi út, híd fenntartási keret terhére) |
| 8 | BARTÓK BÉLA utcai közúti híd: | "S" - Szigetelés javítása, útburkolat felújítása. (2010 évben megtörtént) |
| 9 | KODÁLY ZOLTÁN utcai közúti híd: | "S" - Szigetelés kijavítandó, hídfőfelületeken a betontakarás helyreállítandó, teljes szegély cserélendő, öntött aszfalt sáv rugalmas kiöntéssel és pályacsatlakozás rugalmas kiöntéssel felújítandó, korlátok korrózióvédelme helyreállítandó, meder helyreállítandó. |
| 10 | BUCSUI VASÚTI híd: | "V"- Korlát szabványosítása."S"- Acélszerkezet korrózióvédelme, talpfák gombátlanítása, lépcső pótlása, hídvégi bukkanó javítása, pályacsatlakozás javítása vízzáró kiöntésekkel. |
| 11 | CSÓK ISTVÁN utcai közúti híd: | "V" - Korlát javítása, korrózióvédelme szükséges, lépcső, surrantó pótlása is elengedhetetlen. "S" - Alvízi oldalon közműfelfüggesztés kiváltása, hídpálya tisztítása, felszerkezet felületvédelme, szigetelés javítása, új burkolat készítése, szegély javítása. |

|  | Arany patak hídjai |  |
| --- | --- | --- |
| Ssz. | A híd neve | Veszélyes és sürgős beavatkozások |
| 1 | LIGET utcai közúti híd: | "S" - Járószinten mozgó pallók megfelelő rögzítése, elfajult meder felújítása |
| 2 | ÁRPÁD utcai gyaloghíd: | "S" - Betonhiányok pótlandók |
| 3 | ARANYPATAK utcai gyaloghíd: | "V" - Híd bal oldalán a pályacsatlakozásnál beszakadt közműakna fedél "S" - Sóvédelmi bevonat pótlandó, pályacsatlakozás újraburkolandó, vizsgálólépcső pótlandó, közműátvezetések javítandók. |
| 4 | ERNUSZT KELEMEN utcai közúti híd: | "V" - Hídfő alámosódását sürgősen meg kell szűntetni, mederrendezés szükséges, gázközmű áthelyezése a járószint alá, közmű-rézsűburkolat kapcsolatot javítani szükséges "S" - Pályaburkolat cserélendő, betonjárdára sóvédelmi bevonat helyezendő, víznyelők tisztítandók illetve cserélendők, rugalmas kiöntés szükséges a pályacsatlakozásnál teljes keresztmetszetben, beton pótpadkák építendők surrantókkal |
|  | Potyondi árok hídja |  |
|  | A híd neve | Veszélyes és sürgős beavatkozások |
| 5 | DUGOVICS TITUSZ utcai közúti híd: | "H" - Híd alatti tér tisztítása, töltéslezárás javítása. |
|  | Csónakázó tó gyalogoshíd |  |
|  | A híd neve | Veszélyes és sürgős beavatkozások |
| 6 | CSÓNAKÁZÓ-TÓ bejáró gyaloghíd: | "V" - Közvilágítás kábele ívekben elhagyja a védőcsövet. |

- Felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés összeállításánál vizsgálja meg elsőként a Vak Bottyán utcai híd felújítására szükséges fedezet biztosításának lehetőségét.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, Polgármester

Marton Zsolt, Alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor, Aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztályvezető)

Határidő: 	1.	Folyamatos

2.	2011. évi költségvetés készítése