| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: -Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 22-i ülésére

Javaslat a „Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására

SzMJV Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján az „Új Magyarország Fejlesztési Terv NYDOP keretében a Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázat szerint kivitelezési munkák vállalkozási szerződés alapján történő teljesítése érdekében közösségi, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével (BAU-MONT Építőipari Kft. - 9700 Szombathely, Vépi u. 39.) a kivitelezési szerződés 2009. július 7-én megkötésre került. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határideje 2009. szeptember 30. volt. A kivitelezés során a kivitelező, a tervező és a műszaki ellenőr által is elismert pótmunkák elvégzésére volt szükség a beruházás hiánytalan és határidőre történő megvalósítása érdekében. Kivitelező a beruházás illetve a kapcsolódó pótmunkák kivitelezésének ütemezésénél figyelembe vette, hogy az intézményekben szeptember hónapban sor kerül a tanítási illetve a nevelési év megkezdésére.

A beruházások határidőre megvalósultak, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a kivitelező által benyújtott számla pénzügyi teljesítése - a 2009. július 7-én megkötött vállalkozási szerződések értékére vonatkozóan - 2009. október 30-án megtörtént.

A Beruházási Iroda 2009. augusztus 24-én eljuttatta a Közbeszerzési Irodára a pótmunkákra vonatkozó eljárás megindításához szükséges adatlapot. SzMJV Önkormányzatának képviseletében eljáró TriCSÓK Kft. részéről az ajánlati

felhívás és dokumentáció összeállítására, megjelentetésére az egyeztetések ellenére, a szerződéses határidő lejártáig sem került sor, így az előterjesztés tárgyát képező pótmunkákkal kapcsolatban nem történhetett meg az eljárás jogszerű lefolytatása és a kötelezettségvállalás.

A kivitelező 2010. október 22-én megküldött tájékoztató leveléhez csatolta tárgyi két beruházással összefüggő, a beruházások során elismert pótmunkák alapján kiállított számláit. A számlákat kötelezettségvállalás hiányában az Önkormányzat nem tudta teljesíteni. A leszámlázott pótmunkák értéke: 2.853.150,-Ft.

A számlák a kötelezettségvállalás hiányára való hivatkozással visszaküldésre kerültek.

Fentiek alapján a pótmunkák kifizetéséhez bruttó 2.853.150,-Ft biztosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Szombathely, 2010. december „….”

(:Dr. Puskás Tivadar:)

Határozati javaslat

……./2010. (XII. ….) Kgy. sz. határozat

A

A Közgyűlés a „Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, a pótmunkák kifizetéséhez szükséges bruttó 2.853.150,-Ft-ot biztosítja.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pótmunkák fedezetét a költségvetési rendelet soron következő módosításába tervezze be.

B

A Közgyűlés a „Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, a pótmunkák kifizetéséhez szükséges bruttó 2.853.150,-Ft-ot nem biztosítja.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Költségvetési Osztály vezetője)

Határidő: azonnal