|  | # FELJEGYZÉS |  |  | Ikt. szám:……………... /2011. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tárgy: Szombathely, Fő tér 17-18. homlokzati felújítás helyi védettség miatt jelentkező többletköltségeinek előzetes vizsgálata |  |  |  |  |
| Időpont: 2011. június 14. |  |  |  |  |
| Oldalak száma: 2 |  |  |  |  |
| ##### JELENLÉTI ÍV |  |  |  |  |
| NÉV |  | ALÁÍRÁS | KÉPVISELT SZERVEZET |  |
| Borsodi István |  |  | SzMJV Beruházási Iroda |  |

A Szombathely, Fő tér 17-18.. sz. épület társasházi közössége nevében a társasház kezelője, a SZOVA Zrt. pályázatot nyújtott be az épület utcai homlokzata felújításának támogatására.

A pályázó a benyújtott dokumentációhoz két költségvetést mellékelt: az egyszerűsített, átlagos kialakítású homlokzati kialakítás költségvetését bruttó 4.763.291 Ft végösszeggel és az igényes, az eredeti állapotnak és a védettségnek megfelelő homlokzati kialakítás költségvetését bruttó 5.906.122 Ft végösszeggel.

A benyújtott költségvetések tételeinek egységárai a jelenlegi árszintnek megfelelnek.

A benyújtott költségvetések számítási hibákat, a védettség miatt jelentkező többlet, illetve elmaradó munkák kezelésénél, az összesítéseknél, az áfa felszámításánál következetlenségeket tartalmaz. A benyújtott pályázat átvizsgálására rendelkezésre álló rövid idő nem tette lehetővé az anomáliák egyeztetését a pályázat összeállítójával, illetve ezek részletes kifejtését ebben a feljegyzésben. Ennek figyelembe vételével, a hibák lehetséges kiszűrésével készült a többletköltségek alábbi kimutatása.

A védettségnek megfelelő kialakítás miatt jelentkező többletfeladatok:

- A franciaerkélyek és az erkélykorlátok bontása, újjáépítése	823.194,- Ft

- Az ablakok kő béléseinek javítása	53.200,- Ft

- A földszinti kő burkolat tisztítása	307.800,- Ft

A védettségnek megfelelő kialakítás miatt elmaradó feladatok.

- Az erkélyek javítása és festése	33.300,- Ft

A többlet és elmaradó munkák egyenlege nettó 1.166.254 Ft, 25 % áfával számolva bruttó 1.457.818 Ft

A pályázati kiírás szerint a támogatás legfeljebb az indokolt többletköltség 50 %-a, a jelen esetben 728.909 Ft lehet, ami a munkák elvégzését igazoló számlák alapján, a használatba vételi engedély kiadását követően fizethető ki.

K. m. f.