Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

Kulturális és Sport Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Nagy Tibor :)

jegyzői feladatokat ellátó

aljegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2011. június 16-i ülésére

Beszámoló a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról, javaslat pénzmaradvány felhasználására.

A SZMJV Közgyűlésének 182/2009. (III.26.) sz. határozatának 3. pontja rögzíti a Weöres Sándor Színház kialakításához nyújtott kormányzati támogatás felhasználásáról az elszámolási kötelezettséget, legkésőbb 2011. június 30-i határidővel.

A Kormány két esetben nyújtott támogatást a szombathelyi új színház kialakításához:

A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008 (V. 29.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Támogatási szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötötte.

A 2177/2008. (XII.18.) Kormányhatározatban nevesített újabb, a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott 850 millió forintos támogatás felhasználásáról a 74/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött a Közgyűlés.

A szombathelyi színházzal összefüggő 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozat módosítása lehetővé teszi a 2258/2007. (XII.23.) sz. Kormányhatározatban és a 2177/2008. (XII. 18.) sz. Kormányhatározatban nevesített támogatás felhasználását oly módon, hogy ezzel a Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon megteremthetők a Szombathelyi Weöres Sándor Színház működéshez szükséges feltételek.

A kormányzati támogatás fedezte a Szombathely, Március 15 téren, az MSH épületéhez kötődő helyszínen lebonyolított kétfordulós Kőszínház tervezésére kiírt tervpályázatot. A pályázat lebonyolításának és a pályaművek díjazásának költsége 97.601.905 Ft volt. (SzMJV Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) számú határozatával a Március 15.-e teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül, a tervpályázat kiírása is erre a helyszínre szólt. )

A gazdasági válság kihatásaként a Kőszínház megvalósítására nem volt életszerű gazdasági lehetőség, ezért a Weöres Színház játszóhelyének kialakítására a korábbi, ideiglenes játszóhely az Akacs M. u. 7. szám alatti, HEMO épület átalakítása volt a reális megoldás.

A 230/2009. (IV.30.) Kgy sz. határozatban fogadta el a Közgyűlés a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” beruházási programot, melyet az 543/2009. (X.29.) Kgy. sz. határozat módosított.

A 415/2008. (X.30.) Kgy. sz. határozat hozzájárult a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 95.979.444 Ft értékű szcenikai eszközbeszerzéséhez a kormányzati támogatás terhére. A beszerzett eszközöket az átalakított, bővített épületbe is be kell építeni.

A Weöres Sándor Színház kialakítására a HEMO épületében terveit az UNI-CO Kft. készítette el. A tervezővel a megbízások előtt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat folyattunk le. A kormányzati támogatás terhére a tervezőnek nettó 66.840.000,- Ft összeg került kifizetésre.

Az épület átalakítási és bővítési, közműépítési, parkoló építési, eszközbeszerzési munkákra, a tervellenőri feladatok elvégzésére, nyílt közbeszerzési eljárás eredményekét a Produkt Kft-vel 2010. január 26-án kötöttünk szerződést 5.800.000,- Ft + áfa értékben.

Az épület átalakítására, bővítésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a ZÁÉV Zrt. lett. A kivitelezési munkákra vonatkozó szerződést 2010. február 11-én kötöttük meg nettó 989.995.868 Ft + áfa értékben. A kivitelező a bontási-építési munkákat az építési helyszínen 2010. február 26-án kezdte meg. A bontási munkák során az elburkolt szerkezetek miatt több rejtett, előre nem látható statikai és gépészeti probléma került elő. Az elkészült, módosított tervek engedélyeztetése után a pótmunkákra vonatkozó kivitelezési szerződést a ZÁÉV Zrt-vel – a közbeszerzési eljárást követően - nettó 56 millió Ft + áfa értékben kötöttük meg. Az épület átalakítás, bővítés, kivitelezés befejezésének határideje 2010. december 5-e volt.

A külső közművek kiépítésére és parkolók, valamint a buszöböl kialakítására lefolytatott közbeszerzési eljárás első ízben eredménytelen lett, majd a második alkalommal meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Villkász Kft. lett, akivel a szerződést 2010. július 7-én aláírtuk nettó 85.999.127 + áfa értékben. A szerződésszerű teljesítés határideje 2010. november 5-e volt.

A színháztechnológiai eszközök (fény-, hang- és színpadtechnikai eszközök) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével, a Lisys Fénytechnikai Zrt-vel nettó 305 millió Ft + áfa értékben a szerződést 2010. október 12-én aláírtuk, a szerződésnek megfelelően a teljesítés 2011. január 29-éig megtörtént.

A mobiliák (bútorok, berendezések, belső építészeti elemek, használati gépek) eszközbeszerzésére meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Linea Bútor Kft. volt. A szerződést 2010. december 16-án megkötöttük nettó 44.392.800 Ft + áfa értékben, a szerződéskötéstől számított 30 naptári napos teljesítési határidővel.

A 44/2010. (I.28.) K.gy. határozat a felújított, Szombathely Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz alatti épület bérbeadásáról döntött a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. részére. A Támogatási szerződés 2010. április 7–én aláírt módosítása értelmében a kormányzati támogatásból a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-nek a bérleti költségei (MMIK épülete) 40 millió Ft-tal finanszírozhatók.

Az épület homlokzatán elhelyezendő művészeti alkotás megvalósítására nettó 12 millió Ft áll rendelkezésre. A művészeti alkotás kiválasztására kiírt meghívásos pályázat lebonyolítása után a Közgyűlés 586/2010. (XII.22.) határozatában Veres Gábor szobrászművész úr pályaművét találta megvalósításra alkalmasnak. A megvalósításhoz szükséges szerződéseket megkötöttük, a művészeti alkotás elhelyezésnek határideje 2011. október.

A villamos közműfejlesztésekre az E-on részére nettó 8.996.400,- Ft, a Távhő fejlesztésekre nettó 3.957.930 Ft került kifizetésre.

A használatbavételi engedélyezés során tett kikötések értelmében a meglevő szennyvíz csatornahálózat egy szakaszának béléscsövezésére van szükség, egy másik csatorna szakaszon a csövek cseréje indokolt. Ezen munkákra a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, a munkák becsült kivitelezési költsége nettó 2.400.000,- Ft.

A használatbavételi engedély határozatában előírtaknak megfelelően a Versenyszabályzat szerint lefolytatott beszerzés eredményeként, Fázmán József gépész mérnök részére adtunk megbízást nettó 300.000,- Ft értékben az Energiatanúsítvány  elkészítésére.

Az Önkormányzati Minisztérium – mint támogatást nyújtó – kötelezettsége, hogy a közpénzek felhasználását ellenőrizze. Annak érdekében, hogy ezen ellenőrzés költsége – a támogatás összegének 1,5 %-a, vagyis 27.750.000,-Ft – a támogatást nyújtó minisztérium részére a későbbiekben rendelkezésre álljon, az összeget a támogatásból kell elkülönítenünk.

Mindezekre tekintettel az 1,85 milliárd Ft-os kormányzati támogatásból – a becsült tételek konkretizálásának függvényében – hozzávetőlegesen 6.600.000,- Ft pénzmaradvány áll rendelkezésre. Ezen összeget a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatójától kapott kérésnek megfelelően további szcenikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre használnánk fel. A felhasználási cél a Támogatási szerződésekben rögzítetteknek megfelel. A kifizetés 2011. december 31-ig szabályszerűen teljesíthető.

A 2009. július 28-án aláírt módosított Támogatási szerződés és a 2010. április 7-én aláírt módosított Támogatási szerződés tartalmának megfelelve az alábbi kiadások történtek :

| Weöres Sándor Színház létrehozása kapcsán az 1,85 milliárd Ft kormányzati támogatási összeg évekre bontott kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | összesen | meg- jegyz. |
| szcenikai eszközök 2009. év, pénzeszköz átadás a WSSz. részére | 0 | 95 979 444 | 0 | 0 | 95 979 444 | bruttó |
| Kétfordulós tervpályázat kőszínház létesítésére a Március 15. téren | 46 057 606 | 45 184 299 | 0 | 0 | 91 241 905 | bruttó |
| Tervpályázat lebonyolítási díja -Horber Kft | 0 | 5 880 000 | 0 | 0 | 5 880 000 | bruttó |
| Akacs M. utcai megvalósítás műszaki ellenőri költsége (Produkt Kft) | 0 | 0 | 4 575 000 | 1 225 000 | 5 800 000 | nettó |
| WSSZ kialakítás tervezési költsége az Akacs M. u.7.sz. épületben (UNI-CO Kft) | 0 | 58 500 000 | 0 | 1 500 000 | 60 000 000 | nettó |
| Továbbtervezés költsége a pótmunkához kapcsolódóan. | 0 | 0 | 6 240 000 | 600 000 | 6 840 000 | nettó |
| Villamos közműfejlesztési hozzájárulás - E-On | 0 | 0 | 8 996 400 | 0 | 8 996 400 | nettó |
| Távhő közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 3 957 930 | 3 957 930 | nettó |
| Közműépítés, parkoló és buszöböl kialakítás kivitelezési költsége - Villkász Kft. | 0 | 0 | 51 599 476 | 34 399 651 | 85 999 127 | nettó |
| Épület kivitelezési költsége ZÁÉV Zrt. | 0 | 0 | 742 496 901 | 247 498 967 | 989 995 868 | nettó |
| Előre nem látható pótmunka kivitelezési költsége - ZÁÉV Zrt. | 0 | 0 | 0 | 56 000 000 | 56 000 000 | nettó |
| Mobíliák, bútorok eszközbeszerzése- Linea Kft. | 0 | 0 | 0 | 44 392 800 | 44 392 800 | nettó |
| Szcenikai eszközbeszerzés - Lisys Zrt. | 0 | 0 | 0 | 305 000 000 | 305 000 000 | nettó |
| Bérleti költségek az MMIK épületében az ideiglenes használatra. | 0 | 0 | 39 555 000 | 0 | 39 555 000 | bruttó |
| Művészeti alkotás elkészítés és elhelyezés- Laokon Bt. | 0 | 0 | 0 | 9 200 000 | 9 200 000 | nettó |
| Művészeti alkotás készítéséhez pályázat lebonyolítás, Lektorátusi díj és egyéb becsült költségek | 0 | 0 | 160 000 | 2 640 000 | 2 800 000 | bruttó/ nettó |
| Egyéb költségek: ügyvédi díj, engedélyeztetési költségek, ... | 247 770 | 504 552 | 304 800 | 251 499 | 1 308 621 | bruttó / nettó |
| Szennyvíz csatorna javítás, 1,4 milliós szerződött, 1,0 milliós becsült összegben | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | nettó |
| Energetikai tanúsítvány kiállítása, Fázmán József gépészmérnök | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | nettó |
| ÖSSZESEN: | 46 305 376 | 206 048 295 | 853 927 577 | 709 365 847 | 1 815 647 095 |  |
| Kormányzattal kötött támogatási szerződésben előírt pénzügyi ellenőrzés költsége - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 27 750 000 | 27 750 000 |  |
| Szcenikai fejlesztésre, eszközbeszerzésre felhasználható pénzösszeg |  |  |  |  | 6 602 905 |  |
| MINDÖSSZESEN: |  |  |  |  | 1 850 000 000 |  |

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-től kapott 2011. júniusában érkezett levél értelmében a fennmaradó pénzösszeget színháztechnikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre  kívánják felhasználni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 1.850.000.000,-Ft kormányzati támogatás felhasználásának elszámolását a fentiek szerint jóváhagyni, továbbá a fennmaradó pénzösszeg  megnevezett felhasználását  tudomásul venni  szíveskedjen.

Szombathely, 2011. június „……”

(:Dr. Puskás Tivadar:)

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2011. (VI. 16.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról szóló beszámolót és a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.	A Közgyűlés tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Weöres Sándor Színház építéséhez nyújtott állami támogatásból jelenleg rendelkezésre álló 6,6 millió keretösszeg – az üzemeltető szakmai véleménye alapján - színháztechnológiai fejlesztésekre és eszközbeszerzésre kerüljön felhasználásra.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Nagy Tibor, jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (1. pont tekintetében)

2011. december 10.