Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeletetési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Nagy Tibor :/

jegyzői feladatokat ellátó

aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. június 16-i ülésére

Javaslat a Körmendi út – Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése érdekében pályázat benyújtására

Előzmények

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 107/2011. (III. 31.) sz. határozatával támogatta és elfogadta a Körmendi út – Rumi Külső út közötti kerékpárút építési projektjavaslatot Szombathely, komplex kerékpárút rendszerének kiépítése érdekében.

A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkák elkezdődtek a 107/2011. (III. 31.) sz. határozat értelmében.

Az előkészítő megbeszélések alapján projekt keretén belül Önkormányzatunk kb. 3 km hosszú önálló kerékpárforgalmi létesítményt kíván megvalósítani. A fejleszteni kívánt terület:

Körmendi út – Szent Gellért u. – Szőlős u. és

– Diófa u. – Újvilág u.

– Pásztor u. – Rumi út – Rumi Külső út közötti szakasz (lásd. Térkép)

A kerékpárút hálózat fejlesztést többféle létesítménytípusokkal kívánjuk megvalósítani:

Körmendi út:		közút melletti egyoldali, kétirányú kerékpárút

Szent Gellért u.:	kétoldali kerékpársáv

Szőlős u.:		kétoldali kerékpársáv

Diófa u.:		egyoldali, kétirányú kerékpárút

Újvilág u.:	kerékpározás céljára alkalmas kis forgalmi utca, melyben forgalomtechnikai beavatkozások történnek

Pásztor u.:		egyoldali, kétirányú kerékpárút

Rumi út:		egyoldali, kétirányú kerékpárút

Rumi Külső út:	egyoldali, kétirányú kerékpárút

Kivitelezés költsége:	255 000 000 Ft

A projekt költsége:	276 500 000 Ft

Szükséges önrész:	41 475 000 Ft

A pályázat benyújtásához, pályázati útmutatóban foglalt tartalmi előírások – a projekt összes költsége, a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége, az önkormányzati önrész, az igényelt támogatás összege, a konkrét megvalósítási helyszínek – figyelembe vételével szükséges az önrészt közgyűlési határozattal leigazolni.

A sikeres pályázat feltétele, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

A fentiek, a projektterv és a kivitelezési becsült költségek ismeretében szükséges a fenti adatokkal kiegészített határozathozatal.

Mindezekre tekintettel célszerű a márciusi döntést visszavonni, és új határozattal benyújtani a pályázatot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. június „……”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2011. (VI.16.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a 107/2011. (III.31.) Kgy. sz. határozatot hatályon kívül helyezi és a pályázat benyújtásához az alábbi döntéseket hozza:

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 kódszámú pályázati felhívásra projektjavaslatot nyújt be „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” címen. Szombathely komplex kerékpárút rendszerének kiépítése érdekében a fejleszteni kívánt terület:

Körmendi út – Szent Gellért u. – Szőlős u. és

– Diófa u. – Újvilág u.

– Pásztor u. – Rumi út – Rumi Külső út közötti szakasz (1. sz. melléklet tartalmazza a megvalósítási útvonalat)

- A projekt összes költsége: 276 500 000 Ft. A projektben az elszámolható összes költség 276 500 000 Ft. Az igényelt támogatás összege 235 025 000 Ft (85%). A saját forrás 41 475 000 Ft (15%).

  - Az Önkormányzat költségvetésének III. számú módosításáról szóló 14/2011. (VI. 2.) önkormányzati rendeletben 13 000 000 Ft előkészítési költséget biztosított.

Összes előkészítési költség: 13 000 000 Ft, nyertes pályázat esetén teljes mértékben elszámolható, melynek támogatási összege 11 050 000 Ft, saját forrás része 1 950 000 Ft.

  - A projekt megvalósításának összes költsége 263 500 000 Ft, melynek elszámolható összes költsége 263 500 000 Ft, a támogatásból igényelt összege 223 975 000 Ft és saját forrás része 39 525 000 Ft.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén az önrész biztosításáról a 2012. évi költségvetés összeállításakor gondoskodjon.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Lazáry Viktor alpolgármester,

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1. pont: 2011. július 28. (a pályázat benyújtására)

2)b) pont: 2012. évi költségvetés összeállítása

3. pont a pályázat benyújtásakor

1. sz. melléklet – Megvalósítási helyszínek

Körmendi út (volt Citroen autószalon és szerviz előtt) – 5217/4 hrsz.

10803/9 hrsz-ú meglévő kerékpárút csatlakozás

Szent Gellért u. (Szőlős utcáig) – 9587/1 hrsz.

Szőlős u. (Szent Gellért u. és Pásztor u. közötti szakasz) – 11318/1 hrsz.

Diófa u. – 9591/15 és 9591/20 hrsz.

Újvilág u. – 9947/1 hrsz.

Pásztor u. – 11155 hrsz.

Rumi út (Újvilág utcától) – 11038/3 hrsz.

Rumi Külső úti szakasz: 11318/2, 11038/7, 11038/6, 11142/1, 11140/1, 11040/2, 11040/1, 11109/3, 10908, 11036, 11035, 11969/1, 10909/2