Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 16-i ülésére

Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3758 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű ingatlan 33.332 m2 területére (ún. sportliget) pályázatot írt ki az ingatlan hasznosítására, építészeti és sportszakmai fejlesztésére.

A Közgyűlés az 583/2007. (XII. 20.) Kgy. sz. határozatában a kiírt pályázatra az Oladi Sportliget Kft. által benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánította. Ezt követően a Közgyűlés a 34/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta az Oladi Sportliget Kft. és az önkormányzat között kötendő, a Kft. javára földhasználati jog alapításáról és a Sportliget üzemeltetéséről szóló megállapodást. A megállapodás aláírására 2008. március 4-én került sor.

A Sportliget Kft. a megállapodásban (II. rész 11. pont) kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlanra 5.114 m2 területen Sportcentrum létesítményt önerőből, önálló beruházásban ráépít. A kivitelezés határidejét a felek 2009. december 31. napjában határozták meg. A Közgyűlés a Sportliget Kft. kérésére már többször hozzájárult ennek a határidőnek a módosításához. Utoljára a 201/2010. (IV. 29.) Kgy. számú határozatában döntött úgy, hogy az új városliget építési projektre (NyDOP-2009-3.1.I/B.) vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. május 30. napjáig legyen köteles a Kft. a beruházást megkezdeni, és a beruházás ütemezése is ehhez viszonyítva kerüljön meghatározásra.

A Sportliget Kft. egy ideig konzorciumi partnere volt önkormányzatunknak az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében, azonban a pályázatot 2010-ben felfüggesztették, így jelenleg kérdéses, hogy igénybe tud-e venni pályázati forrást a Sportcentrum létesítményeinek a megvalósításához. A társaság képviselője úgy nyilatkozott, hogy szeretne az Új Széchenyi Terv pályázataiból forrásokhoz jutni, amely pályázatok azonban még nem kerültek kiírásra.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés jelenleg hatályos 11./ pontja a következőket tartalmazza:

„Szerződő felek rögzítik, hogy az Oladi Sportliget Kft. kötelezettséget vállal, hogy „az új városliget építési projektre (NyDOP-2009-3.1.I/B.) vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. május 30. napjáig a Sportcentrum (sportcsarnok és szálloda) megépítését és szabadtéri pályák kialakítását (továbbiakban együttesen beruházás) megkezdi, és a beruházást a 11/A. pontban rögzített ütemezésben megvalósítja.

Az Önkormányzat kiköti, hogy amennyiben a Sportliget Kft. a beruházás megkezdésére a fenti határidőt vagy a beruházás befejezésére a 11/A. pontban rögzített határidőt – bármilyen az érdekkörében felmerülő oknál fogva – elmulasztja, a földhasználati jog megszűnik.”

A felek a szerződés 11/A./ pontjában a beruházás megkezdésétől 24 hónapban és 3 ütemben határozták meg a kivitelezésre biztosított határidőt (I. ütem: sportcsarnok - 12 hónap, II. ütem: szabadtéri pályák, tereprendezés – 18 hónap, III. ütem: parkolók és közlekedési területek kialakítása – 24 hónap).

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Sportliget Kft. jogerős építési engedélye 2010. december 31. napján lejárt, de ezt megelőzően a társaság kérte önkormányzatunk hozzájárulását az építési engedély meghosszabbításához.

2010. december 30. napján a korábban kiadott 53.377-8/2009. iktatási számú tulajdonosi hozzájárulás 2011. december 31-ig történő meghosszabbításához hozzájárultam, és ez alapján Sárvár Város Jegyzője a szombathelyi 3758/2 hrsz-ú ingatlanon sportcentrum és szálló építésére vonatkozó alaphatározat érvényességét 2011. december 31-ig meghosszabbította, így a Kft. a közeljövőben várható pályázatok kiírásának időpontjában jogerős építési engedéllyel fog rendelkezni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen hozzájárulni a Sportliget Kft-vel kötött megállapodás 11./ pontjának a határozati javaslat szerinti módosításához, vagyis a beruházási határidő 1 évvel történő meghosszabbításához különös tekintettel a pályázat forrásokkal kapcsolatos bizonytalan helyzetre.

A szerződés III. 1./ pontja értelmében a Sportliget Kft. a sportliget teljes körű üzemeltetését átveszi a beruházás I-II. ütemének műszaki átadását követő 30 napon belül (III. 3./ pont), addig a sürgetővé váló karbantartási és felújítási munkálatok költségei a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-t terhelik. Erre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a megállapodás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az ingatlant jelenleg üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. által időközben végzett beruházásokat legyen köteles a Sportliget Kft. megtéríteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a szerződés határozati javaslat szerint történő módosításának kezdeményezését.

Szombathely, 2011. június 9.

/: dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

…../2011. (VI. 16.) Kgy. számú határozat

1./ A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. között 2008. március 4-én, a Kft. javára földhasználati jog alapítása és a Sportliget üzemeltetése tárgyában kötött megállapodás 11./ pontját az alábbiak szerinti módosítja:

„Szerződő felek rögzítik, hogy az Oladi Sportliget Kft. kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb 2012. május 30. napjáig a Sportcentrum (sportcsarnok és szálloda) megépítését és szabadtéri pályák kialakítását (továbbiakban együttesen beruházás) megkezdi, és a beruházást a 11/A. pontban rögzített ütemezésben megvalósítja. Az Önkormányzat kiköti, hogy amennyiben az Oladi Sportliget Kft. a beruházás megkezdésére a fenti határidőt vagy a beruházás befejezésére a 11/A. pontban rögzített határidőt – bármilyen az érdekkörében felmerülő oknál fogva – elmulasztja, a földhasználati jog megszűnik.”

2./ A Közgyűlés a szerződés III. fejezetét az alábbi ponttal egészíti ki:

„7./ Az Oladi Sportliget Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant jelenleg üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. által az ingatlanon 2011. május 30. napját követően végzett beruházások költségeit a III/3./ pont szerinti üzemeltetésre történő átvételt követő 90 napon belül megtéríti.”

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal a megállapodás módosítását aláírja.

Felelős: 	dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Lazáry Viktor alpolgármester

dr. Nagy Tibor aljegyző

/a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője/

Határidő: 	2011. július 10.