Javaslat

a

SZOVA

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.

2011. évi üzleti tervének módosítására

Bevezetés

A SZOVA ZRt. 2011. évi üzleti tervének egyik alapfeltételezése volt, hogy az önkormányzat megvásárolja társaságunktól a 2007. év végén, továbbértékesítési céllal megvett buszpályaudvar és iparterület ingatlanokat. Üzleti tervünk elfogadásakor a Közgyűlés elviekben támogatta ezt a megoldást, és felkérte a SZOVA vezérigazgatóját, hogy az áprilisi közgyűlésre készítsen előterjesztést az adásvételre vonatkozóan. Az adásvételi szerződés megkötése lehetővé tette volna, hogy elkerüljük az értékesítés elmaradása esetén fizetendő illeték-különbözetet, amelynek összege közel 320 millió forint.

Az adásvétel módjára és feltételeire vonatkozó előterjesztést elkészítettük, azt a SZOVA Felügyelő Bizottsága és Igazgatósága megtárgyalta, és támogatta. Az előterjesztés közgyűlési tárgyalására azonban nem került sor, és a kérdésben tulajdonosi döntés nem született.  A várható 320 millió forintos illeték-különbözetből 21 millió forint 2011. szeptember 28-án, a fennmaradó összeg pedig 2012. januárjában lesz esedékes. A határidő rövidsége miatt már nincs esély arra, hogy az ingatlanok értékesítésére – akár az önkormányzatnak, akár más vevőnek – sor kerüljön. Ezért  tényként kezelhetjük, hogy a szeptember 28-án esedékes 21 millió forintot meg kell fizetnünk. A 2012. januári határidőig viszont van még lehetőség arra, hogy a közgyűlés határozzon akár az általunk javasolt, akár más megoldásról, amely lehetővé tenné 300 millió forint megtakarítását.

Időközben viszont fel kell készülnünk arra az esetre is, hogy nem születik döntés, vagy olyan döntés születik, hogy nem kerül sor a SZOVA és az Önkormányzat közötti adásvételre, és más sem vásárolja meg az ingatlanokat. Ebben az esetben a SZOVA fizetőképességének megőrzése és a vállalat fennmaradása érdekében olyan takarékossági intézkedéseket kell végrehajtanunk, amelyek legalább részben biztosítják a fizetendő 320 millió forint illeték pénzügyi fedezetét.

Ennek az összegnek az előteremtése indokolttá teszi a SZOVA üzleti tervének, azon belül is elsősorban a beruházási tervnek a módosítását. Azt, hogy a megtakarítási lehetőségeket a beruházások területén keressük, az magyarázza, hogy egy-egy tétel nagyobb összege miatt itt kevesebb lépésben tudjuk elérni ugyanazt a hatást, mint a működési költségek területén, ahol sok kis tételből kellene összeszedni ugyanazt az összeget.

Emellett, a 2010-ben végrehajtott takarékossági intézkedések annyira lecsökkentették a folyó költségeket, hogy ezen a területen kevés megtakarítási lehetőséget látunk, 320 millió forintos megtakarításra gyakorlatilag nincs esélyünk.

Beruházási terv módosítása

Beruházási tervünk egy részét az első félév során megvalósítottuk, a már beszerzett tételek nem törölhetőek belőle. Vannak olyan tételek is, amelyek megvalósítására kötelezettséget vállaltunk. Ezeknek a tételeknek a finanszírozása külső forrásból, a kötvényből biztosított, ezektől a beruházásoktól elállni nem tudunk. Olyan beruházásokat kell tehát keresnünk, amelyek megvalósítása még nem kezdődött el, és szerződés sem kötelez bennünket azok végrehajtására.

A mellékelten csatolt táblázatban felsoroljuk azokat a beruházásokat, amelyek véleményünk szerint szükségesek ugyan, de likviditásunk megőrzése érdekében feláldozhatóak, elhagyhatóak. Ezeknek a beruházásoknak az elmaradása közvetlenül nem veszélyezteti működőképességünket, versenyképességünk azonban tovább fog romlani. Néhány esetben a tervezett beruházási összeg egy részét megtakaríthatónak látjuk, máshol viszont a tényleges beszerzési érték meghaladja a tervezettet – ezek között a sorok között átcsoportosításokat javaslunk. Szükség van emellett néhány új tétel felvételére is.

Javaslatainkat az alábbi táblázatban számszerűsítjük, összegezzük:

| Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Részleg/osztály | Üzleti terv összeg (eFt) | Változtatási javaslat (eFt) | Javaslat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Kőszeg utcai házsor (7., 11-17) |  | IVS | 317 330 | + 22 118 | parkolók kialakításának többlet-költsége |
| 7. | Kossuth L. u. 11. (Üzletház kialakítás) |  | IVS | 102 829 | + 2 432 | régészet és közmű-kiváltások többlet költsége |
| 9. | Öntömörítős konténer vásárlás |  | Köztisztasági részleg | 3 800 | -800 | átcsoportosítás |
| 10. | 10 tonna teherbírású konténerszállító pótkocsi beszerzés | 1 db | Köztisztasági részleg | 2 000 | -2 000 | tétel törlése |
| 11. | Nagy teljesítményű bálázógép | 1 db | Hulladékhasznosítás | 1 500 | -1 500 | tétel törlése |
| 13. | Gázmotoros hőszivattyú | 1 db | Tófürdő | 60 000 | -60 000 | tétel törlése (karbantartással megoldva) |
| 19. | Építési csoport gépbeszerzés | - | Fenntartási részleg | 2 000 | -500 | átcsoportosítás |
| 20. | Szünetmentes berendezéshez kapcsolódó akkumulátor-telep hibás elemeinek cseréje |  | Aréna Savaria | 2 000 | +6 700 | a szünetmentes berendezés teljes cseréje szükségessé vált, forrása: 4 000 eFt átcsoportosítás; 2 700 eFt amortizáció |
| 27. | Borítékoló gép |  | Központ | 2 000 | +350 | átcsoportosítás |
| 38. | Korcsolya vásárlás | 220 pár | Jégpálya | 2 500 | -2 500 | tétel törlése |
| 45. | Közös ügyfélszolgálat berendezése (parkolás, hulladék, ingatlan, Távhő) | - | Szolgáltatások | 2 000 | -1 000 | csökkentés, és a tétel átnevezése: „SZOVA ügyfélszolgálatok hangrögzítés” |
| 46. | Villamos hálózat fejlesztés | - | Okmányiroda | 800 | +200 | az árajánlatok alapján a tervezettnél magasabb lesz a költség |
| 47. | Fűtésrendszer korszerűsítése | - | Okmányiroda | 2 200 | -2 200 | tétel törlése |

| Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Részleg/osztály | Üzleti terv összeg (eFt) | Változtatási javaslat (eFt) | Javaslat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Sportcsarnok épületszerkezetének és berendezésének felújítására fordítandó keret |  | Aréna Savaria | 4 000 | -4 000 | átcsoportosítás |
| 56. | Vízdíjfelosztási szoftver fejlesztése |  | Társasház-kezelés | 960 | + 540 | szerződésmódosítás alapján |
| + | Lakbérkönyvelési program |  | Ingatlankezelés |  | + 2 520 | eredeti tervből kimaradt 2010-ről áthúzódó tétel |
| + | Ügyeletes autó beszerzése |  | Köztisztasági részleg |  | + 4 000 | az ügyeleti szolgálat fenntartásához szükséges, az eddig használt jármű gazdaságosan nem javítható |
| 53. | Parkoló automata vásárlás | 67 db | Parkolási részleg |  | -100 000 | a Buszpályaudvar és Iparterületek értékesítésének függvényében |
|  | Javasolt módosítások összesen |  |  |  | -135.640 |  |

A felsorolásból látszik, hogy a megtakarítások mellett néhány tétel esetén növelni kell a tervezett összeget. A legjelentősebb költségnövekedés a Kőszegi utcai IVS projektnél jelentkezik. Ennek oka az, hogy a beruházáshoz szükséges parkolók kialakítása, valamint a közterületek helyreállítása az eddig beérkezett ajánlatok alapján jóval többe fog kerülni az eredetileg tervezett 30 millió forintnál. A Kossuth utcai IVS projektnél a régészeti feltárással és közművek tervezésével, kiváltásával kapcsolatban várható 2,4 millió forintnyi, eredetileg nem tervezett többletköltség. Ezen kívül néhány, viszonylag kisebb tétel növeli még a beruházási keretet. A vízdíjfelosztási szoftver fejlesztése során világossá vált, hogy az igényeinknek és a követelményeknek megfelelő szoftver az eredetileg tervezett összegért nem valósítható meg, itt a tervezett összeget 540 ezer forinttal növelni kell. A lakbérkönyvelési program fejlesztése már 2010-ben megkezdődött, de nem fejeződött be, és kifizetésre sem került sor, ugyanakkor ez a tétel az eredeti 2011. évi tervből kimaradt. A köztisztasági részleg működőképességének megőrzéséhez pedig szükségessé vált egy új gépkocsi beszerzése, mivel a jelenlegi, 16 éves ügyeletes autó üzemképtelenné vált, javítása gazdaságosan nem végezhető el. Az Aréna Savaria szünetmentes áramforrásánál azzal számoltunk, hogy a berendezés javítható, a beruházási költségkeretet csak a hibás akkumulátorok beszerzési ára terheli, amely eredeti tervünk szerint 2 millió forint lett volna. Kiderült azonban, hogy a teljes berendezést cserélni kell, ennek várható költsége 8.650 ezer forint.

A fenti módosításokkal összesen 135.640 ezer forint beruházási költség takarítható meg.  Módosított beruházási tervünk főösszege így 713.166 ezer forint lenne. Amennyiben a Buszpályaudvar és az Ipari Park területek értékesítésére mégis sor kerülne, akkor nem keletkezik illetékfizetési kötelezettségünk, és ebben az esetben a parkolóautomaták beszerzésére is sor kerülhet.

A javasolt 136 millió forintos megtakarítás csak a várható illetékfizetési kötelezettség egy részére nyújt fedezetet, de a jelenleg meglévő tartalékok felhasználásával várhatóan képesek leszünk kifizetni a hiányzó részt.

Egyéb módosítások

A beruházások csökkenése hatással lesz az elszámolt értékcsökkenésre is. Tervünkből nagy bekerülési költségű, és viszonylag magas leírási kulccsal elszámolt tételek törlését javasoltuk, ezért számításunk szerint az értékcsökkenési leírás éves összege 21.000 ezer forinttal kevesebb lesz az eredetileg tervezett 262.142 ezer forintnál. Ennek köszönhetően társaságunk eredménye javul, de ez likviditásunkat nem befolyásolja.

A Buszpályaudvar és az Iparterületek értékesítésének elmaradása egy további módosítást is szükségessé tesz üzleti tervünkben: árbevételünk a tervezett eladási árral, 1.745.014 ezer forinttal csökken. Az ingatlanok könyv szerinti értéke ugyanakkor 1.818.192 ezer forint, ennyivel csökken az ELÁBÉ sor. Mivel az értékesítés veszteséges lett volna, annak elmaradása tervezett üzemi eredményünket 73.178 ezer forinttal javítja.

Az értékcsökkenés változásának és az nagyprojektek értékesítése elmaradásának üzemi eredményünkre gyakorolt együttes hatása 94.178 ezer forint. Módosított üzemi eredményünk így az eredetileg jóváhagyott 8.348 ezer helyett 102.526 e Ft nyereség, adózás előtti eredményünk pedig 178.459 e Ft nyereség.

Társaságunk előző könyvvizsgálójának álláspontja szerint a fizetendő illeték-különbözet összege beruházási költségként számolható el, ezért az eredményt közvetlenül nem befolyásolja, hatása elsősorban likviditásunkra lesz.

Összegzés

Üzleti tervünk javasolt módosításával a legrosszabb esetre készülünk fel – ha nem ez következik be, akkor lehetőség lesz a megtakarított összeg felhasználására. Amennyiben azonban az általunk előterjesztett módosításokra nem kerül sor, és mégis bekövetkezik a legrosszabb eset, akkor az azonnali fizetőképtelenség állapotába is kerülhetünk.

Lehetőségeink vizsgálata során felvetődött, hogy amennyiben az önkormányzat nem vásárolja meg az ingatlanokat, az illeték csökkentésének módja lehetne egy olyan projekt-társaság megalakítása, amely megvásárolná az ingatlanokat. Egy ilyen tranzakció azonban számos, nehezen megválaszolható jogi, pénzügyi, adózási és egyéb kérdést vet fel, ezért kockázatokat hordoz magában. Annak eldöntése, hogy egy ilyen megoldás jogi szempontból kivitelezhető-e, valóban csökkenti-e a fizetendő illetéket, ki legyen a társaság tulajdonosa, miből finanszírozza a vételárat, mi legyen az ingatlanok további sorsa, alapos előkészítést és időt igénylő folyamat. Ezért ha ezt a lehetőséget is meg szeretnénk vizsgálni, minél előbb meg kell kezdeni az ezzel kapcsolatos munkát.

Ezek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy üzleti tervünk módosítását támogassa! Kérjük továbbá a Közgyűlést, hogy legkésőbb 2011. novemberi ülésén határozzon arról, hogy sor kerüljön-e a SZOVA ZRt. és SZMJV Önkormányzata között adásvételi szerződés megkötésére az érintett ingatlanokra vonatkozóan, és ha igen, akkor milyen feltételekkel!

Szombathely, 2011. augusztus 31.

Dr. Németh Gábor

vezérigazgató

Mellékletek:

- Módosított beruházási terv

- Módosított eredménykimutatás - összköltséges

- Módosított eredménykimutatás - tevékenységenként