Beszámoló

A Savaria Városfejlesztési KFT által végzett feladatokról

A Savaria Városfejlesztési KFT megalakulásával kapcsolatos főbb adatok;

A vállalkozás neve: 	SAVARIA Városfejlesztési Kft.

Székhely: 		9700 Szombathely, Fő tér 23-2

Cégjegyzék szám:	18-09-109408

Adószám:		12436864-2-18

Képviseletre jogosult:	dr. Pap Hunor

Tulajdonos:		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság Alapító okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A társaság gazdasági - pénzügyi tevékenységének területe és feladata;

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának a megvalósításában, teljes körű fejlesztések lebonyolítása a kijelölt város rehabilitációs akcióterületeken. A támogatásokkal megvalósuló projektek esetében, a projekt megvalósítási szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, marketing tevékenységek, és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, az uniós társfinanszírozási forrás felhasználásával.

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybevevője a tulajdonos Önkormányzat, amely a társasággal kötött megállapodások alapján biztosítja a Kft mindenkori éves nettó árbevételének minimum 90%-át. A fennmaradó 10% szabad kapacitását a társaság, az egyéb gazdasági szervezetek körében próbálja lekötni.

Az Önkormányzat - mint a projekt vezető konzorciumi partnere- Megbízási Szerződést kötött a Savaria Városfejlesztési KFT-vel, teljes körű projektmenedzsmenti szolgáltatás végzésére, az egyes projektelemek  nyomon követésére, megvalósítására, és utókövetésére. Továbbá a projekt megvalósításának teljes körű koordinálására, ami érinti a konzorciumi partnerek, és beszállítók tevékenységeit.

A társaság feladata a projekt projektmenedzseri feladatainak elvégzése a projektdokumentációban – pályázati felhívás, útmutató, benyújtott pályázat és a támogatási szerződés, egyéb a támogató szervezet részéről felmerülő követelmény alapján – a projektmenedzsment szervezet számára meghatározott feladatok teljes körű ellátása. A feladat teljesítése során a mindenkor hatályos jogszabályok, a projekt dokumentáció, és az aláírt Támogatási Szerződés szerint jár el. Ezen belül feladatai az alábbiakra is kiterjednek: az előkészítés, a megvalósítás nyomon követése, kapcsolattartás a projektben részt vevő partnerekkel, projekt monitoring, előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és egyéb, a Közreműködő Szervezettől, az Önkormányzattól kért dokumentumok összeállítása, a projekt zárás lebonyolítása.

A tevékenység során együttműködni kell, az Önkormányzattal, a pályázat kiíróval, a Közreműködő Szervezettel, az építési tervdokumentáció készítőivel, a kivitelezőkkel, a műszaki ellenőrrel, továbbá a pályázatba bevont külső szakértőkkel, és a megvalósításban résztvevő egyéb partnerekkel, beszállítókkal. Az eredményes munkavégzés érdekében, a pályázattal kapcsolatos valamennyi érdemi információt, tényt az Önkormányzat illetékesei részére el kell juttatni.

A feladatok végrehajtásáról írásban, teljes körű és részletes,- kéthetente, negyedévente – beszámoló készítése, valamint a havi projekt értekezletekről készített hanganyag írásban történő rögzítése is, a feladataink részét képezik.

A Megbízási szerződés aláírásától számított 10 napon belül munkakezdő jelentést készítettünk az Önkormányzat részére. A projekt támogatási szerződésében rögzített ütemezések aktualizálásának elvégzése, folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződés megvalósítását veszélyeztető eltérés esetén, az Önkormányzat részére azonnali jelentési kötelezettség áll fenn. Az ütemterv félévenkénti aktualizálásának elvégzése, és megküldése jóváhagyás céljából az Önkormányzat részére.

Teljes körű projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése a projektdokumentációba a támogatási szerződésben meghatározott módon. A jelentések eljuttatása a pályáztató szervezethez, a projektdokumentációban, és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek, különösen az Általános Szerződési feltételek, és a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai, a Konzorciumi együttműködési megállapodás vonatkozó részei szerint.

Meg kell tervezni a kedvezményezettek szempontjából legoptimálisabb pénzügyi egyensúlyt biztosító kifizetési kérelmek benyújtásának ütemezését, a pályázati kiírás a támogatási szerződés feltételeinek, valamint a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződések fizetési feltételeinek figyelembe vételével.

Időközi kifizetési kérelmek benyújtása a Közreműködő szervezet felé, szállítói kifizetés esetében, figyelemmel a Támogatási szerződésben foglaltakra, valamint a 181/2010. (V.13.) és a 182/2010. (V.14.) Kormányrendeletekben foglaltakra. Projektdosszié összeállítása a pályázati kiírás szerint.

A szerződés teljesítése során el kell végezni a projekt megvalósításával kapcsolatosan keletkezett számlák formai, és teljesítési ellenőrzését - a projekt könyvvizsgálójával együttműködve - a pályázati elszámolásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés szempontjából. A jóváhagyott költségvetés alapján a nyilvántartási rendszer kialakítása, a tényleges kifizetések összhangjának biztosítása érdekében.

A projekt műszaki vagy pénzügyi tartalmának módosulása esetén a társaság közreműködik a Támogatási Szerződés módosításának előkészítésében, koordinálásában.

A feladatok közé tartozik a projekt megvalósítási, és fenntartási időszakára monitoring-rendszer kidolgozása, a vállalt indikátorok teljesítésének biztosítása. További feladat a pénzügyi elszámolás koordinálása, lefolytatása, a pályázatban bemutatott indikátorok teljesülésének biztosítása, és nyomon követése.

A társaság részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken, ahol az Önkormányzat nevében jár el, és érdekeit képviseli. Feladataink között szerepel, a pályázat zárójelentésének elkészítése, a projekt éves fenntartási jelentések ütemezésének, és az elkészítés módszertanának kidolgozása, a fenntartási időszakra vonatkozóan. A beruházás időtartama alatt szervezett heti kooperációs értekezleteken való részvétel. A műszaki ellenőr által készített jegyzőkönyvek jóváhagyása, teljesítés igazolások elkészítése az egyes munka fázisok befejezését követően, majd azok Önkormányzat részére történő megküldése.

.

Egyéb a projektben vállalt tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások során keletkezett szakmai beszámolók, és számlák teljesítésének igazolását elkészíti, azokat jóváhagyja, majd az Önkormányzat részére eljuttatja.

A társaság által végzett, és végzendő feladatok, tevékenységi körök bemutatását követően, szólni kell a Konzorciumi partnerek által végzett tevékenységekről is.

A”SZMJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 azonosító számú támogatással megvalósuló projekt, amely konzorciumi formában kerül végrehajtásra.

Konzorciumi partnerek: - SZMJV Önkormányzata

- SZOVA ZRT.

- Savaria Tendency Art Group Egyesület

- Vas megyei TIT

SZMJV Önkormányzata projektelemeinek munkái

-  Kossuth Lajos u. 7. szám

-  Közterület felújítás

-  Savaria Mozi  tető - homlokzat felújítás 2010.december 31-vel befejeződtek.

A SZOVA ZRT. projektelemei;

-  Savaria Mozi árkád üzletsor

-  Kőszegi u.7; 11; 13; 15; 17 szám alatti ingatlanok

-  Kossuth Lajos u. 11 számú kereskedelmi egység építése, mely beruházások befejezése 2011. év negyedik negyedévében várható.

CIVIL szervezetek által 2010 évben szervezett, megrendezett, valamint 2011 évben megrendezésre kerülő kiállítások, konferenciák, vetélkedők, előadások az alábbiak.

-  Savaria Tendency Art Group Egyesület rendezvényei;

ABLAK a FŐ TÉRRE

KIRAKAT

EGY CSEPP MŰVÉSZET

MŰVÉSZETI NAP és papír makettes találkozó

-  Vas megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület rendezvényei;

KÉPZÉS MINDENKINEK a FŐ TÉREN

STUDY TOUR 1; 2;

KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENYEK általános és középiskolások számára

NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÁROSFEJLESZTÉSI KLUB városmarketing

FŐÉPÍTÉSZI FÓRUM a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem keretében

ENERGIA-HATÉKONYSÁG nyílt nap a Fő téren

FŐ TÉR AZ EGÉSZSÉG

A fent nevezett nyertes pályázat egyik feltétele volt, hogy a projektelemek végrehajtásának bonyolítására, ellenőrzésére, egy önálló gazdasági társaságot kell létre hozni a SZMJV Önkormányzatának, mint Főkedvezményezettnek.

A társaság működéséhez a szükséges 48/.764.920 Ft. összegű pénzügyi fedezetet, a pályázat biztosítja.

A társaság 2010. évben SZMJV Önkormányzata részére IVS I projektmenedzsmenti szolgáltatási feladatok elvégzése jogcímén, leszámlázott összesen nettó 26.628.480 Ft. plusz áfa,  bruttó 33.285.600 Ft. összeget.  Az IVS II projekt elemeire elkészített tervezési  feladatok  elszámolásra kerültek, összesen nettó 4.304.000Ft. plusz áfa bruttó 5.380.000 Ft. összegben. A társaság 2010. év március 16-tól, december 31-ig realizálódott nettó árbevétele 28.706.480Ft. amelyhez 26.989e.Ft.összegű költség párosult. A társaság 2010. évben 1.480.e.Ft. összegű Mérleg szerinti eredményt realizált. A fentiekben rögzítettek hűen tükrözik a társaság 2010.évi eredményes gazdálkodását. A 2010.évi Mérleg eredmény a társaság alkalmazásában álló / 5 fő / kvalifikált humán erőforrás pozitív, és hatékony munkavégzésének, hozzáállásának produktuma.

A Mérleg számadatait alapul véve elmondható,hogy a társaság további jövőbeni működéséhez az Alapító támogatása,segítőkészsége, elengedhetetlenül szükséges, oly módon, hogy az Önkormányzati feladatok, különös  tekintettel a pályázatokra / IVS I; IVSII; /, valamint  azonkívül jelentkező, a társaság tevékenységi körébe beilleszthető szolgáltatások végrehajtására, a társaságot bízza meg. A társaság heterogén tevékenységi köre, a rendelkezésre álló szakember gárda, lehetőséget ad arra, hogy sokrétű feladatokat lásson el, a hatékony és az eredményes gazdálkodás érdekében, szem előtt tartva a törvényben előírt 90 – 10%-kos részarányt.

Megjegyzendő azonban, hogy a társaság alkalmazottai szakképesítésére, és a tulajdonos által elfogadott alapító okiratra figyelemmel, a cég a projektmenedzsment feladatokon túl egyéb szolgáltatások ellátására is alkalmas. Ez esetben figyelembe kellene venni azokat az esetleges kiadásokat, amiket a cég külső szakemberek bevonásával lát el, így ténylegesen kifizetésre kerülnek.

A fentiek áttekinthetővé tétele szempontjából az alábbi szolgáltatások állíthatók be:

- magas építészeti tervezés, É/3. tervezői besorolásnak megfelelő objektum esetén 0 %-os külső munka igénybevétele mellett teljesíthető

- műszaki ellenőrzés

Magas építészeti tervezés estén 0 % a külső munka megrendelése, igénybevétele.   Például nettó 15millióFt műszaki ellenőrzési feladat elvégzése esetén, ha az épületgépészeti, avagy villamos szerkezet műszaki ellenőrzése, külső szakember igénybevételével történik, nettó 12 millió Ft. összegű bevételt jelenthet a Savaria Városfejlesztési Kft-nek,mivel a külső szakértői díj összege nettó  3millió Ft.

Projektmenedzsment szolgáltatások esetén szintén 0 % a felmerülő költség, mivel külső szakértő igénybevétele nem indokolt, így nettó 15 millió Ft-os árbevétel realizálható.

Az Alapító az IVS I. Támogatási Szerződésében vállalta a projektmenedzsment szervezet létrehozását, és fenntartását. E vállalásba beletartozik a működés esetleges finanszírozásának kötelezettsége, mely az elnyert mintegy 1,5 Mrd. Ft. támogatás  tükrében néhány 10 millió forintot jelent.

Várhatóan a jogszabályi környezet (Kbt.) jövőbeni esetleges módosítása, a 2/A.§ átalakításával a jogalkotó növelné a Társaság gazdasági tevékenységének mozgásterét.

Összegezve a fent megfogalmazottakat, a társaság további önálló gazdálkodása annak függvénye rövid távon, hogy az Alapító milyen volumenű feladatokkal bízza meg, a projektmenedzsmenti feladatokon túl a társaságot. A KFT. tevékenységi köre, a rendelkezésre álló kvalifikált humán erőforrása, lehetőséget ad arra, hogy sokrétű feladatokat lásson el az eredményes gazdálkodás érdekében, szem előtt tartva a törvényben előírt 90-10%-os részarányt..

A fent leírtak amennyiben a gyakorlatban is kivitelezhetőek az Alapító részéről  (nagyobb számú megbízások), úgy a társaságnak nem lenne szüksége Alapítói támogatásra.

Szombathely,2011.június 07.

Tisztelettel:

Dr. Pap Hunor

ügyvezető

Mellékletek;

Alapító Okirat

Cégbírósági Végzés

Megbízási Szerződések projektelemenként: / Savaria Art  Mozi, Közterület

felújítás, Kossuth Lajos u.7.sz./

Savaria Tendency Art Group

Vas megyei TIT Egyesület

Projektmenedzsmenti szolgáltatás díjáról kiállított számlák,

Teljesítés Igazolások,

Kéthetes és negyedéves beszámolók

Projekt értekezletekről készített jegyzőkönyvek,

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás