| Az előterjesztést tárgyalta: |  |
| --- | --- |
|  | Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság |

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: dr. Gaál Róbert :)

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. március 29-i ülésére

Beszámoló a Weöres Sándor Színház épületének kialakításáról 
(végső pénzügyi elszámolás)

A Kormány két részletben nyújtott támogatást a szombathelyi új színház kialakításához:

A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008. (V. 29.) számú határozatában döntött Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az erre vonatkozó Támogatási Szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötötte meg.

A 2177/2008. (XII. 18.) Kormányhatározatban nevesített újabb, a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott 850 millió forintos támogatás felhasználásáról a 74/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött a Közgyűlés.

A szombathelyi színházzal összefüggő 1043/2009. (IV. 8.) Korm. határozat módosítása lehetővé tette a 2258/2007. (XII. 23.) számú, és a 2177/2008. (XII. 18.) számú Kormányhatározatban nevesített támogatás felhasználását oly módon, hogy ezzel a Szombathely, Akacs M. u. 7. számú, a 3505 hrsz. alatti HEMO (a volt Helyőrségi Művelődési Otthon) ingatlanon lettek megteremthetők a Weöres Sándor Színház működéséhez szükséges feltételek. Ennek megfelelően a (Művelődési és Sportház helyén létesítendő új színházépület) kétfordulós tervpályázati eljárás lefolytatására, valamint a Szombathely, Akacs Mihály utca 7. számú, a 3505 hrsz alatti épület átalakítás kiviteli terveinek elkészítésére, az épület átalakításának, bővítésének kivitelezési munkáira, valamint a működés biztosításához szükséges eszközök egy részének beszerzésére volt fordítható a támogatás.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával a Március 15-e teret (Művelődési és Sportház épületéhez kötődő helyszínre vonatkozóan) jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül, 13/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával pedig döntött  a nyílt nemzetközi, kétfordulós építészeti tervpályázat kiírásáról. Ennek költsége elszámolható volt a kormányzati támogatás terhére.

A tervpályázatot lebonyolító külső szervezet kiválasztása a SZMJV Önkormányzatának Versenyszabályzata alapján lezajlott. A tervpályázat lebonyolítását külső szakértő, a Horber Kft végezte, tevékenységének szerződés szerinti költsége bruttó 5.880.000,- Ft.

Az ötletpályázat 2008. júniusa és októbere között lezajlott, az eredményhirdetésre 2008. november 28-án került sor. A tervpályázati eljárás második fordulójának pályázati felhívása 2009. áprilisában került meghirdetésre és 2009. harmadik negyedévében zárult le. A kétfordulós tervpályázat keretében a pályaművek díjazásának összköltsége, valamint a bonyolító díja összesen bruttó 97.601.905,-Ft volt.

A Bíráló Bizottság 2009. novemberében a kétfordulós tervpályázati eljárás eredményeként a Zsuffa és Kalmár Kft. munkáját értékelte I. díjban részesülő pályaműként. A kétfordulós tervpályázati eljárás eredményeként kiválasztásra került az a tervező, akivel a későbbiekben Szombathelyen, a Március 15 téren, a Művelődési és Sportház épületéhez kötődő helyszínen a Kőszínház új épületének tervezésére – anyagi lehetőségek függvényében – az építési engedélyezési tervek elkészítésére a tervezési szerződés megköthető.

2009-ben Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése áttekintette a színház létesítésének lehetőségeit és a korábbi elképzeléseket módosítva úgy foglalt állást, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőforrások felhasználásával a Weöres Sándor Színház működésének feltételeit a Szombathely, Akacs Mihály u. 7. számú, a 3505 hrsz. alatti ingatlanon levő volt HEMO épületében biztosítja a színház ideiglenes játszóhelyét, annak átalakításával és bővítésével. Az épület átalakításának tanulmány és építési engedélyezési tervei az Önkormányzat rendelkezésére álltak, és az ingatlan 100%-ban a város tulajdonát képezte. A 230/2009. (IV. 30.) Kgy sz. határozatban fogadta el a Közgyűlés a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” című beruházási programot, melyet az 543/2009. (X. 29.) Kgy. sz. határozat módosított.

A Weöres Sándor Színház HEMO épületében történő kialakításának a terveit az UNI-CO Kft. készítette el. A tervezővel a megbízások előtt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat folyattunk le. A kormányzati támogatás terhére a tervezőnek nettó 66.840.000,- Ft összeg került kifizetésre.

Az épület átalakítási és bővítési, közműépítési, parkoló építési, eszközbeszerzési munkáinak műszaki ellenőrzésére, a tervellenőri feladatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Produkt Kft-vel 2010. január 26-án kötöttünk szerződést, nettó 5.800.000,- Ft értékben.

Az épület átalakítására, bővítésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján SZMJV Közgyűlése a 45/2010. (I. 28.) Kgy. sz határozatában eredményesnek minősítette, továbbá nyertes ajánlattevőnek a ZÁÉV Zrt-t nevezte meg. A kivitelezési munkákra vonatkozó szerződést 2010. február 11-én kötöttük meg, nettó 989.995.868 Ft értékben. A kivitelező a bontási-építési munkákat az építési helyszínen 2010. február 26-án megkezdte. A bontási munkák során az elburkolt szerkezetek miatt több rejtett, előre nem látható statikai és gépészeti probléma merült fel. Az elkészült, módosított tervek engedélyeztetése után a pótmunkákra vonatkozó kivitelezési szerződést a ZÁÉV Zrt-vel – a közbeszerzési eljárást követően - nettó 56 millió Ft értékben írtuk alá. Az épület átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái befejezési határideje 2010. december 5-e volt.

A Weöres Sándor Színház játszóhelyének kialakítását az egykori HEMO épületének korszerűsítésével, részleges bontásával, új épületrész és toldaléképület építésével lehetett biztosítani. A tervezői koncepció eredményeként az épület megjelenése utal a meghatározó kulturális jelentőségére, a homlokzat és a tömegformálás az ünnepi tér és a reprezentatív épület látványát sugallja. A Weöres Sándor Színház terei - a lehetőségek határain belül - többcélú működésre alkalmasak, ott változatos – elsődlegesen kulturális, esetenként más jellegű, szórakoztató – programok tudnak megjelenni, és a vendégprodukciók, színházi fesztiválok és hasonló rendezvények megrendezhetőségét is biztosítják.

A kivitelezés során a meglévő épület déli szárnyának felújítására és bővítésére került sor egy toldaléképület hozzáépítésével, amelyben a nagyszínpad kiszolgálásához szükséges díszlet- és jelmezraktár, kelléktár, műszaki tartózkodó és a nagyszínpad jobboldali megközelíthetőségéhez a pince lépcsőházzal való bővítése kapott helyet.

A közönség által szabadon használt parkolókból a látogatók az előtérbe érkeznek, amely az érkezők számára reprezentatív élményt biztosít. A közönségforgalmi területek összefüggő, áttekinthető, bejárható téregyüttest alkotnak. Egyben ezek a kiegészítő funkciók közvetlen terei is (kiállító-tér, rendezvények, kis-előadások, prózai, zenei produkciók megtartása, a Weöres Sándor Színház működése során beszerzett, esetleg valamilyen eseményhez kapcsolódó állandó tárgyak, alkotások és egyebek elhelyezésének lehetősége).

A Weöres Sándor Színház túlnyomóan prózai színházként működik: ennek megfelelően a nagyszínpad és nézőtere kialakításánál alapvető követelmény volt a tökéletes látási, a természetes élőhang útján történő hallási, akusztikai viszonyok megteremtése. Ugyanakkor sikerült lehetővé tenni zenés darabok, musical-ek, operettek előadását, illetve ilyen jellegű vendégjátékok befogadhatóságát. A nagy színházterem átalakításával minden egyes ülőhelyen teljes értékű, optimális látási és hallási viszonyok alakultak ki. A korábbi színházterem nézőterének lejtését meg kellett emelni, mozgássérült nézőhelyeket kialakítani, új nézőtéri székek kerültek beépítésre. A nézőtérbe hangvezérlő páholy, vendég galéria, valamint egy világítási híd épült.

Az épület keleti oldali földszintjén helyezkedik el a próbaterem, amely az egyes produkciók rész-elemeinek begyakorlása, a legalkalmasabb beállítások kikísérletezése, továbbá olvasópróba, jelenetpróba céljára szolgál. A dél-keleti szárny két szintjére szerveződnek a 40 fős létszámra kialakítandó öltözők, és itt található a színésztársalgó is, amely színpadoktól független, az öltözőktől könnyen megközelíthető helyiségcsoport.

Ebben a szárnyban kaptak helyet a szükséges irodahelyiségek a közös vendégváróval és teakonyhával. A 24 órás portaszolgálat a személyzeti bejáróhoz, a jegypénztár és az információs pult a főbejárathoz került.

Az épület észak-keleti kétszintes sarka (mintegy 530 m²) elbontásra került, így – a telek utcai előkertjeinek kismértékű beépítésével – lehetőség nyílt az új funkcionális egységek elhelyezésére egy kettő-, ill. háromszintes új épületrészben. Itt a földszinten a tv-, hang- és videostúdió, öltözők, továbbá szociális blokk, az emeleten a stúdiószínpad és irodák kaptak helyet. A kialakított stúdiószínpad játék- és nézőtere teljesen szabadon alakítható úgy, hogy elhelyezkedésük, formájuk, egymáshoz való viszonyuk egyszerű beavatkozásokkal megváltoztatható. A stúdiószínpadot a színészek bármely irányból, az előadást látogatók pedig a nagy színháztérben folyó előadás zavarása nélkül tudják megközelíteni.

A Weöres Sándor Színház a nap minden szakában élettel teli, folyamatosan működő intézményként való jelenlétét a városban, a létesített étterem-kávéház jellegű vendéglátó-szórakoztató hely kialakítása biztosítja, ahol lehetőség van minél szélesebb spektrumban kulturális rendezvények lebonyolítására (pl. a „vacsora-színház” már jelenleg is sikerrel üzemel), míg az épület belső udvari átriuma (az éttermi terasz) szabadtéri rendezvények (szabadtéri színház, mozi) helyszínéül szolgálhat. A földszinten található étterem kapacitása 300 adag. Az étterem mintegy 80 fő egyidejű elhelyezését biztosítja, miközben a rendezvényekhez szükséges előadótér funkcióját is betöltheti, vagy kiállítási installáció berendezését is lehetővé teszi.

Az épület akadálymentesítésére mozgássérült WC-ket a földszinten találjuk. Az akadálymentes közlekedést a bejáratnál gyalogos rámpa, az emeletre pedig személyfelvonó lift segíti.

A hőközpontot, továbbá a színházterem légtechnikai elszívó gépházát áthelyezték a pincébe, új trafó telepítésével pedig az elektromos rendszer bővítése valósult meg.

A külső közművek kiépítésére és parkolók, valamint a busz öböl kialakítására lefolytatott közbeszerzési eljárás első ízben eredménytelen volt, majd a második alkalommal meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Villkász Kft. lett, akivel a szerződést 2010. július 7-én aláírtuk nettó 85.999.127 + áfa értékben. A szerződésszerű teljesítés határideje 2010. november 5-e volt. A villamos közműfejlesztésre az E-on Zrt. részére nettó 8.996.400,- Ft, a Távhő Szolgáltató részére közműfejlesztésre nettó 3.957.930 Ft került kifizetésre.

Időközben sor került a színjátszó hely kialakításához szükséges berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek egyes fény és hangtechnikai (szcenikai) és egyéb színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. A tv-, hang- és videostúdióhoz szükséges berendezéseket is a beruházás tartalmazza.

A 415/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozat hozzájárult a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 95.979.444 Ft értékű szcenikai eszközbeszerzéséhez a kormányzati támogatás terhére. A 2008. évben beszerzett eszközöket az átalakított, bővített Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. alatti épületbe beépítették.

A színháztechnológiai eszközök (fény-, hang- és színpadtechnikai eszközök) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével, a Lisys Fénytechnikai Zrt-vel nettó 305 millió Ft értékben 2010. október 12-én írtuk alá a szerződést, a teljesítés 2011. január 29-ig a szerződésnek megfelelően megtörtént.

A mobíliák (bútorok, berendezések, belső építészeti elemek, használati gépek) eszközbeszerzésére meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Linea Bútor Kft. A szerződést 2010. december 16-án megkötöttük nettó 44.392.800 Ft értékben, a szerződéskötéstől számított 30 naptári napos teljesítési határidővel.

Az épület homlokzatán elhelyezendő művészeti alkotás kiválasztására kiírt meghívásos pályázat lebonyolítása után a Közgyűlés 586/2010. (XII.22.) határozatában Veres Gábor szobrászművész pályaművét találta megvalósításra alkalmasnak. A művészeti alkotás elhelyezésével kapcsolatos költségek összege 11.060.000, - Ft-ot vett igénybe. A homlokzaton való elhelyezésére 2011. október 1-én került sor.

A 2011. január 22-én megtartott ünnepélyes átadás és színházi díszelőadás óta az állandó társulattal működő színház egyben a város kulturális életének egyik meghatározó szellemi műhelye, találkozási pontja, folyamatos események színtere.

A Támogatási Szerződés 2010. április 7–én aláírt módosítása lehetővé tette a kormányzati támogatásból a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-nek - a Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. alatti épület felújítási, átalakítási munkáinak idejére - a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épületében való időszakos működés bérleti költségei 39.555.000,- Ft-tal történő elszámolását. (A Weöres Sándor Színház a kivitelezési munkák idején a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épületét használta, a tulajdonossal létesített bérleti jogviszony alapján.)

A használatbavételi engedélyezés során tett kikötések értelmében a meglevő szennyvíz csatornahálózat egy szakaszának béléscsövezésére volt szükség, ezen munka  kivitelezési költsége nettó 1.400.000,- Ft  volt.

A használatbavételi engedély határozatában előírt kikötést teljesítve SZMJV Versenyszabályzata szerint lefolytatott beszerzés eredményeként, Gép-Team Bt. Fázmán József gépész mérnök részére adtunk megbízást az Energiatanúsítvány  elkészítésére, nettó 300.000,- Ft értékben.

A kivitelezési munkák befejezése után 2011. évben további szcenikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre nettó 7.996.750,-Ft-ot használtunk fel.

A 44/2010. (I. 28.) számú Kgy. határozat a felújított, Szombathely, Akacs Mihály u. 7. számú, a 3505 hrsz alatti épület bérbeadásáról döntött a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. részére. Az elszámolások ennek figyelembevételével történnek.

Az Önkormányzati Minisztérium – mint támogatást nyújtó – kötelezettsége, hogy a közpénzek felhasználását ellenőrizze. Annak érdekében, hogy ezen ellenőrzés költsége – mely a támogatás összegének 1,5 %-a, vagyis 27.750.000,-Ft – a támogatást nyújtó minisztérium részére a későbbiekben rendelkezésre álljon, az összeget a támogatásból elkülönítettük.

A beruházás a Támogatási szerződésekben rögzített 2011. december 31-i határidőre hiánytalanul, a Támogatási szerződés alapjául szolgáló Projektjavaslatoknak megfelelően befejeződött.

A megvalósítás után megmaradó 276.254,-Ft-ot a Támogató részére visszautaltuk.

Táblázatba foglalva a kiadások:

|  | Kifizetés tárgya | Vállalkozó |  | Kifizetett összeg Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kétfordulós tervpályázat költsége | Horber Kft | Bruttó | 97 601 905 |
| 2. | Tervezési díjak | UNI-CO Kft | Nettó | 66 840 000 |
| 3. | Műszaki ellenőrzés díja | Produkt Kft. | Nettó | 5 800 000 |
| 4. | Építés kivitelei költsége | ZÁÉV Zrt | Nettó | 989 995 868 |
| 5. | Építés kivitelezés pótmunka költsége | ZÁÉV Zrt. | Nettó | 56 000 000 |
| 6. | Parkoló és közműépítés költsége | Villkász Kft | Nettó | 85 999 127 |
| 7. | Villamos energia közműfejlesztési díj | E.ON Zrt | Nettó | 8 996 400 |
| 8. | Távhő rekonstrukció közműfejlesztési díj | Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | Nettó | 3 957 930 |
| 9. | Színháztechnikai berendezések beszerzése | Lisys Fénytechnikai Zrt | Nettó | 305 000 000 |
| 10 | Mobíliák beszerzése | a Linea Bútor Kft | Nettó | 44 392 800 |
| 11. | Homlokzaton művészeti alkotás elhelyezése | Laokon Bt. | Nettó | 11 060 000 |
| 12. | Szennyvíz csatornahálózat bélelése | Antibont Kft. | Nettó | 1 400 000 |
| 13. | Energetikai tanúsítvány készítése | Gép-Team Bt. | Nettó | 300 000 |
| 14. | Színháztechnikai berendezések utólagos beszerzése | Lisys Fénytechnikai Zrt és Chromatica Kft | Nettó | 7 996 750 |
| 15. | Színház bérleti díja | MMIK | Nettó | 39 555 000 |
| 16. | 2008. évi szcenikai eszközbeszerzés | Lisys Fénytechnikai Zrt | Bruttó | 95 979 444 |
| 17. | Ellenőrzésre visszatartott költség |  | Bruttó | 27 750 000 |
| 18. | Eljárási díjak, egyéb költségek |  | Bruttó | 1 098 522 |
| 19. | Visszautalt pénzmaradvány |  | Bruttó | 276 254 |
|  | Összesen: |  |  | 1 850 000 000 |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. március „…..”

Dr. Puskás Tivadar

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2012. (III. 29. ) sz. Kgy határozat

A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház épületének kialakításáról szóló végső pénzügyi elszámolás beszámolóját elfogadja.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

(a végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztály vezető)

Határidő:	azonnal