PROJEKT ADATLAP

Projekt címe:

Szent Gellért út – Csaba utca vasúti felüljáró

Puskás Tivadar utca rákötése a tehermentesítő útra

| Projektgazda | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Közút Kht |
| --- | --- |
| Projekt célja | A projekt célja egy sokkal ésszerűbb forgalomelosztás megvalósulása a tehermentesítő út forgalomelosztó hatásának a növelésével. A Csaba úti felüljáró megvalósulása magával hozná az amúgy is túlterhelt Zanati út jelentős tehermentesítését is. A Zanati úti aluljáró magassága korlátozott, gyakran beszorulnak a magasabb járművek, és a csapadékvíz elvezetése sem megoldott. Mindezek, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok egyaránt indokolják a projekt szükségességét, méghozzá nagyon sürgősen, hiszen a forgalom a néhány évvel korábbi állapothoz képest nagymértékben megnövekedett. Emellett lényeges a város belterületi útjainak tehermentesítése, valamint a nehéz közúti járművek forgalmának a belterületen kívülre terelése a Puskás Tivadar utca meghosszabbításával. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt megvalósítására 2007-13 között a Regionális Operatív Program (ROP) 5.3-as (Városfejlesztés) és a Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3-as (Térségi elérhetőség javítása) intézkedéséből lehet támogatást nyerni. A beavatkozások célja, hogy város település és gazdaságfejlesztési szempontból egyaránt a legkedvezőbb bekötésekkel rendelkezzen a tervezett gyorsforgalmi úthálózatba. |
| Projekt leírása | A nyomvonal és kapcsolatainak kialakításához 2700 m2 útfelületet 370 m hosszban szükséges kiépíteni a felüljárón lévő burkolatokon. A Csaba utca és a Szent Gellért utca között valósul meg a felüljáró, melyhez a Szent Gellért út felőli oldalon két kiszolgáló út csatlakozik indirekt módon, a vasúti felüljárót alulról keresztezve. A Sólyom utcai kapcsolat szintén indirekt módon megoldott, a Csaba utca felől a Sólyom utca irányába haladó forgalom a felüljárót kihagyva szintben, jobbra kis ívben kiváló sávon megoldott. A Sólyom utcai kapcsolatból közvetlenül megoldható a Rakodó pályaudvar útcsatlakozása. A kibővített Rakodó pályaudvarral egyidejűleg a Sárdi-ér utca kiépítése is megtörténik, így a konténer forgalom az Ipari park felé ezen az útvonalon folytatódik, és nem terheli a Csaba utca forgalmát. A Liliom utcai csomópont szintbeli, hagyományos útcsatlakozás. A Sólyom utcai csomópontnál a Szent Gellért utca felől külön-szintű, a jobbra kiválásra kiváló sáv lesz kialakítva, így a felüljáró három sávos. A felüljáró szélessége 11,25 m, mely 3x3,25 m forgalmi sávszélességet, a kiemelt szegélynél 25-25 cm biztonsági sávszélességet, és a korlátnál 50-50 cm biztonsági sávot biztosít. A felüljárón a kerékpáros és a gyalogos átvezetés szintben megoldott. A Puskás Tivadar utca esetében, az elkészült tanulmányterv elfogadott változata szerint meg kell hosszabbítani a Puskás Tivadar utcát és be kell kötni az elkerülő út északi ágába. Eszerint a Puskás Tivadar utca korszerűsített szakasza után jobb ívvel folytatódva áthalad az ipari- és fővonali vágányokon, majd kisebb egyenes szakaszt követően keleti irányba fordulva rácsatlakozik a 87-es számú főútra (körgyűrűre), ami közvetlen összeköttetést biztosít Kőszeg - Felsőpulya, illetve Bucsu - Felsőőr felé. Így a tervezett úton dupla fővonali vasúti átjárót kell kialakítani a Győr – Szentgotthárd vasútvonalon és a Szombathely állomásból kiágazó MÁV Vasjármű Kft. iparvágányán. A létrehozni kívánt új út hossza 754 m. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | - Politikai és szakmai egyeztetés lefolytatása a KÖZOP-ba, nevesített projektként történő bekerülésről - Határidő: 2007.01.30. - Felelős: Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport - A projekt munkaszervezetének, menedzsmentjének a felállítása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport. - A közműtervek elkészítése (optimális esetben párhuzamosan folyhat a terület szabályozási tervével). - Határidő: 2007. 09.30 - Felelős: Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Szombathely MJV Főépítész. - Az előfinanszírozás, költségátvállalás lehetséges formáinak beazonosítása - Határidő: 2007.04.15. - Felelős: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Nyugat-Pannon Zrt. - Az engedélyes tervek elkészítése - Határidő: 2007.06.30. - Felelős: Tervező Iroda, Magyar Közút KHT - A költségvetés pontosítása - Határidő: 2007.06.30. - Felelős: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Tervező Iroda - A projekt teljes előkészítése - Határidő: 2007.09.30. - Felelős: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport. - A projekt pályázatként való benyújtása (amennyiben nem lesz nevesített projekt) - Határidő: 2007.12.30. - Felelős: Munkaszervezet. |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A projekt hozzájárul ahhoz, hogy a város településfejlesztési szempontból a legkedvezőbb bekötésekkel rendelkezzen a tervezett gyorsforgalmi úthálózatba. A felüljáró hozzájárul a város gépjármű közlekedésének tehermentesítéséhez, a jelenleg nagyon zsúfolt Zanati út forgalmának csökkentéséhez, és az ahhoz kapcsolódó forgalomtechnikai problémák feloldásához. A megvalósult objektum hatása nemcsak a városon belül, hanem tágabb térségében is érezhetően pozitív hatást vált ki. Az ipari telephelyek megközelíthetősége fontos szempontja a beruházási döntéseknek, az ebben elért eredmények növelik a város befektetői vonzerejét. A vasút, amely létesítésekor messze a város akkori határán túl haladt, ma már szinte kettévágja a belvárost és a dinamikusan bővülő ipari területeket, a Csaba úti felüljáró megépítése egyre sürgetőbb feladat. A Puskás Tivadar utca bekötésével az elkerülő útba jelentősen csökkenne a környék környezeti terhelése, az utca zsákutca jellege megszűnne, a belterületi utak tehermentesítése megvalósulna, ésszerűsödne a város belterületi közúti forgalma. Mindenképpen előnyös lenne a bekötés a szállítók, a cégek szempontjából is, hiszen sokkal gyorsabban és egyszerűbben tudnának eljutni a körgyűrűre, s ezzel akár a 86-os, akár a 89-es főútra. A telephelyek megközelíthetőségének javulása fontos vállalkozói érdek, de a projekt megvalósítása esetén lehetőség nyílna a város ipari zónájában további (az út mellett fekvő) területek ipari hasznosítására is, új ipari területek bekapcsolásával. 2005-ben elkészült a projekt komplex tanulmányterve, mely tartalmazza a vasúti átjárók megvalósíthatóságának lehetőségeit és az út megvalósíthatósági tanulmányát. Jelenleg engedélyezési terv még nem áll rendelkezésre, de 2007-re elkészíthető. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek engedélyek | - Településfejlesztési Koncepció módosítása - Infrastruktúra fejlesztés tervezése, ütemezése - Hatástanulmány - Megvalósíthatósági tanulmány - Engedélyes építési terv |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | - Nagyságrendi kockázat- Nem áll rendelkezésre a projekt előkészítésének és megvalósításának anyagi fedezete. |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg) | Előkészítés, tervezés költségei a két szakasz esetében: kb. 260 millió Ft. Teljes bekerülési költség a Csaba úti felüljáró esetében kb. 4 mdFt, míg a Puskás Tivadar utca meghosszabbításával kapcsolatban tervezéssel együtt kb. 0,9-1 mdFt, mely tartalmazza a 754 m útszakasz kialakítását (kb 600 m Ft) illetve a dupla fővonali vasúti átjáró létrehozását (kb 250 m Ft). A pontos költségek a megvalósíthatósági tanulmány készítése után határozhatóak meg tételesen. A két projekt forrásigénye az előzetes becslések alapján kb. 260 millió Ft tervezési költség és kb. 4.9 mdFt kivitelezési költség. |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel, stb.) | Támogatás: ROP 5.3: Városfejlesztés Támogatás mértéke: A januárban elkészülő ROP függvénye Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Előkészítés finanszírozása: A projekt előkészítését az Önkormányzatnak, valamint a Magyar Közút KHT.- nek lenne célszerű finanszírozni. A projekt-előkészítést fejlesztési szervezetek szakmailag támogathatják. Önerő finanszírozása: önkormányzat által felvett hitelek |
| Partnerszervezetek és feladataik | Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport. – koordináció, szakmai felelős Nyugat-Pannon Zrt – pénzügyi koordináció |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | A projekt fenntarthatósága- lévén infrastrukturális beruházásról szó, elsősorban annak karbantartásával jár, mely tevékenységeket Szombathely MJV a kezelésében lévő úthálózat fenntartásához hasonlóan, tervszerűen végzi. |

#### Regionális OP (ROP) kapcsolódó prioritása:

## 5.3. Városfejlesztés

### Prioritás céljai

#### Célok

- Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált rehabilitációja;

- A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása települési infrastruktúra-fejlesztések révén;

- Városi közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése.

#### Indikátorok

| Indikátor típusa | Indikátor definíciója | Mérték-egység | Bázis-érték | Célérték | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eredmény | Támogatott projektek, amelyek biztosítják a fenntarthatóságot és javítják a városok vonzerejét | db | 0 | 20 | IH |
| eredmény | Érintett lakosság száma | fő | 0 | 500000 | IH |
| output | Környezetileg kármentesített belvárosi terület | km2 | 0 | 2 | IH |
| eredmény | Elégedettség | % | 0 | 65% elégedett | IH |
| eredmény | Városokban a közösségi közlekedést használók száma | fő/év | 146 765 | 160 000 | KSH |
| eredmény | Fejlesztett közösségi közlekedéssel érintett lakosság | fő | 0 | 350 000 | IH |

#### Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása

A régió nagyvárosaiban (Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) és az agglomerálódó környezetükben tapasztalható egyre nagyobb zsúfoltság, a gépjármű-közlekedés okozta súlyosbodó környezetterhelés, a kisebb településekre jellemző elégtelen közösségi közlekedés indokolja a helyi és helyközi közösségi közlekedés feltételeinek és a szolgáltatások (P+R rendszerek fejlesztése, buszsávok, buszöblök, utasforgalmi szolgáltatások, vasúti kiszolgáló létesítmények, kerékpártárolók, ráhordó kerékpárutak és sávok) színvonalának javítását és támogatását. Ezek a fejlesztések különösen fontosak a nagyvárosok és agglomerációjuk viszonylatában a közutak zsúfoltságának és kapcsolódóan a közlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében. Olyan integrált közösségi közlekedési rendszerek létrehozása és működtetése valósul meg, amelyek lehetővé teszik a vasúti közlekedés minél nagyobb arányú bevonását az elővárosi közlekedési rendszerekbe. A városi agglomerációk, kistérségek működésének lényeges eleme a közösségi közlekedés szervezésének kérdése, amely hatással van térségi munkaerőpiac mobilizációjára, így a foglalkoztatottságra.

##### Művelettípusok indikatív listája:

- az intermodális kapcsolatrendszer fejlesztése forgalomtechnikai eszközök fejlesztésével;

- autóbusz pályaudvarok, végállomások, vasúti várótermek építése, felújítása, átépítése utasforgalmi szempontok szerint, mozgáskorlátozottak tömegközlekedésének elősegítését biztosító tevékenységek fejlesztése, a kerékpárosok számára is akadálymentes környezet biztosítása (tolósín, rámpa, tároló).

- utasforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása, informatikai, térinformatikai eszközök fejlesztése tekintettel az intermodalitásra;

- Tervek, tanulmányok kidolgozásának támogatása az egyes városok, agglomerációk, kistérségek hatékony közlekedés-szervezési feladatainak ellátásához;

- A kidolgozott térségi tervek megvalósításához alacsonyabb összegű eszközbeszerzések, beruházások (pl. autóbuszöblök, buszfordulók, váróhelyiségek) támogatása a kistérségek településein;

- Regionális és agglomerációs közlekedési szövetségek megalakításának és működésének támogatása.