PROJEKT ADATLAP

Projekt címe: Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.)

| # Projektgazda | Szombathely MJV Önkormányzata |
| --- | --- |
| Projekt célja | A jövőben az önkormányzati rendszer is minden bizonnyal az eddiginél dinamikusabb fejlődési szakaszába léphet, ahol nagyon fontos lesz, hogy képesek legyünk gyorsan, szakszerűen reagálni a környezeti kihívásokra, a változásokra. A korszerű szolgáltatásokat csak egységes alapokon nyugvó belső rendszerekkel képzelhetők el, s ugyanezt igényli a belső működési, szervezeti hatékonyság növelése, a dinamikusan változó környezethez alkalmazkodó, a kihívásokra gyorsan válaszolni tudó szervezet és belső folyamatok kialakítása és még további feladatok is. A belső rendszerek mellett fejleszteni kell ügyfél oldalt is, amely lehetőséget ad a különböző közigazgatási szolgáltatások szélesebb körű elérésére, alkalmazására. A fenti korszerű szolgáltatásokat biztosítani kizárólag egy jól működő és korszerű infrastruktúra segítségével lehetséges. Ebbe beletartoznak a számítógépek, a lokális hálózatok, a szoftverek és a megfelelő sebességű és megbízhatóságú Internet hozzáférés is (széles sávú Internet). Szintén mindkét oldal szempontjából fontos a továbbképzés, azaz az e-Önkormányzat, e-Ügyintézés működtetéséhez, használatához szükséges ismeretek és készségek megszerzésének támogatása, elősegítése. A közigazgatás korszerűsítésével egyre nagyobb mennyiségű új feladat kerül önkormányzati feladatkörbe, mely kapcsán egyre magasabb elvárások fogalmazódnak meg, úgymint - A belső működési folyamatok hatékonyságának növelése - A döntési és az ügyintézési folyamatok átláthatóvá tétele - Szolgáltató önkormányzat kialakítása - Ügyfélbarát ügyintézés kialakítása - Stb. - A szolgáltató önkormányzat, az ügyfél-központú hivatali ügyintézés leghatékonyabb eszköze az e-önkormányzat és ezen belül is az e-ügyintézés megvalósítása. Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége az elmúlt években a GVOP 2004-4.3.1. EU pályázati ablak segítségével megkezdte ezen fejlesztéseket. |
| A projekt alapvető feltételei | Az e-SAVARIA (Szolgáltató önkormányzat kialakítása Szombathelyen és kistérségében) a szolgáltató önkormányzat GVOP 2004-4.3.1. EU pályázaton sikeresen szerepelt. A projektben vállalt fejlesztéseket az országban elsőként sikerült megvalósítani és alkalmazni az önkormányzatnál. Ezen országos szakmai körökben is példaértékű fejlesztés kiváló alapja lehet a szolgáltató önkormányzat kialakításának további sikeres fejlesztéséhez. Az önkormányzat és hivatala mind közigazgatási mind informatikai fejlesztések területén kiemelkedő tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkezik. A projektben várhatóan részt vevő kollégák nem csak helyi, hanem országos szinten is komoly szakmai elismerésben részesültek az elmúlt években. A megvalósításhoz szükséges informatikai környezettel rendelkezünk. Mivel a projektnek kihatása van a térségi településekre, így együttműködési megállapodásokat kötöttünk a kistérségekkel az egységes fejlesztés kidolgozása miatt. |
| Projekt leírása | - Az eddigi fejlesztéseinkkel elindítottuk az ügyfelek, azaz a lakosság és a vállalkozók, vállalkozások részére nyújtott szolgáltatásokat, illetve az önkormányzat és az „ügyfelek” közti információcserét Internet segítségével. - A meglévő eredményekre építve a következő 2007-2013 közötti időszakban szeretnénk tovább fejleszteni mind a belső, mind a külső szolgáltatásokat, valamint ezen rendszerek alkalmazásának alapjául szolgáló info-kommunikációs környezetet a térségben. A közös gondolkodás érdekébe a térségben lévő más kistérségekkel is megkezdtük az együttműködést. Ezen elképzeléssel a térségben kialakulhat egy minta értékű egységes közigazgatási szolgáltatás a lakosság részére. - Az általunk tervezett főbb fejlesztési elemek az alábbiak: - Info-kommunikációs hálózat kialakítása a térségben (szélessávú Internet megteremtése) - e-Ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) - On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások) - Nyomtatványok, űrlapok letöltése (az ügyintézéshez) - Nyomtatványok, űrlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása - Teljes elektronizált ügyintézés, (döntés, kézbesítés, illeték stb.) - Függőben lévő ügyek elektronikus követése - e-Ügyfélkezelés - Call center kialakítása - Közérdekű, közhasznú információk - Település-marketing - e-Önkormányzás - elektronikus közgyűlési rendszer továbbfejlesztése, kiterjesztése a kistérségi településekre - Közigazgatási alkalmazások - Belső alkalmazások egységesítése (Back office) - Elektronikus ügyiratkezelés - Elektronikus joganyag kezelés ügyfél szemmel - Egységes dokumentum tár (kérelmek, űrlapok stb.) kialakítása - Dokumentumkezelés, archiválás - Szociális igazgatás - Gyámügy igazgatás - Vagyonkezelés, hasznosítás - Településfejlesztés - Közigazgatási térinformatika - Külső alkalmazások bővítése (Front office) - Meglévő portál (www.szombathely.hu) továbbfejlesztése az EU ajánlás 3. illetve 4. szint elérése a fenti szakrendszerek tekintetében - Kistérség portálrendszer (min. 39 település) EU ajánlás 3. szint elérése (www.e-kisterseg.hu) - Ügyfél tájékoztató kialakítása a kistérségeknél - Közérdekű, közhasznú információk megjelenítése a térségre vonatkoztatva - Vezetői információk és döntés-támogatás. - Csoportmunka kezelő rendszerek bevezetése - A mobil-önkormányzatiság megalapozása, egyre nő a földrajzi helytől függetlenül elérhető rendszerek iránti igény, ezért az elektronikus önkormányzati alkalmazásokat is elérhetővé kell tenni mobil eszközökön keresztül. A tendencia és az igények azt mutatják, hogy a mobiltelefon ügyintézési célú alkalmazása önkormányzati környezetben is elvárás lesz, mely hasznos kiegészítője, támogatója lehet a hatósági ügyintézésnek |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | - Politikai és szakmai egyeztetés lefolytatása a GOP-ba, nevesített projektként történő bekerülésről - Határidő: 2007.01.30. - Felelős: Szombathely MJV Polgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda - A projekt munkaszervezetének, menedzsmentjének a felállítása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda - Az előfinanszírozás, költségátvállalás lehetséges formáinak beazonosítása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda - A projekt teljes előkészítése - Határidő: 2007.03.30. - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda - A projekt pályázatként való benyújtása (amennyiben nem lesz nevesített projekt) és a szükséges közgyűlési határozat(ok) meghozatala - Határidő: 2007.04.30. - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda - Közbeszerzés előkészítése (sikeres projekt esetén) - Határidő (becsült): 2007. szeptember - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda, - Közbeszerzés lefolytatása (sikeres projekt esetén) - Határidő (becsült): kezdete: 2007. október vége: 2008. január - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda, - Projekt megvalósítása (sikeres projekt esetén) - Határidő (becsült): 2008. februártól - Felelős: Szombathely MJV szakterületi alpolgármestere - Előkészítő: Informatikai Iroda, |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A projekt régióra gyakorolt elsődleges eredménye a vállalkozások és a lakosság bekapcsolódása az elektronikus közigazgatás rendszerébe, valamint a régióban működő közigazgatási egységek működési hatékonyságának javítása. Ezt az ügyviteli folyamatok szervezettségének a javításával, valamint korszerű információs rendszerek alkalmazásával kívánjuk elérni. Mindezek eredményeként tervezhető, átlátható, megalapozottabb döntések születnek, ezáltal javul a szervezetek között az adat- és információcsere, jelentősen javul az információ-minőség, létrejön az ügyfél-barát hivatal, elérjük a közérdekű és a közhasznú adatok nyilvánosságra hozatalát, amely segíti a hivatalok működésének hatékonyságát, így rövidül az ügyintézésre fordítandó idő. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek, engedélyek | A megvalósításhoz szükséges projekt megvalósíthatósági terve elkészült. Rendelkezésre áll Szombathely és térségének informatikai fejlesztési koncepciója. A Közgyűlés által elfogadott informatikai stratégiával rendelkezünk. |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | Irányítás, és minőség kontroll Kiemelten kell, kezelni a Projekt minőségbiztosítási, irányítási és dokumentálási kérdéseit. Ezért létre kell hozni a Projekt operatív irányításáért felelős szervezetet, melybe az Önkormányzati és kistérségi döntéshozókat (polgármester, jegyző, informatikai bizottsági elnök, kistérségi elnök) bevonásra kerülnek, ez a szervezet végzi a felügyeleti, irányítási tevékenységet, a szervezetet (és a feladat valamint hatásköröket) a projekt alapdokumentumaiban kell rögzíteni. E keretein belül alap dokumentumban kell rögzíteni módszertani minőségbiztosítási szerveztet és személyt, e személynek a feladatait, valamint el kell készíteni a projekt minőségbiztosítási tervét is. Ezzel párhuzamosan (azaz részeként) kiemelten kell foglalkozni a tartalmi-, módszertani-, a beszerzésre kerülő „dobozos” piaci szoftverek-, hardverek és a fejlesztés (folyamat felmérés, és informatikai) folyamatának megfelelőségével, azaz a projekt kezdetekor rögzíteni kell a kiválasztási szempontokat, követelményeket (követelmény specifikáció/k/), és ezeknek a folyamatait és dokumentációit, hogy a meghozott döntések megfelelően alá legyenek támasztva. Ebben segítséget nyújt, hogy Szombathely MJV 2003 évtől ISO 9001:2001 minősítéssel rendelkezik). #### Jogi, szervezeti kérdések Az önkormányzati szabályozás terén Szombathely MJV Önkormányzata esetében elengedhetetlenül szükség lesz a helyi rendeletek és jogszabályok módosítása, mely az önkormányzati hivatalok működésének szabályozását magukba foglaló rendeleti és határozati háttérre kell, hogy kiterjedjen, a jelenlegi papír alapú dokumentációra épülő rendszer megreformálásával, ügyelve az EU jog-harmonizáció által a közeljövőben erre az igazgatási szintre vonatkozó követelmények betartására. Ezzel párhuzamosan le kell győzni az elektronikus rendszerektől való idegenkedés problémáját a „belső-” és külső ügyfelek tájékoztatásával, illetve célirányos képzésével. Szervesen kapcsolódik még az elektronikus aláírás magyar közigazgatási gyakorlatba történő bevezetésének problémája. A törvényi szintű megfogalmazáson túl a gyakorlati munkát érintő szabályozás még nem készült el. A részletes központi szabályozást indokolja, hogy a jelenleg már működő megoldások nehezen lesznek összeegyeztethetőek. Ennek ellenére a létrehozandó rendszernek képesnek kell lennie a digitális aláírás felismerésére és kezelésére, melynek megvalósítása szándékunk szerint mintaként is szolgálhat a későbbi alkalmazásokra nézve. Ügyfelek, infrastruktúra A vállalkozói (Kis- és Közép Vállalkozások, KKV-k) és az állampolgári szférának a rendszerbe történő bekapcsolása során problémaként merül fel az informatikai képzettség elmaradása. Ezt hangsúlyozottan kívánjuk kezelni olyan felhasználóbarát környezet kialakításával, mely hangsúlyt fektet a közérthető, egyszerű, magyarnyelvű tájékoztatás és ügyintézés alkalmazására. További probléma: az Internet-használat alacsony volta. Ennek orvoslására a kommunikációs és egyéb marketing technikák mellett a pályázók kezdeményezik központi és/vagy vállalkozási oldalról létrejövő támogatási formák kialakítását. A Projekt előkészítése során már vizsgálatra került, a KKV-k és az állampolgárok milyen elektronikus szolgáltatásokat vennének igénybe szívesen, ezt a Projekt indításakor (újra) dokumentálni szükséges. Tájékoztatás, ”projekt marketing” A kialakításánál hangsúlyt kell helyezni a rendszer kezdetétől a bevezetésig az oktatások megvalósítására és a tájékoztatások megfelelő kialakítására. Ezért a projekt marketing terve három szintű megközelítésből indul ki. - Az önkormányzat feladat ellátási hatóköre, kontextusában kialakuló ügyfélkört a kistérségünkben működő KKV-k, közműszolgáltatókat és a lakosságot. 2. A hivatali szegmenst, az önkormányzati, hivatali feladatokat ellátó belső struktúrát, a hivatali funkciókat ellátó egyéneket. 3. A kistérségi együttműködés és speciális feladatellátást támogató marketing tevékenységet. |
| A projekt tervezési, megvalósítási költségei (becsült összeg) | A projekt tervezett költségvetése (eFt): 1. Info-kummunikációs rendszer (szélessávú Internet); 250 000. 2. Projekt-szervezet, minőségirányítás; 50 000. 3. Back-office és m. rendszerek fejlesztése; 450 000. 4. Front-office rendszerek fejlesztése; 250 000. 5. Informatikai eszközfejlesztés; 50 000. 6. Informatikai alapszoftver licenc beszerzés; 100 000. 7. Bevezetés, oktatás – 35 MFt; 35 000. 8. Tájékoztatás, projekt marketing; 15 000. Projekt teljes költsége:; 1 200 000. |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel stb.) | Támogatás: NYDOP 5.5 Helyi és térségi Közszolgáltatások fejlesztése EKOP 1. Prioritás: A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 2. Prioritás: A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastruktúrális fejlesztések ÁROP 1. prioritás: folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 1.1. A jogalkotás minőségének és a (ön)kormányzási képesség javítása 1.2. Eljárások és munkafolyamatok megújítása, valamint szervezetfejlesztés 3. prioritás: a kormányzási és megújulási képesség javítása 3.2. Az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek megújítása 3.3. Az innovációs képesség növelése Támogatás mértéke: A január - februárban készülő NYDOP, EKOP, ÁROP akciótervek függvénye Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Előkészítés finanszírozása: Az előfinanszírozást illetve az előkészítés költségeinek részleges átvállalását az önkormányzat résztulajdonában álló Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. biztosíthatja. Önerő finanszírozása: önkormányzat által felvett hitelek |
| Partnerszervezetek és feladataik | Szombathely és Térsége Területfejlesztési Társulás Sárvár és Térsége Területfejlesztési Társulás |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | A projekt fenntartása érdekében önkormányzatunk élére áll fejlesztésnek. A projekt végére kiépítjük és megszilárdítjuk azokat a szervezeti strukturális feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek folytatását, kialakul az önkormányzatnál a „tulajdonosi tudat” a projekttel, illetve annak eredményeivel kapcsolatosan. A projekt kereteiben létrejövő informatikai rendszerek működtetését a támogatás abbamaradása után is követjük. Az elért eredmények hosszú távú működtetése, a rendszerek üzemeltetése biztosított, hiszen Szombathely MJV Önkormányzata 11 fős informatikai irodával rendelkezik. A bevezetendő rendszerek a későbbiekben azonos platformon kialakítandó egyéb e-önkormányzati folyamatokkal integrálhatóak, kompatibilisen működtethetőek. A bevezetetett és a később bevezetendő rendszerek által az ügyintézés tovább gyorsítható az egyre több közvetlenül igénybe vehető szolgáltatás által, még tervezhetőbbé válik ügyintézés az egyre gyarapodó számú, előzetes tájékoztatási lehetőségnek köszönhetően. Fontosnak tartjuk a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat a lehető legközelebb vinni az állampolgárokhoz, vállalkozásokhoz és lakossághoz egyaránt. Jelen projektünk megvalósulását követően – illetve egyes rendszerek tekintetében párhuzamosan – az alábbi szolgáltatások továbbfejlesztését tervezzük: - Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások és Hatósági szociális igazgatási ügymenetek támogatására elektronikus-szociális rendszer 1-4. szint megvalósítása - Hatósági lakásügyi igazgatási ügymenetek támogatására elektronikus-lakás rendszer 3-4. szint megvalósítása - Hatósági egészségügyi igazgatási ügymenetek támogatására elektronikus-egészségügyi rendszer 3-4. szint megvalósítása - Hatósági általános igazgatási ügymenetek támogatására elektronikus-hatóság rendszer 3-4. szint megvalósítása - Hatósági oktatás igazgatási ügymenetek támogatására elektronikus-oktatás rendszer 3-4. szint megvalósítása - Hatósági okmányigazgatás igazgatási ügymenetek támogatására elektronikus-okmány rendszer 3-4. szint megvalósítása (Belügyminisztériummal közösen) - Hatósági mobil igazgatási ügymenetek támogatására mobil-hivatal rendszer 3-4. szint megvalósítása - Városi információs rendszer elektronikus-hivatal rendszer 4. szint megvalósítása - Háromnyelvű határmenti portálrendszer kialakítása A kitűzött fejlesztések figyelembevételével elmondható, hogy a projekt a jövőben még több közvetlen, illetve közvetett, hasznosítható eredménnyel fog járni, nem csupán az előző fejezetekben megfogalmazott célok és eredmények, hanem a projekt megvalósítása során felhalmozódott tapasztalatok, kapcsolati tőke és szemléletmód tekintetében is. A hivatal és az ügyfelek – vállalkozások, lakosság – közti interakció folyamatosan növelni fogja a hivatalok működésének hatékonyságát, rendszer is megkönnyíti az ügyfelek számára is az ügyintézést, lehetővé válik a közvetlen, gyors, naprakész ügyintézés, így rövidül az ügyintézésre fordítandó – általános tájékoztatási, előkészítési – idő mind az ügyfelek, mint a hivatalok részéről. A pénzügyi fenntartás biztosított, önkormányzatunk elkötelezte magát a projekt által elindított fejlesztések mellett. A program során kiképzett szakemberek is hozzájárulnak a projekt pénzügyi sikeréhez. A projekt voltaképpen csak a program befejeződése után kezd működni, hiszen mind a távlati általános célok, mind a közvetlen eredmények csak a teljes implementációt követően válnak mérhetővé, illetve fenntarthatóvá. A rendszerek üzemeltetése során többletbevétel keletkezhet igénybe vehető speciális szolgáltatások bevezetésével. |