PROJEKT ADATLAP

Projekt címe:	 Nyugat- Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program

| Projektgazda | Szombathelyi Városgazdálkodási Kft |
| --- | --- |
| Projekt célja | Vas megye 190 települése nem része egyik magyarországi hulladékgazdálkodási rendszerének sem. A terület legnagyobb részén a hulladékok kizárólag lerakással ártalmatlanítják. A térségben keletkező nem veszélyes települési szilárd hulladék a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon történő ártalmatlanítása csak a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével valósítható meg. Összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célokkal, illetve tekintettel az alacsony működési költségek megteremtésének szükségességére a térségben regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása szükséges. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt megvalósítására 2007-13 között a Környezet És Energia Operatív Program, egészséges, tiszta települések prioritásán belül, a hulladékgazdálkodási intézkedésben lehet támogatást nyerni. A KEOP a többi operatív programmal együtt decemberben benyújtásra került Brüsszelbe, ennek végső elfogadása májusban várható. A KEOP a tartalmaz egy nagyprojekt listát (azok a projektek számítanak nagyprojektnek, melyek közlekedésfejlesztésben 50 millió €, környezetvédelem területén pedig 25 millió € felettiek), amelyek megvalósításához Brüsszeli jóváhagyás szükséges. Ilyen például a Sopron- Mosonmagyaróvár- Győr hulladékgazdálkodási projekt, amely nevesítésre került a KEOP-ban. Jelenleg három alternatíva létezik a források megszerzésére. 1. Bekerül a nevesített nagyprojektek közé (miután a program már Brüsszelben van nem tűnik lehetségesnek, ráadásul a KEOP forrásai is szűkösek ahhoz, hogy egy ekkora projekt még belekerüljön) 2. 25 millió eurós határ alatti projekt esetében pályázati formában történő támogatásszerzés (a kapcsolódó pályázati kiírások egyenlőre nem kerültek ki a KVVM-ből) 3. Hazai forrásból történő megvalósítás (az eddigi hazai források nagyrészt az EU-s pályázatok társfinanszírozását fogják szolgálni) |
| Projekt leírása | Szombathely térségében egy új a 20/2006 KVVM rendelet előírásainak megfelelő regionális nem veszélyes hulladéklerakó kialakítása 200 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása 1000 fő fölötti településeken a házaktól történő szelektív gyűjtés bevezetése Meglévőkön túl további 5 hulladékudvar kiépítése Szombathely térségében egy hulladék- előkezelő központ építése (válogatómű, mechanikai előkezelő, anaerob erjesztő Lakossági és önkormányzati eredetű inert (építési) hulladék előkezelésének megoldása A bezárt, illetve bezárásra kerülő 182 rekultiválása |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | A megvalósításhoz szükséges, elérhető források felkutatása, az alternatívák közötti döntés. - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport , Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Városgazdálkodási Kft Politikai egyeztetés a lehetséges pályázati források elnyerése érdekében, lobby tevékenység (amennyiben ez sikertelen a város kénytelen lesz hitelből megvalósítani a projektet)!!! - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Szombathely MJV Polgármester Térségi települések és ezek hulladékgazdálkodóival a kapcsolatfelvétel, együttműködés megkötése - Határidő: 2007.05.15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport , Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Városgazdálkodási Kft Minden további tevékenység meghatározása csak az előbbiek teljesülése után, illetve ezek függvényében meghatározható. |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A projekt eredményeként Szombathely és térsége képes lesz teljesíteni azokat a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezeti derogációkat, melyek jogszabályi kötelességei. Kialakul a térség minőségi hulladékkezelésének lehetősége a következő 25 évre. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek, engedélyek | A projektre eddi csupán egy megvalósíthatósági tanulmány készült, amely szerint a további tervek elkészítéséhez összességében 750 000 000 Ft szükséges. |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | Amennyiben nem sikerül a projekthez támogatást szerezni, akkor jogszabályi kötelezettségnek megfelelően saját forrásból (hitelből) kell a beruházást megvalósítani, a lakossági terheket jelentősen növelné. |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg) | - Szombathelyi központ 2 921 694 122 Ft - Szombathely környéki központ 1 769 617 424 Ft - Hulladékudvarok 519 339 150 Ft - Építési törmelék kezelő 497 666 667 Ft - Hulladékgyűjtés fejlesztése 925 000 000 Ft - Rekultiváció 5 500 000 000 Ft - Előkészítés 800 000 000 Ft - PR, mérnöki költségek 750 000 000 Ft - Tartalék földvásárlás 1 500 000 Ft - Összesen 15 183 317 362 A fenti összegek az ÖKO Rt tanulmányában szerepelnek, amelyeket egy külső szakértő túltervezettnek tart. |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel, stb.) | - A projekt csak a Környezet és Energia OP-ból finanszírozható, azonban az ide történő bekerülés lehetősége kérdéses, a projekt előkészítését korábban el kellett volna kezdeni. - Az eddigi releváns hazai források előreláthatólag megszűnnek. - Ekkora összegű hitel felvétele csak a lakosságra hárított díjak jelentős emelésével képzelhető el. |
| Partnerszervezetek és feladataik | Kőszegi Városgondnokság Csepregi városgazda Kft. Müllex- Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Répcelaki hulladéklerakó Sárvári HUKE Kft. LE-KO Kft. ParKom Bt. |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | A projekt a fejlesztéseket követően önfenntartó lesz, a térségi együttműködés azonban szükségessé teszi a szervezeti rendszer újragondolását. |