Projekt címe: Víztorony és KRESZ-park rehabilitáció

| # Projektgazda | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| # Projekt célja | A projekt tervezett célja, hogy Szombathely ipari műemlék jellegű víztornyát integrált fejlesztési projekt keretében európai színvonalú turisztikai látványossággá formálja, ezáltal visszacsatolja a város turisztikai vérkeringésébe, valamint a tér környezetében élő lakosság és a városba látogató vendégek számára vonzó, korszerű, új közösségi funkciókat megjelenítő európai jellegű településrészt hozzon létre. A víztorony és a közvetlen közelében elhelyezkedő KRESZ-park fejlesztésével, a projekt együttesen segíti elő az építészeti, kulturális örökség megőrzését és a zöldterület fejlesztését. A projekt együttesen teszi egyedi turisztikai vonzásadottsággá a városrész ipari műemlékét és alakít ki sokrétű családi időtöltésre is alkalmas közösségi tereket, kulturális és közösségi rendezvények befogadására alkalmas létesítmény kialakításával. A projekt fő célkitűzései közé tartozik, hogy a rehabilitáció során a víztorony környezetében lévő városi díszparkot, a hagyományos KRESZ-park funkció megtartásával fejlessze tovább. A projekt alapvető célja, hogy a tér, amely egykor a városrész hangulatos színfoltja volt és mára erkölcsileg és fizikailag is leamortizálódott, újból a város életének hangulatos és egyedi központja legyen, tovább formálja a turisztikai szempontból is kialakított többpólusú városképet. Az építmény jelenleg elhanyagolt állapotban van és fejlesztés hiányban, korrozív hatások következtében jelentős károsodást szenvedhet. A pályázati lehetőségek függvényében a projekt kiegészülhet foglalkoztatási komponens beillesztésével is. Például parkgondozók képzése és foglalkoztatása. A fejlesztés eredményeképpen létrejövő új városi komplexum, a foglalkoztatási komponens beillesztése nélkül is új munkahelyeket teremt, egyidejűleg igényelve magasabban képzett kulturális menedzsereket és a működtetést biztosító munkatársakat. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt elindításának és megpályázhatóságának alapvető előfeltételei a következők: - Rendezett tulajdonviszonyok, - Előkészített kiviteli tervszintű tervdokumentáció, - Elkülönített önrész biztosítása, a várható projektnagysághoz igazítva, - Testületi döntés a projekt megvalósításával kapcsolatban. A projekt megvalósításának fontos feltétele, az alapos projekt előkészítés és a tulajdonosi elképzelések pontos megfogalmazása már a projekt jelen előkészítő szakaszában, annak érdekében, hogy a megvalósítás szakaszában az esetleges korrekciós lépések ne jelentsenek késedelmet. |
| # Projekt leírása | A projekt megvalósításával felújításra kerül, egy eddig elhanyagolt állapotban lévő ipari műemlék. A felújítás során új, eddig kihasználatlan közösségi terek alakulnak ki, amelyek fontos turisztikai és közösségi, városi funkciót kapnak. A fejlesztés során kialakításra kerül egy turisztikai, információs e-pont, állandó recepció, a létesítmény irányító központjának irodái, multifunkcionális közösségi tér katedrális felépítéssel (kisebb konferenciák, kulturális előadásoknak teret adva). Az épületet átszövik a vízikulturális rendszerek, amelyhez kapcsolódva kialakításra kerül egy vízzel kapcsolatos interaktív játszótér is, az épület másik meghatározó témája, maga a város, Szombathely bemutatása. Az épület fejlesztést követően magába foglal egy mind az öt érzékszervre ható virtuális kiállítóteret és az épület legfelső szintjén kialakítandó panoráma kilátót, amely már önmagában is képes turisztikai vonzerőt kifejteni. Helyet kap egy helyi termékeket, vasi ételeket bemutató gasztro egység is, étlapján tájjellegű ételekkel. Az épület vendégforgalmának lebonyolítását, az újonnan kialakítandó lépcsőház és kettős látványlift biztosítja. A parkban, a zöldfelület megújítása mellett kialakításra kerül a hét tudás kút, fedett zenepavilon, szabadtéri színpad, játszótér. Különleges védett növények kiegészítő jellegű telepítésével tovább szépül a park. Megújul a KRESZ-park útburkolata, táblarendszere, a közlekedési rendszer elemei kicserélésre és rekonstrukcióra kerülnek. Szoborszerű házak kerülnek elhelyezésre. Új utcabútorok kerülnek kihelyezésre, megújul a közvilágítási rendszer. Épület esti díszkivilágítást kap, a városkép javítása érdekében. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | 1. Politikai és szakmai egyeztetés lefolytatása, hogy a projekt nevesített, kiemelt projektként kerüljön be a Nyugat-Dunántúli Operatív Program készülő akcióterveibe. Határidő: 2007.01.30. Felelős: Szombathely Megye Jogú Város Polgármestere 2. Tulajdonviszonyok rendezése, amelynek keretében a víztorony Vasivíz Zrt.-től Szombathely MJV tulajdonába kerül Határidő: 2007.02.28 Felelős: Szombathely Megye Jogú Város Polgármestere 3. Építész-tervező kiválasztása, közbeszerzési eljárás lefolytatása Határidő: 2007.02.28. Felelős: Szombathely Megye Jogú Város Polgármestere 4. Pályázatíró és projektmenedzsment kiválasztása, közbeszerzési eljárás lefolytatása Határidő: 2007.04-05. hó Felelős: Szombathely Megye Jogú Város Polgármestere 5. Kiviteli tervek, építési tervek elkészítése, építési engedély beszerzése Határidő: 2007.05-06 hó Felelős: Közbeszerzési eljárás során kiválasztott építész-tervező 6. Szabályozási terv módosítása a Szt. Flórián körúton kialakítandó parkolók miatt Határidő: 2007.06.30 Felelős: Szombathely Megye Jogú Város Polgármestere 7. Pályázat előkészítése, szakmai egyeztetések, tanulmányok elkészítése, elemzések végzése Határidő: 2007.05-06 hó Felelős: Közbeszerzési eljárás során kiválasztott projektmenedzsment 8. Pályázat elkészítése, beadása Határidő: Pályázati kiírás dátumától függ, a kiírások várható dátuma 2007.05-06 hó, a pályázat beadásának határideje várhatóan a kiírástól számított 3 hónap. Felelős: Közbeszerzési eljárás során kiválasztott projektmenedzsment |
| A projekt várható hatásai, eredményei | Szombathely egy új turisztikai látványossággal bővül. Egy leromlott terület kerül újból vissza a belváros vérkeringésébe, amely lehetőséget ad arra, hogy a Történelemi sétaúthoz való későbbi kapcsolódásával a város komplex turisztikai csomagot kínáljon, mind a városba látogató turisták, mind a helyi lakosok számára. A fejlesztés révén, egy újabb egész napos négy évszakot felölelő program csomagot kínál a város, ezáltal növekedhet a városban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint az erre épülő KKV-k jövedelem termelő képessége javul, megemelve a helyi adó termelő képességet. A város turisztikai arculata egy újabb elemmel gazdagodik. A KRESZ-park felújításával, a zöldterület rehabilitációjára is sor kerül, amellyel egy eddig elhanyagolt park újul meg és kerül vissza a város mindennapi vérkeringésébe. A víztorony és KRESZ-park fejlesztésével a város növeli színvonalas közösségi tereinek és zöldterületeinek felületét. A víztorony és a KRESZ-park rehabilitációjával a beruházás és a későbbi üzemeltetés során új munkahelyek jönnek létre. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek engedélyek | A pályázat beadásához szükséges, kiviteli szintű építési engedélyek, tervek és megvalósíthatósági tanulmányok, a beadási határidő előtt elkészülnek. |
| Projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | Engedélyek időbeli csúszása. Előre nehezen tervezhető likviditási kockázat a projekt megvalósítás során. Kifizetési kérelmek lassú átfutása a Közreműködő Szervezetnél, a kifizetés csúszásával párhuzamosan önerőt meghaladó mértékű kifizetési kötelezettség, bizonytalanság az önerő biztosításában a Támogatási Szerződés aláírásakor. Közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően jogorvoslati eljárást indítanak. |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg ) | Előkészítés: -Illetékek: 200.000 Ft ( Tulajdonviszonyok rendezése, amelynek keretében a víztorony Vasivíz Zrt.-től Szombathely MJV tulajdonába kerül) -Megvalósíthatósági Tanulmány 7.750.000 Ft Projekt előkészítése összesen: 7.950.000 Ft Projekt megvalósítása: A megvalósításhoz szükséges műszaki dokumentumok -Engedélyezési terv: 10.000.000 Ft -Kiviteli terv:25.000.000 Ft -Statikai vizsgálatok : 7.000.000 Ft Összesen: 42.000.000 Ft Kivitelezés költségei: A tervezők által becsült összes kivitelezési költség a rendeltetésszerű műkődéshez szükséges eszközökkel, berendezésekkel, felszerelésekkel együtt Összesen: 1.300.000.000 Ft Projekt megvalósítása összesen: 1.342.000.000 Ft Projekt előkészítése+megvalósítása összesen: 1.349.950.000 Ebből az Önkormányzat által 2007.-ben szükséges összeg(műszaki dokumentumok+előkészítés):49.950.000 Ft Megj:a fenti összeg ( a pályázat pozitív elbírálása esetén) valószínűleg(lsd korábbi ROP-k) elszámolható költség lesz és 2008-ban visszatérítésre kerülhet az Önkormányzat számára Pályázati önerő : 130.000.000 Ft Előkészítési költségek elszámolhatósága esetén:134.995.000 |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel stb.) | 1. Támogatás Nyugat-Dunántúli Operatív Program, Turizmusfejlesztés-Pannon Örökség megújítása, Pannon Kulturális Út vagy 2. Támogatás Nyugat-Dunántúli Operatív Program, Városfejlesztés Városközpontok érték-őrző megújítása vagy 3. Támogatás Nyugat-Dunántúli Operatív Program, Városfejlesztés Integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken Mindhárom támogatásnál: A támogatás várható mértéke: 90% Önerő várható mértéke: 10% Önerő finanszírozása: Önkormányzati források, további pályázatok önerő pótlásra ÖTM-nél(BM Önerő ), Banki hitelek (speciális EU-s pályázatok finanszírozására szakosodott pénzintézeteknél) |
| Partner szervezetek és feladataik | A beruházás folyamán fontos szerephez juthatnak a civil szervezetek, turisztikai szervezetek, amelyek összehangolt marketing akciók keretében, turisztikai kiállításokon, lakossági és sajtó fórumokon valamint a médiában segítik a város új közösségi és turisztikai központjának széleskörű megismertetését és népszerűsítését. |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés,fenntarthatóság | A projekt eredményeként a Nyugat-Dunántúli Régió, Szombathely, egy rendkívüli, egyedi, a régió városainak turisztikai kínálatában nem szereplő új látványossággal bővül. A víztorony fejlesztésével a helyi lakosok, a belföldi és a külföldi vendégek (több nyelvűség is biztosítottá válik) egy ” mini Csodák Palotáját, Millenáris parkot, Technika Házát” kapnak, amely vonzásadottságok egyre népszerűbbek a családok számára, és egész évben vonzó programokat nyújtanak. Így a projekt zárását követő utánkövetési időszakban (5év), a Víztorony és a KRESZ-park belépő jegyeinek árából, működési bevételeiből, valamint az egyes területek esetleges bérbeadásából befolyó összeg biztosítja a projekt fenntartási költségeit. |

Nyugat- Dunántúli Operatív Program kapcsolódó intézkedései :

(a konkrét behatárolás a most készülő akció tervek függvénye)

## Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása

Pannon Kulturális Út

A történelmi és kulturális örökség épített elemeinek (kastélyok, várak, különböző korú egyéb

műemlékek) felújítás utáni hasznosítása és a hagyományok továbbélését szolgáló fesztiválok,

a történelmi korok megidézése, illetve egy-egy történelmi személy, régészeti lelőhelyek köré

fűzött kulturális csomagok jelenleg pontszerűen jelentkeznek a régióban. Mindezek komoly

beruházási és pénzügyi igényűek, amelyek tematikai (sőt, néha időbeli!) összehangoltságának

hiánya az egymást kiegészítő lehetőségek kihasználatlanságát jelentik. A kulturális örökség

fontos kiegészítő attrakció az aktív pihenési és gyógyulási céllal érkezők számára is. A

jelentős termál- és egészségturisztikai, valamint konferenciakereslettel rendelkező települések

számára azonban jelenleg problémát jelent, hogy különösen a téli időszakban nincsenek a

vendégek számára elérhető kulturális rendezvények és események, és az egyéb kulturális

attrakciók látogathatósága sem megoldott, gyakran a múzeumok egy része a főszezonon

kívüli időszakban zárva tart. Ezen szezonalitást és területi szóródást oldják azokkal a komplex

turisztikai programokkal, tematikus csomagokkal, amelyek a Pannon Kulturális Út égisze

alatt szerveződnek és nemzetközi hálózati együttműködések fejlesztését is elősegítik

A beavatkozást lehetőleg regionális tematikus utak keretében egymással összehangolva, vagy

az adott térségben más típusú turisztikai vonzerővel összehangoltan kell megvalósítani. Az

energiatakarékos és megújuló energiaforrásokat alkalmazó megoldásokat, illetve a kis

területigényű, ill. a barnamezős megoldásokat előnyben kell részesíteni.

Művelettípusok indikatív listája:

• kastélyok és várak, egyházi létesítmények turisztikai funkciókkal való bővítése, amely

elősegíti a kulturális turizmusba való bekapcsolódásukat (az épületek, a kastélykert, illetve

a várakhoz tartozó parkok felújítása, kolostorok és kolostorkertek) és hozzájárul új

munkahelyek teremtéséhez;

• a múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése és szükség

esetén felújítása, illetve bővítése, annak érdekében, hogy a múzeumok látogatottsága és

szolgáltatási színvonala növekedjen, illetve foglalkoztatási bővítő szerepe erősödjön;

• nemzetközi és országos jelentőségű és turisztikai szempontból meghatározó településen

kulturális fesztiválok helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése (pl. kiszolgáló

infrastruktúra fejlesztése, rendezvényterek biztosítása, kialakítása, hang- és fénytechnikai

fejlesztések, közbiztonsági elemek, fesztiválhelyszínek kialakítása) annak érdekében,

hogy növekedjenek a látogatók száma és új, fenntartható munkahelyek keletkezzenek;

• a turisták tájékozódását és a vonzerők látogathatóságát megkönnyítő helyi információs

rendszerek (pl. tábla) kialakítása, amelyek magukban foglalják a vonzerők „on-line”

elérhetőségét biztosító, internet alapú alkalmazások és színvonalas digitális és nyomtatott

tájékoztató anyagok készítését is, a kulturális örökség digitalizálását, marketing és

rendezvényszerzési munkákat; a látogathatóság fejlesztéséhez szükség van az

akadálymentesítéshez* és speciális bemutatási módszerek biztosításához7 kapcsolódó

fejlesztésekre is

• a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális

és szolgáltatásfejlesztések, pl. bekötőutak, kerékpárutak, kerékpársávok, közterületek,

parkok, közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások

• a turisztikai vonzerők fejlesztéséhez szükséges projekt-előkészítési tevékenység

támogatása, kapcsoltan az egyes műveletekhez.

Városfejlesztés

Város központok érték-örző megújítása

Szükséges a városi területek fizikai, műszaki és társadalmi-gazdasági megújítása, különösen a

térségi központi funkciókat ellátó városokban. A környezeti szempontokhoz igazodóan

különleges hangsúlyt kell fektetni az alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli

településszerkezetbe illesztésére és e területek funkcióváltásának elősegítésére. A támogatások

esetében előnyben részesülnek a barnamezős fejlesztések a zöldmezős beruházásokhoz képest.

A felújított épületek esetében kiemelt szempont az energiahatékonyság javítása (releváns

esetben a megújuló energiaforrások hasznosítása), illetve az akadálymentesítés.

A beavatkozások eredményeként vonzó települési környezet és infrastruktúra alakítható ki,

javulnak az életkörülmények, a vállalkozások és a helyi szervezetek működési környezete,

hozzájárulva ezzel a helyi gazdasági potenciál és különösen a turisztikai lehetőségek jobb

kihasználásához is. A jobb és biztonságosabb települési környezet hozzájárul a megfelelő

területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet javításához. A régióban a magasan

képzett munkaerő számára vonzó élettér alakul ki. Megteremtődnek a helyi közösségi élet

előfeltételei, amely a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációját is elősegíti.

A városfejlesztési beavatkozások megvalósításában fontos szerepet játszik a magántőke

mobilizálása, megtérülő fejlesztések esetén visszatérítendő támogatások alkalmazása. A

beavatkozás keretében a NyDOP szándékozik használni a Jessica konstrukciót, ami az

Európai Bizottság által indított program a fenntartható városfejlesztésre. Az operatív program

ezen konstrukció keretében lehetőséget teremt az EIB, CEB hitelkonstrukcióval

megvalósítható városfejlesztési alapok városfejlesztési beavatkozásokba való bevonására.

Művelettípusok indikatív listája:

• A településmagok esztétikai megújítása: a kulturális örökségi elemek, műemléki

jelentőségű területek fejlesztése, a városközpontok funkcionális újjáélesztése, jól

lehatárolható településrészen belül az épületek felújítása, (homlokzat, „utcafelújítási”

programok, településrészek fizikai megújítása)

• Az akcióterületen érintett középületek esetében a felújításon túl az energiahatékonyság

javítása;

• Közlekedési fejlesztések: balesetmentes és a város központi részeit tehermentesítő

közlekedést szolgáló közútfejlesztések; akcióterületeken forgalomcsillapított közlekedési

övezetek, gyalogoszónák, az adott településrészen belüli és annak elérhetőségét biztosító

kerékpárutak, kerékpársávok építése; intermodális tömegközlekedési csomópontok

kialakítása és fejlesztése;

• Meglévő zöldfelületek revitalizációja, zöldfelületek növelése, parkosítás;

• Településközponti barnamezők kármentesítése, revitalizációja, új közfunkcióval való

megtöltése.

• Akciótervek, tanulmányok, kiviteli tervek készítése a jelenlegi és a későbbi közcélú

rehabilitációs szakaszokhoz kapcsolódóan;

ESZA keresztfinanszírozás keretében, projekten belül:

• A beruházásokhoz kapcsolódóan közmunka-programok indítása, amelyek foglalkoztatási,

szociális és képzési elemeket tartalmaznak.

• Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése

Integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy

leromlással fenyegetett lakótelepeken

A koncentráltan megnyilvánuló gazdasági, szociális és környezeti települési problémák

orvoslása új gazdasági, kulturális, szociális és közösségi funkciók kialakulását és a meglévő

funkciók megerősítését szolgálja, amely nemcsak az érintett település, hanem a környező

térség életére is kihat. A beavatkozás a város területén integrált, szociális típusú

városrehabilitációs programot kíván megvalósítani. Az akcióterületi lehatárolás vonatkozhat

egyrészről leromlással fenyegetett lakótelepekre, másrészről pedig leromlott városi

lakóterületekre (belvárosi jellegű beépítésre, szegregált lakóterületre – pl. cigánytelepre). A

célterületek kiválasztása az Urban közösségi kezdeményezés kibővített indikátorrendszere

alapján készül, lakótelepeken meghatározó a lakás ingatlanpiaci értéke, alacsony iskolai

végzettség, a szegénység és kirekesztettség magas szintje, erősen leromlott környezet,

munkanélküliség. Leromlott városi területeken meghatározó az erősen leromlott környezet, az

alacsony iskolai végzettség, a lakás ingatlanpiaci értéke és a munkanélküliség. Az

akcióterületi beavatkozások tartalmazzák a többlakásos lakóépületek beruházásainak

támogatását, hogy minél korábbi beavatkozásokkal megelőzhető legyen a rossz státuszú

lakótelepek későbbi gettóvá válása.

A beavatkozás elsősorban a nagyvárosok (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Sopron,

Nagykanizsa) azon problémáira koncentrál, ahol elkezdődtek a szegregáció, és slum-osodás

jelei, vagy veszélyeztetik egy-egy városrész további fejlődését. Kiemelten kezeljük a

beavatkozás megvalósítása során az energiahatékonyság javítását és releváns esetben a

megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségét, illetve az akadálymentesítést. A

beavatkozás eredményeképpen megvalósul a nagyvárosok közcélú rehabilitációja lehetőség

szerint PPP konstrukcióval.

A városfejlesztési beavatkozások megvalósításában fontos szerepet játszik a magántőke

mobilizálása, megtérülő fejlesztések esetén visszatérítendő támogatások alkalmazása. A

beavatkozás keretében a NyDOP szándékozik használni a Jessica konstrukciót, ami az

Európai Bizottság által indított program a fenntartható városfejlesztésre. Az operatív program

ezen konstrukció keretében lehetőséget teremt az EIB, CEB hitelkonstrukcióval

megvalósítható városfejlesztési alapok városfejlesztési beavatkozásokba való bevonására. A

beavatkozás esetén kihasználásra kerül az ESZA keresztfinanszírozási lehetőség (maximum

15% erejéig).

Művelettípusok indikatív listája:

• Közterületek kialakítása, felújítása – beleértve a közmű hálózatot, azbesztmentesítést;

• Közintézmények felújítása, bővítése (amennyiben új, a rehabilitáció céljait elősegítő

közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek kialakítása;

• Kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítása, bővítése;

• Több lakásos lakóépületek közös részeinek felújítása;

• Lakóépületek bontása (különleges esetben, kizárólag olyan telepfelszámolások esetén,

amelyeknél az elköltöztetett lakók legalább komfortos lakásba kerülnek, s szociális

beilleszkedésüket külön programok segítik, amelyeket a pályázat is tartalmaz);

• Akciótervek, tanulmányok, kiviteli tervek készítése a jelenlegi és a későbbi közcélú

rehabilitációs szakaszokhoz kapcsolódóan;

ESZA keresztfinanszírozás keretében, projekten belül:

• Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítés;

• Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítása, ifjúsági

és szabadidős programok kialakítása;

• Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek, családsegítő szolgáltatás

fejlesztése, közösségépítési tevékenységek

• A helyi kis és középvállalkozások tevékenységét erősítő programok, inkubáció;

• Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése tanácsadási rendszeren

keresztül.

A projektköltségvetés legalább 10%-a szociális jellegű beavatkozásokra kell, hogy

fordítódjon, de ez az arány nem lehet magasabb 15%-nál, az ESZA keresztfinanszírozás

szabályozása miatt. A pályázati programnak, a konkrét beavatkozásoknak az akcióterületre

vonatkozó szakmai programon kell alapulnia, amelynek alapfeltétele a terület állapotának

részletes bemutatása, a programba bevonandó helyi szereplőkkel való egyeztetés.