### -1-

MELLÉKLET

AJÁNLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – továbbiakban fenntartó – 1. számú mellékletben felsorolt intézményei világítási rendszerének korszerűsítésére, energiaköltségeinek csökkentésére

Ajánlattevő:

„CAMINUS” ZRT. (8800 Nagykanizsa, Teleki út 116.) – továbbiakban Bérbeadó,

GE Hungary Rt. (1340 Budapest, Váci út 77.)

OTP BANK Rt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) - képviseli Nyugat – dunántúli Régió Zalaegerszegi Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.)

Viessmann Fűtéstechnika Kft. (2045 Törökbálint, Süssen utca 3.)

Rátherm Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 22.) - továbbiakban a fent nevezettek együttesen szállító, melynek együttes képviseletét meghatalmazás alapján a „CAMINUS” ZRT. képviseletében Szadeczki János vezérigazgató látja el.

Ajánlat címzettje:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. képviseli: Dr Ipkovich György- továbbiakban Bérlő.

1

2

### Az ajánlat összegzése

Ajánlatunk négy részből áll. Elsőként bemutatjuk Önöknek jelen ajánlat történetét, a megkötendő szerződésnek a közbeszerzési törvényhez való viszonyát, a beruházás megvalósításának pénzügyi jellemzőit, és a biztosítéki rendszert. Ezt követően javaslatot teszünk az Intézmény jelenlegi műszaki állapotának felváltására – bemutatva a korszerűsítés során alkalmazni javasolt megoldásokat. Az ajánlat harmadik elemeként táblázatos formában mutatjuk be a beruházás eredményeként kiváltandó és beépítésre kerülő lámpatest terméklistát, az egyes termékekre vonatkozó szavatossági feltételek bemutatása mellett. Végezetül mellékeljük Önöknek a megkötendő megállapodás tervezetét.

Kérjük, hogy ajánlatunkat ne csupán energia megtakarítási lehetőségként, hanem gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó megoldási javaslatként értékeljék. Barátaink, gyermekeink egészségi állapota, hangulata, munkájuk hatásfoka nagymértékben függ a korszerűsítés megvalósítása során alkalmazni javasolt technológiától, a beépítésre kerülő eszközök minőségétől. A felnövekvő korosztály életminőségéért érzett közös felelősség vezette munkatársainkat az ajánlat összeállítása során, minden alkalommal nagy hangsúlyt helyezve a belsőtéri mesterséges megvilágítással kapcsolatos ajánlásokat tartalmazó MSZ EN 12464 szabvány előírásaira.

A szabványoknak megfelelő világítási rendszer kialakításával a felhasznált beépített teljesítmény átlagosan több, mint negyven százalékkal csökkenthető, ami a Szemünk Fénye Program széles körű megvalósítása esetén lehetővé teszi egy közepes szenes erőmű teljesítményével egyenértékű szennyezőanyag kibocsátás környezeti-terheinek kiváltását, miközben az energiaköltségben elért megtakarítás biztosíthatja a beavatkozás ellenértékének megfizetését.

Reméljük, hogy ajánlatunk kedvező megoldási lehetőséget kínál az Önök által fenntartott intézmény számára is. A finanszírozásra, a bérleti konstrukcióra vonatkozó – ajánlatunktól eltérő – egyedi javaslatukat vagy módosítási igényüket kérjük, jelezzék, hogy immár közösen alakítsuk ki az együttműködés kereteit. Maradok tisztelettel:

Nagykanizsa, 2006.12.13

Szadeczki János

Meghatalmazók nevében és képviseletében eljárva meghatalmazottként a „CAMINUS" ZRT. vezérigazgatója

3

#### Előzmények

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján az Oktatási Minisztérium meghirdette a Szemünk Fénye – világítási és fűtéskorszerűsítési – Programot, melynek megvalósítására központosított közbeszerzési eljárást bonyolított le. Az Oktatási Minisztérium a szállítóval – mint az eljárás nyertes ajánlattevőjével – a fent hivatkozott kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint keretszerződést kötött a közoktatási intézmény fenntartók szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási, és sport létesítményei világítási rendszereinek korszerűsítésére. Szállítót a fenntartókkal létrejövő jogviszonyban Szadeczki János képviseli.

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében Önöknek is lehetőségük nyílik arra, hogy az alábbiakban részletezésre kerülő korszerűsítési munkákat, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – jelen ajánlat elfogadása révén – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül rendeljék meg a szállítótól.

Ajánlatunk részletesen tartalmazza a Szemünk Fénye Program megvalósítása érdekében végrehajtani vállalt korszerűsítési munkákat, és a korszerűsítéshez kapcsolódó azon szolgáltatásokat, melyet – döntésüknek megfelelően – igény szerint megrendelhetnek.

Ajánlatunk műszaki tartalma az ajánlat 1. számú mellékletében - intézményenként megadott - alvállalkozó által elvégzett felmérések adatain alapszik.

#### Megtakarítási, és beruházási adatok

Ajánlatunk részeként bemutatjuk, hogy az Önök 1. számú mellékletben felsorolt intézményeiben megvalósítandó korszerűsítési beavatkozással, a világítóberendezések szabvány szerinti működésének biztosítása mellett – az egyéb kiinduló feltételek változatlanságát, és évenkénti (a 2. számú mellékletben meghatározott) üzemóra használatot feltételezve – milyen mértékű energia megtakarítás érhető el:

- Az Önök által fenntartott intézményekben a világítás folyamatos biztosítása érdekében felhasznált jelenlegi beépített teljesítmény: 2 425 kW. A világítástechnikai korszerűsítés eredményként, a világítási rendszer szabványkövetelmények szerinti működtetéséhez: 1 486 kW beépített teljesítmény elegendő. Összefoglalva elmondható, hogy a szabványoknak megfelelő új világítástechnikai eszközök beépítésével fenntartói szinten összesen 39 %-os megtakarítás érhető el, azaz 939 kW teljesítmény takarítható meg.

- Az 1.számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló korszerűsítési beruházás nettó összege: 357 100 676 Ft, a beruházás bruttó összege 20 százalékos általános forgalmi adóteher mellett: 428 520 811 Ft.

4

- A megvalósuló beavatkozás által elérhető megtakarítás, és a beavatkozással létrehozott új berendezések bérbevételének ellenértékeként Önök által fizetendő bérleti díj a 2. számú mellékletben feltüntetett üzemórákkal, és tarifával számolva az alábbiak szerint alakul:

| Futamidő | Évenkénti megtakarítás (bruttó) (Elméleti számítás szerint, éves 1500 üzemóra működési időt alapul véve) | Éves bérleti díj (bruttó) * | Különbözet (éves többletköltség) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 év | 47 300 348 | 160 809 576 | - 113 509 228 |
| 4 év | 47 300 348 | 125 203 068 | -77 902 720 |
| 5 év | 47 300 348 | 103 924 867 | -56 624 519 |
| 6 év | 47 300 348 | 89 810 820 | -42 510 472 |
| 7 év | 47 300 348 | 79 790 575 | -32 490 227 |
| 8 év | 47 300 348 | 72 328 956 | -25 028 608 |
| 9 év | 47 300 348 | 66 573 089 | -19 272 741 |
| 10 év | 47 300 348 | 62 011 247 | -14 710 899 |
| 11 év | 47 300 348 | 58 313 891 | -11 013 543 |
| 12 év | 47 300 348 | 55 268 472 | -7 968 124 |
| 13 év | 47 300 348 | 52 721 245 | -5 420 897 |
| 14 év | 47 300 348 | 50 568 517 | -3 268 169 |
| 15 év | 47 300 348 | 48 728 530 | -1 428 182 |

* A bérleti díj évente január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra elméleti számolás alapján.

- Ajánlatunkban nem vettük figyelembe az energiaárak változásának lehetséges irányát – amennyiben az energiaárak nőnek, a feltételezett megtakarítás mértéke nagyobb lesz, hiszen a beavatkozás eredményeképpen kisebb energiafelhasználással biztosítható a szabványnak megfelelő világítási állapot.

- A fenti számszerű értékeken túlmenően az általunk javasolt megoldás további előnye, hogy a jelen ajánlatban szereplő korszerűsítés hiányában a jelenlegi rendszer felújítása a közeljövőben az esetek többségében egyébként is indokolttá válna, míg a korszerűsítés eredményeképpen felszerelt fényforrásokat – fényforrástípustól függően – akár 10 évig sem szükséges kicserélni. Ezzel a jelenlegi karbantartási költségeik jelentősen csökkennek.

5

- Az ajánlat elkészítése során az Önök részéről saját forrás biztosításával nem számoltunk. Amennyiben a beruházás értékéből meghatározott részt saját forrásból terveznek finanszírozni, akkor lehetőségük van arra, hogy meghatározzák az önrész mértékét, melyek megadásával a Szemünk Fénye Program Informatikai rendszere kiszámítja az Önök által fizetendő éves bérleti díjat, mely díjmérték az Önökkel kötendő vállalkozási és bérleti szerződésben (egyedi megállapodásban) kerül rögzítésre.

#### Alkalmazott konstrukció

A korszerűsítés megvalósítását végző Bérbeadó a beépítésre kerülő eszközöket – mint ezen eszközök tulajdonosa – bérbe adja Önöknek. A bérleti jogviszony futamidejét Önök határozhatják meg a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül, mérlegelve a 3. számú mellékletben kimutatott futamidő függvényében változó összegű éves bérleti díjak nagyságrendjét. Az Önök által kiválasztott 15 év futamidő mellett fizetendő bérleti díj a kivitelezés sikeres átadás-átvételének évben havonta nettó 3 383 926 Ft. A bérleti díjat a mindenkori hatályos ÁFA mérték terheli. A bérleti díj évente január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra.

A megállapodás időbeli hatályának megszűnésekor a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező berendezéseket kiselejtezi, azokat értékesíti. Az értékesítés során Önök részére elővásárlási jogot biztosít. Ezzel egyidejűleg módjukban áll a bérleti időtartam alatt végrehajtott, a berendezések élettartamát növelő ráfordításokat beszámítani az elővásárlás alapján a Bérbeadónak fizetendő ellenértékbe.

#### A beruházás kapcsán elvégzendő feladatok

A/	Tervezési munkák

- Elvégezzük, illetve alvállalkozóink bevonásával térítésmentesen elvégeztetjük a helyszíni felmérési és tervezési munkákat.

- A felmérési és tervezési feladat elvégzéséhez az Önök részéről az szükséges, hogy biztosítsák kollégáink számára a helyszíni bejárást az adott intézményben, különös tekintettel az érintett épületek műemlékvédelmi jellegére.

- Az Önök előzetes írásbeli kérésére rendelkezésre bocsátjuk a felmérés alapján elkészített fénytechnikai tervet, melynek írásbeli véleményezésére a kézhezvételtől számított 10 napon belül van lehetőségük. Véleményeltérés esetén a kölcsönösen elfogadott módosításokkal összhangban módosítjuk az egyedi ajánlatot, fénytechnikai tervet, meghatározva a beszerzendő szolgáltatói vélemények és az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek körét, azok beszerzésének az adott településre érvényes módját.

6

B/	Kivitelezést előkészítő munkák:

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában a kivitelezés időtartama alatt térítésmentesen biztosítsanak olyan zárható helyiséget a szállító részére, amely elegendő a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagok és szerszámok tárolására.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában térítésmentesen biztosítsanak a kivitelezéshez szükséges villamos energiát szállító részére.

- Vállaljuk, hogy az általános előírásokon túlmenően az Önök részéről megadott építési, tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb helyi specialitásokkal összefüggő előírásokat betartjuk, és alvállalkozóinkkal betartatjuk.

C/	Kivitelezés:

- Ajánlatunk tartalmazza a régi lámpatestek bontását, az új lámpatestek felszerelését, hálózatba csatlakoztatását, a műanyag vezetékcsatornák, vezetékek, kötődobozok elhelyezését, a lámpatestek és a fali kötődobozok között az érintésvédelmi vezetékek elhelyezését.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában biztosítsák a kivitelezésre kijelölt munkahelyet munkavégzésre alkalmas állapotban a szállító részére.

- A rekonstrukciós munka elvégzésére várhatólag az ajánlatunk elfogadását követő  hónapon belül kerülhet sor, melyet az egyedi ajánlat elfogadását követően és a szerződés megkötését megelőzően pontosan meghatározunk. Amennyiben az időpont meghatározása és az Önök által aláírt szerződés általunk történő kézhezvétele között több mint 2 nap telik el, abban az esetben az eltérés mértékével a kivitelezés megkezdésére, és befejezésére nyitva álló határidő meghosszabbodik.

- Amennyiben a munkaterület átadása késik, a késedelem időtartamával a feladat elvégzésének véghatárideje meghosszabbodik.

- Ha szállító a munkavégzést akár Önöknek, akár az intézménynek felróható okból a szerződésben megjelölt kezdési időpontot követő 30 napon belül nem tudja megkezdeni, az addigi költségeinek érvényesítése mellett szállító jogosult elállni a szerződéstől.

- A leszerelt lámpatestek, és fényforrások átvételére, illetve elszállítására kérésüknek megfelelően nem kerül sor.

- A munka befejezése műszaki átadás-átvétel keretében történik – a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül egyeztetett időpontban. Az átadás-átvétel ütemezve, vagy szakaszosan is történhet. Az átadó fél a szállító, vagy megbízottja, az átvevő a Bérlő vagy megbízottja (Bérlő rendelkezhet úgy, hogy a jegyzőkönyvek aláírására az intézmény vezetője jogosult). A műszaki átadás-átvétel eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a rendeletekben előírt szabványossági nyilatkozatokat, érintésvédelmi jegyzőkönyvet, és a megvilágítás-mérési eredményeket. Az átadás – átvételi eljárás akkor sikeres, ha a szállító az alábbi dokumentumokat átadja Bérlőnek: a) leltár; b) kivitelezői nyilatkozat; c) melléklet az érintésvédelmi jegyzőkönyvhöz; d) tervezői nyilatkozat, műszaki leírás; e) szerelési segédlet; f) érintésvédelmi – szerelői jegyzőkönyv; g) megvilágítási – mérési jegyzőkönyv; h) lekötött teljesítmény mérése – értékelése, amennyiben Önök ezt kapcsolódó szolgáltatásként megrendelték;

7

- A kivitelezési munka során a villamos berendezések szereléséből adódó helyreállításokat (hibajavító festés) elvégezzük, azonban a helyiségek teljes helyreállítása (pl.: tantermek festése, stb.) nem része a szerződésnek.

- Vállaljuk, hogy – az Önök esetleges külön megrendelése alapján – a műszaki kivitelezési tervdokumentációban rögzített vállalási határon kívüli, szakmailag indokolt felújítási munkákat is elvégzzük, azonban az ajánlatban foglalt ellenérték nem tartalmazza azok ellátásának díját, költségeit. Ezen felújítási munkák tehát nem részei sem ennek az ajánlatnak, sem az alább mellékelt szerződésnek, arról felek külön megállapodást kötnek.

- Szállító jelen szerződés tárgyát képező munkák – hatályos magyar szabványok és vonatkozó rendeletek szerinti – I. osztályú minőségű teljesítéséért felel, míg a beépítésre kerülő belső világítást szolgáló berendezések tekintetében az alábbiakban (lásd az Intézmény korszerűsítése alapján leszerelendő és beépítésre kerülő – a Bérbeadó tulajdonában álló – világítástechnikai eszközök táblázatot) részletezett időtartamú szavatosságot vállal.

- Szállító a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő mértékű, és időtartamú jótállást vállal a beépített eszközökre. A szavatossági és jótállási jogviszonyból fakadó jogaikat a szállítóhoz intézett írásbeli kifogással gyakorolhatják, melyben meg kell jelölniük a hiba körülményeit, részletes leírását és keletkezésének feltételezhető okát.

- A szállító a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás az Önök törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

- A beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges hatósági engedélyek, szolgáltatói hozzájárulások beszerzésében együttműködünk Önökkel.

#### A szerződés biztosítékai

Az ajánlatunk elfogadása esetén Bérlő köteles felhatalmazni a Bérbeadót, és a Bérbeadót finanszírozó OTP BANK RT-t arra, hogy a megkötendő vállalkozási és bérleti szerződés (egyedi megállapodás) fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást érvényesítsenek a fennálló lejárt tartozás összegére az Önök bankszámláival szemben. Önök a jogviszony időtartama alatt bekövetkező bankszámlaváltozásukról a Bérbeadót és az OTP BANK RT-t azonnal értesíteni, és az azonnali beszedési jogot az új bankszámla terhére aktualizálni tartoznak.

Az ajánlatunk elfogadása esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a bérleti díj aktuális évre vonatkozó összege a mindenkori költségvetésbe beépüljön. A Bérbeadó az Önökkel kötendő szerződésben is rögzítetten – az Önök által fizetendő bérleti díjat – az OTP Bank RT-re engedményezi.

#### Egyéb rendelkezések

Jelen Ajánlatunkat az Önök részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha az elfogadás tényét a Szemünk Fénye Program informatikai rendszerében tanúsítják.

8

Bérbeadó az ajánlat elfogadását mérlegelés tárgyává teheti, ha a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a  Bérbeadónak fizetendő éves rendelkezésre állási díj 1/10-ét. Amennyiben a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a Bérbeadónak fizetendő éves bérleti díj 1/10-ét, Bérbeadó jelen ajánlata nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak – azaz Bérbeadó a Szakértő Testület engedélyével dönthet a szerződés megkötésének visszautasításáról.

Az egyedi ajánlat elfogadását követően megállapodott kivitelezési időponttal kiegészített egyedi szerződést az informatikai rendszerből kinyomtatva négy példányban kérjük megküldeni az alábbi címre: a „CAMINUS” ZRT. 8800, Nagykanizsa, Teleki út 116. címére.

Szállító nem járul hozzá az egyedi ajánlat egyéb célú felhasználásához. Jogellenes felhasználás esetében szállító az ajánlatban szereplő bruttó beruházási összeg 3 százalékának megfelelő értékű kárátalányt érvényesít fenntartóval szemben.

### AZ AJÁNLAT  1. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények listája

| Sorsz. | Intézmény megnevezése | Irányítószám | Település | Közterület(utca,tér stb), házszám | Felmérést végezte / Felmérés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aréna Óvoda | 9700 | Szombathely | Aréna u. 8/B. | Sebők és Sebők Kft. |
| 2 | Barátság Óvoda | 9700 | Szombathely | Barátság u. 24. | Sebők és Sebők Kft. |
| 3 | Pipitér Óvoda | 9700 | Szombathely | Bem u. 9/C. | Sebők és Sebők Kft. |
| 4 | Hétszínvirág Óvoda | 9700 | Szombathely | Bem u. 33. | Sebők és Sebők Kft. |
| 5 | Benczúr Óvoda | 9700 | Szombathely | Benczúr Gyula 2 | Sebők és Sebők Kft. |
| 6 | Szivárvány Óvoda | 9700 | Szombathely | Deák F u. 39/A. | Sebők és Sebők Kft. |
| 7 | Losonc Óvoda | 9700 | Szombathely | Losonc u. 2. | Sza-Co Kft. |
| 8 | Mesevár Óvoda | 9700 | Szombathely | Gagarin u. 10. | Sza-Co Kft. |
| 9 | Kőrösi Óvoda | 9700 | Szombathely | Kőrösi Csoma Sándor 7. | Sza-Co Kft. |
| 10 | Gazdag Erzsi Óvoda | 9700 | Szombathely | Krúdy Gy. u. 2/A. | Sza-Co Kft. |
| 11 | Margaréta Óvoda | 9700 | Szombathely | Margaréta u. 1. | Sza-Co Kft. |
| 12 | Maros Óvoda | 9700 | Szombathely | Maros u. 17/B. | Sza-Co Kft. |
| 13 | Vadvirág Óvoda | 9700 | Szombathely | Selmec u. 2. | Sza-Co Kft. |
| 14 | Napsugár Óvoda | 9700 | Szombathely | Pázmány P. krt. 26/A. | Sza-Co Kft. |
| 15 | Weöres Sándor Óvoda | 9700 | Szombathely | Márton Áron u. 58. | Sza-Co Kft. |
| 16 | Szűrcsapó Óvoda | 9700 | Szombathely | Szűrcsapó u. 43. | Sebők és Sebők Kft. |
| 17 | Mocorgó Óvoda | 9700 | Szombathely | Váci M. u. 5. | Sebők és Sebők Kft. |
| 18 | Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | 9700 | Szombathely | Nyitra u. 15. | Sza-Co Kft. |
| 19 | Derkovits Gyula Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Bem J u. 7. | Sebők és Sebők Kft. |
| 20 | Neumann János Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Losonc u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 21 | Paragvári Utcai Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Paragvári u. 2. | Sebők és Sebők Kft. |
| 22 | Dési Huber István Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Kőrösi Cs S u. 5. | Sebők és Sebők Kft. |
| 23 | Szentkirályi Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Szent István Király u. 104. | Sebők és Sebők Kft. |
| 24 | Reguly Antal Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Rákóczi F u. 79. | Sebők és Sebők Kft. |
| 25 | Simon István Utcai Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Simon István u. 6. | Sza-Co Kft. |
| 26 | Eötvös József Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Szent László Kir. u. 9. | Sza-Co Kft. |
| 27 | Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 9700 | Szombathely | Váci M. u. 11. | Sebők és Sebők Kft. |
| 28 | Gothard Jenő Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Benczúr Gy u. 10. | Sza-Co Kft. |
| 29 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Zrínyi I u. 10. | Sza-Co Kft. |
| 30 | Bercsényi Miklós Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Bercsényi M. u. 1. | Sza-Co Kft. |
| 31 | Nagy Lajos Gimnázium | 9700 | Szombathely | Dózsa Gy. u. 4. | Sebők és Sebők Kft. |
| 32 | Kanizsai Dorottya Gimnázium | 9700 | Szombathely | Aréna u. 10. | Sebők és Sebők Kft. |
| 33 | Szent-Györgyi Albert Középiskola | 9700 | Szombathely | Pázmány Péter krt. 28/a | Sebők és Sebők Kft. |
| 34 | Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 9700 | Szombathely | Paragvári u. 77. | Sebők és Sebők Kft. |
| 35 | Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | 9700 | Szombathely | Rohonci u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 36 | Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Hadnagy u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 37 | Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Nagykar u. 1-3. | Sza-Co Kft. |
| 38 | Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Petőfi Sándor u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 39 | Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Simon István u. 2. | Sza-Co Kft. |
| 40 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 9700 | Szombathely | Szent Márton u. 77. | Sza-Co Kft. |
| 41 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Szt. László király u. 10. | Sebők és Sebők Kft. |
| 42 | Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. u. 1. | Sza-Co Kft. |
| 43 | Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 9700 | Szombathely | Rákóczi u. 3. | Sza-Co Kft. |
| 44 | Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 9700 | Szombathely | Kőszegi u. 23/b. | Sebők és Sebők Kft. |
| 45 | Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium | 9700 | Szombathely | Magyar László u. 2. | Sebők és Sebők Kft. |
| 46 | Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 9700 | Szombathely | Dózsa u. 6. | Sza-Co Kft. |
| 47 | SZOMBATHELY MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA | 9701 | SZOMBATHELY | KOSSUTH L U 1-3 | Sebők és Sebők Kft. |
| 48 | KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZOMBATHELY | 9700 | SZOMBATHELY | THÖKÖLY IMRE U.14. | Sebők és Sebők Kft. |
| 49 | SZOMBATHELY VÁROS TÜZOLTOSÁGA | 9700 | SZOMBATHELY | ADY E TÉR 1 | Sebők és Sebők Kft. |
| 50 | EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTO INTÉZMÉNY | 9700 | SZOMBATHELY | NÁDASDY F.U.4. | Sebők és Sebők Kft. |
| 51 | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATO KÖZPONT | 9700 | SZOMBATHELY | SZÉLL KÁLMÁN U 4 | Sza-Co Kft. |
| 52 | EGYESITETT BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNY | 9700 | SZOMBATHELY | BEM JOZSEF U. 33. | Sza-Co Kft. |
| 53 | PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGITÖ ÉS GYERMEKJOLÉTI SZOLGÁLAT | 9700 | SZOMBATHELY | DOMONKOS U 5 | Sza-Co Kft. |
| 54 | SZOMBATHELYI SZIMFONIKUS ZENEKAR | 9700 | SZOMBATHELY | THÖKÖLY I U 14 | Sebők és Sebők Kft. |
| 55 | OLADI MÜVELÖDÉSI KÖZPONT | 9700 | SZOMBATHELY | SIMON I. U. 4. | Sebők és Sebők Kft. |
| 56 | SZOMBATHELYI RAJCZY IMRE SPORTISKOLA | 9700 | SZOMBATHELY | MARKUSOVSZKY U.8 | Sza-Co Kft. |

### AZ AJÁNLAT 2. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk

| Intézmény | Jelenlegi teljesítmény (kW) | Tervezett teljesítmény (kW) | Megtakarítás |  | Beruházás bruttó összege | Üzemidő | Áramszolg. tarifa | Bruttó megtakarítás (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | (%) |  |  |  |  |
| Aréna Óvoda | 2,04 | 1,79 | 0,25 | 12,45 | 510 497 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 12 789 |
| Barátság Óvoda | 18,77 | 7,15 | 11,62 | 61,92 | 2 054 258 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 585 069 |
| Pipitér Óvoda | 17,04 | 10,24 | 6,8 | 39,89 | 2 971 732 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 342 230 |
| Hétszínvirág Óvoda | 15,84 | 10,78 | 5,06 | 31,94 | 3 044 147 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 254 822 |
| Benczúr Óvoda | 8,01 | 4,64 | 3,37 | 42,07 | 1 302 813 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 169 579 |
| Szivárvány Óvoda | 22,44 | 7,97 | 14,47 | 64,47 | 2 267 584 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 728 416 |
| Losonc Óvoda | 7,79 | 6,59 | 1,2 | 15,41 | 1 820 435 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 60 420 |
| Mesevár Óvoda | 8,91 | 5,57 | 3,34 | 37,46 | 1 507 689 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 167 968 |
| Kőrösi Óvoda | 22,12 | 13,98 | 8,14 | 36,8 | 3 862 596 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 409 850 |
| Gazdag Erzsi Óvoda | 18,45 | 12,79 | 5,66 | 30,67 | 3 663 013 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 284 881 |
| Margaréta Óvoda | 17,38 | 9,59 | 7,8 | 44,85 | 2 809 371 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 392 480 |
| Maros Óvoda | 10,27 | 7,3 | 2,97 | 28,92 | 2 083 142 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 149 590 |
| Vadvirág Óvoda | 12,37 | 5,4 | 6,97 | 56,38 | 1 463 024 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 351 142 |
| Napsugár Óvoda | 2,37 | 2,84 | -0,47 | -19,97 | 822 021 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | -23 816 |
| Weöres Sándor Óvoda | 6,76 | 4,27 | 2,49 | 36,79 | 1 215 525 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 125 221 |
| Szűrcsapó Óvoda | 20,42 | 10,53 | 9,9 | 48,46 | 3 030 099 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 498 315 |
| Mocorgó Óvoda | 18,3 | 7,25 | 11,05 | 60,38 | 2 087 899 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 556 168 |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | 32,36 | 25,64 | 6,72 | 20,78 | 7 015 741 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 338 504 |
| Derkovits Gyula Általános Iskola | 2,89 | 3,64 | -0,75 | -25,94 | 982 867 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | -37 763 |
| Neumann János Általános Iskola | 53,35 | 30,34 | 23,01 | 43,13 | 9 058 981 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 158 708 |
| Paragvári Utcai Általános Iskola | 124,23 | 88,18 | 36,05 | 29,02 | 24 867 011 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 815 275 |
| Dési Huber István Általános Iskola | 64,1 | 37,98 | 26,13 | 40,76 | 10 584 642 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 315 498 |
| Szentkirályi Általános Iskola | 16,22 | 11,2 | 5,02 | 30,96 | 3 272 635 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 252 758 |
| Reguly Antal Általános Iskola | 34,94 | 21,05 | 13,89 | 39,75 | 6 435 213 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 699 213 |
| Simon István Utcai Általános Iskola | 73,22 | 34,8 | 38,42 | 52,47 | 9 071 233 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 934 503 |
| Eötvös József Általános Iskola | 22,45 | 15,79 | 6,66 | 29,67 | 4 469 662 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 335 432 |
| Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 64,67 | 39,01 | 25,66 | 39,67 | 10 855 216 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 291 733 |
| Gothard Jenő Általános Iskola | 63,43 | 40,17 | 23,26 | 36,67 | 10 414 093 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 171 044 |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | 78,33 | 52,48 | 25,86 | 33,01 | 14 657 384 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 301 955 |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola | 58,87 | 45,4 | 13,47 | 22,88 | 12 254 064 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 678 115 |
| Nagy Lajos Gimnázium | 54,28 | 32,26 | 22,02 | 40,57 | 9 234 779 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 108 811 |
| Kanizsai Dorottya Gimnázium | 64,43 | 45,08 | 19,35 | 30,04 | 12 814 165 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 974 377 |
| Szent-Györgyi Albert Középiskola | 78,08 | 37,7 | 40,38 | 51,72 | 10 276 435 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 2 033 241 |
| Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 33,26 | 20,9 | 12,35 | 37,15 | 6 529 729 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 622 025 |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | 104,43 | 57,22 | 47,2 | 45,2 | 15 799 058 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 2 376 779 |
| Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 90,94 | 51,01 | 39,93 | 43,91 | 15 385 663 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 2 010 381 |
| Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | 120,21 | 86,32 | 33,9 | 28,2 | 24 663 666 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 706 669 |
| Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium | 128,84 | 73,34 | 55,5 | 43,07 | 22 511 354 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 2 794 233 |
| Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium | 84,7 | 42,75 | 41,95 | 49,53 | 12 402 581 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 2 112 189 |
| Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 84,41 | 62,31 | 22,11 | 26,19 | 16 602 203 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 113 091 |
| Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium | 74,62 | 49,11 | 25,51 | 34,19 | 15 396 343 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 284 332 |
| Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 89,87 | 57,75 | 32,12 | 35,74 | 15 953 491 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 617 146 |
| Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 30,86 | 21,92 | 8,94 | 28,98 | 6 879 171 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 450 181 |
| Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 49,89 | 20,5 | 29,4 | 58,92 | 6 223 522 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 480 043 |
| Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium | 50,01 | 34,5 | 15,51 | 31,01 | 11 392 810 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 780 981 |
| Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 103,08 | 64,74 | 38,33 | 37,19 | 18 811 704 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 930 072 |
| SZOMBATHELY MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA | 5,11 | 3,46 | 1,65 | 32,26 | 1 059 920 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 82 977 |
| KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZOMBATHELY | 0,45 | 0,27 | 0,18 | 39,96 | 86 834 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 9 013 |
| SZOMBATHELY VÁROS TÜZOLTOSÁGA | 13,81 | 11,36 | 2,44 | 17,7 | 3 065 663 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 123 106 |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTO INTÉZMÉNY | 73,64 | 32,85 | 40,78 | 55,39 | 10 436 862 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 2 053 481 |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATO KÖZPONT | 21,43 | 14,13 | 7,3 | 34,04 | 4 262 972 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 367 305 |
| EGYESITETT BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNY | 54,16 | 31,04 | 23,11 | 42,68 | 10 304 329 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 163 794 |
| PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGITÖ ÉS GYERMEKJOLÉTI SZOLGÁLAT | 8,05 | 5,78 | 2,27 | 28,22 | 1 879 903 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 114 396 |
| SZOMBATHELYI SZIMFONIKUS ZENEKAR | 2,94 | 2,58 | 0,36 | 12,23 | 802 008 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 18 126 |
| OLADI MÜVELÖDÉSI KÖZPONT | 84,64 | 51,69 | 32,95 | 38,93 | 15 022 211 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | 1 659 139 |
| SZOMBATHELYI RAJCZY IMRE SPORTISKOLA | 0,94 | 1,05 | -0,11 | -11,91 | 268 848 | 1 500 | Alapdíjas egytarifás | -5 639 |

### AZ AJÁNLAT 3. számú melléklete

### Pénzügyi információk

| Intézmény | Bruttó bérleti díj (Ft/év) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 év | 4 év | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | 15 év |
| Aréna Óvoda | 191 573 | 149 154 | 123 806 | 106 992 | 95 055 | 86 166 | 79 309 | 73 874 | 69 469 | 65 841 | 62 807 | 60 242 | 58 050 |
| Barátság Óvoda | 770 895 | 600 203 | 498 199 | 430 538 | 382 503 | 346 733 | 319 140 | 297 272 | 279 547 | 264 948 | 252 737 | 242 417 | 233 597 |
| Pipitér Óvoda | 1 115 192 | 868 266 | 720 704 | 622 825 | 553 336 | 501 591 | 461 675 | 430 039 | 404 399 | 383 279 | 365 614 | 350 686 | 337 926 |
| Hétszínvirág Óvoda | 1 142 367 | 889 424 | 738 267 | 638 002 | 566 820 | 513 814 | 472 925 | 440 519 | 414 253 | 392 619 | 374 524 | 359 231 | 346 160 |
| Benczúr Óvoda | 488 902 | 380 649 | 315 958 | 273 048 | 242 584 | 219 899 | 202 399 | 188 530 | 177 289 | 168 030 | 160 286 | 153 741 | 148 147 |
| Szivárvány Óvoda | 850 949 | 662 531 | 549 934 | 475 248 | 422 224 | 382 740 | 352 282 | 328 142 | 308 577 | 292 462 | 278 983 | 267 591 | 257 855 |
| Losonc Óvoda | 683 149 | 531 886 | 441 492 | 381 533 | 338 965 | 307 267 | 282 815 | 263 435 | 247 728 | 234 791 | 223 970 | 214 824 | 207 008 |
| Mesevár Óvoda | 565 785 | 440 509 | 365 645 | 315 986 | 280 732 | 254 479 | 234 228 | 218 178 | 205 169 | 194 454 | 185 492 | 177 918 | 171 444 |
| Kőrösi Óvoda | 1 449 504 | 1 128 554 | 936 757 | 809 536 | 719 215 | 651 958 | 600 076 | 558 956 | 525 629 | 498 178 | 475 218 | 455 814 | 439 229 |
| Gazdag Erzsi Óvoda | 1 374 607 | 1 070 241 | 888 354 | 767 706 | 682 053 | 618 271 | 569 069 | 530 075 | 498 469 | 472 437 | 450 663 | 432 262 | 416 533 |
| Margaréta Óvoda | 1 054 263 | 820 828 | 681 329 | 588 797 | 523 105 | 474 187 | 436 451 | 406 544 | 382 304 | 362 339 | 345 639 | 331 526 | 319 463 |
| Maros Óvoda | 781 734 | 608 642 | 505 204 | 436 592 | 387 881 | 351 608 | 323 628 | 301 451 | 283 478 | 268 673 | 256 291 | 245 826 | 236 881 |
| Vadvirág Óvoda | 549 024 | 427 459 | 354 813 | 306 625 | 272 415 | 246 940 | 227 289 | 211 714 | 199 091 | 188 694 | 179 997 | 172 647 | 166 365 |
| Napsugár Óvoda | 308 477 | 240 174 | 199 357 | 172 282 | 153 060 | 138 747 | 127 706 | 118 955 | 111 862 | 106 020 | 101 134 | 97 004 | 93 475 |
| Weöres Sándor Óvoda | 456 146 | 355 146 | 294 789 | 254 754 | 226 331 | 205 165 | 188 839 | 175 899 | 165 411 | 156 772 | 149 547 | 143 441 | 138 221 |
| Szűrcsapó Óvoda | 1 137 095 | 885 319 | 734 860 | 635 058 | 564 204 | 511 443 | 470 743 | 438 486 | 412 341 | 390 807 | 372 795 | 357 573 | 344 563 |
| Mocorgó Óvoda | 783 519 | 610 032 | 506 357 | 437 589 | 388 767 | 352 411 | 324 367 | 302 140 | 284 125 | 269 287 | 256 876 | 246 387 | 237 422 |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | 2 632 774 | 2 049 824 | 1 701 458 | 1 470 382 | 1 306 331 | 1 184 169 | 1 089 934 | 1 015 248 | 954 715 | 904 855 | 863 152 | 827 908 | 797 783 |
| Derkovits Gyula Általános Iskola | 368 837 | 287 169 | 238 365 | 205 993 | 183 010 | 165 896 | 152 694 | 142 231 | 133 750 | 126 765 | 120 923 | 115 985 | 111 765 |
| Neumann János Általános Iskola | 3 399 534 | 2 646 808 | 2 196 984 | 1 898 611 | 1 686 782 | 1 529 043 | 1 407 363 | 1 310 925 | 1 232 763 | 1 168 382 | 1 114 533 | 1 069 024 | 1 030 127 |
| Paragvári Utcai Általános Iskola | 9 331 760 | 7 265 519 | 6 030 748 | 5 211 711 | 4 630 237 | 4 197 241 | 3 863 228 | 3 598 505 | 3 383 948 | 3 207 223 | 3 059 407 | 2 934 485 | 2 827 711 |
| Dési Huber István Általános Iskola | 3 972 063 | 3 092 568 | 2 566 987 | 2 218 365 | 1 970 860 | 1 786 555 | 1 644 383 | 1 531 704 | 1 440 377 | 1 365 154 | 1 302 237 | 1 249 063 | 1 203 615 |
| Szentkirályi Általános Iskola | 1 228 111 | 956 182 | 793 679 | 685 890 | 609 365 | 552 380 | 508 422 | 473 583 | 445 346 | 422 088 | 402 635 | 386 194 | 372 142 |
| Reguly Antal Általános Iskola | 2 414 921 | 1 880 208 | 1 560 668 | 1 348 713 | 1 198 237 | 1 086 184 | 999 746 | 931 240 | 875 715 | 829 982 | 791 729 | 759 401 | 731 770 |
| Simon István Utcai Általános Iskola | 3 404 131 | 2 650 388 | 2 199 955 | 1 901 179 | 1 689 064 | 1 531 111 | 1 409 266 | 1 312 698 | 1 234 430 | 1 169 962 | 1 116 041 | 1 070 470 | 1 031 520 |
| Eötvös József Általános Iskola | 1 677 315 | 1 305 923 | 1 083 982 | 936 767 | 832 251 | 754 423 | 694 387 | 646 805 | 608 240 | 576 475 | 549 906 | 527 452 | 508 260 |
| Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4 073 601 | 3 171 623 | 2 632 607 | 2 275 072 | 2 021 241 | 1 832 225 | 1 686 418 | 1 570 858 | 1 477 198 | 1 400 051 | 1 335 526 | 1 280 993 | 1 234 383 |
| Gothard Jenő Általános Iskola | 3 908 062 | 3 042 738 | 2 525 626 | 2 182 620 | 1 939 104 | 1 757 769 | 1 617 887 | 1 507 023 | 1 417 169 | 1 343 158 | 1 281 254 | 1 228 937 | 1 184 221 |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | 5 500 428 | 4 282 521 | 3 554 709 | 3 071 943 | 2 729 205 | 2 473 983 | 2 277 106 | 2 121 070 | 1 994 603 | 1 890 436 | 1 803 309 | 1 729 676 | 1 666 740 |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola | 4 598 542 | 3 580 331 | 2 971 856 | 2 568 248 | 2 281 707 | 2 068 333 | 1 903 737 | 1 773 286 | 1 667 555 | 1 580 468 | 1 507 627 | 1 446 067 | 1 393 450 |
| Nagy Lajos Gimnázium | 3 465 505 | 2 698 172 | 2 239 619 | 1 935 456 | 1 719 516 | 1 558 715 | 1 434 674 | 1 336 365 | 1 256 686 | 1 191 056 | 1 136 162 | 1 089 770 | 1 050 118 |
| Kanizsai Dorottya Gimnázium | 4 808 729 | 3 743 979 | 3 107 691 | 2 685 635 | 2 385 998 | 2 162 871 | 1 990 752 | 1 854 338 | 1 743 775 | 1 652 707 | 1 576 537 | 1 512 163 | 1 457 141 |
| Szent-Györgyi Albert Középiskola | 3 856 404 | 3 002 517 | 2 492 241 | 2 153 770 | 1 913 472 | 1 734 534 | 1 596 501 | 1 487 103 | 1 398 436 | 1 325 403 | 1 264 318 | 1 212 693 | 1 168 568 |
| Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 2 450 390 | 1 907 824 | 1 583 590 | 1 368 522 | 1 215 836 | 1 102 137 | 1 014 430 | 944 917 | 888 577 | 842 172 | 803 358 | 770 555 | 742 517 |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | 5 928 860 | 4 616 090 | 3 831 588 | 3 311 219 | 2 941 785 | 2 666 684 | 2 454 471 | 2 286 282 | 2 149 965 | 2 037 684 | 1 943 770 | 1 864 402 | 1 796 564 |
| Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 5 773 726 | 4 495 306 | 3 731 331 | 3 224 579 | 2 864 810 | 2 596 908 | 2 390 248 | 2 226 459 | 2 093 709 | 1 984 366 | 1 892 910 | 1 815 618 | 1 749 555 |
| Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | 9 255 452 | 7 206 107 | 5 981 432 | 5 169 093 | 4 592 375 | 4 162 919 | 3 831 638 | 3 569 079 | 3 356 277 | 3 180 996 | 3 034 390 | 2 910 489 | 2 804 588 |
| Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium | 8 447 761 | 6 577 255 | 5 459 454 | 4 718 005 | 4 191 614 | 3 799 635 | 3 497 264 | 3 257 618 | 3 063 386 | 2 903 402 | 2 769 589 | 2 656 501 | 2 559 841 |
| Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium | 4 654 275 | 3 623 724 | 3 007 874 | 2 599 374 | 2 309 361 | 2 093 401 | 1 926 810 | 1 794 777 | 1 687 766 | 1 599 623 | 1 525 899 | 1 463 593 | 1 410 339 |
| Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 6 230 253 | 4 850 749 | 4 026 366 | 3 479 545 | 3 091 330 | 2 802 244 | 2 579 244 | 2 402 505 | 2 259 258 | 2 141 269 | 2 042 582 | 1 959 179 | 1 887 892 |
| Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium | 5 777 734 | 4 498 427 | 3 733 921 | 3 226 817 | 2 866 799 | 2 598 710 | 2 391 907 | 2 228 005 | 2 095 162 | 1 985 743 | 1 894 224 | 1 816 878 | 1 750 769 |
| Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 5 986 813 | 4 661 211 | 3 869 041 | 3 343 586 | 2 970 540 | 2 692 750 | 2 478 463 | 2 308 630 | 2 170 980 | 2 057 602 | 1 962 770 | 1 882 626 | 1 814 125 |
| Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 581 524 | 2 009 922 | 1 668 337 | 1 441 760 | 1 280 902 | 1 161 118 | 1 068 717 | 995 485 | 936 130 | 887 241 | 846 350 | 811 791 | 782 253 |
| Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 2 335 480 | 1 818 358 | 1 509 329 | 1 304 346 | 1 158 820 | 1 050 453 | 966 859 | 900 606 | 846 908 | 802 679 | 765 685 | 734 420 | 707 697 |
| Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium | 4 275 342 | 3 328 694 | 2 762 984 | 2 387 743 | 2 121 341 | 1 922 964 | 1 769 936 | 1 648 654 | 1 550 354 | 1 469 388 | 1 401 666 | 1 344 433 | 1 295 514 |
| Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 7 059 405 | 5 496 310 | 4 562 214 | 3 942 620 | 3 502 739 | 3 175 180 | 2 922 503 | 2 722 242 | 2 559 931 | 2 426 240 | 2 314 418 | 2 219 915 | 2 139 142 |
| SZOMBATHELY MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA | 397 753 | 309 682 | 257 052 | 222 142 | 197 357 | 178 901 | 164 664 | 153 381 | 144 236 | 136 703 | 130 403 | 125 078 | 120 527 |
| KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZOMBATHELY | 32 586 | 25 371 | 21 059 | 18 199 | 16 168 | 14 656 | 13 490 | 12 566 | 11 817 | 11 199 | 10 683 | 10 247 | 9 874 |
| SZOMBATHELY VÁROS TÜZOLTOSÁGA | 1 150 441 | 895 710 | 743 485 | 642 512 | 570 826 | 517 446 | 476 268 | 443 632 | 417 181 | 395 394 | 377 171 | 361 770 | 348 607 |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTO INTÉZMÉNY | 3 916 606 | 3 049 390 | 2 531 148 | 2 187 392 | 1 943 344 | 1 761 612 | 1 621 424 | 1 510 318 | 1 420 267 | 1 346 094 | 1 284 055 | 1 231 624 | 1 186 810 |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATO KÖZPONT | 1 599 751 | 1 245 534 | 1 033 856 | 893 448 | 793 765 | 719 536 | 662 276 | 616 895 | 580 113 | 549 817 | 524 477 | 503 061 | 484 757 |
| EGYESITETT BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNY | 3 866 871 | 3 010 667 | 2 499 006 | 2 159 616 | 1 918 666 | 1 739 242 | 1 600 835 | 1 491 139 | 1 402 232 | 1 329 001 | 1 267 750 | 1 215 984 | 1 171 740 |
| PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGITÖ ÉS GYERMEKJOLÉTI SZOLGÁLAT | 705 465 | 549 261 | 455 914 | 393 996 | 350 038 | 317 304 | 292 053 | 272 041 | 255 821 | 242 460 | 231 286 | 221 842 | 213 770 |
| SZOMBATHELYI SZIMFONIKUS ZENEKAR | 300 967 | 234 327 | 194 503 | 168 088 | 149 334 | 135 369 | 124 596 | 116 059 | 109 139 | 103 439 | 98 672 | 94 643 | 91 199 |
| OLADI MÜVELÖDÉSI KÖZPONT | 5 637 335 | 4 389 114 | 3 643 187 | 3 148 405 | 2 797 136 | 2 535 561 | 2 333 784 | 2 173 864 | 2 044 250 | 1 937 490 | 1 848 194 | 1 772 728 | 1 708 226 |
| SZOMBATHELYI RAJCZY IMRE SPORTISKOLA | 100 890 | 78 551 | 65 201 | 56 346 | 50 059 | 45 378 | 41 767 | 38 905 | 36 585 | 34 675 | 33 077 | 31 726 | 30 572 |

Szállító – tekintettel arra, hogy a Fenntartó a Szemünk Fénye Program informatikai rendszeren a megadott üzemóraszámot módosíthatja – ennek megfelelően a jelen ajánlatban szereplő üzemóraszám és a tényleges üzemóraszám közötti eltérésért felelősséget nem vállal. Ugyanakkor az egyedi megállapodásban rögzített beépített teljesítmény megtakarítási értékek, és a tényleges megtakarítási értékek eltérésének terhét a Szállító viseli. Ennek megfelelően amennyiben az egyedi ajánlatban ígért kiinduló KW megtakarítás elmarad a műszaki átadás során mért tényleges KW megtakarítástól, Szállító az elmaradás arányában díjkompenzációt nyújt a Fenntartó részére.