Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 31-i ülésére

Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3758 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű ingatlan 33.332 m2 területére (ún. sportliget) pályázatot írt ki az ingatlan hasznosítására, építészeti és sportszakmai fejlesztésére.

A Közgyűlés az 583/2007. (XII. 20.) Kgy. sz. határozatában a kiírt pályázatra az Oladi Sportliget Kft. által benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánította. Ezt követően a Közgyűlés a 34/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta az Oladi Sportliget Kft. és az önkormányzat között kötendő, a Kft. javára földhasználati jog alapításáról és a Sportliget üzemeltetéséről szóló megállapodást. A megállapodás aláírására 2008. március 4-én került sor.

A Sportliget Kft. a megállapodásban (II. rész 11. pont) kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlanra 5.114 m2 területen Sportcentrum létesítményt önerőből, önálló beruházásban ráépít. A kivitelezés megkezdésének a határidejét a felek már többször módosították, a Közgyűlés a Sportliget Kft. kérésére már többször hozzájárult ennek a határidőnek a módosításához, utoljára a 282/2011. (VI. 16.) Kgy. számú határozatában.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés jelenleg hatályos II. rész 11./ pontja a következőket tartalmazza:

„Szerződő felek rögzítik, hogy az Oladi Sportliget Kft. kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb 2012. május 30. napjáig a Sportcentrum (sportcsarnok és szálloda) megépítését és szabadtéri pályák kialakítását (továbbiakban együttesen beruházás) megkezdi, és a beruházást a 11/A. pontban rögzített ütemezésben megvalósítja.

Az Önkormányzat kiköti, hogy amennyiben a Sportliget Kft. a beruházás megkezdésére a fenti határidőt vagy a beruházás befejezésére a 11/A. pontban rögzített határidőt – bármilyen az érdekkörében felmerülő oknál fogva – elmulasztja, a földhasználati jog megszűnik.”

A felek a szerződés 11/A./ pontjában a beruházás megkezdésétől 24 hónapban és 3 ütemben határozták meg a kivitelezésre biztosított határidőt (I. ütem: sportcsarnok - 12 hónap, II. ütem: szabadtéri pályák, tereprendezés – 18 hónap, III. ütem: parkolók és közlekedési területek kialakítása – 24 hónap).

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Sportliget Kft. jogerős építési engedélye lejárt, és a társaság 2012. március 9. napján kérte, hogy önkormányzatunk járuljon hozzá az építési engedély meghosszabbításához szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulások két évre történő meghosszabbításához.

Ehhez kapcsolódóan kérte a Sportliget Kft. a fent megjelölt szerződési pontban rögzített határidő 2 évvel történő meghosszabbítását is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen hozzájárulni a Sportliget Kft-vel kötött megállapodás II. rész 11./ pontjának a határozati javaslat szerinti módosításához.

Szombathely, 2012. május 24.

/: dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

…../2012. (V. 31.) Kgy. számú határozat

1./ A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. között 2008. március 4-én, a Kft. javára földhasználati jog alapítása és a Sportliget üzemeltetése tárgyában kötött megállapodás II. rész 11./ pontját az alábbiak szerinti módosítja:

„Szerződő felek rögzítik, hogy az Oladi Sportliget Kft. kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb 2014. május 30. napjáig a Sportcentrum (sportcsarnok és szálloda) megépítését és szabadtéri pályák kialakítását (továbbiakban együttesen beruházás) megkezdi, és a beruházást a 11/A. pontban rögzített ütemezésben megvalósítja. Az Önkormányzat kiköti, hogy amennyiben az Oladi Sportliget Kft. a beruházás megkezdésére a fenti határidőt vagy a beruházás befejezésére a 11/A. pontban rögzített határidőt – bármilyen az érdekkörében felmerülő oknál fogva – elmulasztja, a földhasználati jog megszűnik.”

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal a megállapodás módosítását aláírja.

Felelős: 	dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Lazáry Viktor alpolgármester

dr. Nagy Tibor aljegyző

/a végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője/

Határidő: 	a szerződés módosítására: 2012. június 30.