PROJEKT ADATLAP

Projekt címe:	Római fürdő – II. ütem

| Projektgazda | Vasivíz Zrt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| Projekt célja | A fejlesztés elsősorban a város turizmusával és az egészségállapottal kapcsolatos célokat fogalmaz meg. A turisztikai trendek egyre erőteljesebben helyezik előtérbe a gyógy- és termálturizmust, a vendégek által keresett kínálati csomagoknak mindinkább természetesen elvárt részévé válik a termálfürdő. Szombathelynek, mint jó minőségű (mozgásszervi, gerincbetegségek, nőgyógyászati problémák gyógyítására alkalmas, s magas szénsavtartalma miatt szívbetegeknek is hasznos) termálvízzel és működő termálfürdővel rendelkező városnak elemi érdeke, hogy e fontos területen is (magas szinten) kielégítse a fogyasztói igényeket. A fürdőfejlesztési projekt a római jelleg középpontba állításával kifejezetten egyedi élményeket és a város turisztikai arculatába illeszkedő markáns vonzerőt ígér nemcsak a turisták. |
| A projekt alapvető feltételei | A ROP 5.2.2 intézkedéséből a gyógyászati szolgáltatások és azok színvonalát emelő környezet minőségi fejlesztése a már meglévő, de hiányos szolgáltatási struktúrával bíró gyógy- és termálfürdőkben, illetve a meglévő háttér-infrastruktúrák fejlesztése a megújuló energiaforrások felhasználásával (pl. a fűtéskorszerűsítés kapcsán napenergia, hulladékhő-hasznosítás, stb.) valamennyi potenciális fürdőben az egészségesebb környezet megőrzését szolgálja. Az egyes – főként piacorientált – gyógyfürdők versenye enyhül, az együttműködésekre alapozva, a gyógy- és termálvizek különbözőségét felhasználva, az egészségturisztikai termékek, létesítmények és a szolgáltatások köre bővül, fizikai elérhetőségük, megközelíthetőségük javul. A fejlesztések esetében előnyben részesülnek a kis területigényű, illetve a barnamezős megoldások. Gyógyfürdőhelyek, gyógy– és termálfürdők minőségi fejlesztése esetén elsősorban: kiemelt, nemzetközi célpontú gyógyfürdők, másodsorban: meglévő gyógy- és termálfürdők, harmadsorban: új gyógy- és termálfürdők támogathatóak. |
| Projekt leírása | A projekt a jelenleg működő termálfürdő fejlesztését, bővítését célozza a vízfelület növelésével, a fürdőszolgáltatások kínálatának szélesítésével és az egészéves üzemeltetés feltételeinek megteremtésével. A megvalósítás terveiben a tematikus karakter domináns jellege és a rekreációs szolgáltatások központi szerepe a két fő irányelv. A II. ütem a fedett termálfürdő létrehozása, melynek medenceterei a hagyományos római fürdők tagolódása szerint több medencetérre oszlik („frigidárium”, „tepidárium”, „caldárium”). Az objektum az önálló bejárattal és a 2x200 férőhelyes öltözőblokkal kiegészülve teljes értékű fürdőt alkot, ennek összekötése azonban mind a fedett uszodával, mind a szállodával megteremthető. A XXI. századi igényeket kielégítő alapszolgáltatásai és technikai megoldásai mellett a projekt fontos részét képezik a város turisztikai arculatával összhangban lévő római stíluselemek is. A gyerekmedence melletti amfiteátrum-szerű lelátó, az medenceudvari környezet a félkörös oszlopsorral, sétányokkal és pergolákkal, a római udvar kétoldali árkádsoros napozóterasza, illetve a medencék és a környezet egyéb élményelemei (szobrok, oszlopok, kőmaradványok, mozaikok) összességében olyan egyedi és egységes környezetet alkotnak, mely a fogyasztók számára önmagában is többlet-minőséget nyújt, hozzájárulva a szolgáltatások és turizmus piacain oly fontos valóban egyedi élmény létrejöttéhez. Mivel a zöldmezős fürdő-fejlesztések várhatóan nem szerepelnek az ÚMFT támogatott céljai között, ezért a szombathelyi gyógyfürdő-beruházás – kisebb volumenben – egy szálláshely-fejlesztéshez kapcsolódva is elképzelhető. A projekt során a fürdő területén több párhuzamos fejlesztés valósulhat meg: 1. Külső befektető keresése a fürdő ill. az önkormányzat területén megvalósítandó gyógy- és sportszálló beruházásra. 2. Projektcég létrehozása az Önkormányzattal illetve az Önkormányzat helyett a Vagyonhasznosító Zrt- vel, illetve a Vasivíz Zrt- vel, valamint a külső befektetővel. 3. A projektcégbe az önkormányzat területet a Vasivíz Zrt. az engedélyes terveket apportálhatja, a külső befektető pedig a megvalósításhoz szükséges tőkeemelést hajtja végre. 4. A fürdőfejlesztés ezek után a szálláshely-kapacitás fejlesztés részeként valósulhat meg. Szálláshely-kapacitás fejlesztésére az ÚMFT- n belül várhatóan 50%-os támogatás-intenzitással rendelkezésre áll pályázati forrás. 5. Ezen kívül a fedett uszoda felújítása is időszerű. A felújításra és az ehhez kapcsolódó energetikai korszerűsítésre a Környezet és Energetika Operatív Program biztosít vissza nem térítendő támogatást. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | - Politikai lobbi a Regionális Operatív Program támogatott projektjei közé kerülésért - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Vasivíz Zrt., Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: a társaság menedzsmentje - Egyeztetés a régióban található, potenciálisan érintett fürdőkkel (Bükfürdő, Sárvár, Hévíz, stb), a fejlesztések és jövőbeni pályázatok összehangolása - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Vasivíz Zrt., Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: a társaság menedzsmentje - A projekt munkaszervezetének és menedzsmentjének felállítása, az Önkormányzat részéről munkatársak delegálása a menedzsment-be - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Beruházási Iroda - A fejlesztések pályázat előkészítése és benyújtása - Határidő: 2007.06.30. - Felelős: Vasivíz Zrt, Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Beruházási Iroda, Főépítész, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport - A projekt bekapcsolása a város turisztikai kínálatába a Tourinform Irodán keresztül (turisztikai desztináció- menedzsment) - Határidő: 2008. január 01-től folyamatos - Felelős: Tourinform Iroda - Lehetséges partnerszervezetek, szolgáltatást igénybe vevők, küldő szervezetek (szállodák, termál klaszter, Markusovszky Kórház, stb.) azonosítása, együttműködés kereteinek kialakítása - Határidő: 2008. január 01-től folyamatos - Felelős: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Vasivíz Zrt. |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A 2000 éves múlt emlékeinek tudatos ápolása és turisztikai hasznosítása évek óta kiemelt hangsúllyal szerepel a város fejlesztéspolitikájában - a szisztematikus munka jelenős eredménye lehet e projekt megvalósulása. A belvárosban található elhanyagolt terület, valamint a leromlott Iseum helyreállítása, illetve hasznosítása nemcsak a város, de tágabb környezetének is fontos, nemzetközi jelentőségű idegenforgalmi látványossága lehet. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek engedélyek | A megvalósításához az engedélyes építési tervek rendelkezésre állnak, azok aktualizálása szükséges lehet. |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | Nagyságrendi kockázat – amennyiben nem sikerül biztosítani a megfelelő összegű önerőt. Fenntarthatósági kockázat – hosszú távú gazdaságos üzemeltetés felülvizsgálata. |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg) | Beruházás várható összege (Zöldmezős beruházás esetén, csak fürdő): - 1,5 – 2,0 Md Ft Ha a szállodával összekapcsolódó kisebb volumenű fürdőfejlesztés valósul meg, úgy a költségek hasonló nagyságrendűek lesznek, de ezt legnagyobb részben a külső befektetőnek kell finanszírozni. |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel, stb.) | Támogatás: ROP/ Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség Támogatás formája: Vissza nem térítendő Támogatás mértéke várhatóan: 70% Szükséges önerő mértéke: Várhatóan kb. 500.000-700.000 e Ft Előkészítés: A projekt-előkészítés engedélyes terv szinten már megkezdődött. A szakmai előkészítést a projektgazda Vasivíz Zrt. koordinálja. Önerő finanszírozása: Vasivíz Zrt forrásai, Banki hitelek, esetleg magántőke |
| Partnerszervezetek és feladataik | Vasivíz Zrt. – koordináció, szakmai felelős Pannon Termál Klaszter- szakmai egyeztetések, piackutatás, stb. |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | A projekt fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha az új fürdő, a régióbeliektől eltérő, speciális helyi szolgáltatásokat nyújt a helyi és a turisztikai célcsoport számára. Az új létesítmény a város többi turisztikai vonzerejével összekapcsolva képes legyen olyan szinergiát alkotni, ami valós kereslet-növekedést eredményez. Ezért fontos a desztináció-menedzsment erősítése, és az együttműködés a többi fürdővel, a kistérségi, megyei és regionális turisztikai partnerszervezetekkel, mert a velük történő hosszú távú együttműködés tudja csak biztosítani a projekt eredményes üzemeltetését és fenntarthatóságát. |