- SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.

- Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: 18-10-100680

Telefon: (94) 522-942, Fax: (94) 522-969

- Internet: www.szova.hu

..………./ 2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. júniusi ülésére

Intézkedési terv a SZOVA Zrt. által kezelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázhálózatának műszaki-biztonsági felülvizsgálatát érintően

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2012. (II.23.) Kgy. számú határozata 
3. pontjában felkérte a SZOVA Zrt-t arra, hogy készítsen intézkedési tervet a gázellátással rendelkező önkormányzati ingatlanok gázhálózata műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése és e tervet terjessze a Közgyűlés elé.

Az intézkedési tervet elkésztettük. A terv fejezetei az alábbiak:

| I. fejezet | Bevezetés, az intézkedési terv készítésének indokoltsága |
| --- | --- |
| II. fejezet | A SZOVA Zrt. által kezelt, gázellátással rendelkező önkormányzati ingatlanok állományának bemutatása |
| III. fejezet | A jogszabályi háttér elemzése |
| IV. fejezet | Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat kritériumai, követelményei |
| V. fejezet | Jelenlegi gyakorlat, kiindulási pont |
| VI. fejezet | Döntési kompetenciák a gázhálózat felülvizsgálatát, illetőleg felújítását érintően a kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületeket, illetőleg bérleményeket érintően |
| VII. fejezet | Döntések, illetőleg eddig megtett intézkedések a vegyes tulajdonú lakóépületeket érintően |
| VIII. fejezet | Ütemezés a gázhálózat műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégzésére a kizárólagos önkormányzati tulajdonú lakóépületekben, illetőleg a bérlakásokban |
| IX. fejezet | Összefoglalás, felmerülő problémák |

A Tisztlelt Közgyűlés, illetőleg a tulajdonos önkormányzat számára már több ízben jeleztük, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlemények hasznosításából származó bevételek az elmúlt két évben már nem biztosítottak elegendő fedezetet a bérleményekkel összefüggő kiadásokra, ideértve a bérbeadót terhelő karbantartási munkák elvégzését is. Erre tekintettel az elmúlt időszakban csak a halasztást nem tűrő hibaelhárítási, illetőleg a legszükségesebb karbantartási munkák elvégeztetésére volt elegendő forrásunk.

A fentiekre figyelemmel az intézkedési terv IX. fejezetében is felvetettük az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos finanszírozási problémákat, melyek megfelelő orvoslása hiányában jelentkező forráshiánnyal vélhetően a műszaki-biztonsági felülvizsgálat során megállapításra kerülő karbantartási munkákkal összefüggésben is szembesülünk.

Kérem az intézkedési tervben foglaltak szíves tudomásulvételét.

Szombathely, 2012. június 7.

/: Dr. Németh Gábor:/

Vezérigazgató

Határozati javaslat

…../2012.(VI…..) sz. határozat

A SZOVA Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok kezelője által, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázhálózatának műszaki-biztonsági felülvizsgálatát érintően készített intézkedési tervet tudomásul vette.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Németh Gábor, a SZOVA Zrt. vezérigazgatója

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

Határidő: folyamatos