Javaslat a Colas Alterra Építőipari Zrt-vel kötendő, jótállás teljesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére (közgyűlés 17.b.)

415/2012.( XII.11.) PGJB határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta a Colas Alterra Építőipari Zrt-vel kötendő, jótállás teljesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot, melyet az alábbiak szerint javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: „A COLAS ALTERRA Zrt. nyilatkozza, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában feltüntetett hibák a szennyvíztisztító telep normál működését akadályozzák, így azokat saját költségén a megjelölt határidőre kijavítja. COLAS ALTERRA Zrt. 2012. december 20-i határidővel a jelen megállapodás 3. pontja szerinti hibalistában elfogadott javítások teljesítésének biztosítékául átad egy, a SZMJV Önkormányzat nevére, mint kedvezményezett részére kiállított 25.000.000.-Ft összegű feltétel nélküli bankgaranciát. A bankgarancia érvényesíthetőségének határideje 2013. június 30. Amennyiben ezen határidőig a COLAS ALTERRA Zrt. nem teljesíti a jelen megállapodás 3. pontjában jelölt javításokat, a kedvezményezett SZMJV Önkormányzat által a kibocsátó bank részére megküldött írásbeli felszólításra feltétel és bármilyen jogviszony vizsgálata nélkül SZMJV Önkormányzata jogosult a teljesítés mértékétől függő és a bankgarancia összegét meg nem haladó összeg lehívására.”

Felelős:	Dr. Szakács Dávid, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Dr. Kohuth Viktor, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója

Határidő:	2012. december 13-ai Közgyűlés