|  | Az előterjesztést megtárgyalták: |
| --- | --- |
|  | Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság |
|  | A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: |
|  | /: Dr. Gaál Róbert:/ Jegyző |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-i ülésére

Javaslat a Colas Alterra Építőipari Zrt.-vel kötendő jótállás teljesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére

A Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú ISPA/KA projekt keretében „Szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái (1. ütem)” kivitelezésére vállalkozási szerződést kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alterra Építőipari Kft. (az időközben bekövetkezett tulajdonosváltás miatt névváltozás történt: Colas Alterra Zrt.-re) 2006.május 11-én. A szerződés teljesítése 2008. szeptember 30-án megtörtént. A 48 hónapos garanciális időszak 2012. szeptember 30-án lejárt, a felmerült hibákat a kivitelező részben kijavította. Az el nem végzett javításokra – melyek a Megállapodás tervezetben szerepelnek - kivitelező felszólítást kapott. Ennek kézhez vétele után jelezte, hogy a javításokat a garanciális időszak után, 2013. áprilisig tudja elvégezni.

A kivitelezőnek a garanciális időszakra nyújtott bankgaranciája 2012. december 31-én lejár. A későbbi időpontra vállalt munkák elvégzésére biztosítékként visszavonhatatlan bakgaranciát kérünk a kivitelezőtől, melynek összege a hibák javításának becsült összege, 25 000 000.-Ft.

Jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Megállapodás tervezet. A megállapodás megkötése garanciát nyújt a javítási feladatok elvégzésére.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2012. december „ …… ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati Javaslat

…/2012. (XII.13.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Colas Alterra Építőipari Zrt. között kötendő, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Marton Zsolt, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 		2012. december 20.

- 1. számú melléklet

- M E G Á L L  A P O D Á S (tervezet)

(továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött egyrészről az

| Colas Alterra Építőipari Zrt. |  |
| --- | --- |
| Székhelye: | 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. |
| Levelezési cím: | 2040 Budaörs, Pf.: 132. |
| Cégjegyzék száma: | 13-10-041288 |
| Nyilvántartó cégbíróság: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
| Adószám: | 13961149-2-13 |
| Bankszámlaszám: | 12001008-00151278-00100007 |
| Bankszámlát vezető bank neve: Képviseli: | Raiffeisen Bank Zrt. Görbedi László vezérigazgató és Bartha Árpád gazdasági igazgató |

továbbiakban: Colas Alterra Zrt.

valamint másrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Székhely: | 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 |  |
| --- | --- | --- |
| Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 |  |
| Adószám: | 15733658-2-18 |  |
| Bankszámlaszám: | 12094507-00210301-00100008 |  |
| Bankszámlát vezető bank neve: Képviseli: | Raiffeisen Bank Zrt. Dr. Puskás Tivadar polgármester |  |

továbbiakban: SZMJV Önkormányzata.

között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1	A Megállapodás célja:

A Megállapodás célja, hogy „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú ISPA/KA projekt Szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái (1. részfeladat) vállalkozási szerződés 48 havi garanciális időszakának befejezésekor a VASIVÍZ ZRt. mint a szerződés keretében elkészült létesítmények üzemeltetője kezdeményezésére bejelentett, a jótállási időszakra vonatkozó hibák a jelen megállapodásban megadott feltételekkel és határidőre felszámolásra kerüljenek.

2	A Megállapodás tartalma:

Felek megállapodása a hibalista kölcsönös elfogadására, a hibajavítások megoldásának módjára (pl. műszaki kivitelezés, műszer biztosítás), a felmerülő költségek viselésére és a javítások elvégzésére vonatkozik.

3	Felek által kölcsönösen elfogadott hibalista:

|  | HIBA | A HIBAJAVÍTÁS TERJEDELME | HIBAJAVÍTÁS KÖLTSÉGE |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Kőfogó, síkrács | Nyugati síkrács aktív surrantójában kifáradt alkatrészek cseréje Nyugati és keleti rács vill. működtető potméterének cseréje Nyugati és keleti rács vezetősín javítása Nyugati és keleti rácsoknál rácspálcák végállásainak beszabályozása, gereblyeszekrények beállítása Nyugati és keleti síkrács billenő kötelek függesztő konzoljainak megerősítése Nyugati és keleti rács vezérléseinek megváltoztatása Nyugati és keleti síkrács gereblyeszekrény süllyedéseinek fokozása Nyugati és keleti síkrács gereblyéinek cseréje | 1.440.000 Ft |
| b | Iszapszállító konténerek | 2 konténer esetén az emelőkampók javítása vagy cseréje | # 70.000 Ft |
| c | Kőfogó ajtózsanér Homokfogó légcseréje Hőcserélő kompenzátor | A bejárati ajtók zsanérjainak cseréje Kapcsoló helyiségbe időkapcsolóval vezérelhető ventilátor beszerelése II. torony hőcserélő keringető szivattyú beépített gumi kompenzátorának cseréje | # 1.000.000 Ft |
| d | 2 db átemelő szivattyú frekvenciaváltó és 1 db homokfogó frekvenciaváltó | Frekvenciaváltók javítása | # 294.304 Ft |
| e | Kotrót vezető sín felszakadt | Sín cseréje | 500.000 Ft |
| f | F1501 címke nem megfelelő 31M3 szivattyú üzemi adatok hiányoznak Nyugati rothasztó torony folyadékszint mérője nem működik | Javítás Javítás Típus azonos szintmérő szállítása | # 1.200.000 Ft |
| g | Seepex szivattyú rezgése miatt kijelző meghibásodás | 335.696 Ft összegű javítási költség megtérítése | 335.696 Ft |
| h | Hőcserélő keringető szivattyúk meghibásodásai | 2 db - szállítandó közegnek megfelelő - hőcserélő keringető szivattyú leszállítása | # 2.600.000 Ft |
| i | Gázmotor füstgázkibocsátása | A gázmotorok üzembiztonságának növelését szolgáló műszaki megoldás kidolgozása és üzembe helyezése | 17.560.000 Ft |
| Összesen |  |  | 25.000.000 Ft |

A fenti táblázatban a)-h) pontokban szereplő hibajavítások elvégzésének véghatárideje: 2013. február 28., az  i) pontban szereplő feladat elvégzésének véghatárideje: 2013. április 30.

4	Nyilatkozatok:

A Colas Alterra Zrt. nyilatkozza, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában feltüntetett hibák a szennyvíztisztító telep normál működését akadályozzák, így azokat saját költségén a megjelölt határidőre kijavítja. Colas Alterra Zrt. 2012. december 31-i határidővel a jelen megállapodás 3. pontja szerinti hibalistában elfogadott javítások teljesítésének biztosítékául átad egy a SZMJV Önkormányzat nevére, mint kedvezményezett részére kiállított 25.000.000,-Ft összegű feltétel nélküli bankgaranciát. A bankgarancia érvényesíthetőségének határideje 2013. június 30. Amennyiben ezen határidőig a Colas Alterra Zrt. nem teljesíti a jelen megállapodás 3. pontjában jelölt javításokat, a kedvezményezett SZMJV Önkormányzat által a kibocsátó bank részére megküldött írásbeli felszólításra feltétel és bármilyen jogviszony vizsgálata nélkül SZMJV Önkormányzata jogosult a teljesítés mértékétől függő és a bankgarancia összegét meg nem haladó összeg lehívására.

Felek nyilatkozzák, hogy:

- a Megállapodást közösen értelmezték és elfogadták,

- jelen Megállapodásban foglaltakon túl egyéb követelésük egymással szemben nincs.

Jelen Megállapodás mindkét fél aláírását követően lép hatályba.

Budaörs; 2012. 12….						Szombathely; 2012. 12….

……………………………………….			…………………………………..   Colas Alterra	Zrt				         SZMJV Önkormányzata