526/2012.(XII.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Colas Alterra Építőipari Zrt. között kötendő, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja az alábbi  módosításokkal:

1.	A szerződés 3. pontjában szereplő, a felek által kölcsönösen elfogadott hibalista i. pontja az alábbiak szerint módosul:

|  | HIBA | A HIBAJAVÍTÁS TERJEDELME | HIBAJAVÍTÁS KÖLTSÉGE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gázmotor füstgázkibocsátása | A gázmotorok üzembiztonságának növelését szolgáló műszaki megoldás közös kidolgozása és üzembe helyezése | 17.560.000 Ft* |

2.	A megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Colas Alterra Zrt. nyilatkozza, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában feltüntetett hibákat a saját költségén a megjelölt határidőre kijavítja, az i.) ponttal kapcsolatban csak a jogosan őt terhelő költségrészt viseli. Colas Alterra Zrt. 2012. december 20-i határidővel a jelen megállapodás 3. pontja szerinti hibalistában elfogadott javítások teljesítésének biztosítékául átad egy a SZMJV Önkormányzat nevére, mint kedvezményezett részére kiállított 25.000.000,-Ft összegű feltétel nélküli bankgaranciát. A bankgarancia érvényesíthetőségének határideje 2013. június 30. Amennyiben ezen határidőig a Colas Alterra Zrt. nem teljesíti a jelen megállapodás 3. pontjában jelölt javításokat, a kedvezményezett SZMJV Önkormányzat által a kibocsátó bank részére megküldött írásbeli felszólításra feltétel és bármilyen jogviszony vizsgálata nélkül SZMJV Önkormányzata jogosult a teljesítés mértékétől függő és a bankgarancia összegét meg nem haladó összeg lehívására.”

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Marton Zsolt, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 		2012. december 20.