Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi 									Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeltetési és 								Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi								szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. január  31-i ülésére

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., „A szociális városrehabilitáció” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

A régió megyei jogú városainak szociális célú városrehabilitációs projektjeit támogató kiemelt felhívás 2013. január 2-án jelent meg. A felhívás alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.

A városrehabilitációs komponens 7 éves forráskeretének terhére valamennyi megyei jogú városnak meg kell valósítania legalább egy funkcióbővítő jellegű, és legalább egy szociális célú városrehabilitációs fejlesztést. Amennyiben a város szociális célú városrehabilitációs projektjavaslata nem kerül benyújtásra, a funkcióbővítő fejlesztések további ütemei nem támogathatók.

Eljárásrend, határidők

A projektek kiválasztása kiemelt eljárásrendben, kétszakaszos értékelés keretében történik. A benyújtást megelőzően kérni kell a hatáskörében érintett javaslattevő intézmény támogató nyilatkozatát, amely városrehabilitációs projektek esetében a Belügyminisztérium. Az ehhez kapcsolódó legfontosabb határidők:

I. Belügyminiszter támogató nyilatkozata

- Kérelem benyújtása a nyilatkozat iránt: 2013. február 11.

II. Projektértékelés 1. szakasz:

- Projektötlet benyújtása akciótervi nevesítés céljából: 2013. február 18.

III. Projektértékelés 2. szakasz

- Részletes projektjavaslat benyújtása: várhatóan 2013. március/április

Az 1. szakaszban benyújtandó dokumentumok:

- Kiemelt projekt adatlap

- Integrált Városfejlesztési Stratégia

- Javaslattevő szervezet (Belügyminisztérium) támogató nyilatkozata

Jelen szakaszban kizárólag az 1. szakaszban benyújtandó projektötlet tartalmáról szükséges döntéshozatal. A jóváhagyott projektötlet tartalmának lényegi elemein a benyújtást követően változatni nincs lehetőség, azonban a projekt részletes kidolgozása ezt követően kezdődik meg.

A támogatás összege

300 – 412,5 millió forint

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

A projekt megvalósítása kötelező önerőt nem igényel.

A megvalósítás határideje:

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: legfeljebb 24 hónap (infrastrukturális beavatkozások esetén 20 hónap), de legkésőbb 2015. június 30.

A projekt megvalósításának helyszíne:

A projekt Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 2. ütemeként valósulhat meg. Az IVS-ben eredetileg kijelölt szociális akcióterület jelenleg nem felel meg a pályázati felívás jogosultsági kritériumainak a területen azóta bekövetkezett változások (bontás, építés, új beruházások) miatt, ezért szociális városrehabilitáció megvalósítására új akcióterület kijelölése vált szükségessé.

A szociális célú városrehabilitáció módosított akcióterülete:

Körmendi út – Óperint utca környéke: Perint patak – Györffy utca – Táncsics Mihály utca – Nárai út – Katona József utca – Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út

A konstrukció kizárólag konzorciumi formában pályázható meg, amelyben konzorciumvezető kötelezően Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Konzorciumi partnerek:	- Savaria Városfejlesztési Kft

- SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és 						Városgazdálkodási Zrt.

- Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

- Szombathelyi Református Egyházközség

- SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és 					Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Kft.

A projekt műszaki tartalma:

- Óperint utca 18. sz. alatti 52 lakásos társasház felújítása:

Projektgazda:		SZOVA Zrt.

Projektelem összköltsége:	bruttó 173 millió Ft

A fejlesztés keretében megtörténne a homlokzatok hőszigetelése és a homlokzat felújítása, a függőfolyosó felújítása, a lakások homlokzati nyílászáróinak cseréje, a tető hő-és vízszigetelése, a közösségi helyiségek és a lépcsőház felújítása, valamint a kapcsolódó kültéri elektromos munkák elvégzése.

- Körforgalom kialakítása a Dózsa György, Óperint, Körmendi, Kálvária utcák kereszteződésében

Projektgazda:		SZMJV Önkormányzata

Projektelem összköltsége	bruttó 76 millió Ft

A csomópontban egy nyújtott, ovális körforgalom kerülne kialakításra a csatlakozó utcák felől kisméretű, „trombita” elválasztó szigetekkel.

- Evangélikus templom felújítása

Projektgazda:		Evangélikus Egyházközség

Projektelem összköltsége	bruttó 50 millió Ft

A felújítás elemei: tetőhélyazat cseréje, teljes csatorna és vízelvezetés felújítás és szikkasztó építés, nyílászárók cseréje, kapu áthelyezése, kerítés lábazatának javítása, homlokzat javítása és színezése.

- Református templom felújítása

Projektgazda:		Szombathelyi Református 	Egyházközösség

Projektelem összköltsége	bruttó 50 millió Ft

A felújítás elemei: az altemplom vizesedésének megszüntetése, az érintett belső vakolatok, burkolatok és a külső terep felújítása, a homlokzati előlépcsők újjáépítése, a homlokzati nyílászárók és falak felújítása.

- A fenti fejlesztéseken túl kötelező feladat a projektben társadalmi-szociális felzárkóztatást elősegítő programok megvalósítása, amelyre legalább bruttó 33 millió Ft-ot kell fordítani. Ezek konzorciumi partnerenként a következők:

- Savaria Városfejlesztési Kft: a közösségi programok központi koordinációval, úgynevezett programalap útján kerül lebonyolítása „mini-projektek” támogatásával. Költség: 16,5 millió Ft, ebből a koordináció díja 10%.

- Szombathelyi Evangélikus Egyházközség: közösségépítő tevékenység, költség: 1 millió Ft.

- Szombathelyi Református Egyházközség: gyerekek tábora, felnőttek idegen nyelvi képzése, költség: 1 millió Ft.

- Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság: roma foglalkoztatási programok, költség: 14,5 millió Ft.

Egyéb speciális feltételek:

- A projekt menedzsment szervezete kötelezően a városfejlesztő társaság (Savaria Városfejlesztési Kft.). A felhívásban foglalt elvárás a társasággal szemben, hogy a projekt megvalósítása alatt nem profitorientált formában kell működnie. A menedzsmentfeladatok ellátásra fordítható összeg a projekt teljes időszakára legfeljebb a projekt költségvetésének 4%-a, 16 millió Ft.

A projekt részeként megvalósításra kerülő társadalmi-szociális felzárkóztató programok egy része központi koordinációt igényel, amelynek ellátására további menedzsment költség számolható el. A feladatot a Savaria Városfejlesztési Kft. konzorciumi partnerként fogja ellátni, a feladat ellátásra felhasználható bér és járulék költségek formájában jelentkező támogatási igényt közvetlenül nyújtja be elszámolásra a támogató szervezethez.

A menedzsment feladatok, valamint a közösségi programok koordinációját ellátó társasággal szemben elvárás, hogy a felhívás által meghatározott humánerőforrással rendelkezzen. Ezek alapján biztosítani kell szociális/társadalmi programokkal foglakozó szakirányú végzettségű munkatársat, valamint pénzügyi, műszaki és EU-s projektmenedzsment kompetenciát. Ezek ellátására részben megbízással, illetve részmunkaidőben is lehetőség van.

- A projekt keretében megújított szociális bérlakásokat legalább 10 évig szociális bérlakásként kell működtetnie az önkormányzatnak/nonprofit szolgáltatónak. Szociális bérlakásnak kell tekinteni azokat a bérlakásokat, amelyekre a helyi önkormányzat a helyi rendelete alapján szociális kritériumok szerint köt bérleti szerződést.

- Elvárás, hogy a fejlesztéssel érintett akcióterületen szolgáltató iroda működjön, amelynek fő feladata a lakosság tájékoztatásának biztosítása. Az iroda az Óperint utca 1. szám alatt található épületben kerül kialakításra, amelynek költségeit Szombathely MJV Önkormányzata a pályázaton kívül, saját forrásból biztosítja. Az irodával szemben elvárás az akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.

- A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével úgynevezett „támogatói csoport” létrehozása szükséges, amelynek tagjai szervesen részt kell vegyenek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A támogatói csoport megalakulását együttműködési megállapodás formájában kell rögzíteni.

Tagjai:	- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Savaria Városfejlesztési Kft.

- SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási 		Kiemelkedően Közhasznú Kft.

- Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

- Szombathelyi Református Egyházközség

- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú 			Egyesület (HÁROFIT)

- Mesevár Óvoda

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

A projekt költsége a fenti tevékenységek megjelölt forrásigényével, valamint a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés költségeivel együttesen elérik a maximálisan igényelhető támogatás mértékét, 412,5 millió Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2013. január  „     „

/:Dr. Puskás Tivadar:/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (I.31.) Kgy. sz. határozat

1.	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., „A szociális városrehabilitáció” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és annak tartalmát változatlan formában elfogadta.

2.	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a város első számú szociális célú városrehabilitációs akcióterülete a Perint patak – Györffy utca – Táncsics Mihály utca – Nárai út – Katona József utca – Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út által határolt terület.

3.	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., „A szociális városrehabilitáció” című pályázat benyújtását az előterjesztés szerinti konzorciumi formában és műszaki tartalommal támogatja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

4. 	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a szociális célú városrehabilitációs projekt megvalósítását támogató csoport létrehozását, és felhatalmazza a polgármestert az erre irányuló együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

Lazáry Viktor, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Lakézi Gábor a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal