Ikt. sz.:

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város

Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságának és

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának

2013. február 8-i rendkívüli ülésére

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., „A szociális városrehabilitáció” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én tárgyalta az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. szociális célú városrehabilitációs projektjavaslat benyújtásáról szóló előterjesztést. A Közgyűlés határozata alapján átruházott hatáskörben a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság dönt arról a közterület-fejlesztési projektelemről, amelynek pótlólagos beemelése vált szükségessé. A további projektelem beillesztése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóságának állásfoglalása alapján a jogosultsági kritériumok teljesítése érdekében szükséges.

A pályázati felhívás nevesíti, hogy mely típusú tevékenységek lehetnek a projektben önállóan támogatható közterület-fejlesztési célú projektelemek. Mindezek alapján vizsgálatra került a kijelölt akcióterület, amelynek eredményeként az alábbi fejlesztések valósíthatóak meg:

1. Károlyi Gáspár tér megújítása

Projektgazda: SZMJV Önkormányzata

Műszaki tartalom: A Károlyi Gáspár tér zöldfelületeinek felújítása, amelynek részeként a kikopott gyepfelületek helyreállítása, növénytelepítés, gyöngykavics burkolatú sétányok felújítása és minőségi utcabútorok elhelyezése (15 db rögzített pad, 4 db hulladékgyűjtő kihelyezése) tervezett.

A beruházás várható időtartama 1 hónap. A megújított zöldfelület nagysága kb. 700 m2.

Költség: bruttó 4.876.800 Ft

2. Közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedések

Projektgazda: SZMJV Önkormányzata

Műszaki tartalom: A tevékenység célja a Gagarin út-Dózsa György utca-Körmendi út tengely gyalogos forgalmának biztonságosabbá tétele, a Savaria Egyetemi Központ megközelítését szolgáló gyalogos-átkelőhelyeken a biztonságos közlekedést segítő rendszerek telepítése. A gyalogos közlekedés biztonságának fokozása érdekében biztonságtechnikai berendezések kerülnek elhelyezésre a Savaria Egyetem előtt található kettő gyalogosátkelőnél, valamint a Dózsa György utca és az Esze Tamás utca kereszteződésénél található gyalogos-átkelőhelyen.

Költség: bruttó 4.003.777 Ft

A projekt keretében maximálisan igényelhető támogatás 412,5 millió forint. Az újonnan beillesztett projektelemek költségigényével a projekt tervezett költségei túllépik a maximális támogatási összeget, ezért a költségvetés átdolgozása vált szükségessé. Az átdolgozás során csökkentésre került bizonyos kapcsolódó, de kötelező jellegű feladatok keretösszege (pl. műszaki ellenőr, tervezői művezetés). Ezek finanszírozására támogatás nem igényelhető, viszont megvalósításuk kötelező, ezért szükséges az így jelentkező többletköltség önerőből történő biztosítása. A pontos költségek meghatározása a beszerzési eljárás során beérkező árajánlatok alapján lehetséges, a szükséges önerő várható összege bruttó 6 millió forint.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2013. (I. 31.) Kgy. sz. határozatban felhatalmazta a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot és a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságot, hogy a fentiek miatt jelentkező többletköltségről bruttó 30 millió forint összeghatárig átruházott hatáskörben döntsön.

A projekt keretében kötelezően működő támogató csoport működési rendje a melléklet szerinti tartalommal módosul. A támogatói csoport működésével összefüggő adminisztratív, kapcsolattartási és egyéb koordinációs feladatokat a projekt menedzsment szervezete, a Savaria Városfejlesztési Kft. látja el.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2013. február  „     „

Szakály Szabolcs

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (II.8.) Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsági határozat

1.	Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága a „Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., „A szociális városrehabilitáció” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és annak tartalmát változatlan formában elfogadta.

2.	Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága a 32/2013. (I. 31.) Kgy. sz. határozat 4. pontja alapján felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó szakmai tartalmak fedezetét nyertes pályázat esetén bruttó 6 millió forint összegben a 2013-as költségvetés terhére biztosítsa.

3. 	Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága változatlan tartalommal jóváhagyja a szociális célú városrehabilitációs projekt megvalósítását támogató csoport módosított működési rendjét.

Felelős:	Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adóosztály vezetője

Határidő: 	azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (II.8.) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsági határozat

1.	Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsága a „Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., „A szociális városrehabilitáció” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és annak tartalmát változatlan formában elfogadta.

2.	Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága a 32/2013. (I. 31.) Kgy. sz. határozat 4. pontja alapján felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó szakmai tartalmak fedezetét nyertes pályázat esetén bruttó 6 millió forint összegben a 2013-as költségvetés terhére biztosítsa.

3. 	Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsága változatlan tartalommal jóváhagyja a szociális célú városrehabilitációs projekt megvalósítását támogató csoport módosított működési rendjét.

Felelős:	Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adóosztály vezetője

Határidő: 	azonnal