Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi 								Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeltetési és 								Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot 									törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. február 28-i ülésére

Javaslat óvodák fejlesztésére, az NYDOP-5.3.1/B-12 számú

"Nevelési intézmények fejlesztése" című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

A pályázati kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladat-ellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra –és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A közoktatási intézmények kapacitásbővítésének célja a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

Kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása, túlzsúfoltság csökkentése, ezért a kapacitásbővítést megvalósító új kapacitás-létrehozást (minimum 20 fő befogadására alkalmas, MSZE 24203-1 szabvány szerinti új óvodai csoportszoba(k) kialakítását) eredményező fejlesztések támogathatóak. Óvodai feladatellátási hely felújítására, korszerűsítésére, kizárólag kapacitásbővítés megvalósítása mellett nyílik lehetőség. Ezen túl a pályázat lehetővé teszi a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében (eszköz – és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítását, felújítását és eszközök beszerzésének támogatását a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

Pályázók köre:

Helyi önkormányzatok (GFO 321).

Rendelkezésre álló keretösszeg:

880 millió forint.

Támogatható pályázatok várható szám: 5-8 db.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

A projekt összes elszámolható költségének maximum 100%-a.

(Igényelhető előleg: a megítélt támogatás maximum 25%-a.)

Támogatás összege:

Minimum 20 millió forint, maximum 120 millió forint.

Határidők:

A pályázat benyújtása 2013. január 2. és 2013. március 18. között lehetséges.

A kialakított csoportszobá(k)nak legkésőbb a projekt-megvalósítási időszak zárójelentésének elfogadását követő nevelési év szeptember 1-jétől meg kell kezdenie működését.

Benyújtandó dokumentumok:

- projekt adatlap

- a pályázat benyújtásáról szóló Képviselő-testületi határozat

- a pályázó jogi státuszának igazolása

- a beruházással érintett intézmény hatályos alapító okirata

- pénzügyi alkalmasság igazolás

- engedélyek, tervdokumentáció és mellékletei (jogerős építési engedély vagy engedélyezési eljárás megindításáról szóló igazolás)

- megvalósíthatósági tanulmány

- adatlap csoportlétszámokról és a demográfiai adatokról

- tervezői nyilatkozatok

- esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv).

Fenntartási kötelezettség:

A támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig változatlanul kell fenntartani és üzemeltetni.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 542/2012. (XII.13.) Kgy. számú határozatában döntött arról, hogy pályázatát a Játéksziget és a Weöres Sándor Óvoda esetében kívánja benyújtani.

Mindkét óvodában a valós igényeknek megfelelően egy új, minimum 20 fő (MSZE 24203-1 szabványnak megfelelő) befogadására alkalmas csoportszobával történő kapacitásbővítés valósul meg valamint a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet (eszköz- és felszerelési jegyzék) szerinti kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzése.

Az óvodák infrastrukturális bővítésének tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megtörtént. A nyertes ajánlattevő mindkét óvoda esetén a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. (Szombathely, Szily János u. 8.) lett. A tervezési szerződések megkötése 2013. február 15-én megtörtént. A tervező 2013. február 18-ig részteljesítésként az önkormányzatnak átadta mindkét óvoda kiviteli költségének becsült összegét és a tervezett, bővített állapot vázlatos rajzi bemutatását. A pályázat beadása előtt csak az engedélyezési tervek készülnek el, a kiviteli tervek elkészítése és kifizetése csak nyertes pályázat esetén esedékes.

A Játéksziget Óvoda a bővítést követően a jelenlegi 4 csoportszoba helyett 5 csoportszobával fog működni. Az óvodafejlesztés a meglévő épület mellé épített új, földszintes épületrésszel valósul meg.

A Weöres Sándor Óvoda a bővítést követően a jelenlegi 3 csoportszoba helyett 4 csoportszobával fog működni. Az óvoda esetében a fejlesztés részben tetőtér-beépítéssel, részben emelet-ráépítéssel valósul meg.

A Weöres Sándor Óvoda bővítéséhez a meglévő parkolók mellett plussz parkolóhelyek biztosítása szükséges. A parkolók kialakításával célszerű az épület előtti útszakasz és a forduló kulturált kiépítése, a balesetmentes, biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása.

A Játéksziget Óvodára vonatkozóan benyújtott tervezői költségbecslés alapján a kivitelezési költség és a projektben elszámolható kötelező tartalmi elemek (projekt menedzsment költségek, műszaki ellenőr és tervezői művezetés, nyilvánosság biztosításának költsége stb.) költsége 8 millió forinttal meghaladja a pályázat során elnyerhető maximális 120 millió forintos támogatás összegét.

A Weöres Sándor Óvodára vonatkozóan benyújtott tervezői költségbecslés alapján a kivitelezési költség és a projektben elszámolható kötelező tartalmi elemek (projekt menedzsment költségek, műszaki ellenőr és tervezői művezetés, nyilvánosság biztosításának költsége stb.) költsége 10,2 millió forinttal meghaladja a pályázat során elnyerhető maximális 120 millió forintos támogatás összegét.

Mindkét óvoda esetében a pályázat értékelése során a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekkel, amennyiben azok elérik az építési költség 5 %-át, plussz pontokat lehetne elérni (+6 pont szerezhető a maximálisan elérhető 50 pontból). Egy 8 kW teljesítményű napelemes rendszer felszerelésének költsége bruttó 6 millió Ft lenne. Ezt, mint alternatív lehetőséget, szerepeltettük a határozati javaslatban. A napelemes rendszer alkalmazása a pályázat kedvezőbb elbírálását tenné lehetővé, valamint az intézményeknél a későbbi üzemeltetési költségeket is csökkentené. Ez azonban megnövelné a projekt összköltségét és ezzel az önkormányzat által vállalt saját forrás mértékét is.

A Weöres Sándor Óvoda vertikális irányú bővítését a telek kis alapterülete teszi szükségessé. A Weöres Sándor Óvoda telekmérete a meglévő gyereklétszám mellett sem éri el a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint az MSZE 24203-1 szabvány szerint szükséges mértéket. A telek mérete a projekt megvalósulása során a szomszédos önkormányzati tulajdonú területből telekalakítással az előírt méretre növelhető. A telekhatár-rendezés művelésből való kivonással, zöldkár megtérítéssel, valamint a rendezési terv módosításával jár. A telekalakítással kapcsolatban felmerülő  költségek kb. bruttó 1,4 millió forint. A telekalakítási folyamat az építési engedély, illetve a szakhatósági hozzájárulások kiadásáig várhatóan nem zárul le, ezért a kívánt telekterület – az építési engedélyezési tervekben is jelzett módon - ideiglenesen a közeli 4181/1 hrsz-ú közpark területén biztosítható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. február  „….….”

/:Dr. Puskás Tivadar:/

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (II. 28.) Kgy. sz. határozat

1.	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a ”Javaslat az „NYDOP-5.3.1/B-12 számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

A projekt megvalósítási helyszínének címe: Játéksziget Óvoda

9700 Szombathely, Győzelem u. Győzelem u. 1/a.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 11967/8

A támogatás igényelt összege: bruttó 120.000.000Ft

Támogatás intenzitás: 100%

2.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó illetve a pályázatban el nem számolható műszaki tartalmak előzetes számítások szerinti fedezetét mint önkormányzati saját forrást, maximum bruttó 8.000.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére biztosítsa.

3.	A Közgyűlés elhatározza, hogy a gazdaságosabb működést biztosító, a pályázatban nem kötelező, de a pályázat kedvezőbb elbírálását eredményező, megújuló energiahasznosításra irányuló műszaki fejlesztést meg kívánja valósítani.

A Közgyűlés nyertes pályázat esetén ezen fejlesztések fedezetét, mint önkormányzati saját forrást maximum bruttó 6.000.000 Ft-ot biztosítja.

4. 	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

a 2. és a 3. pont esetében: Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adóosztály vezetője

a 4. pont esetében: Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: 	1. pont esetében: azonnal

2. és a 3. pont esetében: a sikeres pályázatról szóló értesítéskor

4. pont esetében: a pályázat benyújtásakor

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (II. 28.) Kgy. sz. határozat

1.	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a ”Javaslat az „NYDOP-5.3.1/B-12 számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

A projekt megvalósítási helyszínének címe: Weöres Sándor Óvoda

9700 Szombathely, Márton Áron u. 58.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 4175

A támogatás igényelt összege: bruttó 120.000.000Ft

Támogatás intenzitás: 100%

2.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó illetve a pályázatban el nem számolható műszaki tartalmak előzetes számítások szerinti fedezetét mint önkormányzati saját forrást, maximum bruttó 12.000.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére biztosítsa.

3.	A Közgyűlés elhatározza, hogy a gazdaságosabb működést és a magasabb színvonalú oktató-nevelő munkát biztosító, a pályázatban nem kötelező, de a pályázat kedvezőbb elbírálását eredményező, megújuló energiahasznosításra irányuló műszaki fejlesztést meg kívánja valósítani.

A Közgyűlés nyertes pályázat esetén ezen fejlesztések fedezetét mint önkormányzati saját forrást,  maximum bruttó 6.000.000 Ft-ot biztosítja.

4.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert a Weöres Sándor óvoda telekhatár-rendezésének előkészítésére.

5.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv folyamatban lévő módosítása során foganatosítsa a telekhatár-rendezéshez szükséges változásokat.

6.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

a 2., és a 3. pont esetében: Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adóosztály vezetője,

a 4. pont esetében: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

a 5. és a 6. pont esetében: Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: 	1., 4., és az 5. pont esetében: azonnal

2. és a 3. pont esetében: a sikeres pályázatról szóló értesítéskor

6. pont esetében: a pályázat benyújtásakor