Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

2013. január

TARTALOMJEGYZÉK

| BEVEZETŐ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ÁLTALÁNOS ADATOK |  |  |
| 1.1. | A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY ADATAI |  |
| 1.2. | A STRATÉGIAI TERV ÁLTAL ÉRINTETT TAGINTÉZMÉNYEK ÉS MŰTÁRGYRAKTÁRAK MEGHATÁROZÁSA |  |
| 1.3. | A STRATÉGIAI TERV IDŐBENI ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA |  |
| 2. HELYZETFELTÁRÁS, -ELEMZÉS |  |  |
| 2.1. | Általános megállapítások |  |
| 2.2. | egyes tagintézményekre, létesítményekre vonatkozó sajátos megállapítások |  |
| 3. CÉLKITŰZÉS ÉS PRIORITÁSOK |  |  |
| 3.1. | a tevékenység ellátásához szükséges állami és önkormányzati ingatlanvagyon költséghatékony és energiatakarékos működtetése, az épületek állagmegóvása, felújítása |  |
| 3.2. | Gyűjteménygondozás feltételeinek fejlesztése |  |
| 3.3. | kulturális javak hozzáférhetővé tétele feltételeinek FEJLESZTÉSE |  |
| 3.4. | Régészeti szaktevékenység végzése tárgyi feltételeinek fejlesztése |  |
| 4. CSELEKVÉSI TERV MEGHATÁROZÁSA |  |  |
| 4.1. | Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. |  |
| 4.2. | Smidt Múzeum, Szombathely, Hollán Ernő utca 2. |  |
| 4.3. | Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi F. u. 12. |  |
| 4.4. | Szántó Piroska Emléklakás, Budapest, VÁRKERT RKP. 17. |  |
| 4.5. | Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30. |  |
| 4.6. | Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely, Mindszenty tér 1. |  |
| 4.7. | KÖZPONTI Műtárgyraktár, Szombathely, Pásztor u. 2. |  |
| 4.8. | Műtárgyraktár, Szombathely, Mátyás K. u. 4. |  |
| 4.9. | régészeti szaktevékenység tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges fejlesztések |  |
| 4.10. | informatikai fejlesztések |  |
| 5. AZONNALI INTÉZKEDÉSEK |  |  |
| 5.1. | Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. |  |
| 5.2. | Smidt Múzeum, Szombathely, Hollán Ernő utca 2. |  |
| 5.3. | Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi F. u. 12. |  |
| 5.4. | Szántó Piroska Emléklakás, Budapest, VÁRKERT RKP. 17. |  |
| 5.5. | Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30. |  |
| 5.6. | Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely, Mindszenty tér 1. |  |
| 5.7. | KÖZPONTI Műtárgyraktár, Szombathely, Pásztor u. 2. |  |
| 5.8. | Műtárgyraktár, Szombathely, Mátyás K. u. 4. |  |
| 5.9. | régészeti szaktevékenység tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges fejlesztések |  |
| 5.10. | informatikai fejlesztések |  |
| 6. PÉNZÜGYI FORRÁSOK |  |  |
| 6.1. | ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK |  |
| 6.2. | INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |  |
| 6.3. | PÁLYÁZATI FORRÁSOK |  |

BEVEZETŐ

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdés b) pontja alapján készített jelen stratégiai fejlesztési és beruházási terv a „Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum középtávú stratégiai terve” megvalósítása tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében szükséges fejlesztéseket és beruházásokat határozza meg.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

| 1.1. | AZ INTÉZMÉNY ADATAI |
| --- | --- |

| 1.1.1. | A muzeális intézmény neve: | Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum |
| --- | --- | --- |
|  | székhelye: | 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. |

| 1.1.2. | A fenntartó szerv neve: | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| --- | --- | --- |
|  | székhelye: | 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |

| 1.2. | A STRATÉGIAI TERV ÁLTAL ÉRINTETT TAGINTÉZMÉNYEK ÉS MŰTÁRGYRAKTÁRAK MEGHATÁROZÁSA |
| --- | --- |

| 1.2.1. | Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 6739 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| 1.2.2. | Smidt Múzeum, Szombathely, Hollán Ernő utca 2. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 6004 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| Helyrajzi szám: | 6003 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Szombathelyi Egyházmegye |

| 1.2.3. | Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi F. u. 12. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 6349/13 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| 1.2.4. | Szántó Piroska Emléklakás, Budapest, Várkert rkp. 17. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 6244/A/5 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| 1.2.5. | Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 3736 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| 1.2.6. | Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely, Mindszenty József tér 1. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 5997/1 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Szombathelyi Egyházmegye |

| Helyrajzi szám: | 5997/1/A |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| Helyrajzi szám: | 6006 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Szombathelyi Egyházmegye |

| Helyrajzi szám: | 6009 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Szombathelyi Egyházmegye |

| Helyrajzi szám: | 6024/2 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| 1.2.7. | Központi műtárgyraktár, Szombathely, Pásztor u. 2. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 11390/11 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Magyar Állam |

| 1.2.8. | Műtárgyraktár, Szombathely, Mátyás K. u. 4. |
| --- | --- |

| Helyrajzi szám: | 5882/2 |
| --- | --- |
| Tulajdonos: | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |

| 1.3. | A STRATÉGIAI TERV IDŐBENI ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA |
| --- | --- |

A Stratégiai Fejlesztési és Beruházási Terv megvalósításának időbeni ütemezése az Európai Unió tervezési-stratégiai ciklusain alapul, mivel az intézmény tervezett fejlesztései nagyrészt az EU által biztosított kohéziós és strukturális alapok segítségével, mint elsődleges pénzügyi forrás felhasználásával képzelhetőek el.

Ennek megfelelően a stratégiai terv három időtávlatot céloz meg:

Rövidtáv: 2014-ig (2013. évi beruházási és fejlesztési terv)

Középtáv: 2014-2020-ig

Hosszútáv: 2020 után

2. HELYZETFELTÁRÁS, -ELEMZÉS

| 4.1. | Általános megállapítások |
| --- | --- |

Hosszú évek óta tart az a kedvezőtlen folyamat, amelyben a költségvetés nem nyújt fedezetet az intézmény által használt épületek állagának megóvását biztosító tervszerű megelőző karbantartási, javítási munkák, felújítások végzésére, ezért az épületek állapota folyamatosan romlik.

A rendelkezésre álló források csak a kisebb fenntartási, hibaelhárítási munkák fedezetét biztosítják, felújításokra kizárólag külső – különféle pályázatokon elnyert – támogatások bevonásával kerülhetett sor.

Esetenként a komolyabb beavatkozást, nagyobb ráfordítást igénylő hibaelhárítási munkákat annak ellenére sem tudtuk elvégeztetni, hogy a meghibásodott, tönkrement épületszerkezetek az állagromláson túl múzeumaink működését, műtárgyaink állapotát is veszélyeztethetik.

Az intézmény létesítményei nem felelnek meg az akadálymentes használat követelményeinek, nem biztosítják a fogyatékos személyek részére a múzeumi szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét.

Az intézmény működési költségei között jelentős tétel az energiafelhasználás költsége, ennek csökkentése az intézménynek és a fenntartónak egyaránt elemi érdeke.

Ennek ellenére az intézmény által üzemeltetett épületek hőtechnikai jellemzői kedvezőtlenek, a lehülő szerkezetek hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére vagy egyéb, az energiaveszteséget csökkentő intézkedésre ez ideig egyetlen létesítményben sem került sor.

Az épületgépészeti berendezések hatékonysága nem felel meg a kor követelményeinek, a központi fűtési rendszerek elavultak, nem szabályozhatók, a régi gázkazánok hatásfoka alacsony.

A villamosenergia fogyasztás csökkentése érdekében az elmúlt években a több esetben is megtörtént az alkalmazott lámpatestek, fényforrások állapotának felmérése és energiatakarékos típusokra történő cseréjének előkészítése, a megvalósítás azonban fedezet hiányában elmaradt.

A nemzeti vagyon – ezen belül kiemelten a műtárgyállomány - védelme intézményünk egyik alapvető feladata.

A létesítményeink alapvető védelmét biztosító riasztórendszerek kiépítése az elmúlt években megtörtént, azonban a megvalósult rendszerek csak a minimális védettséget biztosítják, a minden követelményt kielégítő és a kor színvonalának megfelelő berendezések teljes körű kiépítésére pénzügyi okokból már azok létesítésekor sem kerülhetett sor.

| 4.2. | Egyes intézményekre vonatkozó sajátos megállapítások |
| --- | --- |

| 4.2.1. | Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. |
| --- | --- |

Az 1908-ban épült, helyi védettségű múzeum épület legutóbbi teljes felújítása 1982-ben fejeződött be, az azóta eltelt közel három évtized alatt a tetőfedés céltámogatásból megvalósult felújításán kívül egyéb jelentős felújítási munkára nem került sor.

A felújítás során a falak utólagos talajnedvesség elleni szigetelésére alkalmazott megoldás nem volt eredményes, az alagsori helyiségek falai azóta is vizesednek, a meglazult vakolat folyamatosan lehullik, a falakon sókivirágzás látható.

Az épület homlokzata felújításra szorul, a legkritikusabb rész a gipsz díszítő elemekkel és deszkázattal kialakított eresz, amelynek több meglazult elemét el kellett távolítani a közvetlen balesetveszély megelőzése érdekében.

A homlokzati nyílászárók egy részének faszerkezete gombakárosodott, a tokok illetve a nyílószárnyak állapota szerkezetileg nem megfelelő.

Az épület gázkazánjainak cseréje 2003-ban megtörtént, de a központi fűtési rendszer egyéb elemei, hőleadói, szerelvényei a felújítás óta változatlanok. A jelenlegi kialakítás nem biztosítja a hatékony és energiatakarékos üzemeltetés feltételeit, a rendszer nem szakaszolható, szabályozható az intézmény működéséből - pl. nyitva tartási rend, rendezvények - adódó sajátos igényeknek megfelelően.

Az épület parkolójának befogadóképessége nem felel meg az igényeknek, ezért elkészíttettük és engedélyeztettük a parkoló bővítés terveit, a terv megvalósítására azonban ez ideig a pénzügy fedezet hiánya miatt nem került sor.

A útügyi hatóság a parkolási nehézségek enyhítésére átmenetileg, határozott ideig engedélyezte az épület melletti füvesített terület kavics burkolattal történő ellátását és parkolóként történő használatát.

Az épület kialakítása nem felel meg a látogatóbarát múzeummal szemben támasztott követelményeknek.

| 4.2.2. | Smidt Múzeum, Szombathely, Hollán Ernő utca 2. |
| --- | --- |

A történelmi belvárosban található műemlék épület 1773-ban épült.

Az épület héjalását, fedélszékét, bádogos szerkezeteit kívülről vizsgálva a korral járó elhasználódáson kívül jelentős tönkremenetelre utaló jelek nem találhatóak, néhány cserép lecsúszott, amelyek megtalálhatóak az ereszcsatornában Az igazi problémák a padlástér bejárásával tárulnak a vizsgálódó szeme elé. A fény több helyen beszűrődik a fedésen, jelezve ezzel a folytonossági hiányokat. Az agyag cserepeket a fagyási ciklusok nagymértékben károsították. Ez a belső felületeken meglátszik pizslő, lemezes leválások formájában. Erre utal egyes helyeken a fülek hiányoznak. A tetősík fölé vezetett kémények habarcsolt gallérral készültek, amely az idők során több helyen kifagyott, szabad utat engedve a kéménytestek leázásának.

A lécezés meghajolt, bár ez jórészt a faanyag minőségének tudható be. A fedélszék általános állapota – a nem eltakart helyeken – jónak mondható, figyelemreméltó deformációk, repedések nem vehetők észre. Láthatók olyan fagerendák amiken rovarkártevők nyoma fedezhető fel. A bádogos szerkezetek elkorrodáltak és a hóterhelés miatt deformálódtak. Az ereszbádogozás hiánya vagy korróziója a párkányok leázását és tönkremenetelét okozta. A másik, csapadékcsatornákkal összefüggő probléma, hogy a függő ereszcsatornák szennyeződéssel telítődtek ami a csapadékvíz csatornán való átbukását okozza .

A csapadékcsatorna külső megjelenése a mázolás lepattogzása miatt esztétikailag elfogadhatatlan, az avatatlan szemlélő számára a lepusztultság, gondozatlanság hatását erősíti.

A homlokzati felületeket szemrevételezve szembetűnő le- és felázások nyomait lehet felfedezni. Az ereszpárkányok leázása összefügg az előző pontban leírt csapadékelvezetési problémákkal. Az első emeleti ablakok alatt végig húzódó tagozat leázását a nyílászárókról lefolyó csapadékvíz koncentrációja okozza.

A homlokzati nyíláskeretek a bádogozással való csatlakozása szinte kivétel nélkül javításra szorul.

Ez egy tipikus és visszatérő problémának tekinthető a nyíláskeretezéssel és fémlemez könyöklővel rendelkező épületek esetében. Oka legtöbbször a vízelvezetés hibájára és a fémlemez tönkremenetelére vezethető vissza. Az épület lábazata teljes egészében felújításra szorul. A felszívódó nedvesség és annak fagyása tipikus formában jelenik meg a homlokzati felületeken. Ezt a felszívódó nedvességet a beszivárgó csapadékvíz és a talajnedvesség táplálja. A kezdeti hajszálrepedéseken bejutó csapadékvíz hosszú időn át végezett romboló munkáját jól mutatják a.

Ezek a homlokzati károsodások megelőzéssel és időben végzett karbantartással elkerülhetőek lettek volna.

A falak nedvesedése jól látható jeleket produkál az épület belsejében is, sókivirágzás formájában. A homlokzati falakon látható repedések okának feltárására részletesebb vizsgálatok elvégzésére van szükség.

A homlokzati ablakok külső szárnyai leromlott cserére szorulnak. A felületkezelés és a faszerkezet felületi hibái is jól láthatók. A lakatosszerkezetű pinceablakok gyakorlatilag kirozsdálltak a helyükről, tönkrementek, jelenleg is ideiglenesen vannak rögzítve .

Az épület födémein szemrevételezés során statikai elváltozásra utaló jelek nem voltak felfedezhetőek. A faszerkezetű padlásfödém lehajlása összefügg annak életkorával és a padláson felhalmozott tárgyak okozta súlyteherrel.

Az épületkörüli udvari járda több helyen repedezett és megsüllyedt a falakra vezetve ezzel a csapadékvizet. Az utcafronti aszfaltozott járda megfelelő állapotú. Problémát itt a leomlott lábazatvakolat és a járda közt keletkezett rés vízbevezetése okoz.

Az utcafronti kerítés falazott szerkezetű lábazata támfal szerepet is betölt. Hátszigetelés hiányában felázott, több helyen elrepedt és megdőlt. Az utcafronti járda és az udvari rendezett terep egy szinten van ott is láthatók a szigetelés hiányát jelző vizesedés jelei. A vakolat bár nincs mindenhol leomolva, szinte teljes a kerítés teljes hosszában elvált a falazattól. A kerítés vasszerkezete kora ellenére jó állapotban van. A kerítéssel összeépült, műemléki szempontból jelentős értéket képviselő kerékvető kövek, az időjárásnak kitéve erősen leromlott állapotban vannak.

Az udvarról közvetlenül megközelíthető látogatói WC-k ugyan nincsenek leromlott állapotban de korszerűsítésük a hosszútávon elvégzendő feladatok közé sorolható.

Az általános állapot ismertetésének végére került de egyáltalán nem elhanyagolható körülmény, hogy az épület akadálymentes használata nem biztosított a fogyatékkal élők számára.

| 4.2.3. | Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi F. u. 12. |
| --- | --- |

A Szombathelyi Képtár 1985-ben épült, az azóta eltelt közel három évtized alatt felújításra nem került sor, az elmúlt években még a az épület illetve berendezései használathoz, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges hibaelhárítási, karbantartási munkákat sem végeztette el a 2012. szeptember 30-ig önálló intézmény.

Az épület tetőszigetelése elöregedett, a szigetelőanyag repedezett, töredezik, rendszeresek a beázások.

A klímaberendezést állandó felügyelet mellett történő üzemeltetésre tervezeték, de a felügyeletet ellátó a karbantartók munkaköre az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések során megszűnt.

A klíma működése közben jelentkező egyes hibák kijavítására az intézmény költségvetése nem nyújtott fedezetet, ezért ma már alkalmatlan az előírt légállapot biztosítására, a páratartalmat egyáltalán nem tudja befolyásolni, szabályozatlan fűtésre és hűtésre még alkalmas.

A beépített tűzjelző berendezés elavult, az üzemképesség biztosítása egyre nagyobb gondot jelent, mert meghibásodás esetén már nem lehet beszerezni a szükséges egyes, már nem gyártott alkatrészeket.

Az kiállítóterek szőnyegpadló burkolata még az eredeti, a falfestés, a nyílászárók mázolása megkopott.

Az épületben lévő múzeumi presszó évek óta nem üzemel, technológiája elavult.

| 4.2.4. | Szántó Piroska Emléklakás, Budapest, Várkert rkp. 17. |
| --- | --- |

Szántó Piroska Munkácsy- és Kossuth-díjas kiváló művész halála előtt úgy határozott, hogy a Szombathelyi Képtárra hagyományozza műveinek jelentős hányadát.

1998-ban bekövetkezett halála után lakása, melyben férjével, Vas István költővel élt, emlékmúzeummá vált, amelynek fenntartásáról a Szombathelyi Képtár gondoskodik.

A területileg illetékes kéményseprőipari szolgáltató által az elmúlt évben végzett időszakos műszaki felülvizsgálat megállapításai szerint az emléklakás központi fűtésének kéménye nem felel meg a műszaki előírásoknak, biztonságos használatra nem alkalmas, ezért a gázszolgáltató a fogyasztási helyet a szolgáltatásból kikapcsolta.

A szükséges szabványosítási munkák elvégzéséig a tagintézmény zárva tart.

| 4.2.5. | Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30. |
| --- | --- |

A létesítmény területén található épületek és építmények két csoportba sorolhatók, egyrészt az intézmény nyilvántartásaiban állóeszközként szereplő épületek, másrészt a Múzeumfaluba, mint szabadtéri gyűjteménybe áttelepített és ott bemutatott műemlék épületek és építmények.

A főbejáratnál lévő fogadó épület homlokzata, nyílászárói, tetőfedése felújításra szorulnak, a jelenleg irodaként, öltözőként, étkezőként használt volt gondnoki lakás kialakítása nem felel meg a megváltozott rendeltetésnek, az épület nem biztosít megfelelő feltételeket a nagyrendezvények, szakma programok kiszolgálásához. Az épületben riasztórendszer nem üzemel.

A fenntartási épület 1992 óta ideiglenes használatbavételi engedéllyel üzemel, tervezett rendeltetésének ellátására nem alkalmas.

A fogyasztási helyen díjtartozás miatt a gázszolgáltató a gázmérőket leszerelte, a szolgáltatást kikapcsolta.

A visszakapcsolás előtt elvégzett műszaki – biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján a fogyasztási hely csatlakozó vezetéke és a fogyasztói berendezés a követelményeknek „nem felel meg” minősítést kapott. A visszakapcsolás előtt meg kell terveztetni és el kell végezni csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezések szabványosításához szükséges munkákat.

A raktárként használt vasvázas szín állapota a jelenlegi rendeltetésnek megfelel, a hullámpala fedés javításáról kell gondoskodni.

A Vasi Skanzenben bemutatott javarészt borona-, sövény- és tömésfalú lakó- és gazdasági épületek általában elhanyagoltak, állapotuk rossz. Főként a héjazatok állaga jelent problémát, a zsúptetők folyamatos karbantartása jelenti a legnagyobb gondot. A beázások veszélyeztetik a tetőszerkezeteket, födémeket, az átfolyó víz a berendezési tárgyakat is visszafordíthatatlanul tönkre teheti (pl. a nemesládonyi ház évek óta nem látogatható). A falazatok és nyílászárók viszonylag jó állapotban vannak, állaguk folyamatos karbantartást igényel.

Az ingatlan kerítésének egyes elemei - elsősorban annak az első ütemben épült szakaszon – korrodáltak, tönkrementek, részeik hiányoznak.

| 4.2.6. | Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely, Mindszenty József tér 1. |
| --- | --- |

Az ideiglenesnek épült  mozaik védő épületek tetőfedése tönkrement, homlokzata, nyílászárói lepusztultak, belső kialakítása elavult.

A terület kerítése több helyen hiányos, hibás.

A romterület csapadékvíz elvezetése nem megoldott.

A területen bemutatott falmaradványokon meglazult részek vannak, falazati hiányok keletkeztek,  balesetveszélyesek.

A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében támogatásban részesült „VIA SAVARIA” című, SI-HU-1-1-003 számú projekt megvalósítása során 2010-ben épült foglalkoztató épület műszaki állapota jó, beavatkozást nem igényel.

A Romkert presszó alatti kiállítótér felújításra szorul. a kiállítótérben haladnak át a vendéglátóhely szabadon szerelt szennyvíz csatornái, amelyek rendszeresen meghibásodnak és veszélyeztetik a kiállítóhely működését.

A kollégium épületben lévő bérelt pénztár helyiségben nincs mosdó, WC helyiség, az alapvető egészségügyi feltételek sem biztosítottak.

| 4.2.7. | Központi műtárgyraktár, Szombathely, Pásztor u. 2. |
| --- | --- |

Az eredetileg ipari rendeltetésű ingatlan 2008-óta van az intézmény kezelésében, használatba vétele 2010-ben kezdődött.

A jó műszaki állapotban lévő raktár csarnok épületében az elmúlt elkezdődött a fűthető raktár létesítése, a régészeti lelet előkészítő és feldolgozó egység kialakítása, műtárgytároló kétszintes állványrendszer több ütemben történő megépítése, azonban a használathoz szükséges kiegészítő munkák az elmúlt évben megszakadtak.

Nem készült el a csarnok épület mindhárom tűzszakaszának a tűzvédelmi hatóság által előírt hő- és füstelvezető rendszere, amely nélkül az épület jogszerűen nem használható.

Nem történt meg a beépített tűzjelző berendezésnek a III. ütemben szerelt kétszintes állvány miatt szükséges, ugyancsak a tűzvédelmi hatóság által előírt bővítése.

A fűthető raktárnak ez ideig csak az építészeti kialakítása valósult meg, a központi fűtés szerelését még el kell elvégezni.

A leletfeldolgozó egység használati melegvíz ellátása nem biztosított.

A kétszintes állvány I. – II- III. ütemén a világítás szerelése nincs befejezve.

A létesítmény előírt oltóvíz mennyiségét részben a szomszéd létesítmény vízforrásai biztosították, az üzemet azonban bezárták, azt üzemeltető vállalkozást felszámolják, ezért a szükséges oltóvíz nem áll rendelkezésre.

Az ugyancsak a területen elhelyezkedő volt üzemi épület és a volt szociális épület jelenlegi állapotában rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas.

| 4.2.8. | Műtárgyraktár, Szombathely, Mátyás K. u. 4. |
| --- | --- |

Intézményünk az ingatlanon lévő utcai épületet használja.

A déli épületrészben az intézmény központi textilraktárának az Alfa program támogatásával történő megvalósítása során belső építészeti, épületgépészeti és villamos felújítás történt.

Az északi épületrész helyiségeinek állaga leromlott, felújításra szorul, nyílászárói tönkrementek.

A tetőfedés habarcsolása repedezett, hiányos, a tetőfelületen törött cserepek találhatók illetve egyes cserepek hiányoznak.

3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS PRIORITÁSOK

| 3.1. | a tevékenység ellátásához szükséges állami és önkormányzati ingatlanvagyon költséghatékony és energiatakarékos működtetése, az épületek állagmegóvása, felújítása |
| --- | --- |

| 3.1.1. | A tevékenység ellátáshoz használt épületek rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása. |
| --- | --- |

| 3.1.2. | A tagintézmények egyes épületeinek funkcióbővítő felújítása, bővítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása. |
|  | - | Múzeumi boltok, kávézók létesítése. |
|  | - | Fogadóterek korszerűsítése, ruhatár, csomagmegőrző kialakítása. |
|  | - | Intézményi vendégszoba kialakítása. |
|  | - | Épületek akadálymentesítése. |
|  | - | Parkoló bővítés. |

| 3.1.3. | Az intézmények, épületek energiafelhasználásának a csökkentése érdekében végzendő fejlesztések. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése utólagos hőszigeteléssel, a külső nyílászárók cseréjével. |
|  | - | A kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése. |
|  | - | Fűtési rendszerek korszerűsítése. |
|  | - | Napelemes rendszerek telepítése. |

| 3.2. | Gyűjteménygondozás feltételeinek fejlesztése |
| --- | --- |

| 3.2.1. | Kulturális javak nyilvántartási rendszerének fejlesztése |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A régészeti anyag vonalkód alapú műtárgynyilvántartási és raktározási rendszerének bevezetése. |

| 3.2.2. | Állományvédelmi tevékenység feltételeinek fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Új központi restaurátorműhely kialakítása. |
|  | - | A restaurátor munkához szükséges korszerű eszközök beszerzése. |
|  | - | A műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő központi raktár továbbfejlesztése, az alkalmatlan raktárak felszámolása. |
|  | - | Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolórendszerek beszerzése. |
|  | - | A műtárgyraktárak védelmét biztosító riasztórendszerek és beépített tűzjelző berendezések létesítése illetve korszerűsítése. |

| 3.3. | kulturális javak hozzáférhetővé tétele feltételeinek FEJLESZTÉSE |
| --- | --- |

| 3.3.1. | Állandó és időszaki kiállítások rendezése és működtetése tárgyi feltételeinek fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Az intézményegység számára az időszakos kiállításokhoz megfelelő installációk megtervezése és beszerzése |
|  | - | Az időszaki kiállítások egységes arculatának megtervezése |
|  | - | Műhelyfelszerelés beszerzése |

| 3.3.2 | Közművelődési és múzeumpedagógiai programok rendezése tárgyi feltételeinek fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Vasi Múzeumi Látványtár tárolórendszerének továbbfejlesztése. |
|  | - | A kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférés biztosítása, |
|  | - | Hangtechnikai eszközök beszerzése |

| 3.3.3. | A kulturális javak digitalizálása. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Megfelelő minőségű digitalizáláshoz szükséges eszközök biztosítása. |
|  | - | A feldolgozáshoz és utómunkához hatékony képszerkesztő szoftverek biztosítása. |
|  | - | A jelenleg folytatott optikai tárolás mellett egy mágneses elvű tárolási rendszer kialakítása |

| 3.3.4 | A kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység feltételeinek fejlesztése. |
| --- | --- |

| 3.4. | Régészeti szaktevékenység végzése tárgyi feltételeinek fejlesztése |
| --- | --- |

| 3.4.1. | Régészeti feltárások végzéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése. |
| --- | --- |

| 3.4.2. | A régészeti feltárások során előkerült régészeti emlékek feldolgozásához, restaurálásához, nyilvántartásához szükséges eszközök biztosítása. |
| --- | --- |

| 3.4.3. | A régészeti feltárások során előkerült régészeti emlékek intézményünkben történő elhelyezése feltételeinek biztosítása. |
| --- | --- |

4. CSELEKVÉSI TERV MEGHATÁROZÁSA

| 4.1. | Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. |
| --- | --- |

| 4.1.1. | Az épület funkcióbővítő teljes felújítása és bővítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |
|  | - | Az építési munka kivitelezése pályázati források igénybevételével. |

| 4.1.2. | Amennyiben a teljes felújításhoz pályázati források nem állnak rendelkezésre az alábbi részmunkák több ütemben történő elvégzése: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Homlokzatok felújítása, külső hőszigetelése, nyílászárók felújítása illetve cseréje. |
|  | - | Világításkorszerűsítés, a műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítése. |
|  | - | Fűtéskorszerűsítés, programozható fűtésszabályozás, eltérő funkciójú terek fűtési rendszereinek szétválasztása, termosztatikus radiátorszelepek beépítése. |
|  | - | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása, fogadótér korszerűsítése, ruhatár, csomagmegőrző kialakítása, múzeumi bolt, kávézó létesítése. |
|  | - | Akadálymentesítés. |
|  | - | Nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők részére. |
|  | - | Riasztórendszer, kamerás megfigyelőrendszer bővítése és korszerűsítése. |
|  | - | Beépített tűzjelző berendezés felújítása. |
|  | - | A díszterem felújítása, a lebontott karzat helyreállítása. |
|  | - | Az épület eredeti, Kisfaludy utcai bejáratának „személyzeti” bejáratként történő visszaállítása, beléptető rendszer kiépítése |
|  | - | Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, az alagsori helyiségek falvizesedésének megszüntetése. |
|  | - | Vendégszoba kialakítása a volt gondnoki lakásban. |
|  | - | Napelemes rendszer létesítése. |
|  | - | Parkoló bővítése |
|  | - | Az épület előtti közpark bekerítése. |

| 4.2. | Smidt Múzeum, Szombathely, Hollán Ernő utca 2. |
| --- | --- |

| 4.2.1. | Az épület homlokzatának és tetőzetének felújítása. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A meglévő építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |
|  | - | Az építési munka kivitelezése pályázati források igénybevételével. |

| 4.2.2. | Amennyiben a felújításhoz pályázati források nem állnak rendelkezésre az alábbi részmunkák több ütemben történő elvégzése: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Homlokzatok felújítása, nyílászárók felújítása illetve cseréje. |
|  | - | Tetőszerkezet, tetőfedés és épületbádogos szerkezetek felújítása, az I. emelet feletti födém megerősítése. |
|  | - | Fűtéskorszerűsítés, programozható fűtésszabályozás, eltérő funkciójú terek fűtési rendszereinek szétválasztása, termosztatikus radiátorszelepek beépítése. |
|  | - | Látványraktár kialakítása az épület tetőterében. |
|  | - | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása, fogadótér korszerűsítése, ruhatár, csomagmegőrző kialakítása, múzeumi bolt, kávézó létesítése. |
|  | - | Akadálymentesítés. |
|  | - | A pincében lévő, műtárgyvédelmi szempontból nem megfelelő raktár felszámolása. |
|  | - | Nyilvános, vezeték nélküli internet-hozzáférési lehetőség biztosítása a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők részére. |
|  | - | Riasztórendszer bővítése és korszerűsítése, kamerás megfigyelőrendszer létesítése. |
|  | - | A múzeumudvar fejlesztése, nyári kerthelyiséggel, középkori városfal bemutatásával, szabadtéri rendezvények infrastruktúrája |
|  | - | Védőépület emelése a püspöki hintó bemutatásához |

| 4.3. | Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi F. u. 12. |
| --- | --- |

| 4.3.1. | Az épület rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Az épület tetőszigetelésének és villámvédelmének felújítása, a beázások megszüntetése. |
|  | - | Kiállítóterek felújítása, festése, szőnyegpadló burkolat cseréje. |
|  | - | Világításkorszerűsítés, a műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítése. |
|  | - | Riasztórendszer korszerűsítése, kamerás megfigyelőrendszer létesítése. |
|  | - | Beépített tűzjelző berendezés felújítása. |
|  | - | A műtárgyvédelmi szempontból megfelelő légállapotot biztosító klímaberendezés hűtőkompresszora üzemképtelen vezérlésének cseréje. |
|  | - | Fűtéskorszerűsítés, programozható fűtésszabályozás, eltérő funkciójú terek fűtési rendszereinek szétválasztása, termosztatikus radiátorszelepek beépítése. |
|  | - | A klímaberendezés teljes felújítása több ütemben, elsőként a törzsanyag raktár, majd az egyes kiállítóterek rendszere üzemképességének helyreállítása. |
|  | - | Vendégszoba kialakítása. |

| 4.3.2. | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Múzeumi bolt, kávézó létesítése. |
|  | - | Akadálymentesítés. |
|  | - | Nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők részére. |

| 4.4. | Szántó Piroska Emléklakás, Budapest, VÁRKERT RKP. 17. |
| --- | --- |

| 4.4.1. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Belső gázszerelés felújítása engedélyezési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. |
|  | - | Kémény felújítás és a belső gázszerelés szabványosításának kivitelezése, központi fűtési rendszer üzembehelyezése. |

| 4.4.2. | Intézményi vendégszoba kialakítása. |
| --- | --- |

| 4.5. | Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30. |
| --- | --- |

| 4.5.1. | Muzeális épületek, szabadtéri néprajzi kiállítások komplex állagvédelme és szolgáltatás fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Évi rendszeres karbantartás. |
|  | - | Az épületek zsúpfedésének folyamatos végzése. |
|  | - | Évi egy népi lakóépület – összesen 13 porta és a szőlőhegyi pincék - teljes felújítása, műtárgyállomány konzerválásával, újrarendezéssel. |
|  | - | Faluközpont épületeinek - bolt, kocsma, iskola, jegyzőség - megépítése és látogatóbarát berendezése. |
|  | - | Kézműves és gasztronómiai látványműhelyek további kialakítása. |
|  | - | Malom épület gasztronómiai célú hasznosítása. |

| 4.5.2. | Etnobiológiai bemutatóhelyek fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Haszonállat fajtabemutató terek kialakítása, felújítása. |
|  | - | Ismeretterjesztő, információs táblák elhelyezése. |

| 4.5.3. | A fogadóépület funkcióbővítő teljes felújítása és bővítése. Múzeumpedagógiai foglalkoztató tér kialakítása. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |
|  | - | Az építési munka kivitelezése pályázati források igénybevételével. |

| 4.5.4. | Az ideiglenes használatbavételi engedéllyel rendelkező fenntartási épület befejezése. |
| --- | --- |

| 4.5.5. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Fenntartási épület és fogadó épület belső gázszerelés felújítása engedélyezési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. |
|  | - | Fenntartási épület és fogadó épület belső gázszerelés szabványosításának kivitelezése, Fenntartási épület központi fűtési rendszerének üzembehelyezése. |
|  | - | Néprajzi műtárgyraktárak korszerűsítése, preventív műtárgyvédelem kialakítása. |
|  | - | Riasztórendszer bővítése, korszerűsítése, kamerás megfigyelőrendszer létesítése. |
|  | - | Kerítés és kapuk felújítása. |
|  | - | Vendégszoba kialakítása. |

| 4.3.6. | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Pihenőpadok, és asztalok kihelyezése. |
|  | - | Játszótér kialakítása Fából készült népi játékokkal. |
|  | - | Múzeumi bolt, kávézó létesítése. |
|  | - | Foglalkoztató, múzeumpedagógiai és kiállító helyiség kialakítása. |
|  | - | Nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők részére. |
|  | - | Torkos pajta közművelődési célú hasznosítása. |

| 4.6. | Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely, Mindszenty József tér 1. |
| --- | --- |

| 4.6.1. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Kerítés felújítása. |
|  | - | A terület csapadékvíz elvezetésének megoldása. |
|  | - | A romterület kőfalainak javítása. |
|  | - | Mozaik védőépületek felújítása és a mozaikok restaurálása, előzetes lokális feltárás végzése. |
|  | - | Oktogonális épületcsoport felújítása, falfestmények restaurálása |

| 4.6.2. | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Hulladékgyűjtők, pihenő padok, információs táblák elhelyezése a romterületen. |
|  | - | Pénztár helyiség felújítása, múzeumi bolt létesítése. |
|  | - | Nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők részére. |

| 4.7. | KÖZPONTI Műtárgyraktár, Szombathely, Pásztor u. 2. |
| --- | --- |

| 4.7.1. | A raktár csarnokban elkezdett fejlesztések – fűtött raktár, leletfeldolgozó egység, Vasi Múzeumi Látványtár kialakítása, kétszintes állvány több ütemben történő beszerzése – befejezése, a rendeltetésszerű és biztonságos használhatósághoz még szükséges építési munkák elvégzése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A csarnok épület mindhárom tűzszakasza hő- és füstelvezető rendszerének kiépítése. |
|  | - | Leletfeldolgozó egység használati melegvíz ellátásának kiépítése. |
|  | - | Fűtött raktár központi fűtésének kiépítése és a meglévő fűtési alapvezetékre csatlakoztatása. |
|  | - | Vasi Múzeumi Látványtár tárolórendszeréhez további polc elemek beszerzése. |
|  | - | Beépített tűzjelző berendezésnek a III. ütemben szerelt kétszintes állvány miatt szükséges bővítése. |
|  | - | Kétszintes állvány I. – II- III. üteme világítás szerelési munkáinak befejezése. |
|  | - | Raklapos állvány hiányzó elemeinek beszerzése. |

| 4.7.2. | A létesítmény mértékadó tűzszakaszára előírt oltóvíz mennyiség biztosításához az oltóvíz hálózat bővítése, további tűzcsapok létesítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A bővítés terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. |
|  | - | Az oltóvíz hálózat bővítésének kivitelezése. |

| 4.7.3. | Az intézmény központi restaurátor műhelyének kialakítása a raktár csarnokban lévő leletfeldolgozó egység feletti szinten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |
|  | - | A restaurátor műhely építési munkáinak kivitelezése. |

| 4.7.4. | A jelenleg rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt szociális épületben raktár és állományvédelmi munkák végzésére alkalmas helyiségek kialakítása. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |
|  | - | A raktár építési munkáinak kivitelezése. |

| 4.7.5. | A jelenleg rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt üzemi épületben raktár kialakítása. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |
|  | - | A raktár építési munkáinak kivitelezése. |

| 4.7.6. | A központi raktár és a Vasi Múzeumi Látványtár működéséhez, használhatósága növeléséhez szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Kétszintes állvány IV. ütemének beszerzése a történeti és néprajzi gyűjtemény elhelyezésére és a kapcsolódó villanyszereléi munkák valamint tűzjelző berendezés bővítés. |
|  | - | Régészeti park és tábor kialakítása. |
|  | - | Szabadtéri kőtár kialakítása. |
|  | - | Napelemes rendszer létesítése a raktár csarnok épületén. |
|  | - | Nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők részére. |
|  | - | Tájékoztató, útbaigazító táblák kihelyezése közterületekre. |
|  | - | 20-22 fő befogadóképességű autóbusz beszerzése Vasi Múzeumi Látványtár és az egyéb tagintézmények szolgáltatásait igénybe vevő tanulók, vendégek szállítására. |

| 4.8. | Műtárgyraktár, Szombathely, Mátyás K. u. 4. |
| --- | --- |

| 4.8.1. | A Smidt Múzeum műtárgyraktárának átköltöztetése az északi épületrészbe. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Kutatószoba és műtárgyvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiség kialakítása. |
|  | - | Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolórendszerek bezerzése. |

| 4.8.2. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Tetőfedés és épületbádogos szerkezetek felújítása. |
|  | - | Nyílászárók felújítása. |
|  | - | Vendégszoba kialakítása. |

| 4.9. | régészeti szaktevékenység tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges fejlesztések |
| --- | --- |

| 4.9.1. | Régészeti feltárások végzéséhez szükséges fejlesztések. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Az ásatási munkahelyeken használt iroda és raktárkonténerek felújítása. |
|  | - | Terepjáró kistehergépkocsi beszerzése. |

| 4.9.2. | A régészeti feltárások során előkerült régészeti emlékek feldolgozásához, nyilvántartásához, az intézményben történő elhelyezéséhez szükséges fejlesztések. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Fotóműhely kialakításához szükséges eszközök beszerzése. |
|  | - | Számítástechnikai eszközök és programok beszerzése. |
|  | - | Bútorok beszerzése. |
|  | - | Műtárgy szállításra alkalmas kistehergépkocsi beszerzése. |
|  | - | A régészeti anyag vonalkód alapú műtárgynyilvántartási és raktározási rendszerének bevezetése. |

| 4.10. | Informatikai fejlesztések |
| --- | --- |

| 4.10.1. | Digitalizálás, feldolgozás, elektronikus állomány védelem. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Megfelelő minőségű digitalizáláshoz korszerű szkennerek és digitális fényképezőgépek beszerzése. |
|  | - | A feldolgozáshoz és utómunkához korszerű képszerkesztő szoftverek beszerzése. |
|  | - | A jelenleg alkalmazott optikai tárolás mellett egy mágneses elvű, szalagos tárolási rendszer kialakítása. |

| 4.10.2. | Oktatási helyek, központok kialakítása. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A Vasi Skanzenben kialakítandó múzeumpedagógiai foglalkozató eszközeinek beszerzése, interaktív programok, feladatok fejlesztése. |

| 4.10.3. | Hálózati infrastruktúrafejlesztés. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Az egyes tagintézményekben hálózati rendszerek kiépítése, továbbfejlesztése, új technológiák kipróbálása, bevezetése. |

| 4.10.4. | Energia- és költséghatékonyság fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A meglévő elavult, elhasználódott, költségesen javítható eszközök korszerű, gyors, energia hatékony eszközökre történő folyamatos cseréje. |

5. AZONNALI INTÉZKEDÉSEK

| 5.1. | Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. |
| --- | --- |

| 5.1.1. | Az épület funkcióbővítő teljes felújítása és bővítésére vonatkozó pályázat előkészítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |

| 5.1.2. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Világításkorszerűsítés, a műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítése. |
|  | - | Fűtéskorszerűsítés, programozható fűtésszabályozás, eltérő funkciójú terek fűtési rendszereinek szétválasztása, termosztatikus radiátorszelepek beépítése. |
|  | - | Fogadótér korszerűsítése, ruhatár, csomagmegőrző kialakítása. |
|  | - | Kamerás megfigyelőrendszer korszerűsítése. |
|  | - | Vendégszoba kialakítása a volt gondnoki lakásban. |
|  | - | Napelemes rendszer létesítése. |
|  | - | Parkoló bővítése. |

| 5.2. | Smidt Múzeum, Szombathely, Hollán Ernő utca 2. |
| --- | --- |

| 5.2.1. | Az épület homlokzatának és tetőzetének felújítására vonatkozó pályázat előkészítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A meglévő építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |

| 5.2.2. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Tetőszerkezet, tetőfedés és épületbádogos szerkezetek felújítása, az I. emelet feletti födém megerősítése. |
|  | - | A pincében lévő, műtárgyvédelmi szempontból nem megfelelő raktár felszámolása. |

| 5.3. | Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi F. u. 12. |
| --- | --- |

| 5.3.1. | Az épület rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Az épület tetőszigetelésének és villámvédelmének felújítása, a beázások megszüntetése. |
|  | - | Világításkorszerűsítés, a műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítése. |
|  | - | Beépített tűzjelző berendezés felújítása. |
|  | - | A műtárgyvédelmi szempontból megfelelő légállapotot biztosító klímaberendezés hűtőkompresszora üzemképtelen vezérlésének cseréje. |

| 5.4. | Szántó Piroska Emléklakás, Budapest, VÁRKERT RKP. 17. |
| --- | --- |

| 5.4.1. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Belső gázszerelés felújítása engedélyezési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. |
|  | - | Kémény felújítás és a belső gázszerelés szabványosításának kivitelezése, központi fűtési rendszer üzembehelyezése. |

| 5.5. | Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30. |
| --- | --- |

| 5.5.1. | Muzeális épületek, szabadtéri néprajzi kiállítások komplex állagvédelme és szolgáltatás fejlesztése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Évi rendszeres karbantartás. |

| 5.5.2. | A fogadóépület funkcióbővítő teljes felújítására és bővítésére benyújtandó pályázat előkészítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. |

| 5.5.3. | Az ideiglenes használatbavételi engedéllyel rendelkező fenntartási épület befejezése. |
| --- | --- |

| 5.5.5. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Fenntartási épület és fogadó épület belső gázszerelés felújítása engedélyezési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. |
|  | - | Fenntartási épület és fogadó épület belső gázszerelés szabványosításának kivitelezése, Fenntartási épület központi fűtési rendszerének üzembehelyezése. |

| 5.5.6. | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Pihenőpadok, és asztalok kihelyezése. |
|  | - | Játszótér kialakítása Fából készült népi játékokkal. |

| 5.6. | Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely, Mindszenty József tér 1. |
| --- | --- |

| 5.6.1. | Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Hulladékgyűjtők, pihenő padok, információs táblák elhelyezése a romterületen. |
|  | - | Pénztár helyiség felújítása, múzeumi bolt létesítése. |

| 5.7. | KÖZPONTI Műtárgyraktár, Szombathely, Pásztor u. 2. |
| --- | --- |

| 5.7.1. | A raktár csarnokban elkezdett fejlesztések – fűtött raktár, leletfeldolgozó egység, Vasi Múzeumi Látványtár kialakítása, kétszintes állvány több ütemben történő beszerzése – befejezése, a rendeltetésszerű és biztonságos használhatósághoz még szükséges építési munkák elvégzése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A csarnok épület mindhárom tűzszakasza hő- és füstelvezető rendszerének kiépítése. |
|  | - | Leletfeldolgozó egység használati melegvíz ellátásának kiépítése. |
|  | - | Vasi Múzeumi Látványtár tárolórendszeréhez további polc elemek beszerzése. |
|  | - | Beépített tűzjelző berendezésnek a III. ütemben szerelt kétszintes állvány miatt szükséges bővítése. |

| 5.7.2. | A létesítmény mértékadó tűzszakaszára előírt oltóvíz mennyiség biztosításához az oltóvíz hálózat bővítése, további tűzcsapok létesítése. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | A bővítés terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. |
|  | - | Az oltóvíz hálózat bővítésének kivitelezése. |

| 5.7.3. | A központi raktár és a Vasi Múzeumi Látványtár működéséhez, használhatósága növeléséhez szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Szabadtéri kőtár kialakítása. |
|  | - | Napelemes rendszer létesítése a raktár csarnok épületén. |
|  | - | Tájékoztató, útbaigazító táblák kihelyezése közterületekre. |

| 5.8. | Műtárgyraktár, Szombathely, Mátyás K. u. 4. |
| --- | --- |

| 5.8.1. | A Smidt Múzeum műtárgyraktárának átköltöztetése az északi épületrészbe. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Kutatószoba és műtárgyvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiség kialakítása. |
|  | - | Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolórendszerek beszerzése. |

| 5.8.2. | A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának folyamatos biztosítása érdekében szükséges beruházások: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Tetőfedés és épületbádogos szerkezetek felújítása. |

| 5.9. | régészeti szaktevékenység tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges fejlesztések |
| --- | --- |

| 5.9.1. | A régészeti feltárások során előkerült régészeti emlékek feldolgozásához, nyilvántartásához, az intézményben történő elhelyezéséhez szükséges fejlesztések. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Fotóműhely kialakításához szükséges eszközök beszerzése. |
|  | - | Számítástechnikai eszközök és programok beszerzése. |

| 5.10. | Informatikai fejlesztések |
| --- | --- |

| 5.10.1. | Digitalizálás, feldolgozás, elektronikus állomány védelem. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Megfelelő minőségű digitalizáláshoz korszerű szkennerek és digitális fényképezőgépek beszerzése. |
|  | - | A feldolgozáshoz és utómunkához korszerű képszerkesztő szoftverek beszerzése. |

6. PÉNZÜGYI FORRÁSOK

| 6.1. | ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK |
| --- | --- |

A beruházások és fejlesztések elsődleges forrása az intézmény fenntartására fordított költségvetési támogatás.

Az erre a célra biztosított keret a tapasztalatok szerint azonban évek óta nem elegendő a működés színvonalának fejlesztésére, sőt esetenként megőrzésére sem. Egyre sürgetőbb feladat az eddig forráshiány miatt elhanyagolt, a stratégiai tervben részletezett beruházások és fejlesztések elvégzése.

Az intézmény nem képes teljesíteni a stratégiai tervben lefektetett célok elérését, ha ehhez a finanszírozási feltételek nem biztosítottak.

| 6.2. | INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
| --- | --- |

A fejlesztések forrásaként számításba jöhet a bérleti díjak, rendezvények bevétele, jegybevétel, adományok, támogatások, a régészeti fejlesztések esetén a feltárásokból adódó jogszabályban meghatározott régészeti bevétel.

| 6.3. | PÁLYÁZATI FORRÁSOK |
| --- | --- |

A fejlesztések többlet anyagi hátterét elsősorban az EU strukturális és kohéziós alapjainak regionális és országos forrásaiból lehet előteremteni.