Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi 									Bizottság

- Városfejlesztési, -Üzemeltetési és 								Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi								szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. március 28-i ülésére

Javaslat a „Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága pályázati felhívást hirdetett meg „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” címmel.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívás követelményeinek figyelembevételével megvizsgálta a tulajdonában lévő műemlék épületeket, azok műszaki állapotát és a felújítás költségeinek nagyságrendjét. Ezt követően egyeztetés történt a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vezetőjével arra vonatkozóan, hogy az egyes érintett épületek esetében milyen állagmegóvási, helyreállítási munkákat kötelező elvégezni, ezek megterveztetésére és engedélyezésére milyen ütemezésben kerülhet sor, és az elképzelések hogyan illeszkednek a megjelent pályázati felhívás feltételrendszerébe. A pályázati felhívás, a vonatkozó határidők, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala iránymutatásai alapján a pályázat az Ernuszt Kelemen utca 1. szám alatt, a 4062 hrsz-on található Ernuszt-kastély (műemléki törzsszáma: 7569) felújítására nyújtható be.

Az épület felújítását indokolja, hogy az épületben közoktatási intézmény, a Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola működik, amely jelenleg beázik, az állaga romlik, ezzel a műemléki szempontból is értéket képviselő épület leromlása folyamatos. A pályázat támogatása esetén az épület homlokzatának részleges felújítása történne meg, amely a következőket foglalja magában: a földszinten a fedett terasz részén a kazettás mennyezet leesett vakolatrészeinek, az oszlopok lábazatán lévő vakolathiányoknak pótlása, az erkély homlokzat színezése, az eresz és lefolyó csatornák cseréje, valamint a korlát felújítása.

A pályázat benyújtására a műemlék épület tulajdonosa jogosult, a benyújtás határideje 2013. március 25. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati szabályzata kimondja, hogy „abban az esetben, ha a pályázat beadási határidejéig már nem lehetséges a Közgyűlés összehívása és a pályázat Közgyűlés általi jóváhagyása, akkor benyújtható a pályázat a polgármester döntésére, amelyet azonban a Közgyűlésnek utólagosan jóvá kell hagynia”. Mindezek alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgármester döntésére pályázatot nyújtott be az Ernuszt-kastély épületének felújítása érdekében.

Az épületben működő Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola fenntartója és üzemeltetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az Önkormányzat a pályázat benyújtásával párhuzamosan tájékoztatást nyújt és a kölcsönös együttműködés jegyében hozzájáruló nyilatkozatot kér a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a fejlesztés megvalósulása érdekében.

A projekt megvalósítását követően szigorú értelemben vett fenntartási kötelezettség nincs, azonban a felújítás eredményeinek megőrzésére vonatkozóan 10 éves karbantartási tervet kell készíteni.

A pályázat előírása alapján a fejlesztés teljes összköltségének legalább 50%-át a pályázónak saját forrásból szükséges biztosítani. Az elkészült költségbecslés alapján a teljes összköltség bruttó 7.095.536 forint, amelynek alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 3.547.768 forint önerőt kell hogy biztosítson a felújítás megvalósítása érdekében, ehhez a költségvetésben - az előre nem tervezhető kiadások figyelembevételével - bruttó 4 millió forint fedezet biztosítása szükséges. A szükséges önerő fedezete az IVS I. „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című projekt maradványa. Az IVS I. projekt a zárás szakaszában van az utolsó időközi kifizetési kérelem elszámolása zajlik, a projekt teljes – a pályázatban vállalt – műszaki tartalma megvalósult, újabb kötelezettségvállalásra már nem kerül sor, a korábban vállalt kötelezettségek kifizetésre kerültek. Az NYDOP 3.1.1/B-2009-0003 IVS költségvetési soron jelen pályázat megvalósításához szükséges bruttó 4 millió Ft rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2013. március  „     „

/:Dr. Puskás Tivadar:/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (III.28.) Kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a „Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása” című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és a pályázat benyújtását jóváhagyja.

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlés nyertes pályázat esetén a fejlesztés saját forrásának fedezeteként bruttó 4 millió forint összeget biztosít a 2013. évi költségvetési rendeletben az „Ernuszt-kastély felújítása” megnevezésű új költségvetési soron az IVS I. projekt maradványának terhére.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Lakézi Gábor a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	1. pont: azonnal

2. pont: támogatói döntést követő költségvetési rendelet módosításakor