#### E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. május 30-i ülésére

Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 3. sz. módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 27-i ülésén a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. kérelmére a 485/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozatában döntött a szombathelyi 0201/7, 0201/8, 0201/46, 0201/49, 0201/50, 0201/53, 0201/54, 0201/16, 0201/17, 0201/23, 0201/24, előzetes külterületi helyrajzi számú földrészletek belterületbe vonásáról. A Közgyűlés a belterületbe vonás során feltételeket kötött ki.

A Közgyűlés által meghatározott feltételek ismeretében a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. és Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata között a Közgyűlési döntésnek megfelelően megállapodás (1. sz. melléklet) jött létre. A megállapodásban a felek rögzítették a Közgyűlés által meghatározott közlekedési létesítmények és közművek kiépítésének feltételeit. Az Építtető (HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft.) vállalta a megállapodásban szereplő közlekedési létesítmények tervezését, kiépítését, saját költségén. Vállalta továbbá, hogy a tervezési és kivitelezési munkákat a belterületbe vont ingatlanokon létesítendő építmények használatbavételi engedélyének kiadásáig elvégzi.

A Kft. kérésére a megvalósulás határideje miatt a megállapodás két alkalommal módosításra került (2. és 3. sz. melléklet).

A 2011. évben megkötött második szerződés módosítás teljesítési határidő biztosítékaként jelzálogszerződés (4. sz. melléklet), óvadéki szerződés (5. sz. melléklet) és településrendezési szerződés (6. sz. melléklet) megkötését írta elő a Közgyűlés.

A 2011. évben megkötött szerződésekben a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. vállalta, hogy az alapszerződésben előírtakat 2013. december 31-i határidőig megvalósítja.

A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2013. május 17-én kelt levelében (7. sz. melléklet) szereplő indokok miatt ismét kéri az alapszerződésben vállalt feltételek teljesítési határidejének módosítását. Kéri az általa meghatározott két ütemben megvalósuló kivitelezés első ütem befejezéséhez igazodó ügyvédi letétbe helyezett 50 millió Ft-os óvadék 50 %-os mértékű felszabadítását, valamint az egyik ingatlan esetében a jelzálog kötelem megszüntetését.

Az első ütemben a Zanati út – Decathlon áruház közötti kerékpárút épülne meg (176 méter kerékpárút), második ütemben pedig az alapszerződésben vállalt összes többi kötelezettség (1090 méter kerékpárút és 470 méter út).

A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. benyújtotta engedélyezésre a 86 sz. főút körforgalmon történő szintbeli kerékpáros átvezetés tervdokumentációját, melyhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint az érintett közút kezelője, VAS-491/9/2013 iktatószámú (kelt: Szombathely, 2013. május 14.) közútkezelői hozzájárulásában hozzájárult.

A második ütem tervdokumentációjának átdolgozása és kiegészítése folyamatban van.

A fentiek alapján és az előzmények ismeretében a megállapodások és a 295/2012. (VI.21.) Kgy. sz. határozat módosítása szükséges.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó 2014. december 31-i határnapot fogadja el azzal, hogy a Zanati út – Decathlon áruház között kiépítésre kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően az óvadék összege csökkentésre kerüljön, valamint a 0201/45 hrsz-ú ingatlant (8. sz. melléklet) terhelő jelzálog kötelem megszüntetésre kerüljön.

Javaslom továbbá, hogy a megállapodás módosítási tervezetek a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően kerüljenek megkötésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. május „    „

/: Dr. Puskás Tivadar:/

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2013. (V.30.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 3. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2008. évben megkötött alap megállapodás 3. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítási kötelezettségét az Építtető 2014. december 31. napjáig teljesítse.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött jelzálogszerződés módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítási kötelezettségét a Kötelezett 2014. december 31. napjáig teljesítse, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Zanati út – Decathlon áruház között kiépítésre kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően a 0201/45 hrsz-ú ingatlant terhelő jelzálog kötelem megszüntetésre kerüljön.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött óvadéki szerződés módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítási kötelezettségét az Óvadékot nyújtó 2014. december 31. napjáig teljesítse, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Zanati út – Decathlon áruház között kiépítésre kerülő kerékpárút végleges forgalomba helyezését követően az óvadék összege 25 millió Ft-ban kerüljön megállapításra.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött településrendezési szerződés módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítási kötelezettségét az Építtető 2014. december 31. napjáig teljesítse.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1-4. pontban foglalt megállapodások módosítás tervezetét terjessze a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi Gazdasági és Jogi Bizottság elé. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bizottságok által jóváhagyott szerződésmódosításokat aláírja.

- A Közgyűlés a 295/2012. (VI.21.) Kgy. sz. határozatának 1. pontját akként módosítja, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásának ismeretében egyetért a kerékpárút szintbeni átvezetésével.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar Polgármester

Marton Zsolt Alpolgármester

Molnár Miklós Alpolgármester

Dr. Szakács Dávid a Pénzügyi Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

Lendvai Ferenc a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Gaál Róbert Jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztályvezető)

Határidő:	Folyamatos